Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2017 г. N 402

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2016 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д.В.АСАНЦЕВ

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 25.04.2017 N 402

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ

| N п. | N наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы, тыс. рублей | Объем финансирования реализации наказа избирателей в 2016 году, тыс. рублей | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшина Екатерина Николаевна |
| 1 | 01-012 | Выполнить санитарную обрезку зеленых насаждений вдоль проезжей части ул. Промкирпичной | Санитарная обрезка зеленых насаждений | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведена санитарная обрезка зеленых насаждений |
| 2 | 01-014 | Выполнить комплексное благоустройство двора дома N 237 по ул. Гоголя | Внутриквартальное благоустройство | 1200,0 | - | 798,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (777,0 кв. м) |
| 3 | 01-020 | Дополнить детскую площадку, расположенную во дворе дома N 20/1 по пр. Дзержинского, малыми спортивными формами | Оснащение детской площадки тремя малыми спортивными формами | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены малые спортивные формы |
| 4 | 01-021 | Отремонтировать внутриквартальный проезд от дома N 20/1 по пр. Дзержинского до ул. Гоголя | Ремонт внутриквартального проезда | 960,0 | - | 325,2 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда |
| 5 | 01-022 | Отремонтировать въезд в МКДОУ д/с N 281 (ул. Гоголя, 221/1) | Ремонт въездной зоны | 962,8 | 962,8 | 718,1 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту въездной зоны |
| 6 | 01-035 | Сделать пешеходный переход от дома N 19/1 по Гусинобродскому шоссе через внутриквартальный проезд в районе фитнес-центра "Тальвего" (ул. Толбухина, 19а) к МКДОУ д/с N 439 (ул. Толбухина, 29/1), МКДОУ д/с N 457 и МБОУДОД ДШИ N 14, расположенным по адресу: ул. Толбухина, 31/1 | Обустройство пешеходного перехода через внутриквартальный проезд к детским учреждениям | 10,0 | 10,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с отсутствием подходов в указанном месте. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 7 | 01-043 | Снести киоск, расположенный у дома N 31 по Гусинобродскому шоссе, из которого ведется реализация алкогольной продукции | Снос киоска | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведен демонтаж киоска |
| 8 | 01-049 | Выполнить ремонт дорог ЩПС по улицам Амбулаторной, Красноводской | Ремонт дорог ЩПС | 1815,1 | 1815,1 | 1815,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Амбулаторной, ул. Красноводской |
| 9 | 01-056 | Оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Трикотажной и Сурикова с установкой искусственных неровностей на проезжей части ул. Сурикова с нанесением разметки "зебра" | Оборудование пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей и нанесением разметки | 20,0 | 20,0 | 3,6 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен частично. Установлены дорожные знаки. Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 10 | 01-060 | В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма при следовании детей в МБОУ СОШ N 18 (ул. Гоголя, 233) оборудовать пешеходный переход через проезжую часть ул. Гоголя (установить ограждения) | Оборудование пешеходного перехода с установкой ограждения | 320,0 | 320,0 | 273,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлено пешеходное ограждение |
| Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович |
| 11 | 02-005 | Заасфальтировать дорогу вокруг дома N 1а по ул. Учительской с обеспечением подъезда к контейнерной площадке с левого торца дома | Асфальтирование дороги вокруг дома с обустройством подъезда к контейнерной площадке | 962,8 | 962,8 | 565,6 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (523,4 кв. м) |
| 12 | 02-007 | Спилить аварийные тополя в количестве 12 штук, расположенные на муниципальной земле около дома N 8 по ул. Республиканской | Снос аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 13 | 02-008 | Спилить (кронировать) деревья между домами N 1 и N 1а по ул. Новая Заря | Работы по кронированию деревьев | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по кронированию деревьев |
| 14 | 02-014 | Обустроить пешеходную асфальтированную дорожку (шириной 1,5 м, длиной 60 погонных метров) на муниципальной территории по пр. Дзержинского, 71 | Обустройство (с асфальтированием) пешеходной дорожки | 180,0 | 180,0 | 150,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведено обустройство пешеходной дорожки |
| 15 | 02-017 | Произвести ремонт дороги ЩПС по улицам: Верещагина, Грекова, Циолковского, Зейской, пер. Циолковского с обустройством водоотводов с двух сторон дороги | Ремонт дорог ЩПС с обустройством водоотводов | 6000,0 | 1309,5 | 1309,5 | 2016 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Верещагина, ул. Циолковского |
| 16 | 02-019 | Установить уличное освещение по ул. Лазарева от дома N 32 до дома N 28 | Установка уличного освещения | 745,0 | 30,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 17 | 02-026 | Произвести ремонт дорог ЩПС по улицам: Верещагина, Потемкина, Джамбула, пер. Потемкина, пер. Верещагина | Ремонт дорог ЩПС | 8400,0 | - | - | 2016, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Верещагина (финансирование в рамках наказа избирателей N 02-017) |
| 18 | 02-030 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 6 по ул. Республиканской | Благоустройство придомовой территории | 200,0 | - | 742,2 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (673,2 кв. м) |
| 19 | 02-031 | Установить уличное освещение возле домов по ул. Лазарева: NN 26а, 28а, 30а, 32а, 35; по ул. Республиканской: NN 6, 6а; по ул. Учительской: NN 1, 2, 3 | Установка уличного освещения | 745,0 | 30,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 20 | 02-032 | Произвести благоустройство сада им. Дзержинского (обустройство дорожек, освещения) | Благоустройство сада им. Дзержинского | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Восстановлены дорожно-тропиночная сеть, ограждение со стороны пр. Дзержинского, уличное освещение, лестничные спуски. Установлены скамейки, урны, вазоны, информационные стенды |
| 21 | 02-037 | Обрезать деревья вдоль проезжей части с правой стороны ул. Трикотажной от пр. Дзержинского до Горбатого моста | Обрезка деревьев вдоль проезжей части | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по санитарной обрезке деревьев |
| Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Андреев Георгий Андреевич |
| 22 | 03-008 | Ремонт лестницы от дома N 8 по ул. Куприна до ул. Бориса Богаткова | Ремонт лестницы | 50,0 | 50,0 | 53,4 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по ремонту лестницы |
| 23 | 03-015 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 27/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 150,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Установлены новые элементы на детской площадке |
| 24 | 03-051 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 31 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Установлены новые элементы на детской площадке |
| 25 | 03-082 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 21 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены новые элементы на детской площадке |
| 26 | 03-094 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 53/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 70,0 | 2018 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Установлены новые элементы на детской площадке |
| 27 | 03-109 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 27 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 503,0 | 503,0 | 411,5 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (467,5 кв. м) |
| 28 | 03-122 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 51 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | - | 900,4 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1025,5 кв. м) |
| 29 | 03-149 | Оградить забором детскую площадку у дома N 10/1 по ул. Есенина | Ограждение забором детской площадки | 200,0 | - | 100,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Установлено ограждение детской площадки |
| 30 | 03-176 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 7/1 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 50,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Установлены новые элементы на детской площадке |
| 31 | 03-197 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 266/3 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 90,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Установлены новые элементы на детской площадке |
| 32 | 03-207 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 18 по ул. Куприна | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | 459,8 | 373,0 | 2016, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (450,0 кв. м) |
| 33 | 03-228 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 8/6 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 150,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Установлены новые элементы на детской площадке |
| Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 34 | 04-005 | Углубить ливневые решетки на перекрестке ул. Королева и пр. Дзержинского | Углубление ливневых решеток | 50,0 | 50,0 | 23,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по углублению ливневых решеток |
| 35 | 04-014 | Установить на территории МКДОУ д/с N 110 по адресу: пр. Дзержинского, 25, малые игровые формы | Установка малых игровых форм | 400,0 | 200,0 | 187,0 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлены малые игровые формы |
| 36 | 04-016 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда от дома N 11 по пр. Дзержинского до ул. Королева | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда | 628,8 | 628,8 | 800,2 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (990,6 кв. м) |
| 37 | 04-030 | Отремонтировать проезжую дорогу между домами N 41 и N 43 по ул. Трикотажной | Ремонт участка дороги | 640,0 | 640,0 | 1284,9 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт участка дороги |
| 38 | 04-035 | Спилить аварийные тополя на территории дома N 243 по ул. Бориса Богаткова в количестве 10 шт. | Снос аварийных тополей | 50,0 | 50,0 | 400,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Выполнен снос аварийных тополей |
| 39 | 04-037 | Произвести благоустройство придомовой территории дома N 14 по ул. Адриена Лежена | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | 350,0 | 263,5 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (256,8 кв. м) |
| 40 | 04-040 | Восстановить асфальтовое покрытие между домами NN 13, 15, 17/1 по ул. Адриена Лежена | Восстановление асфальтового покрытия | 1100,0 | 334,0 | 286,2 | 2016, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (361,1 кв. м) |
| 41 | 04-044 | Произвести обрезку тополей перед входом в здание ГАУ НСО Центр социокультурной реабилитации инвалидов по адресу: ул. Кошурникова, 31/1 | Обрезка тополей | 150,0 | 150,0 | 640,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке тополей |
| 42 | 04-065 | Спилить на территории дома N 59/2 по ул. Фрунзе 2 тополя, произвести обрезку 1 тополя | Снос и обрезка аварийных тополей | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведена работа по сносу и обрезке тополей |
| 43 | 04-066 | Установить на территории МКДОУ д/с N 32 веранды и игровые комплексы по ул. Кошурникова, 29/2 | Установка веранд и игровых комплексов | 750,0 | 450,0 | 380,7 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлены три веранды |
| 44 | 04-076 | Произвести обрезку аварийных деревьев вдоль дома N 47 по ул. Красина со стороны подъездов | Обрезка аварийных деревьев | 375,0 | - | 50,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Произведены работы по санитарной обрезке деревьев |
| 45 | 04-091 | Восстановить ограждение МАОУ Гимназия N 15 "Содружество" | Восстановление ограждения здания | 640,0 | 640,0 | 585,4 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по восстановлению ограждения |
| 46 | 04-116 | Произвести санитарную обрезку деревьев на территории МКДОУ д/с N 459 по ул. Фрунзе, 59/3 | Санитарная обрезка деревьев | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 2016, 2018, 2020 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по санитарной обрезке деревьев |
| Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович |
| 47 | 05-001 | Установка дорожного знака "Остановка запрещена" от ул. Революции до ул. Урицкого (по ул. Депутатской и ул. Щетинкина) | Установка дорожного знака | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки |
| 48 | 05-003 | Провести обрезку 10 деревьев у дома N 25 по ул. Щетинкина | Обрезка деревьев | 40,0 | 40,0 | 6,4 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке двух деревьев |
| 49 | 05-016 | Приобрести игровое оборудование для установки на прогулочных площадках на территории МКДОУ д/с N 414 по адресу: ул. Челюскинцев, 18а | Приобретение игрового оборудования | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Установлено детское игровое оборудование на прогулочном участке |
| 50 | 05-024 | Обрезка аварийных деревьев над детской площадкой, представляющих опасность для детей, во дворе дома N 18 по пр. Димитрова | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | - | 2016 | Администрация Центрального округа | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 51 | 05-032 | Благоустройство придомовой территории дома N 10 по ул. Дмитрия Шамшурина | Благоустройство придомовой территории | 1150,0 | - | 1098,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (801,4 кв. м) |
| 52 | 05-034 | Ямочный ремонт дороги в арке между домами N 3 и N 5 по Вокзальной магистрали | Ямочный ремонт внутриквартальной дороги | 70,0 | 70,0 | 12,4 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ямочный ремонт внутриквартальной дороги |
| 53 | 05-036 | Обустройство дворовой территории по адресу: ул. Ленина, 32 | Обустройство дворовой территории | 2000,0 | 118,5 | 118,5 | 2016, 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен в части 2016 года. Установлены детские игровые элементы |
| 54 | 05-070 | Привести в порядок памятник Ленину около главного корпуса ФГБОУ ВО НГАВТ | Благоустройство памятника | 300,0 | 300,0 | 13,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству памятника |
| 55 | 05-072 | Ремонт дороги вдоль ограждения стройки дома-интерната в районе домов по ул. Владимировский спуск, 11, и ул. Прибрежной, 3 | Ремонт дороги | 1000,0 | 1000,0 | 720,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Прибрежной |
| 56 | 05-082 | Установить баскетбольные кольца на спортивной площадке дома N 7 по ул. Революции | Установка баскетбольных колец на спортивной площадке | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Установлены баскетбольные щиты с кольцами |
| Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| 57 | 05-087 | Установить остановочные павильоны на остановке общественного транспорта "Поликлиника" | Установка остановочных павильонов | 300,0 | 300,0 | 91,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен остановочный павильон |
| Железнодорожный район, Заельцовский район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| Железнодорожный район |
| 58 | 06-001 | Обустройство придомовой территории (установить перила у придомовой лестницы дома N 20 по ул. Железнодорожной) | Установка перил у придомовой лестницы | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлены перила у придомовой лестницы |
| 59 | 06-006 | Произвести санитарную обрезку, а также снос аварийных деревьев на территории двора дома N 99 по ул. Советской | Снос и обрезка аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 60 | 06-010 | Спилить аварийные деревья во дворах домов по ул. Обдорской, 73, 75, 75а, 77, по ул. Нарымской, 78, 80 | Снос аварийных деревьев | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 61 | 06-014 | Организовать уборку мусора с городской территории между домом по ул. 1905 года, 30, и улицей 1905 года | Регулярная уборка мусора с городской территории | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. МКУ города Новосибирска "Центральное" осуществляет сбор случайного мусора на озелененной территории вдоль проезжей части ул. 1905 года |
| 62 | 06-016 | Снести аварийные деревья во дворе дома N 28 по ул. 1905 года | Снос аварийных деревьев | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 63 | 06-017 | Установить детский городок и спортивные элементы на придомовой территории между домами N 28 и N 30/1 по ул. 1905 года | Установка детского городка и спортивных элементов | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлен детский городок и спортивные элементы |
| 64 | 06-029 | Провести освещение на участке дороги от магазина "Горожанка" (ул. 1905 года, 19/1) до ул. Железнодорожной | Организация освещения участка дороги | 540,0 | 40,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 65 | 06-031 | Организовать спил аварийных деревьев и веток на территории дома N 8 по ул. Железнодорожной | Снос аварийных деревьев | 120,0 | 120,0 | 38,3 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 66 | 06-033 | Установить остановочные павильоны на остановке общественного транспорта "Транспортная милиция" | Установка остановочного павильона | 150,0 | 150,0 | 77,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен остановочный павильон |
| 67 | 06-036 | Установить освещение тротуара, расположенного между домом N 8/1 по ул. Железнодорожной и оградой МБОУ СОШ N 137 | Установка уличного освещения | 751,0 | 34,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 68 | 06-037 | Произвести спил аварийных деревьев во дворе дома N 2 по ул. Железнодорожной, расположенных напротив подъездов N 9, 10, а также на территории детской площадки и вдоль гаражей | Снос аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | 18,8 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 69 | 06-038 | Установить детскую площадку во дворе дома N 2 по ул. Железнодорожной | Установка детской площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлена детская площадка |
| 70 | 06-039 | Произвести ремонт пола в спортивном зале МАОУ Лицей N 9, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 41 | Ремонт пола в спортивном зале | 1218,0 | - | 2600,0 | 2017 | ДО | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту пола |
| 71 | 06-043 | Произвести ремонт ограждения, ворот и калитки МКДОУ д/с N 476, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 83/1 | Ремонт ограждения, ворот и калитки | 50,0 | 50,0 | 47,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведен частичный ремонт ограждения центральной части с установкой новых ворот, калитки и 10 звеньев ограждения |
| 72 | 06-052 | Произвести асфальтирование остановочной платформы на остановке общественного транспорта "Маслозавод" по нечетной стороне | Асфальтирование остановочной платформы | 100,0 | - | 76,6 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по асфальтированию остановочной платформы |
| 73 | 06-054 | Провести ремонт проезда между МКДОУ д/с N 423 и домом по ул. Красноярской, 40 | Ремонт проезда | 440,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту проезда (335,6 кв. м) (финансирование в рамках наказа избирателей N 05-032) |
| 74 | 06-059 | Произвести снос неэксплуатируемых деревянных сараев во дворе дома по ул. Омской, 89 (особенно сгоревших) | Снос неэксплуатируемых деревянных сараев | 30,0 | 30,0 | 34,1 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по сносу сгоревших сараев |
| 75 | 06-060 | Произвести во дворе дома N 89 по ул. Омской обрезку и снос аварийных деревьев | Снос и обрезка аварийных деревьев | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев |
| 76 | 06-068 | Произвести строительство уличного освещения по ул. Омской на участке от ул. Челюскинцев до ул. 1905 года | Установка уличного освещения | 500,0 | 40,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 77 | 06-069 | Провести санитарную обрезку деревьев во дворе дома N 9 по ул. Железнодорожной | Санитарная обрезка деревьев | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа | Не выполнен в части 2016 года. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 24.11.2016 N 37) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы |
| 78 | 06-071 | Произвести установку новой детской площадки, демонтировав старую, во дворе дома по ул. Железнодорожной, 9 | Демонтаж старой детской площадки и строительство новой детской площадки | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлена детская площадка |
| 79 | 06-077 | Произвести устройство асфальтовых дорог по улицам: Оренбургской, Сургутской, Тушинской | Ремонт асфальтовых дорог по ул. Оренбургской, ул. Сургутской, устройство дороги из ЩПС по ул. Тушинской | 3899,5 | 3899,5 | 3899,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Оренбургской, ул. Сургутской, ул. Тушинской |
| 80 | 06-095 | Произвести ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории дома N 2 по Вокзальной магистрали | Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 920,0 | 920,0 | 562,9 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (730,8 кв. м) |
| Заельцовский район |
| 81 | 06-099 | Установить детскую и спортивную площадки во дворе дома N 4/2 по ул. Ельцовской, теннисный стол | Установка детского городка и спортивных элементов | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлен детский городок и спортивные элементы |
| 82 | 06-100 | Произвести строительство уличного освещения по ул. Ельцовской | Устройство уличного освещения | 1050,0 | 50,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 83 | 06-102 | Произвести ремонт внутридомового проезда между домами N 2/1 и N 4 по ул. Ельцовской | Ремонт внутриквартального проезда | 1100,0 | - | 695,3 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (940,0 кв. м) |
| 84 | 06-103 | Установить светодиодные знаки для обозначения пешеходного перехода и "лежачих полицейских" по обеим сторонам перехода по ул. Ельцовской, между домами по ул. Ельцовской, 6, и ул. Дуси Ковальчук, 14 | Установка светодиодных знаков | 40,0 | 40,0 | 5,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки |
| 85 | 06-108 | Приобретение компьютера в филиал "Детская библиотека им. Зои Космодемьянской" МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района (ул. Ельцовская, 7) | Приобретение компьютера | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Приобретены компьютер и принтер |
| 86 | 06-111 | Произвести ремонт дороги и устройство тротуара от ул. Дуси Ковальчук до остановки общественного транспорта "ДК им. Кирова" | Ремонт дороги и устройство тротуара | 1600,0 | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Дуси Ковальчук на сумму 12 960,0 тыс. рублей |
| 87 | 06-116 | Оборудовать уличное освещение по улицам: Сухарной, 2-й Сухарной, 1-й Сухарной и 2-й Сухарной Береговой | Оборудование уличного освещения | 5180,0 | 180,0 | 2440,0 | 2016 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Оборудовано уличное освещение по ул. Сухарной, ул. 1-й Сухарной, ул. 2-й Сухарной, произведены строительно-монтажные работы по освещению улицы 2-й Сухарной Береговой |
| 88 | 06-117 | Установить остановочные павильоны на остановке общественного транспорта "Сухарная" | Установка остановочного павильона | 150,0 | 150,0 | 141,7 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен остановочный павильон |
| 89 | 06-121 | Произвести грейдирование и отсыпку дороги по ул. Шорной | Ремонт дороги | 2700,0 | 2700,0 | 1332,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Шорной |
| 90 | 06-123 | Произвести устройство щебеночной дороги по ул. Моцарта с водоотводом | Строительство щебеночной дороги | 1066,0 | 1066,0 | 1066,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Моцарта |
| 91 | 06-125 | Произвести восстановление ограждения и укрепление грунта в районе моста через р. 1-я Ельцовка | Восстановление ограждения и укрепление грунта | 50,0 | 50,0 | 16,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту и покраске ограждений |
| 92 | 06-129 | Произвести строительство уличного освещения от остановки общественного транспорта "Сухарная" до дома N 78 по ул. Сухарной | Строительство уличного освещения | 200,0 | 10,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Оборудовано уличное освещение по ул. Сухарной (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 06-116) |
| 93 | 06-130 | Произвести отсыпку мелким щебнем дороги по ул. Сухарной, от ул. Сухарной, 80, до ул. 2-й Сухарной | Отсыпка дороги мелким щебнем | 1700,0 | - | 1350,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен ремонт ул. Сухарной |
| 94 | 06-132 | Установить пешеходные переходы в районе остановки общественного транспорта "ПКиО Заельцовский" и остановки общественного транспорта "2-я Сухарная" | Установить знаки "Пешеходный переход" в районе остановки общественного транспорта "ПКиО Заельцовский" | 10,0 | 10,0 | 3,7 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен знак "Пешеходный переход" |
| 95 | 06-138 | Установить искусственную дорожную неровность на ул. Сухарной в районе дома по ул. Сухарной, 101 | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 50,0 | 50,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 96 | 06-139 | Произвести ремонт внутриквартального проезда во дворе общежития по адресам: ул. Сухарная, 70, и ул. Сухарная, 70а | Ремонт внутриквартального проезда | 2530,0 | - | 1865,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (1672,0 кв. м) |
| 97 | 06-141 | Произвести снос трех аварийных деревьев во дворе дома N 15 по ул. Кожзавода территория | Снос аварийных деревьев | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 98 | 06-142 | Произвести отсыпку дороги щебнем мимо дома N 15 по ул. Кожзавода территория | Ремонт дорожного полотна | 1244,0 | 1244,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Шорной (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 06-121) |
| 99 | 06-143 | Организация уличного освещения от пересечения ул. Шорной и ул. Кожзавода территория до дома N 49 по ул. Шорной | Организация уличного освещения | 640,0 | 10,0 | 50,0 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, выполнен проект |
| 100 | 06-148 | Увеличить высоту ограждения баскетбольной площадки во дворе дома N 14 по ул. Дуси Ковальчук | Увеличение высоты ограждения баскетбольной площадки | 250,0 | - | 72,3 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен <1>. Произведены работы по увеличению высоты ограждения баскетбольной площадки |
| 101 | 06-149 | Построить уличное освещение по ул. Ельцовской от ГАУК НСО "Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина" (бывший ДК Кирова) до МБОУ СОШ N 43 | Строительство уличного освещения | 386,0 | 26,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. На указанном в наказе избирателей участке освещение организовано |
| 102 | 06-154 | Провести наружное освещение улиц: Сухарной, 2-я Сухарной Береговой, Заельцовский Парк территория, 2-й Лодочной, Моцарта, участка ул. Сухарной от дома N 161 до конца улицы, части ул. 2-й Сухарной Береговой от дома N 9 до дома N 180 | Организация наружного освещения улиц | 1140,0 | 10,0 | - | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Оборудовано освещение ул. Сухарной от дома N 161 до конца улицы, произведены строительно-монтажные работы по освещению улицы 2-й Сухарной Береговой (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 06-116) |
| 103 | 06-155 | Произвести ликвидацию несанкционированных свалок по улицам: 2-й Сухарной, 2-й Сухарной Береговой, а также вдоль берега р. Оби, вдоль ул. 2-й Сухарной Береговой | Ликвидация несанкционированных свалок | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Ликвидированы несанкционированные свалки |
| 104 | 06-159 | Произвести капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала в МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала | 6322,8 | 6322,8 | 6322,8 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по капитальному ремонту пищеблока и обеденного зала |
| 105 | 06-162 | Установить пешеходный переход через ул. Ельцовскую в районе МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Установка пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с отсутствием подходов в указанном месте. Работы будут запланированы на 2017 год |
| Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Конобеев Иван Сергеевич |
| 106 | 07-003 | Восстановление освещения по ул. Линейной | Восстановление уличного освещения | 450,0 | 35,0 | - | 2016, 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств строительно-монтажные работы не производилось. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 107 | 07-022 | Благоустройство пешеходной дорожки через площадку между домами по Красному проспекту, 102/1 и 102/2 | Благоустройство пешеходной дорожки | 70,0 | - | 140,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по благоустройству пешеходной дорожки (93,5 кв. м) |
| 108 | 07-023 | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Кавалерийской | Ремонт асфальтового покрытия | 1394,0 | 1394,0 | 1394,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Кавалерийской |
| 109 | 07-032 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части ул. Кропоткина | Ремонт асфальтового покрытия (20000 кв. м) | 15200,0 | 3000,0 | 10558,9 | 2016 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт ул. Кропоткина |
| 110 | 07-044 | Ремонт двух теневых навесов на территории МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковой, 7/2 | Ремонт теневых навесов | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 2016, 2018 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Выполнены работы по ремонту 2 теневых навесов |
| 111 | 07-048 | Ремонт спортивного зала (замена окон и ремонт пола) в МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1 | Ремонт пола в спортивном зале | 1606,8 | - | 992,0 | 2017 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Выполнены работы по установке оконных блоков |
|  |  |  | Установка оконных блоков в спортивном зале (7 оконных блоков) |  | 1006,8 |  | 2016 | ДО |  |
| Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович (Люмин Владислав Игоревич) |
| 112 | 08-003 | Установка детского спортивного городка по ул. Тимирязева, 58/1 | Установка детского спортивного городка | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлен детский спортивный городок |
| 113 | 08-004 | Организовать освещение по ул. Стасова, ул. Тимирязева, заменить электрические столбы | Обустройство уличного освещения, замена электрических столбов | 1250,0 | 50,0 | 50,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, выполнен проект |
| 114 | 08-005 | Организовать освещение по ул. Линейной до ул. Нарымской | Обустройство уличного освещения | 680,0 | 30,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 115 | 08-006 | Обязать вывозить снег от зданий по ул. Линейной, 28 и 30 | Организация вывоза снега | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. На указанной улице организована работа по ежегодной очистке проезжей части от снега и его вывозу |
| 116 | 08-007 | Благоустройство дворовой территории по ул. Тимирязева, 77 и 79 | Внутриквартальное благоустройство | 1500,0 | 1500,0 | 1096,8 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (879,7 кв. м) |
| 117 | 08-012 | Решить вопрос по уборке внутриквартальной территории в зимний период от снега от дома N 85 по Красному проспекту до дома N 98 по ул. Кропоткина | Уборка снега | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен в части 2016 года. Уборка снега осуществлялась за счет средств собственников |
| 118 | 08-021 | Благоустройство дворовой территории (парковка, асфальтирование) по ул. Дуси Ковальчук, 73 | Благоустройство дворовой территории (парковочные карманы, асфальтирование) | 520,0 | 520,0 | 520,5 | 2016 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД произведены частично (604,4 кв. м). Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 119 | 08-022 | Установка спортивных элементов по адресу: ул. Кропоткина, 100 | Установка спортивных элементов | 100,0 | 100,0 | - | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлены спортивные элементы за счет привлеченных средств |
| 120 | 08-024 | Освещение ул. Линейной от станции метро "Гагаринская" до ул. Нарымской | Обустройство уличного освещения | 1300,0 | 75,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 121 | 08-028 | Снести металлические гаражи за МБОУ СОШ N 43 (ул. Дуси Ковальчук, 22) | Снос металлических гаражей | 100,0 | 100,0 | 198,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Демонтировано 36 гаражей |
| Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Науменко Валерий Владимирович |
| 122 | 09-001 | Установка детской площадки во дворе домов N 31 и N 35 по ул. Дмитрия Донского (детский игровой комплекс) | Установка детской площадки (детский игровой комплекс) | 200,0 | 200,0 | - | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлен детский игровой комплекс |
| 123 | 09-006 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: Мочищенское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Благоустройство внутриквартальной территории | 530,0 | 530,0 | 1918,8 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2023,9 кв. м) |
| 124 | 09-011 | Благоустройство территории (установка ограждения и асфальтирование территории) МБУДО ДЮСШ N 1 "ЛИГР" (ул. Дмитрия Донского, 6а) | Установка ограждения | 2210,0 | 900,0 | 900,0 | 2016 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлено ограждение |
|  |  |  | Асфальтирование территории |  | - |  | 2018 | ДО |  |
| 125 | 09-012 | Проведение ремонтно-восстановительных работ по фасаду здания (ремонт центрального входа и балкона, ремонт отделки стен) МБУДО ДЮСШ N 1 "ЛИГР" (ул. Дмитрия Донского, 6а) | Ремонт аварийных выходов | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 2016 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по ремонту аварийных выходов |
|  |  |  | Замена окон и ремонт фасада |  | - |  | 2017 | ДО |  |
| 126 | 09-014 | Благоустройство дворовой территории по ул. Медкадры, 2, 3, 4 | Благоустройство дворовой территории | 575,0 | 575,0 | 334,4 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (507,6 кв. м) |
| 127 | 09-019 | Ремонт тротуара по ул. Залесского, на участке от дома по ул. Залесского, 9, до ул. Северной | Ремонт тротуара | 300,0 | 300,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту тротуара будут запланированы на 2017 год |
| 128 | 09-022 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Дуси Ковальчук, 185/1, 185б | Благоустройство внутриквартальной территории | 3500,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (305,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 06-139) |
| 129 | 09-027 | Установка дорожного знака ограничения скорости движения и организация "лежачих полицейских" по ул. Овражной, в районе дома N 10 | Установка дорожного знака, организация "лежачих полицейских" | 90,0 | 10,0 | 2,7 | 2016, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Установлен дорожный знак |
| 130 | 09-051 | Благоустройство сквера имени Чаплыгина | Благоустройство сквера | 1200,0 | 1200,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович |
| 131 | 10-002 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку по адресу: Красный проспект, 159 | Установка дополнительных спортивных элементов на детскую площадку | 60,0 | 60,0 | - | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлены спортивные элементы за счет привлеченных средств |
| 132 | 10-025 | Восстановление освещения на участке от ул. Даргомыжского, 2, до ул. Северной, 1 | Восстановление уличного освещения | 340,0 | 25,0 | 215,0 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы по ул. Каунасской |
| 133 | 10-032 | Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Залесского, 16 | Благоустройство внутриквартальной территории | 700,0 | 700,0 | 602,7 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (655,2 кв. м) |
| 134 | 10-042 | Провести ремонтные работы по ул. Шевцовой | Ремонт улицы | 1000,0 | 1000,0 | 666,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Шевцовой |
| 135 | 10-048 | Сделать освещение на ул. Ляпидевского | Установка уличного освещения | 50,0 | 50,0 | 69,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы по ул. Ляпидевского |
| 136 | 10-049 | Сделать освещение на ул. Катунской | Установка уличного освещения | 50,0 | 50,0 | 67,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы по ул. Катунской |
| 137 | 10-050 | Сделать освещение на ул. Зареченской | Установка уличного освещения | 50,0 | 50,0 | 65,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы по ул. Зареченской |
| 138 | 10-056 | Спил аварийных деревьев у домов NN 13а, 17а, 19, 21 по ул. Кузьмы Минина | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | 9,7 | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Произведены работы по спилу аварийных деревьев |
| 139 | 10-061 | Провести благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Кузьмы Минина, 1, 4а, 5/1 5/2, 7, ул. Новая, 11, 13, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | 450,0 | 659,3 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (695,5 кв. м) |
| 140 | 10-064 | Снос аварийных деревьев у домов N 22, N 23 по ул. Аэропорт | Снос аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по спилу аварийных деревьев |
| 141 | 10-065 | Установка спортивных элементов на детской площадке по адресу: ул. Аэропорт, 45 | Установка спортивных элементов на детской площадке | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлены спортивные элементы |
| 142 | 10-066 | Провести освещение на спортивной площадке по ул. Аэропорт, 53 | Устройство освещения спортивной площадки | 450,0 | 100,0 | 211,3 | 2016, 2017 | ДКСиМП | Выполнен <1>. Установлено 6 опор освещения со светильниками, установлен вводной электрический щиток с электрическим счетчиком и автоматами |
| 143 | 10-072 | Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Горбольницы территория, 3 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 68,6 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по спилу аварийных деревьев |
| 144 | 10-073 | Замена ламп освещения по ул. Кубовой, от дома N 1а до Краснояровского шоссе | Замена ламп освещения | 500,0 | 500,0 | 5,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Заменены перегоревшие лампы по ул. Кубовой |
| 145 | 10-074 | Установка павильона на остановках общественного транспорта "Кубовая" и "Магазин N 20" | Установка остановочных павильонов | 300,0 | 150,0 | 137,4 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Установлен остановочный павильон |
| 146 | 10-083 | Отремонтировать ул. Хованской | Ремонт дорожного полотна | 3383,0 | 3383,0 | 3383,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Хованской |
| 147 | 10-102 | Установить 3 теневых навеса на территории МКДОУ д/с N 46 по адресу: ул. Кубовая, 102а | Установка теневых навесов | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 2016, 2018 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлен теневой навес |
| 148 | 10-0003 | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | Финансирование в рамках наказа N 09-051 | - | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Константинова Ирина Игоревна |
| 149 | 11-004 | Произвести ремонт дороги по ул. Планетной с обустройством кюветов для отвода ливневых вод | Ремонт дороги с обустройством кюветов для отвода ливневых вод (4500 кв. м) | 2500,0 | 2500,0 | 2250,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Планетной |
| 150 | 11-006 | Выполнить работы по ремонту дороги по ул. Светлой от ул. Кропоткина до дома N 92а по ул. Светлой | Асфальтирование дорожного полотна ул. Светлой (1200 кв. м) | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Светлой |
| 151 | 11-007 | Провести отсыпку дорожного полотна улиц: 12 Декабря, Леваневского, Галковского, Двинской, МОПРа Малой, МОПРа Большой (от дома N 1 до дома N 57, от дома N 83 до конца улицы), Малой Плеханова, Плеханова, Сусанина, Патронной, Армавирской | Работы по ремонту улиц частного сектора: ул. Леваневского (1760 кв. м); ул. Галковского (2510 кв. м); ул. МОПРа Малая (4100 кв. м); ул. МОПРа Большая от дома N 1 до дома N 57, от дома N 83 до конца улицы (5100 кв. м) | 15000,0 | 2850,4 | 2850,4 | 2016, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. МОПРа Малой, ул. МОПРа Большой |
|  |  |  | Работы по ремонту улиц частного сектора: ул. Малая Плеханова (2030 кв. м); ул. Плеханова (4020 кв. м); ул. Сусанина (700 кв. м); ул. Патронная (2090 кв. м); ул. Армавирская (1520 кв. м) |  | 1687,8 | 1687,8 | 2016, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт Малой Плеханова, ул. Плеханова, ул. Армавирской |
|  |  |  | Работы по ремонту улиц частного сектора: ул. 12 Декабря (3590 кв. м); ул. Двинской (6260 кв. м) |  | 1687,7 | 1687,7 | 2016, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Двинской |
| 152 | 11-008 | Установить малые формы на детской площадке по ул. МОПРа Большой, 37 (качели двойные, карусели, теннисный стол, 2 скамьи). Установить ограждение со стороны дороги (длиной 17 м) | Работы по ограждению и оснащению детской площадки игровыми элементами | 100,0 | 100,0 | 98,5 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены игровые элементы |
| 153 | 11-010 | Снести аварийные деревья по ул. Леваневского, 15, ул. Хоккейной у домов N 52 и N 56, ул. Плеханова у электроподстанции вблизи дома N 430 | Работы по сносу деревьев | 80,0 | 30,0 | 57,0 | 2016, 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по сносу 8 деревьев |
| 154 | 11-012 | Установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения транспорта на въездах в частный сектор: ул. Светлая, ул. Планетная, ул. Войкова, ул. Ружейная, ул. Кавалерийская, ул. Славянская, ул. МОПРа Большая | Установка дорожных знаков, ограничивающих скорость движения | 50,0 | 50,0 | 6,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки |
| 155 | 11-013 | Провести ремонт пешеходного моста по ул. Ипподромской - ул. Армавирской. Забетонировать выбоины на железобетонных плитах мостика | Ремонт пешеходного моста | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по покраске ограждений и бетонированию выбоин |
| 156 | 11-016 | На остановке общественного транспорта "Олеко Дундича" по ул. Учительской перенести пешеходную разметку "зебра" ближе к светофору | Обустройство зоны пешеходного перехода на остановке общественного транспорта "Олеко Дундича" в соответствии с требованиями | 10,0 | 10,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. На остановке общественного транспорта "Олеко Дундича" выполнен перенос дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" по четной стороне улицы за остановку по ходу движения транспорта. Работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 "Зебра" на вновь определенном месте будут запланированы на 2017 год |
| 157 | 11-018 | Произвести ремонт пешеходного мостика, расположенного по направлению от МБОУ СОШ N 26 к ул. Народной | Ремонт пешеходного мостика с заменой настила | 250,0 | 250,0 | 50,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по покраске ограждений и ремонту деревянного настила |
| 158 | 11-023 | Установить осветительное оборудование вдоль дороги от дома по ул. Авиастроителей, 1/1, до ул. Кропоткина (дорога проходит между частным сектором и ул. Республиканской) | Обустройство наружного освещения участка проезда от дома по ул. Авиастроителей, 1/1, до ул. Кропоткина (350 м) | 1005,0 | 60,0 | 30,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, выполнен проект |
| 159 | 11-028 | Установить формы для детей младшего возраста (горка, песочница с элементами развития) на детской площадке дома N 136 по ул. Кропоткина | Установка детских и спортивных элементов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены игровые элементы на детской площадке |
| 160 | 11-029 | Установить игровые формы (карусели, качели, песочницу, горку) по ул. Кропоткина, 130/1 | Установка детских и спортивных элементов | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены игровые формы |
| 161 | 11-043 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Олеко Дундича, 27/1, 27/2 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 37,2 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 162 | 11-045 | Снести аварийные деревья со стороны овощехранилища по ул. Менделеева, 2 | Снос аварийных деревьев | 96,0 | 96,0 | 105,2 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 163 | 11-054 | Ремонт асфальтового покрытия перед главным входом в здание МБУ ЦРиТМ "Содружество" по ул. 25 лет Октября, 16 | Ремонт асфальтового покрытия возле входной зоны МБУ ЦРиТМ "Содружество" в пределах придомовой территории (250 кв. м) | 300,0 | - | 132,8 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (202,0 кв. м) |
| 164 | 11-074 | Произвести ремонтные работы на хоккейной коробке по ул. Олеко Дундича, 27: убрать стойки с баскетбольными кольцами, установить ворота, смонтировать освещение | Срезка стоек с баскетбольными кольцами, установка ворот, монтаж освещения | 370,0 | 370,0 | 212,5 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по сносу стойки с баскетбольными кольцами, установлены ворота, смонтировано освещение: установлено 6 столбов освещения с 10 светильниками, установлен электрический щиток с электрическим счетчиком и автоматами |
| Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич |
| 165 | 12-001 | Выполнить ремонт здания МБУК ДК им. М. Горького | Замена кресел в зрительном зале | 7800,0 | 7000,0 | 6663,7 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Заменены кресла в зрительном зале. Выполнен текущий ремонт внутренних помещений |
|  |  |  | Текущий ремонт внутренних помещений |  | 800,0 |  | 2016 | ДКСиМП |  |
| 166 | 12-011 | Установить скамейки по ул. Богдана Хмельницкого | Установка 10 дополнительных скамеек вдоль тротуаров | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 2016, 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Приобретено 6 скамеек, установка будет запланирована в весенний период 2017 года |
| 167 | 12-015 | Выполнить благоустройство территории между домами по ул. Богдана Хмельницкого, 12/1 и 14/1, с обустройством проезда от ул. Богдана Хмельницкого до здания по ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 | Благоустройство территории между домами с обустройством проезда | 2600,0 | - | 1683,2 | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1560,5 кв. м) |
| 168 | 12-016 | Отремонтировать дорожное покрытие перекрестка ул. Народной и ул. 25 лет Октября у дома по ул. Народной, 55 | Текущий ремонт дорожного покрытия | 200,0 | 200,0 | 990,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. 25 лет Октября |
| 169 | 12-018 | Выполнить ремонт дорожного покрытия по ул. Трикотажной от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной | Ремонт дорожного покрытия (2400 кв. м) | 2000,0 | - | 1800,0 | 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт ул. Трикотажной |
| 170 | 12-021 | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходного перехода через трамвайные пути у дома по ул. Народной, 46 | Текущий ремонт дорожного покрытия на перекрестке | 140,0 | 140,0 | 31,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен текущий ремонт дорожного покрытия на перекрестке |
| 171 | 12-026 | Дооборудовать детские площадки по адресам: ул. Объединения, 74, 68, 60; ул. Макаренко, 22, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 46, 26, 16/1,12/1, 8/2, 6/1, 2/2; ул. Народная, 1/1 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 68; ул. Объединения, 60 | 1320,0 | 400,0 | 351,3 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года <1>. Установлены игровые элементы на детских площадках по адресам: ул. Объединения, 68, ул. Объединения, 60, ул. Богдана Хмельницкого, 2/2, ул. Народная, 1/1 |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 22; ул. Богдана Хмельницкого, 46; ул. Богдана Хмельницкого, 16/1; ул. Богдана Хмельницкого, 8/2 |  | - |  | 2017 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 74; ул. Богдана Хмельницкого, 12/1; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; ул. Народная, 1/1 |  | - |  | 2018 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 26 |  | - |  | 2019 | Администрация Калининского района |  |
| 172 | 12-033 | Выполнить устройство асфальтированного тротуара по адресам: ул. Народная, 5, 7; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до ул. Богдана Хмельницкого, 14/3; от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до ул. Богдана Хмельницкого, 8/1; ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до Материнского сквера | Устройство пешеходного тротуара по ул. Народной, 5, 7 (150 кв. м) | 755,0 | - | 103,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по устройству участка тротуара по ул. Богдана Хмельницкого, 6/1 |
|  |  |  | Устройство участка тротуара по ул. Богдана Хмельницкого, 6/1 (25 м) с устройством лестничного марша с поручнями (25 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДЭЖКХ |  |
|  |  |  | Ремонт тротуара от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 (200 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДЭЖКХ |  |
|  |  |  | Ремонт тротуара от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до ул. Богдана Хмельницкого, 8/1 (150 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДЭЖКХ |  |
|  |  |  | Ремонт тротуара от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до Материнского сквера (100 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДЭЖКХ |  |
| 173 | 12-039 | Снос аварийных деревьев по: ул. Объединения, 19/1, 11; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1, 61, 59, 54, 44, 38, 30, 26, 26/1, 24, 4/1, 14, 11/1, 11/2, 8/3, 6/1, 2/2; ул. Народной, 5/1, 9/1, 12/1, 14/1, 16/1, 27/1, 32, 32/1, 34, 36; ул. 25 лет Октября, 25/1; ул. Учительской, 37, 50, 52; ул. Новая Заря, 43, 49 | Снос и обрезка аварийных деревьев после проведения обследования | 600,0 | 200,0 | 146,7 | 2016 - 2018 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев по ул. Б. Хмельницкого, 61/1, 61, 59, 54, 38, 4/1, 8/3, 2/2, ул. Народной, 12/1, 14/1 |
| 174 | 12-040 | Заменить лестничный марш у дома по ул. Богдана Хмельницкого, 8/2 (1-й подъезд) | Ремонт лестничного спуска | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Заменен лестничный марш у дома по ул. Богдана Хмельницкого, 8/2 |
| 175 | 12-051 | Устройство приямка с автоматической системой откачки грунтовых вод из подвальной части здания МБОУ СОШ N 23 по ул. Народной, 67 | Устройство приямка | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по устройству приямка |
| 176 | 12-062 | В МКДОУ д/с N 5 по ул. Объединения, 72/1, выполнить установку пластиковых окон; ремонт санузла в группе N 4; ремонт навеса, крыльца у входа в группу N 2; ремонт прачечной с заменой оборудования; асфальтирование территории; ремонт прогулочных веранд | Ремонт санузла в группе N 4 | 4500,0 | 300,0 | 255,0 | 2016 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по ремонту санузла в группе N 4 |
|  |  |  | Ремонт прачечной с заменой оборудования |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Частичная установка пластиковых окон (10 шт.) |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт навеса, крыльца у входа в группу N 2 |  | - |  | 2018 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт прогулочных веранд |  | - |  | 2017 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт отмостки (450 кв. м) |  | - |  | 2020 | ДО |  |
|  |  |  | Частичное асфальтирование территории (665 кв. м) |  | - |  | 2020 | ДО |  |
| 177 | 12-0039 | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны МБУК ПКиО "Сосновый бор" | Установка парковой мебели, разбивка цветников, формирование цветочных клумб | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 - 2020 | ДКСиМП | Выполнен в части 2016 года. Проведены частичный ремонт дорожно-тропиночной сети, разбивка клумб, восстановление наружных сетей водопровода |
| Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич |
| 178 | 13-015 | Ремонт системы вентиляции и помещений в прачечной в МКДОУ д/с N 38 | Ремонт системы вентиляции и помещений в прачечной детского сада | 550,0 | 550,0 | 491,4 | 2016 | ДО | Выполнен. Выполнены работы по ремонту вентиляции |
| 179 | 13-039 | Ремонт подпорной стенки и благоустройство территории МБОУ СОШ N 105 | Выполнить проект благоустройства территории | 13468,0 | 450,0 | 13468,0 | 2016 | ДО | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту подпорной стенки и благоустройству территории |
|  |  |  | Благоустройство территории школы (3000 кв. м) |  | 5000,0 |  | 2016, 2017 | ДО |  |
| 180 | 13-040 | Оборудование и обустройство спортивной площадки турниками и тренажерами в МБОУ СОШ N 105 | Разработка проектно-сметной документации | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Разработана проектно-сметная документация |
|  |  |  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории школы (800 кв. м) с резиновым покрытием |  | - |  | 2018 | ДО |  |
| 181 | 13-044 | Выполнить ремонт раздевалок, санузлов и душевых в спортивном зале в МБОУ СОШ N 151 | Ремонт раздевалок, санузлов и душевых в спортивном зале школы | 1000,0 | - | 400,0 | 2019 | ДО | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту раздевалок, санузлов и душевых в спортивном зале |
| 182 | 13-045 | Замена окон в МБОУ СОШ N 173 | Замена оконных блоков | 1527,0 | 1527,0 | 1492,9 | 2016 | ДО | Выполнен частично. Установлены 33 оконных блока. Продолжение работ будет запланировано на 2017 год |
| 183 | 13-055 | Обустройство тротуара по территории МБОУ СОШ N 151 по ул. Курчатова, 13/1 | Обустройство тротуара по территории школы (70 кв. м) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара |
| 184 | 13-057 | Произвести обрезку деревьев от МКУ ЦПВ "Патриот", вдоль дома по ул. Фадеева, 22 | Провести обрезку поросли деревьев | 80,0 | 80,0 | 15,0 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по санитарной обрезке деревьев и поросли |
| 185 | 13-072 | Произвести обрезку деревьев, прореживание и очистку территории зеленой зоны по ул. Столетова вдоль домов N 20 и N 20/1 под ЛЭП | Выполнить работы по обрезке деревьев, вырезке поросли, очистке территории зеленой зоны по ул. Столетова вдоль домов N 20 и N 20/1 под ЛЭП (900 кв. м) | 720,0 | 100,0 | 24,9 | 2016 - 2020 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по санитарной обрезке деревьев и поросли |
| 186 | 13-074 | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Поликлиника", "Торговый центр", "Рассветная", "Курчатова", "Макаренко", "Завод ПО "Север", "Магазин "Юбилейный", "Школа N 31" | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Магазин "Юбилейный" - 1 шт. | 870,0 | 120,0 | 76,6 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по ремонту остановочной платформы на остановке общественного транспорта "Магазин "Юбилейный" |
|  |  |  | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Поликлиника" - 1 шт.; "Торговый центр" - 1 шт.; "Рассветная" - 1 шт.; "Курчатова" - 1 шт.; "Школа N 31" - 1 шт., "Макаренко" - 2 шт. |  | - |  | 2017 | ДТиДБК |  |
|  |  |  | Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Завод ПО Север" - 2 шт. |  | - |  | 2019 | ДТиДБК |  |
|  |  |  | Обустройство заездных карманов на остановке общественного транспорта "Завод ПО "Север" |  | - |  | 2017 | ДТиДБК |  |
| 187 | 13-076 | Ремонт дороги по ул. Тайгинской, от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Рассветной | Выполнить работы по ремонту дороги по ул. Тайгинской, от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Рассветной (4000 кв. м) | 4000,0 | 4000,0 | 2700,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Тайгинской |
| 188 | 13-078 | Выполнить работы по обустройству подходов к пешеходным переходам от дома по ул. Рассветной, 12, к магазину "Холидей" | Обустройство подходов к пешеходным переходам | 20,0 | - | 99,8 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обустройству подходов к пешеходным переходам |
| 189 | 13-079 | Выполнить работы по обустройству подходов к пешеходному переходу на ул. Рассветной в районе остановки общественного транспорта "Поликлиника" | Обустройство подходов к пешеходному переходу | 20,0 | 20,0 | 99,8 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по обустройству подходов к пешеходному переходу |
| 190 | 13-081 | Произвести вырубку деревьев на пешеходной дорожке на дамбе между 4-м и 5-м микрорайонами по ул. Столетова | Выполнить работы по подрезке деревьев и вырезке поросли | 90,0 | 40,0 | 50,0 | 2016, 2018 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по подрезке деревьев и вырезке поросли |
| 191 | 13-084 | Оборудовать остановочными павильонами остановки общественного транспорта на ул. Курчатова: "Магазин", на ул. Фадеева: "Общежитие", "Фадеева", на ул. Объединения: "АЗС" | Оборудовать остановочными павильонами остановки общественного транспорта на ул. Курчатова: "Магазин" - 1 шт.; на ул. Фадеева: "Общежитие" - 2 шт., "Фадеева" - 1 шт.; на ул. Объединения: "АЗС" - 1 шт. | 500,0 | - | 448,8 | 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Установлены остановочные павильоны |
| 192 | 13-087 | Ремонт дорог улиц частного сектора пос. Северный: Ставского, Илимской, Полежаева, Ферганской, Целинной, Сухановской, Бунина, Пятигорской, Оптической от дома N 2 до дома N 24, переулки: 1-й - 6-й Электронные, Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, Бобруйский | Выполнить ремонт улиц частного сектора: переулки: 1-го - 6-го Электронных (5100 кв. м), ул. Ставского (1680 кв. м), ул. Илимской (1560 кв. м), ул. Полежаева (2460 кв. м), ул. Ферганской (1620 кв. м), ул. Сухановской (720 кв. м), ул. Бунина (720 кв. м), ул. Пятигорской (2820 кв. м), пер. Новаторского (1260 кв. м), пер. 1-го Новаторского (1400 кв. м), пер. 2-го Фадеева (1260 кв. м), ул. Оптической от дома N 2 до дома N 24 (1900 кв. м), пер. Бобруйского (1140 кв. м), ул. Целинной (5400 кв. м) | 15000,0 | 2011,4 | 2011,4 | 2016, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Илимского, ул. Ставского, пер. 1-го - 6-го Электронных |
| 193 | 13-093 | Произвести обрезку деревьев на ул. Сухановской | Выполнить работы по обрезке деревьев по ул. Сухановской | 70,0 | 70,0 | 15,6 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Выполнен снос 3 кленов, обрезка поросли и веток |
| 194 | 13-094 | Устройство уличного освещения по ул. Дунаевского | Проектирование наружного освещения | 1395,0 | 90,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось |
|  |  |  | Обустройство наружного освещения (750 м) |  | - |  | 2017 - 2019 | ДТиДБК |  |
| 195 | 13-099 | Обрезка деревьев (тополей) во дворе дома по ул. Макаренко, 19 | Снос и обрезка деревьев | 80,0 | 80,0 | 19,5 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке 14 тополей |
| 196 | 13-108 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками, малыми формами, спортивными тренажерами по адресам: ул. Красных Зорь, 3/1, 3/2, 5, ул. Курчатова, 17 (карусель, качели, тренажеры), ул. Рассветная, 1/1 (горка), ул. Рассветная, 6, 10, ул. Тайгинская, 24/1, 24, 26 (спортивная площадка) | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Красных Зорь, 3/1, ул. Красных Зорь, 3/2, ул. Красных Зорь, 5, ул. Рассветная, 1/1 (горка), ул. Рассветная, 6 | 820,0 | 410,0 | 333,4 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Установлены детские городки по адресам: ул. Красных Зорь, 3/2, ул. Рассветная, 6, ул. Рассветная, 1/1, ул. Красных Зорь 3/1, 5 |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Рассветная, 10, ул. Тайгинская, 26, ул. Курчатова, 17. Установка спортивных элементов по ул. Тайгинской, 24/1, 24 |  | - |  | 2017 | Администрация Калининского района |  |
| 197 | 13-110 | Установить спортивные элементы по адресам: ул. Курчатова, 15, ул. Рассветная, 10/1 | Установка спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 15, ул. Рассветная, 10/1 | 60,0 | 60,0 | 106,7 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены спортивные элементы |
| 198 | 13-111 | Выполнить обрезку поросли на остановке общественного транспорта "Курчатова" | Выполнить обрезку поросли на остановке общественного транспорта "Курчатова" | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке 20,0 кв. м поросли на остановке общественного транспорта "Курчатова" |
| 199 | 13-117 | Оборудовать уличное освещение по ул. Сухановской вдоль МБОУ СОШ N 103 в сторону МКДОУ д/с N 510 "Калинка" и общежития по ул. Сухановской, 6 | Обустройство наружного освещения улицы Сухановской (300 м) | 619,0 | 36,0 | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, определен источник электроснабжения наружного освещения. Подключение от существующей линии наружного освещения, проектирование не требуется |
| 200 | 13-120 | Установить скамейки и урны в сквере по ул. Рассветной в микрорайоне Снегири | Установка скамеек и урн | 100,0 | 100,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 201 | 13-127 | Выполнить работы по обустройству водоотведения на придомовой территории по ул. Рассветной, 5 | Обустройство водоотведения по ул. Рассветной, 5, в 2016 г. в рамках гарантийных обязательств подрядной организации | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Подрядная организация выполнила гарантийные обязательства |
| Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 202 | 14-009 | Произвести установку опор освещения от ул. Тюленина, 19, до ул. Краузе, 21 (от пересечения ул. Тюленина - внутриквартальный проезд - ул. Краузе) | Выполнить обустройство наружного освещения участка автодороги по ул. Тюленина, от ул. Тюленина, 19, до ул. Краузе, 21 (500 м) | 1005,0 | 60,0 | 411,0 | 2016 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы |
| 203 | 14-013 | Выполнить строительство пандуса для спуска колясок от дома N 24/2 по ул. Тюленина к дому N 5/1 по ул. Гребенщикова (на существующей лестнице к МАДОУ д/с N 85) | Выполнить устройство пандуса на лестнице от дома N 24/2 по ул. Тюленина к дому N 5/1 по ул. Гребенщикова | 50,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по устройству пандуса за счет привлеченных средств |
| 204 | 14-018 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3, 4, 5, 8, ул. Кочубея, 7, ул. Курчатова, 3, 7/6, 7/7 | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3 (1254 кв. м), ул. Земнухова, 4 (1632 кв. м), ул. Земнухова, 5 (543 кв. м) | 10200,0 | - | 4606,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (4829,5 кв. м) по адресам: ул. Земнухова, 4, и ул. Курчатова, 3 |
|  |  |  | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 8 (1235 кв. м), ул. Кочубея, 7 (проезд - 714 кв. м и тротуар до ул. Кочубея - 450 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДЭЖКХ |  |
|  |  |  | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Курчатова, 3 (2275 кв. м), ул. Курчатова, 7/6 (420 кв. м), ул. Курчатова, 7/7 (400 кв. м) |  | - |  | 2020 | ДЭЖКХ |  |
| 205 | 14-022 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Курчатова, 3, 3/2, 3/3, 7/6, 11/4, 37; ул. Свечникова, 9; ул. Тюленина, 1/2, 15; ул. Земнухова, 6, 7, 7/1, 8, 11; ул. Родники, 1, 6/1, 10; ул. Краузе, 13 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тюленина, 1/2, ул. Тюленина, 15, ул. Земнухова, 6 | 2400,0 | 300,0 | 305,3 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Установлены детские городки по адресам: ул. Тюленина, 1/2, по ул. Тюленина, 15, ул. Земнухова, 6 |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 3, ул. Курчатова, 3/2, ул. Курчатова, 3/3 |  | - |  | 2017 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 7/6, ул. Курчатова, 11/4, ул. Свечникова, 9 |  | - |  | 2018 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Земнухова, 7, 7/1, 11 |  | - |  | 2019 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 37, ул. Родники, 1, ул. Родники, 6/1, ул. Родники, 10, ул. Краузе, 13, ул. Земнухова, 8 |  | - |  | 2020 | Администрация Калининского района |  |
| 206 | 14-032 | Выполнить строительство островка безопасности по ул. Тюленина, на остановке общественного транспорта "Свечникова" | Обустройство островка безопасности на пешеходном переходе в районе дома N 16 по ул. Тюленина | 50,0 | 50,0 | 38,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Обустроен островок безопасности на пешеходном переходе |
| 207 | 14-035 | Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта "Краузе" по ул. Краузе; остановка общественного транспорта "Магазин "Радуга" по ул. Краузе; остановка общественного транспорта "Жилмассив Родники" по ул. Краузе | Установка автопавильонов (3 шт.) на остановках общественного транспорта: "Краузе" - "Жилмассив Родники" - "Магазин "Радуга" | 320,0 | 160,0 | 183,6 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Установлены 2 остановочных павильона |
| 208 | 14-044 | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ N 207 | Частичный ремонт кровли | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по частичному ремонту кровли |
| 209 | 14-046 | Провести ремонт прилегающей к МБОУ СОШ N 207 территории, ступеней, ведущих к крыльцу, и подпорной стены | Ремонт части ступеней на территории школы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | ДО | Не выполнен. Произведены работы по ремонту ступеней. Продолжение работ будет запланировано на 2017 год |
| 210 | 14-048 | Выполнить установку противопожарных дверей в МБОУ СОШ N 207 | Установка противопожарных дверей | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по установке противопожарных дверей |
| 211 | 14-057 | Выполнить частичный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 203 | Ремонт стен, установка защиты на радиаторы | 300,0 | 300,0 | 236,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала |
| 212 | 14-060 | Выполнить замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 8 | Замена оконных блоков (200 кв. м - 20 оконных блоков) | 1655,0 | 955,0 | 954,0 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлены 14 оконных блоков |
| 213 | 14-067 | Выполнить работы по реконструкции линии освещения и установке новых светильников на хоккейной коробке МБОУ СОШ N 8 | Ремонт освещения хоккейной коробки | 100,0 | - | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту освещения хоккейной коробки |
| 214 | 14-071 | Выполнить ремонт кровли в МКДОУ д/с N 3 "Радуга детства" | Частичный ремонт кровли | 60,0 | - | 60,0 | 2017 | ДО | Выполнен <1>. Произведены работы по частичному ремонту кровли |
| 215 | 14-0018 | Благоустроить остановку общественного транспорта "Магазин" по ул. Курчатова | Благоустройство территории остановочной площадки | Финансирование в рамках наказа N 13-084 | - | - | 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Установлены остановочные павильоны (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 13-084) |
| Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 216 | 15-023 | Заменить окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 475 "Антошка" (ул. Новоуральская, 1/2) | Частичная замена оконных блоков (51 шт.) в здании МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 | 1000,0 | 500,0 | 558,0 | 2016, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2016 года. Установлен 21 оконный блок |
| 217 | 15-028 | Заасфальтировать территорию у здания подразделения "Спортивное" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Новоуральская, 15/5 | Ремонт асфальтового покрытия у здания подразделения "Спортивное" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Новоуральской, 15/5 (400 кв. м) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия (768,5 кв. м) |
| 218 | 15-034 | Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с N 249 (ул. Ордынская, 10) | Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с N 249 по ул. Ордынской, 10 (300 кв. м) | 950,0 | - | 851,0 | 2019 | ДО | Выполнен <1>. Произведены работы по благоустройству территории детского сада (устройство бетонного покрытия) |
| 219 | 15-039 | Доукомплектовать малыми детскими формами игровую детскую площадку МКДОУ д/с N 229 (ул. Новоуральская, 4а) | Установить малые игровые формы | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Установлены малые игровые формы |
| 220 | 15-049 | Построить остановочную платформу и установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "АЗС" (напротив дома N 53 по ул. Магистральной) | Построить остановочную платформу и установить остановочный павильон | 1000,0 | 1000,0 | 548,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Построена остановочная платформа и установлен остановочный павильон |
| 221 | 15-050 | Обустроить остановку общественного транспорта "Юбилейный" в направлении остановки общественного транспорта "Школа" | Выполнить работы по обустройству остановки общественного транспорта: обустройство посадочной площадки; установка автопавильона | 200,0 | 200,0 | 76,6 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству остановки общественного транспорта |
| 222 | 15-056 | Организовать пешеходный переход на 1-м Магистральном переулке через дорогу по ул. Магистральной | Организовать пешеходный переход через дорогу по ул. Магистральной в районе 1-го Магистрального переулка | 10,0 | 10,0 | 3,7 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен частично. Установлены дорожные знаки. Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 223 | 15-057 | Поставить знак ограничения скорости по ул. Ордынской | Установить знаки ограничения скорости по ул. Ордынской | 50,0 | 50,0 | 2,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки |
| 224 | 15-058 | Организовать новый маршрут общественного транспорта сообщением с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном "Стрижи" и жилым районом Пашино | Рассмотреть возможность и целесообразность организации маршрутов общественного пассажирского транспорта, соединяющих жилой район Пашино с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном "Стрижи" | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. Приказом ДТиДБК от 03.02.2015 N 16-од открыт автобусный маршрут N 58 "Микрорайон "Стрижи" - ул. Учительская". Вакансии автобусного маршрута N 58 размещены на официальном сайте города Новосибирска novo-sibirsk.ru для привлечения перевозчиков. Заявок от перевозчиков не поступало. В связи с этим, для обеспечения транспортного сообщения ж/м "Родники" с микрорайоном "Стрижи" приказом ДТиДБК от 22.09.2016 N 163-од |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 10.10.2016 путь следования маршрутного такси N 24 "ТК "Лента" - ул. Татьяны Снежиной" продлен от ТК "Лента" по улицам Гребенщикова - Краузе - Кубовая до о.п. "Микрорайон "Стрижи", маршруту присвоено наименование "Микрорайон "Стрижи" - ул. Татьяны Снежиной". При отсутствии заявок на обслуживание автобусного маршрута N 58 в 2017 году запланировано внесение изменений в схему данного маршрута |
| 225 | 15-063 | Отремонтировать дорогу в сторону кладбища | Выполнить текущий ремонт дороги (200 кв. м) | 200,0 | 200,0 | 38,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт дороги от кладбища "Северное" до автодороги |
| 226 | 15-067 | Отсыпать и благоустроить Турухановский переулок | Выполнить ремонт Турухановского переулка (750 кв. м) | 400,0 | 400,0 | 241,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт Турухановского переулка |
| 227 | 15-068 | Благоустроить дорогу на 1-м Магистральном переулке | Выполнить ремонт 1-го Магистрального переулка (1300 кв. м) | 650,0 | 650,0 | 308,4 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт 1-го Магистрального переулка |
| 228 | 15-070 | Отремонтировать дорогу вокруг лечебного учреждения ГБУЗ НСО Городская больница N 4 | Выполнить ремонт дороги вокруг лечебных корпусов ГБУЗ НСО ГБ N 4 от ул. Новоуральской до 7-го Магистрального переулка (2600 кв. м, в том числе 2000 кв. м в асфальте, 600 кв. м в щебне) | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Новоуральской |
| 229 | 15-071 | Построить дорогу на ул. Чановской | Выполнить ремонт дороги по ул. Чановской (2000 кв. м) | 710,5 | 710,5 | 725,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Чановской |
| 230 | 15-086 | Обустроить освещение от ул. Новоуральской, 15, 13, 9а, 7, 5, 3 до МБОУ СОШ N 34 | Проектирование и обустройство наружного освещения протяженностью 450 м от ул. Новоуральской, 15, 13, 9а, 7, 5, 3 до МБОУ СОШ N 34 | 746,0 | 29,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, определен источник электроснабжения наружного освещения. Подключение будет осуществлено от существующей линии наружного освещения. Выполнение строительно-монтажных работ будет запланировано на 2017 год |
| 231 | 15-088 | Сделать освещение по улицам: Селенгинской, Великолукскому переулку, Придорожному переулку, Тевризской, 1 - 7 | Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: ул. Селенгинская (от ул. Магистральной до ул. Томской протяженностью 600 м); Великолукский переулок (от дома N 2 до дома N 34 протяженностью 200 м); Придорожный переулок (от дома N 1 до дома N 11 протяженностью 200 м); ул. Тевризская (от дома N 1 до дома N 7 протяженностью 100 м) | 1405,0 | 72,0 | 599,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линиях наружного освещения |
| 232 | 15-089 | Выполнить обустройство освещения тротуара на границе территорий МБОУ СОШ N 34 и МКДОУ д/с N 475 "Антошка" | Выполнить проектирование и обустройство наружного освещения пешеходного тротуара общего назначения между территорией МБОУ СОШ N 34 по ул. Новоуральской, 11/3, и территорией МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2, 19/1, протяженностью 200 м | 573,0 | 33,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, определен источник электроснабжения наружного освещения. Подключение будет осуществлено от существующей линии наружного освещения. Выполнение строительно-монтажных работ будет запланировано на 2017 год |
| 233 | 15-090 | Выполнить наружное освещение участка внутриквартального проезда от ул. Магистральной, 51б, до ул. Новоуральской, 19/12 | Выполнить обустройство наружного освещения участка внутриквартального проезда от ул. Магистральной, 51б, до ул. Новоуральской, 19/12, протяженностью 100 м | 240,0 | 15,0 | 166,0 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству линии наружного освещения |
| 234 | 15-091 | Сделать освещение по ул. Кыштовской | Выполнить обустройство наружного освещения по ул. Кыштовской протяженностью 350 м | 230,0 | 130,0 | 124,0 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линиях наружного освещения |
| 235 | 15-093 | Сделать освещение на ул. Купинской от дома N 15 и до конца улицы | Выполнить обустройство наружного освещения ул. Купинской протяженностью 300 м | 322,0 | 200,0 | 65,0 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству линии наружного освещения |
| 236 | 15-103 | Благоустроить внутриквартальные и придомовые территории в микрорайоне Гвардейском | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов: по ул. Солидарности, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98, 99, 99а (17439,3 кв. м); по ул. Солидарности, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 (17205,0 кв. м); по ул. Лейтенанта Амосова, 53, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 79/1; ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 81, 103а (35302,0 кв. м) | 80439,0 | 5936,0 | 5024,5 | 2016 - 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (5869,8 кв. м) по адресам: ул. Солидарности, 83, 89, 91, 95, 99, 99а |
| 237 | 15-108 | Установить детский городок по адресу: ул. Новоуральская, 28а | Установка детского городка и спортивных элементов по адресу: ул. Новоуральская, 28а | 200,0 | 200,0 | 114,0 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлен детский городок |
| 238 | 15-125 | Установить детский городок по ул. Солидарности, 77/1 и 79/1 | Установка детского городка и спортивных элементов | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 2016, 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Установлен детский городок |
| 239 | 15-0001 | Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона Клюквенного из федеральной собственности в муниципальную | Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона Клюквенного из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | - | 2016 - 2020 | ДЗиИО | Не выполнен в части 2016 года. ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" проведены мероприятия по формированию земельных участков, необходимых для эксплуатации объектов недвижимости, расположенных на территории микрорайона, в том числе земельного участка, необходимого для обслуживания автомобильной дороги по ул. Подневича, передаваемой из федеральной собственности в муниципальную собственность с земельным участком. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Земельные участки, на которых расположены многоквартирные жилые дома, в соответствии с действующим законодательством РФ, являются общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме и не подлежат передаче в муниципальную собственность города Новосибирска. Оставшаяся часть земельного участка микрорайона к передаче в муниципальную собственность не планируется |
| 240 | 15-0022 | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий. Строительство за счет привлеченных средств | - | - | - | 2016 - 2020 | ДЭЖКХ | Не выполнен в части 2016 года. Работы произведены частично в рамках инвестиционной программы МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 241 | 15-0049 | Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта "Деревообрабатывающий комбинат") | Восстановление освещения | 1774,0 | 1774,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен частично. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, определен источник электроснабжения наружного освещения, выполнен проект. Выполнение строительно-монтажных работ будет запланировано на 2017 год |
| 242 | 15-0051 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистральных переулков, 9-го, 10-го Магистральных переулков, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Краснозерской, Бабаева | Благоустройство улиц: Спасской, Солидарности, ул. Чановской, 7-го Мошковского переулка | 1500,0 | 1500,0 | 1200,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Чановской (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 15-071) и ул. Спасской |
| 243 | 372 | Освещение улиц частного сектора: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Краснозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го - 11-го Магистрального | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: Солидарности, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Краснозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Хуторской; переулка Подлесного | 3774,0 | 1258,0 | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК, администрация Калининского района | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, определен источник электроснабжения наружного освещения, выполнен проект. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2017 год |
| Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |
| 244 | 16-045 | Установить освещение спортивной площадки по адресу: ул. Бурденко, 30, с таймерным режимом | Установка освещения спортивной площадки | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Установлено освещение с таймерным режимом |
| 245 | 16-047 | Выполнить снос 12-ти деревьев на территории возле дома N 42 по ул. Мира со стороны проезжей части ул. Мира | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 226,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев |
| 246 | 16-084 | Провести освещение улиц микрорайона, установить фонари по ул. Бурденко, 3, 7, 11а, 17/1, ул. 3-й Ольховской, ул. 4-й Ольховской, ул. 6-й Ольховской, 1-му пер. Мира от дома N 12 до дома N 28 | Строительство линии наружного освещения | 1133,0 | 48,0 | 173,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линиях наружного освещения |
| 247 | 16-093 | Построить переходный пешеходный мост через р. Тула между домами по адресам: 8-й Чукотский пер., 26, и ул. Тульская, 247 | Строительство переходного пешеходного моста | 3000,0 | - | 5527,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству переходного пешеходного моста |
| 248 | 16-113 | Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по пер. 1-му Телевизионному (от ул. Римского-Корсакова до въезда на территорию МКДОУ д/с N 286) | Ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия | 500,0 | 500,0 | 331,6 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Римского-Корсакова, пер. 1-го Телевизионного (проезд от ул. Римского-Корсакова до пер. 1-го Телевизионного) |
| 249 | 16-115 | Провести капитальный ремонт асфальтового покрытия между корпусами МКДОУ д/с N 86, примыкающих дорожек | Капитальный ремонт асфальтового покрытия | 1200,0 | 1200,0 | 3820,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия между корпусами МКДОУ д/с N 86 |
| 250 | 16-118 | Заменить электрощитовую на соответствующую современным требованиям пожарной безопасности в МКДОУ д/с N 317 | Замена электрощитовой | 300,0 | 300,0 | - | 2016 | ДО | Выполнен частично. Выполнен проект по замене электрощитовой. Работы по замене электрощитовой будут запланированы на 2017 год |
| 251 | 16-123 | Провести замену беседок на прогулочных участках групп N 2 и N 3 в МКДОУ д/с N 317 | Установка прогулочных беседок | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Установлены прогулочные беседки |
| 252 | 16-125 | Установить во дворе дома N 23 по ул. Вертковской детские игровые формы, добавить элементы детского игрового оборудования во дворе домов по ул. Вертковской, 19 - 21 | Установка детских игровых форм | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 2016, 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен в части 2016 года. Установлены детские игровые формы |
| 253 | 16-162 | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Станиславский жилмассив" со стороны дома N 29 по ул. Станиславского | Установка остановочного павильона | 92,0 | 92,0 | 91,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен остановочный павильон |
| 254 | 16-187 | Организовать остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ул. Палласа" по четной стороне ул. Петухова | Обустройство остановки общественного транспорта "Палласа" | 300,0 | - | 82,1 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Обустроена остановка общественного транспорта "Палласа" |
| 255 | 16-191 | Выполнить омолаживающую обрезку 17-ти деревьев по ул. Палласа, 1 - 3 | Омолаживающая обрезка | 100,0 | 100,0 | 172,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по омолаживающей обрезке деревьев |
| 256 | 16-200 | Провести ремонтные работы на хоккейной коробке по ул. Палласа, 39: нарастить высоту сетки со стороны ул. Палласа, 33, и установить трибуны для стоящих на ногах зрителей | Ремонт хоккейной коробки | 375,0 | 75,0 | 71,6 | 2016, 2017 | ДКСиМП | Выполнен в части 2016 года. Установлены 4 опоры, смонтирована текстильная защитная сетка на металлическом тросе над верхним ограждением |
| 257 | 16-204 | Установить детскую игровую площадку по ул. Палласа, 21 | Установка игровой площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| Кировский район, Ленинский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| Кировский район |
| 258 | 17-002 | Построить дорогу от ул. Саввы Кожевникова (между зданиями N 37 и N 39) до пер. Обского, 43 | Строительство дороги к пляжу по пер. Обскому, 43, и строительство парковочного кармана для посетителей парка | 3500,0 | 3500,0 | 3931,4 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Построена дорога к пляжу с парковочным карманом для посетителей |
| 259 | 17-004 | Выполнить ремонт дороги от дома N 11 по ул. XX Партсъезда до дома N 1/1 по ул. Урманова | Ремонт дороги от дома N 11 по ул. XX Партсъезда до дома N 1/1 по ул. Урманова | 2200,0 | - | 1716,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1994,8 кв. м) |
| 260 | 17-014 | Выполнить ремонт дорог сектора индивидуальной жилой застройки с устройством покрытия из органоминеральной смеси и лотков водоотведения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорской, ул. Сочинской, ул. Тракторной, ул. Западной и пер. Ремесленному | Выполнить ремонт дорог сектора индивидуальной жилой застройки с устройством покрытия из органоминеральной смеси и лотков водоотведения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорской, ул. Сочинской, ул. Тракторной, ул. Западной и пер. Ремесленному | 10600,0 | - | 2376,5 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен ремонт ул. Красный Восток, ул. Сочинской, пер. Ремесленного |
| 261 | 17-018 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органоминеральной смеси по ул. Изыскателей (от дома N 48 до дома N 68) | Ремонт дороги с устройством покрытия из ЩПС | 480,0 | 480,0 | 2368,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Изыскателей |
| 262 | 17-019 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органоминеральной смеси по ул. Тульской (от дома N 119 до пересечения с пер. Учительским) | Ремонт дороги с устройством покрытия из органоминеральной смеси | 200,0 | - | - | 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт дороги |
| 263 | 17-023 | Выполнить ремонт дороги от ул. Изыскателей, 2а, до выезда на ул. Немировича-Данченко: на участке от ул. Изыскателей, 2а, до ул. Тульской с устройством покрытия из органоминеральной смеси, от ул. Тульской до выезда на ул. Немировича-Данченко с устройством асфальтобетонного покрытия | Ремонт дороги от ул. Изыскателей, 2а, до выезда на ул. Немировича-Данченко: на участке от ул. Изыскателей, 2а, до ул. Тульской ремонт с устройством покрытия из органоминеральной смеси, на участке от ул. Тульской до выезда на ул. Немировича-Данченко с устройством асфальтобетонного покрытия | 1800,0 | 1800,0 | 2994,6 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Изыскателей |
| 264 | 17-024 | Произвести снос 5-ти деревьев и обрезку 2-х деревьев на территории многоквартирного дома N 10 по ул. Новогодней | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | - | 40,1 | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 265 | 17-029 | Демонтировать металлические гаражи, расположенные на территории общего пользования возле домов N 49/1 и N 51 по ул. Ватутина | Демонтаж металлических гаражей | 1000,0 | - | 50,2 | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведен демонтаж гаражей |
| 266 | 17-043 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 34/1 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1271,0 | 1271,0 | 1164,4 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1346,6 кв. м). Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 267 | 17-052 | Обустройство придомовой территории малыми игровыми формами для детей по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская многофункциональная площадка |
| 268 | 17-053 | Обустройство придомовой территории малыми игровыми формами для детей по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская многофункциональная площадка |
| 269 | 17-061 | На территории, сопряженной с дворами домов NN 20, 20/1, 32/1, 34/1 по ул. Новогодней, МКДОУ д/с N 398 (ул. Новогодняя, 34/2), выполнить обустройство мини-сквера: высадить крупномерные деревья, сформировать пешеходные дорожки, организовать цветники, установить детские малые игровые и спортивные формы, скамьи | Строительство мини-сквера, установка детской спортивно-игровой площадки | 6000,0 | - | 6200,0 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по благоустройству и озеленению территории. Продолжение работ по реализации наказа избирателей будет запланировано на 2017 год |
| 270 | 17-062 | Выполнить ремонт межквартальной дороги от ул. Немировича-Данченко, 147/3, до территории МБОУ Лицей N 176 (ул. Новогодняя, 20/2) | Ремонт межквартального проезда | 1061,1 | 1061,1 | 1061,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Немировича-Данченко, ул. Новогодней (проезд от ул. Немировича-Данченко в направлении ул. Новогодней) |
| 271 | 17-0011 | Изменить автобусный маршрут N 1243 с возможностью движения автобусов по ул. Аникина - ул. Обогатительной, выполнить устройство дорожной инфраструктуры | Устройство остановочной платформы | 2200,0 | - | 704,6 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Обустроены остановки общественного транспорта по улицам Аникина - Обогатительной |
| Ленинский район |
| 272 | 17-066 | Выполнить комплексное благоустройство аллеи им. Шукшина: произвести спил и раскорчевку аварийных деревьев, осуществить подсадку молодых зеленых насаждений, выполнить наружное освещение, заасфальтировать пешеходные дорожки, сформировать клумбы, высадить газон по ул. Геодезической вдоль домов NN 13, 21/1 | Благоустройство и озеленение территории | 1600,0 | 200,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 273 | 17-073 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: пр. Карла Маркса, 22 | Установка детской многофункциональной игровой площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 274 | 17-075 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, оборудовать водоотвод для предотвращения скапливания сезонных и талых вод, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по пр. Карла Маркса, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000,0 | 2689,0 | 1411,0 | 2016, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1301,9 кв. м) |
| 275 | 17-078 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: пр. Карла Маркса, 41 | Благоустройство внутриквартальной территории | 3000,0 | 3000,0 | 775,6 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (780,4 кв. м) |
| 276 | 17-080 | Расширение проезжей части, оборудование дополнительного парковочного места, обустройство тротуара вдоль дома, выполнение искусственных неровностей возле 1-го и 4-го подъездов по адресу: ул. Ватутина, 31/1 | Благоустройство внутриквартальной территории | 311,0 | 311,0 | 345,4 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (205,48 кв. м) |
| 277 | 17-089 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, обустроить пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 9 | Благоустройство придомовой территории | 1900,0 | 1900,0 | 1327,3 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1509,4 кв. м) |
| 278 | 17-090 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории домов NN 1, 3 по ул. Геодезической и домов NN 36, 38 по ул. Блюхера: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширению проезжей части, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, обустроить пешеходные дорожки | Благоустройство придомовой территории | 4500,0 | 4500,0 | 3753,3 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (4272,3 кв. м) |
| 279 | 17-092 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории домов NN 5, 5/1, 7 по ул. Геодезической: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширить дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, обустроить пешеходные дорожки. Выполнить ремонт внутриквартального проезда от ул. Блюхера, 38, к дому N 46 по ул. Блюхера | Благоустройство придомовой территории | 4000,0 | - | 1007,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1228,7 кв. м) |
| Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 280 | 18-028 | Частичная замена окон на пластиковые в блоках "А" и "Б" МБОУ СОШ N 196 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 21, на площади 397 кв. м | Установка окон ПВХ | 3500,0 | 900,0 | 900,0 | 2016, 2018 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Выполнена замена оконных блоков |
| 281 | 18-032 | Выполнить снос 64-х и обрезку 62-х деревьев на территории МБОУ СОШ N 192 по ул. Чигорина, 8 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 - 2018, 2020 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 282 | 18-056 | Установить детский спортивный комплекс и уличные тренажеры по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 15, в количестве 8 шт. | Установка детского спортивного комплекса и уличных тренажеров | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлен детский спортивный комплекс |
| 283 | 18-066 | Установить дорожный знак 5.21 "Жилая зона" на внутриквартальном проезде между домами N 2/1 и N 4 по ул. Комсомольской | Установка дорожного знака | 10,0 | 10,0 | 2,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен дорожный знак |
| 284 | 18-071 | Восстановить ливневый коллектор по ул. Герцена в районе дома N 6. При необходимости построить новую ливневую канализацию для обеспечения отведения талых и дождевых вод возле дома N 6 по ул. Герцена | Восстановление ливневого коллектора | 2500,0 | - | 2127,7 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству ливневой канализации |
| 285 | 18-072 | Ремонт дороги по ул. Комсомольской, ул. Тюменской с восстановлением ливневой канализации | Ремонт дороги | 18486,7 | 18486,7 | 18486,7 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Комсомольской, ул. Тюменской |
| 286 | 18-094 | Установить 5 уличных тренажеров на площадке между домами N 6 и N 6/1 по ул. Комсомольской | Установка уличных тренажеров | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлены уличные тренажеры |
| 287 | 18-115 | Устройство остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Кинотеатр Обь" | Устройство остановочного павильона | 80,0 | 80,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с тем, что на месте возможной установки остановочного павильона расположен торговый павильон. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 288 | 18-119 | Организовать движение маршрута общественного транспорта N 1243 до 00:00 | Организация движения маршрута общественного транспорта | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Действующее расписание движения обеспечивает работу автобусного маршрута N 43 (ранее N 1243) "Белые росы - Микрорайон "Чистая Слобода", время окончания движения на котором в 23:26 час. на о.п. "Микрорайон "Чистая Слобода" и в 23:43 час. на о.п. "Белые росы" |
| 289 | 18-144 | Выполнить обрезку 220-ти деревьев на территории общего пользования возле трамвайного кольца (ул. Оловозаводская, 1/2) | Обрезка аварийных деревьев | 1220,0 | 1220,0 | 181,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по аварийной обрезке деревьев |
| 290 | 18-166 | Оборудовать пешеходный переход через проезжую часть ул. Сержанта Коротаева возле дома N 14 по ул. Оловозаводской | Оборудование пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | 3,7 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки |
| 291 | 18-195 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органоминеральной смеси по ул. Ньютона, ул. Коперника и с устройством водоотводных канав по ул. 2-й Гэсстроевской, ул. 2-й Ленинской, пер. 2-му, 6-му, 8-му, 9-му Гэсстроевским, ул. Герцена (на участке от дома N 9 по ул. Герцена до дома N 43 по ул. Искры) | Ремонт дорог ЩПС | 4000,0 | - | 3073,1 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен ремонт ул. Ньютона, ул. Коперника, ул. 2-й Гэсстроевской, ул. 2-й Ленинской, ул. Герцена |
| 292 | 18-0024 | Завершить капитальный ремонт бассейна блока "Б" МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Завершить монтаж вентиляции в бассейне | 900,0 | 900,0 | 2230,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Завершены работы по монтажу приточной вентиляции и оборотного водоснабжения |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |
| 293 | 19-007 | Выполнить обустройство нерегулируемого пешеходного перехода возле остановки общественного транспорта "Магазин N 17" | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. Установлен дорожный знак "Пешеходный переход". Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 294 | 19-010 | Произвести отсыпку дороги с организацией освещения от дома N 82 до дома N 111 по 14-му пер. Бронному | Отсыпка дороги щебнем. Устройство освещения | 200,0 | - | 672,0 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по устройству покрытия из ЩПС по 14-му пер. Бронному |
| 295 | 19-036 | Установить во дворе домов N 2, N 4, N 6 по ул. Громова песочницу, качели, лавочки | Установка малых игровых форм и элементов благоустройства | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлены малые игровые формы и элементы благоустройства |
| 296 | 19-042 | Выполнить ремонт дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев до дома N 9 по ул. Зорге | Ремонт дороги | 960,0 | 960,0 | 936,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге (проезд от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Зорге, 9) |
| 297 | 19-047 | Установить во дворе дома N 29 по ул. Зорге качели | Установка малых игровых форм | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена малая игровая форма |
| 298 | 19-054 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 93 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 2100,0 | - | 588,8 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (730,7 кв. м) |
| 299 | 19-109 | Организовать пешеходный переход (дорожная разметка и знак) от дома N 82/2 по ул. Петухова на бульвар по ул. Петухова или установить искусственную неровность ("лежачий полицейский") | Строительство пешеходного перехода | 100,0 | 20,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. Установлен дорожный знак "Пешеходный переход". Завершение работ будет произведено в 2017 году |
| 300 | 19-114 | На дороге по ул. Петухова параллельно углам дома по ул. Петухова, 88, установить дорожные знаки "Ограничение скорости", "Пешеходный переход", а также искусственные неровности | Установка дорожных знаков | 20,0 | 20,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. Установлен дорожный знак "Пешеходный переход". Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 301 | 19-116 | Оборудовать пандусами пешеходный переход от торгового комплекса "Лента" к остановке общественного транспорта "Весенняя" | Оборудование пандусами пешеходного перехода | 20,0 | 20,0 | 4,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Оборудован пандусами пешеходный переход |
| 302 | 19-129 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории дома N 110 по ул. Петухова | Внутриквартальное благоустройство | 2550,0 | 1584,0 | 1837,4 | 2016, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1759,1 кв. м) |
| 303 | 19-143 | Установить 20 лавочек вдоль центрального тротуара бульвара по ул. Петухова | Установка лавочек | 130,0 | 130,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 304 | 19-186 | Произвести обрезку 80 деревьев и вырубку 70 деревьев на пришкольном участке МБОУ СОШ N 65 | Обрезка деревьев | 600,0 | 100,0 | - | 2016 - 2019 | ДО | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 305 | 19-195 | Заменить 105 оконных блоков на пластиковые в здании МБОУ СОШ N 182 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 2250,0 | 1672,0 | 1672,0 | 2016, 2017 | ДО | Не выполнен в части 2016 года. Произведены работы по замене оконных блоков |
| 306 | 19-201 | Капитальный ремонт пищеблока с заменой оборудования в МБОУ СОШ N 182 | Общестроительные работы, замена оборудования | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены общестроительные работы, заменено оборудование |
| 307 | 19-211 | Заменить старые веранды на новые на пяти прогулочных площадках МКДОУ д/с N 172 | Замена прогулочных веранд | 750,0 | 450,0 | 404,7 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлено 3 теневых навеса |
| 308 | 19-217 | Заменить недостающие оконные блоки в здании МКДОУ д/с N 402 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 1900,0 | 900,0 | 885,9 | 2016, 2020 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведена работа по замене оконных блоков |
| 309 | 19-218 | Установить ограждения на прогулочных площадках для групп раннего возраста высотой 60 см в МКДОУ д/с N 411 | Установка ограждения прогулочных площадок для групп раннего возраста | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Установлено ограждение прогулочных площадок для групп раннего возраста |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович; единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| 310 | 19-240 | Организовать автобусные рейсы через жилой комплекс "Матрешкин двор" до площади Карла Маркса | Организация маршрута общественного пассажирского транспорта | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Для транспортного обслуживания жителей ЖК "Матрешкин двор" приказом ДТиДБК от 02.10.2015 N 163-од организована работа автобусного маршрута N 40 "ЖК "Матрешкин двор" - Станиславский ж/м", кольцевых маршрутов маршрутного такси N 29 "ЖК "Матрешкин двор" - М. "Площадь Маркса" - ЖК "Матрешкин двор" и N 29а "ЖК "Матрешкин двор" - ул. Петухова - ЖК "Матрешкин двор". Приказом ДТиДБК от 02.08.2016 N 136-од с 13.08.2016 работа автобусного маршрута N 88 "ОРМЗ - Центральный корпус" организована через "ЖК "Матрешкин двор". Приказом ДТиДБК от 12.08.2016 N 145-од с 01.09.2016 организована работа автобусного маршрута N 12 "ЖК "Матрешкин двор" - ул. Дюканова" |
| Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович |
| 311 | 20-007 | Установить детскую площадку со специальным безопасным покрытием и ограждением по ул. Зорге, 237 | Установка детской игровой площадки | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 312 | 20-012 | Ремонт дороги между МКДОУ д/с N 191 и МКДОУ д/с N 424 к домам NN 235 и 233 по ул. Зорге | Ремонт внутриквартальной дороги | 2000,0 | 2000,0 | 1490,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1504,7 кв. м) |
| 313 | 20-027 | Отремонтировать дорогу от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80, до памятника Рихарду Зорге | Ремонт дороги | 2700,0 | 2700,0 | 2122,2 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Сибиряков-Гвардейцев |
| 314 | 20-035 | Установить дорожные знаки "Ограничение скорости" и "Пешеходный переход" на территории между ул. Зорге, 197, и площадкой "Кремль" | Установка дорожных знаков | 20,0 | 20,0 | 5,2 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки |
| 315 | 20-036 | Установить ограничитель скорости для автомобилей на участке от детского отделения ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 22 до Ледового дворца спорта "Ледовая арена" | Установка дорожных знаков | 10,0 | 10,0 | 1,4 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен дорожный знак |
| 316 | 20-043 | Отремонтировать дорогу от дома N 213 по ул. Зорге до дома N 237 по ул. Зорге, с организацией пешеходной дорожки | Внутриквартальное благоустройство | 3000,0 | - | 2298,4 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2640,0 кв. м) |
| 317 | 20-053 | Сделать от ул. Зорге, 267, выезд в сторону центральной дороги с организацией пешеходной дорожки | Внутриквартальное благоустройство | 1500,0 | 1500,0 | 880,1 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (914,6 кв. м) |
| 318 | 20-097 | Отремонтировать дорогу от ул. Зорге, 213, до ул. Зорге, 237, с организацией тротуарной дорожки для пешеходов | Ремонт внутриквартальной дороги | 3000,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2640,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 20-043) |
| 319 | 20-148 | Организовать пешеходный переход между торговым центром "Династия" по ул. Зорге, 179/2, и супермаркетом "Мария-Ра" по ул. Зорге, 133/2 | Организация пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с отсутствием подходов в указанном месте. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 320 | 20-153 | Установить песочницы с крышками для прогулочных игровых площадок для 12 групп МКДОУ д/с N 424 | Установка песочниц | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Установлены 12 песочниц с крышками |
| 321 | 20-167 | Установка 11 качелей, 11 горок, 11 песочниц, 11 машинок-паровозиков на территории МКДОУ д/с N 192 | Установка малых игровых форм | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 - 2020 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлены малые игровые формы |
| 322 | 20-172 | Замена 127 деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 108 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 3300,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по замене оконных блоков |
| Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 323 | 21-002 | Установить освещение на улицах: 1-й, 2-й, 3-й Кустарных | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 740,0 | 10,0 | 85,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линиях наружного освещения |
| 324 | 21-007 | Включить в программу города работы по газификации ул. Большой от дома N 312 до дома N 580; от дома N 139 до дома N 356 | Работы по газификации | 10000,0 | - | 1967,9 | 2020 <*> | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по газификации |
| 325 | 21-009 | Выполнить ремонт дороги по ул. Балластной: от дома N 1а до дома N 41, от дома N 1 до дома N 50, от дома N 8а до дома N 20, от дома N 10 до дома N 22 | Отсыпка дорог щебнем | 6300,0 | - | 3600,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен частичный ремонт ул. Балластной |
| 326 | 21-014 | Установить освещение на 1-м пер. Балластном от дома N 1 до дома N 12 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 161,0 | - | 80,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линиях наружного освещения |
| 327 | 21-020 | Установить освещение по ул. Дивногорской: от дома N 5 до дома N 76, от дома N 52 до дома N 17а, от дома N 128 до дома N 71/1, от дома N 80б до дома N 83а, от дома N 44 до дома N 71а; от ул. Клубной, 40, до ул. Дивногорской, 94 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1610,0 | 640,0 | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, определен источник электроснабжения наружного освещения, проектирование не требуется. Подключение будет осуществлено от существующей линии наружного освещения |
| 328 | 21-041 | Установить освещение на 1-м пер. Экскаваторном от дома N 15/2 до дома N 45б, от дома N 19/4 до дома N 69/3, от дома N 39/2 до 2-й ул. Экскаваторной, дом N 13, от дома N 41/2 до дома N 47/4, от дома N 63/3 до дома N 53/4, от дома N 75/3 до 2-й ул. Экскаваторной, дом N 18/1, от дома N 15/2 до дома N 15/5 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 920,0 | 920,0 | 273,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линиях наружного освещения |
| 329 | 21-046 | Увеличить количество единиц подвижного состава на автобусном маршруте N 4 | Увеличение количества единиц подвижного состава на маршруте | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Количество единиц подвижного состава на маршруте увеличено с 13 до 15 единиц |
| 330 | 21-048 | Выполнить асфальтирование дороги по улицам 2-й, 3-й Экскаваторная | Ремонт дороги в щебеночном основании | 3302,5 | 3302,5 | 3302,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. 2-й, 3-й Экскаваторных |
| 331 | 21-049 | Выполнить ремонт переулка от ул. 2-й Экскаваторной до ул. 3-й Экскаваторной | Отсыпка щебнем | 300,0 | 300,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт проезда от ул. 2-й Экскаваторной до ул. 3-й Экскаваторной (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 21-048) |
| 332 | 21-058 | Выполнить ремонт дороги от остановки общественного транспорта "Ягодинская", на ул. Ягодинской от дома N 12а до дома N 59, от дома N 1 до дома N 37, от дома N 9 до дома N 42г, от дома N 7 до дома N 45, от дома N 21 до дома N 32, от дома N 7 до дома N 55 | Отсыпка щебнем | 7000,0 | - | 4159,1 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен частичный ремонт ул. Ягодинской |
| 333 | 21-063 | Завершить строительство школы в микрорайоне Горском | Завершение строительства | 450000,0 | 450000,0 | 412636,9 | 2016 | ДСиА | Выполнен. Школа на Горском жилмассиве на ул. Планировочной в Ленинском районе на 550 мест введена в эксплуатацию 08.12.2016 |
| 334 | 21-072 | Включить в программу работы по газификации части ул. Штурвальной на участке от дома N 63 до дома N 89, ул. Заобской (Новый Затон) от дома N 105 до дома N 119 | Работы по газификации части улицы | 10000,0 | - | 1200,0 | 2020 <*> | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по газификации части ул. Заобской |
| 335 | 21-076 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Штурвальной от дома N 6 до дома N 91 | Ремонт участка дороги | 3400,0 | 2000,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 336 | 21-097 | Завершить строительство бани по ул. Полярной, 15а | Завершить строительство бани | 30000,0 | 1917,8 | 2374,8 | 2016, 2017, 2020 <*> | ДСиА | Не выполнен в части 2016 года. Выполнена корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта, согласован проект на выполнение проектирования внеплощадочных инженерных сетей, получены положительные заключения государственной экспертизы на облицовку фасадов и корректировку сметной документации |
| 337 | 21-099 | Выполнить ямочный ремонт дороги по ул. Полярной, от дома N 2 до дома N 10 | Ремонт дороги | 480,0 | 480,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту дороги будут запланированы на 2017 год |
| 338 | 21-100 | Произвести спил аварийных деревьев по ул. 2-й Портовой: дом N 6 (1 шт.), дом N 30 (6 шт.), дом N 28 (2 шт.), дом N 20 (6 шт.), дом N 18 (1 шт.), дом N 16 (10 шт.), дом N 16 (3 шт.), дом N 14 (3 шт.), дом N 15 (10 шт.), дом N 17 (6 шт.), дом N 23 (1 шт.) | Произвести снос аварийных деревьев | 250,0 | 250,0 | 46,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведена обрезка 9 деревьев по адресам: ул. 2-я Портовая, 15 (4 шт.), ул. 2-я Портовая, 17 (5 шт.). Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 339 | 21-131 | Снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ N 69 в количестве 10 шт. | Снос деревьев | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по спилу и обрезке аварийных деревьев |
| 340 | 21-145 | Установить дорожные знаки ограничения дорожного режима на пересечении улиц 2-й Шоссейной и 1-й Шоссейной | Установка дорожных знаков | 10,0 | 10,0 | 2,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки |
| 341 | 21-171 | Выполнить благоустройство придомовой территории с оборудованием детской игровой площадки у дома N 14 по ул. Котовского | Благоустройство придомовой территории | 2000,0 | - | 200,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Установлена детская площадка |
|  |  |  | Оборудование детской игровой площадки |  | - |  | 2017 | Администрация Ленинского района |  |
| 342 | 21-179 | Выполнить санитарную обрезку аварийных деревьев на придомовой территории жилого дома N 47/1 по ул. Планировочной в количестве 10 штук | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 50,0 | 50,0 | 32,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 343 | 21-189 | Восстановить освещение улиц: Планировочной - от дома N 7/1 до дома N 56; от дома N 18 до дома N 12, Путевой - от дома N 2 до дома N 11 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 2900,0 | 204,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линии наружного освещения, определен источник электроснабжения наружного освещения, проектирование не требуется. Подключение будет осуществлено от существующей линии наружного освещения |
| 344 | 21-199 | Выполнить отсыпку дороги с водоотведением по 1-му пер. Экскаваторному от дома N 17/2 до дома N 75/3 | Отсыпка щебнем | 1500,0 | 1500,0 | 3283,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по 1-му пер. Экскаваторному |
| 345 | 21-200 | Выполнить ремонт дороги с водоотведением по ул. 1-й пер. Экскаваторный от дома N 1 до дома N 45 | Ремонт дороги | 1500,0 | 1500,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по 1-му пер. Экскаваторному (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 21-199) |
| 346 | 21-0041 | Построить школу в микрорайоне Горском | Проектирование и строительство школы | Финансирование в рамках наказа N 21-063 | - | - | 2016 | ДСиА | Выполнен. Школа на Горском жилмассиве на ул. Планировочной в Ленинском районе на 550 мест введена в эксплуатацию 08.12.2016 |
| Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич |
| 347 | 22-008 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках МКДОУ д/с N 242 (ул. Плахотного, 15а, и ул. Титова, 24) в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) | Установка игрового оборудования | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлено игровое оборудование |
| 348 | 22-010 | Приобрести промышленную электрическую плиту в корпус МКДОУ д/с N 242 по ул. Плахотного, 15а | Приобретение электрической плиты | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Приобретена электрическая плита |
| 349 | 22-013 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев на всей территории МКДОУ д/с N 347 по ул. Выставочной, 22, и ул. Выставочной, 28 | Обрезка аварийных деревьев | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 350 | 22-019 | Установить новое ограждение территории МКДОУ д/с N 322 по ул. Блюхера, 11 | Ремонт существующего ограждения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения |
| 351 | 22-023 | Установить освещение по ул. Степной от ул. Римского-Корсакова до ул. Станиславского | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 990,0 | 600,0 | 511,0 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству линии наружного освещения |
| 352 | 22-028 | Выполнить реконструкцию (расширение) школьного буфета МБОУ СОШ N 40 | Проведение расширения школьного буфета | 650,0 | 650,0 | 638,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по расширению школьного буфета |
| 353 | 22-032 | Осуществить ремонт фасада, ремонт отмостки здания МБОУ СОШ N 160 | Проведение работ по усилению основания фундамента здания школы | 5700,0 | 900,0 | 1797,0 | 2016 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по усилению конструкции здания |
|  |  |  | Ремонт фасада и отмостки |  | - |  | 2018, 2019 | ДО |  |
| 354 | 22-033 | Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 160 | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт кровли | 1300,0 | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен в части 2016 года. Осуществлены работы по подготовке проектно-сметной документации |
|  |  |  | Ремонт кровли |  | - |  | 2018 | ДО |  |
| 355 | 22-048 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 3, ул. Блюхера, 5, ул. Блюхера, 7 | Санитарная обрезка деревьев | 150,0 | 150,0 | 120,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу 26 деревьев и обрезке 14 деревьев. Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 356 | 22-052 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 15 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 357 | 22-055 | Произвести санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 17/2 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 358 | 22-085 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Ватутина, 24 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 359 | 22-102 | Установить детскую игровую площадку (после сноса металлических гаражей) по адресу: ул. Выставочная, 32/1 | Снос гаражей в пределах муниципальных территорий | 200,0 | 50,0 | 32,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2016 года. Вывезено 4 гаража. Вывоз оставшихся гаражей будет запланирован на 2017 год |
|  |  |  | Установить детскую игровую площадку |  | - |  | 2018 | Администрация Ленинского района |  |
| 360 | 22-123 | Выполнить освещение внутриквартальной дороги по ул. Костычева | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 360,0 | 360,0 | 894,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по строительству линии наружного освещения |
| 361 | 22-129 | Выполнить освещение внутриквартальной дороги по ул. Крашенинникова от ул. Плахотного до ул. Титова | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 540,0 | 540,0 | 336,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по строительству линии наружного освещения |
| Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Бурмистров Александр Сергеевич |
| 362 | 23-009 | Выполнить обустройство дорожного покрытия по ул. Володарского | Отсыпка дороги щебнем | 670,0 | 670,0 | 367,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Володарского |
| 363 | 23-011 | Выполнить ремонт дорожного покрытия ул. Пермской в пределах ул. Пархоменко и Титова | Ремонт дороги | 6900,0 | 2000,0 | 5637,2 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Пермской |
| 364 | 23-036 | Установить детскую площадку во дворе домов N 15 и N 17 по 2-му пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен <1>. Установлена детская площадка |
| 365 | 23-040 | Выполнить работы по благоустройству во дворе дома N 11 по ул. Котовского (сделать санитарную обрезку 13 тополей, парковочные карманы вдоль дома, освещение) | Санитарная обрезка деревьев | 70,0 | 70,0 | 146,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведена санитарная обрезка деревьев |
| 366 | 23-046 | Сделать парковочный карман рядом с ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница N 4 (2-й пер. Пархоменко, 9) со стороны ул. Дружбы | Сделать парковочный карман | 600,0 | - | 2816,6 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт ул. Дружбы с устройством парковочного кармана |
| 367 | 23-047 | Произвести подрезку разросшихся и спил аварийных деревьев вдоль ул. Дружбы | Содержание зеленых насаждений | 200,0 | 200,0 | 228,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 368 | 23-051 | Установить детскую площадку во дворе дома N 1 по ул. Станиславского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен <1>. Установлена детская площадка |
| 369 | 23-099 | Очистить территорию земельного участка между МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5) и домом N 86/2 по ул. Пархоменко от сорной поросли и благоустроить ее как парковую зону | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 150,0 | 150,0 | - | 2016 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. Товариществом собственников жилья не обеспечены условия предоставления субсидий на снос и обрезку зеленых насаждений. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 370 | 23-148 | Снести аварийные деревья на детской площадке рядом с домом N 52 по ул. Котовского | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 18,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 371 | 23-169 | Спилить тополь, нависающий над детской площадкой дома N 18 по ул. Пархоменко | Снос тополя | 30,0 | 30,0 | 45,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 372 | 23-177 | Увеличить продолжительность зеленого сигнала светофора на пересечении улиц Пархоменко - Станиславского, сделав его достаточным для перехода ул. Станиславского пожилыми жителями и пешеходами с детскими колясками без остановки на середине проезжей части | Увеличить продолжительность зеленого сигнала светофора | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведена корректировка работы светофорного объекта, в частности увеличено время зеленого сигнала для пешеходов |
| 373 | 23-233 | Заменить ограждение МБОУ Гимназия N 17 (в стоящем ограждении нарушена целостность) | Ремонт звеньев ограждения | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения |
| 374 | 23-242 | Выполнить ремонт площадок и веранд, построить новую детскую площадку на территории МКДОУ д/с N 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1 | Ремонт теневых навесов, установка игровых форм | 700,0 | 290,0 | 259,2 | 2016 - 2018 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлены 2 теневых навеса |
| 375 | 23-244 | Выполнить ремонт ограждения МКДОУ д/с N 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1 | Ремонт ограждения | 200,0 | 200,0 | 64,2 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения |
| 376 | 23-246 | Выполнить ремонт веранды группы N 2 в МКДОУ д/с N 445 "Ромашка" (ул. Пархоменко, 80/1) | Ремонт теневых навесов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту теневого навеса |
| 377 | 23-256 | Выполнить освещение ул. Пархоменко в границах улиц Котовского и Троллейная | Обустройство освещения улицы | 440,0 | 20,0 | 255,0 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 378 | 23-260 | Сделать пешеходную дорожку от дома N 74 по ул. Плахотного до остановки общественного транспорта "Жилмассив Троллейный" | Ремонт тротуара | 460,0 | 460,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту тротуара будут запланированы на 2017 год |
| 379 | 23-0001 | Выполнить ремонт общежития по ул. Ватутина, 4 | Ремонт общежития | 615,0 | 615,0 | 589,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведен ремонт общежития |
| Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 380 | 24-001 | Выполнить благоустройство дороги от дома N 29/1 по ул. Ударной до поворота к дому N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Ремонт внутриквартальной дороги | 1600,0 | 1600,0 | 1562,6 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2360,28 кв. м) |
| 381 | 24-004 | Спилить и обрезать деревья, выкорчевать пни на придомовой территории дома N 14/3 по ул. Немировича-Данченко | Обрезка деревьев, выкорчевывание пней | 100,0 | 100,0 | 13,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 382 | 24-041 | Снос деревьев на придомовой территории дома N 4/3 по ул. Немировича-Данченко: клен - 1 шт. у подъезда N 3, тополь - 1 шт. у подъезда N 1, береза - 1 шт. между подъездами N 2 и N 1, клен - 2 шт. с торца дома у подъезда N 1 (за домом) | Снос деревьев на придомовой территории | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 383 | 24-042 | Выполнить санитарную обрезку деревьев на всей придомовой территории дома N 4/3 по ул. Немировича-Данченко | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 24-041) |
| 384 | 24-045 | Отсыпать и выровнять дорогу от начала 3-го пер. Станиславского до домов NN 13, 16, 15 | Отсыпка щебнем | 250,0 | 250,0 | 497,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт 3-го пер. Станиславского |
| 385 | 24-049 | Снести 3 аварийных тополя у дома N 4/1 по ул. Немировича-Данченко с западной стороны | Снос аварийных деревьев | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 386 | 24-058 | Установить детскую игровую площадку на придомовой территории дома N 10 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 387 | 24-061 | Установить детскую площадку для детей между домами NN 31, 33, 19 по ул. Ударной | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | 2018 | Администрация Ленинского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 388 | 24-074 | Заасфальтировать придомовую территорию дома N 27/3 по ул. Ударной | Благоустройство проезда с торца дома | 400,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 27-022) |
| 389 | 24-078 | Выполнить ремонт дороги на перекрестке ул. Тихвинской (дома NN 47, 49) с 4-м пер. Станиславского | Ремонт дороги | 200,0 | 200,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту дорог будут запланированы на 2017 год |
| 390 | 24-081 | Выполнить благоустройство всей ул. Телецкой | Отсыпка щебнем | 1311,2 | 1311,2 | 1311,2 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Телецкой |
| 391 | 24-093 | Снос и обрезка деревьев (рябина, 2 березы) на придомовой территории дома N 22/2 по ул. Немировича-Данченко | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев |
| 392 | 24-109 | Снос гаражей, расположенных вдоль забора стадиона МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) и дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Снос гаражей | 50,0 | 50,0 | 32,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Вывезено 4 гаража. Вывоз оставшихся гаражей будет запланирован на 2017 год |
| 393 | 24-150 | Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме | Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме | - | - | - | 2016 - 2020 | ДО | Не выполнен в части 2016 года. Социальный пакет работников образования сохранен |
| 394 | 24-161 | Ремонт забора (126 м), высота - 1,5 м в МКДОУ д/с N 432 (ул. Тульская, 270/5) | Ремонт звеньев ограждения | 200,0 | 200,0 | 198,8 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения |
| 395 | 24-186 | Сделать остановку автобусов и трамвая "Ул. Петропавловская" на ул. Вертковской | Организация остановки общественного транспорта (автобусов и трамваев) | 250,0 | - | 274,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Дополнительная трамвайная остановка на ул. Вертковской в районе ул. Петропавловской организована в районе домов N 86 и N 109 по ул. Вертковской, остановке присвоено наименование "Ул. Районная". Оборудование автобусной остановки не требуется, так как по ул. Вертковской автобусные перевозки не осуществляются |
| 396 | 24-221 | Выполнить благоустройство проезжей части частного сектора от дома N 57 по ул. Пермской вдоль домов по ул. Карпинского до трамвайных путей по ул. Троллейной | Отсыпка щебнем | 1100,0 | 1100,0 | 624,0 | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. Произведен ремонт ул. Карпинского. Устранение замечаний по ремонту дороги будет запланировано на 2017 год |
| 397 | 24-248 | Подключение уличного освещения от домов NN 35а, 39, 55, 73 - 115 по ул. Ударной и проулков на ул. Троллейную и ул. Телецкую | Строительно-монтажные работы по подключению уличного освещения проулков между ул. Ударной и ул. Телецкой | 250,0 | 250,0 | 10,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| Ленинский район, избирательный округ N 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |
| 398 | 25-001 | Асфальтирование ул. Алма-Атинской | Отсыпка щебнем | 480,0 | 480,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 24.11.2016 N 37) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы |
| 399 | 25-002 | Асфальтирование ул. 2-й Алма-Атинской | Отсыпка щебнем | 600,0 | 600,0 | 381,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. 2-й Алма-Атинской |
| 400 | 25-019 | Асфальтирование ул. Хасановской от дома N 39 до дома N 116 | Отсыпка щебнем | 2842,0 | 2842,0 | 2900,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Хасановской |
| 401 | 25-031 | Асфальтирование ул. Пилотов вдоль домов NN 25 - 64 | Отсыпка щебнем | 970,6 | 970,6 | 970,6 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Пилотов |
| 402 | 25-038 | Асфальтирование ул. Ташкентской | Отсыпка щебнем | 822,8 | 822,8 | 822,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Ташкентской |
| 403 | 25-041 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 48 | Обследование состояния фундаментов и их оснований. Составление графика поэтапного капитального ремонта здания | - | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен в части 2016 года. Установлены оконные блоки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 27-045) |
|  |  |  | Капитальный ремонт здания |  | - |  | 2017 - 2020 | ДО |  |
| 404 | 25-049 | Ремонт внутриквартальной дороги по ул. Петропавловской, 10а | Ремонт внутриквартальной дороги | 1500,0 | 1500,0 | 1471,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1193,8 кв. м) |
| 405 | 25-050 | Снос ветхих и аварийных деревьев и озеленение по ул. Петропавловской, 10а | Снос ветхих и аварийных деревьев и озеленение | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 406 | 25-051 | Установка новых игровых форм на детской площадке во дворе дома по ул. Петропавловской, 10а | Установка новых игровых форм на детской площадке | 200,0 | - | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен <1>. Установлены новые игровые формы на детской площадке |
| 407 | 25-056 | Обустройство ливневого колодца с торца дома N 128 по ул. Пархоменко (от 3-го подъезда) | Обустройство ливневого колодца | 300,0 | 300,0 | - | 2016 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств. Работы по обустройству ливневого колодца будут запланированы на 2017 год |
| 408 | 25-059 | Запрет движения транспорта по ул. Дюканова | Отремонтировать дорогу с ограничением движения грузового транспорта | 1300,0 | 1300,0 | 1,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки |
| Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 409 | 26-005 | Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76) | Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия | 26000,0 | - | 1990,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен ремонт пер. 6-го Порт-Артурского |
| 410 | 26-006 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой опор и светильников по переулкам: Порт-Артурскому: 1-му (1 - 80), 2-му (1 - 82), 3-му (1 - 76), 4-му (1 - 77), 5-му (1 - 74), 6-му (1 - 73), 7-му (1 - 74), 8-му (1 - 63), 9-му (5 - 59), 10-му (13 - 32), 12-му; Каменогорскому 1-му (2/2 - 56), 2-му (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76) | Реконструкция линии уличного освещения | 7250,0 | 20,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 411 | 26-009 | Сделать дорогу по ул. Степной, на перекрестке с ул. Связистов до ул. Пушкарева | Отсыпка щебнем дороги по ул. Степной | 240,0 | 240,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту дорог будут запланированы на 2017 год |
| 412 | 26-011 | Замена окон с заменой оборудования (в том числе веранд) на детской площадке дошкольного отделения МКОУ СОШ N 66 по адресу: ул. Хилокская, 2/1 | Замена аварийных окон. Установка игровых форм. Замена веранд (теневых навесов) | 1340,0 | 1340,0 | 743,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведена замена окон |
| 413 | 26-023 | Асфальтирование тротуарных дорожек через детскую площадку от каждого подъезда до дороги (от дома N 121 до дома N 113 по ул. Связистов) | Асфальтирование тротуарных дорожек | 300,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 26-024) |
| 414 | 26-024 | Асфальтирование подъездного пути: выезд на основную дорогу между домами N 121 и N 113/1 по ул. Связистов, с установкой искусственной неровности для ограничения скорости с обеих сторон движения | Асфальтирование подъездного пути | 4500,0 | 4500,0 | 3316,6 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3670,0 кв. м) |
| 415 | 26-030 | Организация детского автогородка на территории МАДОУ д/с N 369 по ул. Курганской, 20 | Организация детского автогородка | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Установлен детский автогородок |
| 416 | 26-053 | Установить детскую площадку на придомовой территории по ул. Связистов, 151 | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 417 | 26-054 | Произвести санитарную и омолаживающую обрезку деревьев на придомовой территории по ул. Связистов, 151 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 21,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 418 | 26-062 | Произвести благоустройство зеленых насаждений по ул. Полтавской, 37, путем сноса старых деревьев, вырезки загущающих стволов многоствольных деревьев, санитарной обрезки всех деревьев и омолаживания вязов | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 50,0 | 50,0 | 17,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Выполнен спил дерева. Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 419 | 26-066 | Благоустройство внутриквартальной территории домов NN 25, 23 по ул. Малыгина | Благоустройство внутриквартальной территории | 3000,0 | - | 1306,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1420,5 кв. м) |
| 420 | 26-076 | Произвести благоустройство дороги по ул. Олекминской от дома N 4 до дома N 40 и до ул. Волховской, с устройством лотка для стока талых и ливневых дождей | Ремонт проезжей части в асфальтобетонном покрытии с установкой водопровода | 2337,5 | 2337,5 | 2337,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Олекминской |
| 421 | 26-082 | Провести освещение в вечернее и ночное время суток по ул. Оборонной от ул. Полтавской до ул. Связистов | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 450,0 | - | 556,0 | 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству линии наружного освещения |
| 422 | 26-097 | Снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганской, 36а | Снос деревьев | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 423 | 26-099 | Произвести замену линии электропередачи и столбов уличного освещения по ул. Суходольной, 1 - 55 | Реконструкция линии уличного освещения | 505,0 | 17,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств строительно-монтажные работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 424 | 26-112 | Провести освещение по ул. Степной вдоль домов NN 129 - 201 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1003,0 | 142,0 | - | 2016 - 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 425 | 26-115 | Провести ремонт кровли МКДОУ д/с N 481 по ул. Связистов, 115 | Ремонт кровли | 300,0 | 300,0 | 249,3 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли |
| 426 | 26-122 | Произвести благоустройство дороги по ул. Пилотов, вдоль домов NN 61 - 75 и NN 66 - 80 | Отсыпка щебнем | 970,6 | 970,6 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Пилотов (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 25-031) |
| 427 | 26-124 | Произвести обрезку деревьев по ул. Курганской, 38 | Обрезка деревьев | 150,0 | 150,0 | 188,0 | 2016 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Выполнены снос и обрезка деревьев |
| 428 | 26-141 | Благоустройство дороги, соединяющей ул. Оборонную и 1-й пер. Танкистов, по ул. Связистов, ул. Новоалтайской, ул. Пилотов | Отсыпка щебнем участков ул. Связистов и ул. Новоалтайской от ул. Оборонной до 1-го пер. Танкистов | 780,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен ремонт ул. Пилотов (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 25-031) |
| 429 | 26-149 | Благоустройство дороги от дома по ул. Полтавской, 41, до ул. 9-й Гвардейской Дивизии с обустройством парковочных карманов по ул. Полтавской, 41 | Благоустройство внутриквартальной дороги с обустройством парковочных мест | 2100,0 | 500,0 | 797,1 | 2016, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (720,8 кв. м) |
| 430 | 26-150 | Выполнить ремонт кровли МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганской, 36а | Аварийный ремонт кровли | 300,0 | 300,0 | 256,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по аварийному ремонту кровли |
| 431 | 26-0003 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Малыгина | Благоустройство внутриквартальных территорий | Финансирование в рамках наказа N 26-066 | - | 1218,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1323,3 кв. м) по адресу: ул. Малыгина, 25/1 |
| Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич |
| 432 | 27-006 | Отсыпка дорог, организация водопровода в частном секторе по ул. Смородиновой, ул. Облачной, ул. Клеверной, ул. Лучистой. Расширение ул. Титова | Отсыпка щебнем дорог | 5700,0 | 1000,0 | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 433 | 27-017 | Ремонт внутриквартальных дорог, установка детской и спортивной площадок по адресу: ул. Станционная, 50/1 | Установка детской и спортивной площадок | 200,0 | - | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 434 | 27-021 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Колхидской, 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Ремонт внутриквартальных дорог | 11000,0 | - | 2110,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2411,0 кв. м) по адресу: ул. Колхидская, 7, 9 |
| 435 | 27-022 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Фасадной, 2, 4, 8, 10, 17, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а | Ремонт внутриквартальных дорог | 8200,0 | - | 1959,5 | 2019, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2210,0 кв. м) по адресу: ул. Фасадная, 17 |
| 436 | 27-028 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Филатова, 4, 6, (вокруг МКДОУ д/с N 133), 8, 10, 11, 12, 11, 13, 14 | Ремонт внутриквартальных дорог | 9800,0 | - | 998,7 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД по адресу: ул. Филатова, 4, 6 |
| 437 | 27-041 | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на территории многоквартирных жилых домов по 1-му пер. Порядковому, 2-му пер. Порядковому, 3-му пер. Порядковому | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 200,0 | 100,0 | 48,0 | 2016, 2018 | Администрация Ленинского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 438 | 27-045 | Замена окон в здании МБОУ СОШ N 48 | Замена окон | 2224,0 | 2224,0 | 2201,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведена замена оконных блоков |
| 439 | 27-054 | Завершение замены старых оконных рам на пластиковые в МБОУ СОШ N 86 | Замена оконных рам | 3305,0 | 3305,0 | 3305,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведена замена оконных блоков |
| Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 440 | 28-002 | Замена лестничных маршей и ремонт ступеней на переходах от домов NN 139 и 139/1 по ул. Обской к детской площадке | Замена лестничных маршей и ремонт ступеней | 250,0 | 250,0 | 50,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по замене лестничных маршей |
| 441 | 28-003 | Обустройство детской площадки во дворе дома N 139 по ул. Обской | Установить игровые формы, уличные тренажеры во дворе дома N 139 по ул. Обской | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые и спортивные элементы |
| 442 | 28-007 | Ремонт дорог частного сектора с щебеночным основанием по ул. Лазо, пер. Сосновскому | Ремонт дорог частного сектора с щебеночным основанием | 3400,0 | 3400,0 | 1830,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Лазо, пер. Сосновскому |
| 443 | 28-008 | Выполнить строительство тротуара на участке дороги, расположенном вдоль дома N 101/2 по ул. Выборной, к центральному входу в МАДОУ д/с N 70 | Строительство тротуара на участке дороги | 150,0 | 150,0 | 419,7 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведено строительство тротуара на участке дороги |
| 444 | 28-011 | Выполнить работы по восстановлению тротуара между домом N 118 и домом N 122 по ул. Выборной | Ремонт тротуара между домом N 118 и домом N 122 по ул. Выборной | 180,0 | 180,0 | 7,5 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (11,1 кв. м) |
| 445 | 28-012 | Выполнить строительство тротуара по внутриквартальному проезду между домами NN 124, 124/1 по ул. Выборной и территорией МБОУ СОШ N 189 | Строительство тротуара по внутриквартальному проезду между домами NN 124, 124/1 по ул. Выборной и территорией МБОУ СОШ N 189 | 420,0 | - | 247,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (212,3 кв. м) |
| 446 | 28-013 | Выполнить работы по освещению внутриквартального проезда между домами NN 124, 124/1 по ул. Выборной и территорией МБОУ СОШ N 189 | Работы по освещению внутриквартального проезда между домами NN 124, 124/1 по ул. Выборной и территорией МБОУ СОШ N 189 | 651,0 | 21,0 | 172,0 | 2016 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству линии наружного освещения |
| 447 | 28-015 | Выполнить работы по ремонту дороги на внутриквартальном проезде между домом N 9 по ул. Ключ-Камышенское Плато и МКДОУ д/с N 508 | Ремонт дороги на внутриквартальном проезде по ул. Ключ-Камышенское Плато между домом N 9 и МКДОУ д/с N 508 | 540,0 | - | 346,6 | 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (434,0 кв. м) |
| 448 | 28-018 | Выполнить работы по установке детской площадки на территории дома N 113 по ул. Выборной | Установить детскую площадку на территории дома N 113 по ул. Выборной | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые элементы |
| 449 | 28-019 | Выполнить работы по обустройству детской площадки малыми игровыми формами и спортивными тренажерами на территории дома N 101 по ул. Выборной | Установить малые игровые формы и тренажеры на территории дома N 101 по ул. Выборной | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые и спортивные элементы |
| 450 | 28-027 | Замена теневых навесов и малых игровых форм на территории зданий МКДОУ д/с N 389 (ул. Большевистская, 44, 159а) | Замена теневых навесов и малых игровых форм на территории зданий МКДОУ д/с N 389 | 750,0 | 450,0 | 392,2 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлено 3 теневых навеса |
| 451 | 28-031 | Организация безопасного пешего подхода к МКДОУ д/с N 6 и МКДОУ д/с N 498 на участках дорог, соединяющих детские сады: от ул. Выборной между домом N 127 и домом N 129/1 до МКДОУ д/с N 6; от ул. Выборной между домами NN 125/1 и 125/2, поворот к дому N 125 до МКДОУ д/с N 6 | Ремонт внутридомового проезда и строительство тротуара с ограждением от проезжей части от ул. Выборной между домами NN 127 и 129/1 до МКДОУ д/с N 6; от ул. Выборной между домами NN 125/1 и 125/2, поворот к дому N 125 до МКДОУ д/с N 6 | 2415,0 | - | 390,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (480,0 кв. м) |
|  |  |  | Выполнение работ по освещению подходных путей к МКДОУ д/с N 6 и МКДОУ д/с N 498 |  | - |  | 2018 - 2020 | ДТиДБК |  |
| 452 | 28-038 | Установка пункта ожидания транспорта на остановке общественного транспорта "Жилмассив" | Обустройство навеса, установка лавочки на остановке общественного транспорта "Жилмассив" | 80,0 | 80,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен остановочный комплекс за счет привлеченных средств |
| 453 | 28-046 | Благоустройство территории дома N 24 по ул. Вилюйской: ремонт асфальтового покрытия и строительство тротуаров | Ремонт асфальтового покрытия и строительство тротуаров на территории дома N 24 по ул. Вилюйской | 2318,9 | 2318,9 | 1463,9 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1546,0 кв. м) |
| 454 | 28-0015 | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы в микрорайоне Ключ-Камышенское плато | Начало строительства | 601400,0 | 9669,5 | 56957,2 | 2016 - 2018, 2020 <*> | ДСиА | Выполнен в части 2016 года. Выполнены работы по проектированию реконструкции здания школы. 11.07.2016 заключен муниципальный контракт на выполнение работ нулевого цикла. Выполнено 100% работ нулевого цикла |
| Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |
| 455 | 29-003 | Обустройство придомовой территории дома N 234 по ул. Толстого (установка детских игровых форм) | Установка детских игровых форм, спортивных элементов на территории дома N 234 по ул. Толстого | 100,0 | - | 100,0 | 2018 | Администрация Октябрьского района | Выполнен <1>. Установлены игровые и спортивные элементы |
| 456 | 29-004 | Обустройство придомовой территории дома N 273 по ул. Ленинградской (установка детских игровых форм) | Установка детских игровых форм на территории дома N 273 по ул. Ленинградской | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы |
| 457 | 29-006 | Благоустройство придомовой территории дома N 308 по ул. Кирова (асфальтирование придомовой территории дома) | Асфальтирование придомовой территории дома | 300,0 | - | 1124,9 | 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (958,0 кв. м) |
| 458 | 29-007 | Установка элементов детских игровых форм на территории дома N 308 по ул. Кирова | Установка элементов детских игровых форм на территории дома N 308 по ул. Кирова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы |
| 459 | 29-009 | Установка спортивных элементов на территории дома N 280 по ул. Лескова | Установка спортивных элементов на территории дома N 280 по ул. Лескова | 120,0 | - | 120,0 | 2017 | Администрация Октябрьского района | Выполнен <1>. Установлены игровые и спортивные элементы |
| 460 | 29-017 | Освещение хоккейной коробки по ул. Ленинградской, 147 | Установка освещения на хоккейной коробке по ул. Ленинградской, 147 | 370,0 | 370,0 | 222,7 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Установлено 8 столбов освещения с 16 светильниками, установлен вводной электрический щиток с электрическим счетчиком и автоматами |
| 461 | 29-021 | Благоустройство въезда в жилой массив с ул. Автогенной к дому N 73 по ул. Автогенной и к дому N 254 по ул. Чехова (устройство системы водоотвода на проезде между домами по ул. Автогенной, 73, и ул. Чехова, 254) | Устройство системы водоотвода на проезде между домами по ул. Автогенной, 73, и ул. Чехова, 254 | 1639,0 | 1639,0 | 1166,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1368,3 кв. м) по адресу: ул. Чехова, 254. Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 462 | 29-022 | Благоустройство въезда в жилой массив с ул. Автогенной к дому N 73 по ул. Автогенной и к дому N 254 по ул. Чехова (асфальтирование въезда с ул. Автогенной к домам) | Асфальтирование въезда с ул. Автогенной к домам | 675,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1368,3 кв. м) по адресу: ул. Чехова, 254 (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 29-021). Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 463 | 29-039 | Восстановление освещения по ул. Толстого от ул. Алтайской до ул. Лобова (NN 286 - 350, 347 - 417) | Строительно-монтажные работы | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Строительно-монтажные работы выполнены |
| 464 | 29-042 | Снос и санитарная обрезка аварийных деревьев по ул. Пролетарской, между ул. Бориса Богаткова и ул. Никитина (от дома N 86 до дома N 159) | Санитарная обрезка кроны и снос аварийных деревьев по ул. Пролетарской, от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина (от дома N 86 до дома N 159) | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Работы по обрезке и сносу аварийных деревьев выполнены |
| 465 | 29-048 | Освещение ул. Далидовича (дома NN 312 - 324) | Восстановить уличное освещение по ул. Далидовича, вдоль домов NN 312 - 324 | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Строительно-монтажные работы выполнены |
| 466 | 29-049 | Благоустройство ул. Днепровской (освещение улицы) | Освещение улицы ул. Днепровской | 705,0 | 25,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств строительно-монтажные работы не производилось. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 467 | 29-050 | Освещение ул. Далидовича от дома N 155 до дома N 207 | Освещение улицы | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Строительно-монтажные работы выполнены |
| 468 | 29-053 | Благоустройство проезда Далидовича (освещение улицы) | Освещение проезда Далидовича | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Строительно-монтажные работы выполнены |
| 469 | 29-058 | Благоустройство въезда в жилой квартал с ул. Лескова вдоль торца дома N 252/1 по ул. Лескова (асфальтирование внутриквартального въезда) | Асфальтирование внутриквартального въезда с ул. Лескова вдоль торца дома N 252/1 по ул. Лескова | 450,0 | - | 476,3 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (568,0 кв. м) |
| Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Титаренко Игорь Николаевич |
| 470 | 30-016 | Установить 4 детские площадки в МКДОУ д/с N 303 по ул. Никитина, 12 | Установка 4-х детских площадок в МКДОУ д/с N 303 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлено игровое оборудование (игровой комплекс (2 шт.)), балансирующие качели (4 шт.), качалка на пружинке, спортивный комплекс, уголок отдыха с навесом) |
| 471 | 30-021 | Выполнить работы по установке малых форм по адресу: ул. Шевченко, 34 | Установка малых форм по адресу: ул. Шевченко, 34 | 100,0 | - | 100,0 | 2018 | Администрация Октябрьского района | Выполнен <1>. Установлены детские игровые элементы |
| 472 | 30-024 | Выполнить работы по ремонту дороги по ул. Толстого вдоль частного сектора, от ул. Толстого, 5, до ул. Толстого, 74 | Ремонт дороги по ул. Толстого вдоль частного сектора (от ул. Толстого, 5, до ул. Толстого, 74) | 2600,0 | 2600,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Ремонт дороги выполнен за счет привлеченных средств |
| 473 | 30-027 | Выполнить ремонтные работы по внутриквартальному проезду между домами по ул. Кирова, 76, ул. Сакко и Ванцетти, 52, ул. Садовой, 59 | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов между домами по ул. Кирова, 76, ул. Сакко и Ванцетти, 52, ул. Садовой, 59 | 1320,0 | - | 576,4 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (465,0 кв. м) |
| 474 | 30-037 | Выполнить работы по установке спортивных элементов по адресу: ул. Гаранина, 25 | Установка спортивных элементов по адресу: ул. Гаранина, 25 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые и спортивные элементы |
| 475 | 30-038 | Выполнить работы по установке детской игровой площадки и беседки на территории МБОУ НГПЛ им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Декабристов, 86 | Установка детской игровой площадки и беседки по адресу: ул. Декабристов, 86 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Установлены детская игровая площадка и беседка |
| 476 | 30-040 | Провести работы по асфальтированию территории вдоль дома N 3 по ул. Гаранина | Работы по асфальтированию территории вдоль дома N 3 по ул. Гаранина | 600,0 | - | 676,9 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (667,0 кв. м) |
| 477 | 30-041 | Выполнить ремонт дорожного покрытия в щебеночном основании по ул. 3-й Воинской от дома N 1 до дома N 19 | Работы по ремонту дорожного покрытия с щебеночным основанием по ул. 3-й Воинской от дома N 1 до дома N 19 | 1000,0 | 1000,0 | 470,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. 3-й Воинской |
| 478 | 30-043 | Установить освещение на территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а | Работы по освещению территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а | 474,0 | 16,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 479 | 30-049 | Выполнить работы по ремонту дорог по ул. Инской на участке от дома N 64 до дома N 122 и по ул. Гурьевской на участке от переходного моста через железную дорогу до ул. Большевистской | Ремонт дорог по ул. Инской на участке от дома N 64 до дома N 122 и по ул. Гурьевской на участке от переходного моста через железную дорогу до ул. Большевистской | 1800,0 | 900,2 | 900,2 | 2016, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Инской |
| 480 | 30-052 | Выполнить работы по ремонту помещения ТОС "Гурьевский" по адресу: ул. Восход, 18 | Работы по ремонту помещения ТОС по адресу: ул. Восход, 18 | 546,0 | 289,9 | 215,5 | 2016, 2017 | УОС | Выполнен в части 2016 года. Выполнены общеустроительные работы по ремонту помещения |
| 481 | 30-053 | Выполнить работы по установке детского городка по адресу: ул. Никитина, 2/1 | Установка детского городка по адресу: ул. Никитина, 2/1 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы |
| 482 | 30-055 | Выполнить работы по установке детского городка со спортивными элементами по адресу: ул. Восход, 26 | Установка детского городка со спортивными элементами | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые и спортивные элементы |
| Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Плотников Денис Васильевич |
| 483 | 31-001 | Включить в программу установки детских городков, спортивных снарядов и других малых форм установку детского городка во дворе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 165 | Установка детских игровых форм по адресу: ул. Бориса Богаткова, 165 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые элементы |
| 484 | 31-002 | Включить в программу установки детских городков, спортивных снарядов и других малых форм установку детского городка во дворе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 175 | Установка детских игровых форм по адресу: ул. Бориса Богаткова, 175 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые и спортивные элементы |
| 485 | 31-003 | Включить в программу благоустройства внутриквартальной территории ремонт дороги во дворе жилого дома по ул. Бориса Богаткова, 175 | Ремонт внутриквартальной территории по адресу: ул. Бориса Богаткова, 175 | 1020,0 | - | 2040,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2075,0 кв. м) |
| 486 | 31-011 | Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | Замена 252 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | 2164,0 | 265,0 | 261,0 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведена замена оконных блоков |
| 487 | 31-013 | Включить в программу установки детских городков, спортивных снарядов и других малых форм во дворах установку детского городка между домами N 194/7 и N 194/8 по ул. Бориса Богаткова | Установка детского городка между домами по ул. Бориса Богаткова, 194/7 и 194/8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые элементы |
| 488 | 31-024 | Произвести капитальный ремонт навесов, крылец, отмостки в МКДОУ д/с N 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220 | Капитальный ремонт навесов, крылец, отмостки в МКДОУ д/с N 440 | 700,0 | 250,0 | 158,9 | 2016, 2018 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Отремонтированы 3 теневых навеса |
| 489 | 31-027 | Восстановить уличное освещение на участке дороги от ул. Военная Горка (5-я линия) до МБОУ СОШ N 52 | Строительно-монтажные работы | 200,0 | 200,0 | 91,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 490 | 31-029 | Организовать освещение части улицы микрорайона Закаменского возле домов N 11 и N 13 | Принять линии наружного освещения на баланс после завершения строительства микрорайона Закаменского | - | - | 404,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 491 | 31-030 | Организовать тротуар на микрорайоне Закаменском от дома N 14 вдоль дома N 12 с выходом к ТЦ "Сибирский молл" | Строительство тротуара | - | - | 253,5 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт тротуара по ул. 5-я Кирпичная Горка |
| 492 | 31-031 | Установить детский городок, игровые и спортивные элементы, ограждение на внутридомовой территории дома по ул. Федосеева, 10 | Установка детского городка, игровых и спортивных элементов, ограждение детской площадки по адресу: ул. Федосеева, 10 | 160,0 | 160,0 | 240,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены игровые элементы, спортивный комплекс и ограждение детской площадки |
| 493 | 31-034 | Проложить тротуар рядом с магистральной дорогой от дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 171/3, до гаражного общества "Ветеран" | Ремонт тротуара рядом с магистральной дорогой от дома по ул. Бориса Богаткова, 171/3, до гаражного общества "Ветеран" | 260,0 | 260,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту тротуара будут запланированы на 2017 год |
| Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 494 | 32-007 | Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунстроевской | Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунстроевской | 5500,0 | 2587,0 | 2587,0 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Крамского |
| 495 | 32-017 | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | 532,0 | 32,0 | 32,0 | 2016, 2017, 2019 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Установлены малые формы |
| 496 | 32-022 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Узловой, Псковской, а также ул. Высоковольтной; ул. Черемховской - в асфальтовом покрытии | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Узловой, Псковской, а также ул. Высоковольтной; ул. Черемховской - в асфальтовом покрытии | 5200,0 | 2697,4 | 2697,4 | 2016, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Узловой, ул. Высоковольтной, ул. Черемховской |
| 497 | 32-025 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по пер. Регулировщиков | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по пер. Регулировщиков | 500,0 | 500,0 | 375,1 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт пер. Регулировщиков |
| 498 | 32-028 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Зеленодолинской от дома N 61 до дома N 124 и за воинской частью от дома N 125 до дома N 275 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы | 3000,0 | 1125,3 | 1125,3 | 2016, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт по ул. Зеленодолинской от дома N 61 до дома N 124 |
| 499 | 32-034 | Провести освещение, оснастить площадку инвентарем, установить ограждение на футбольном поле по адресу: ул. В. Высоцкого, 3 | Провести освещение, оснастить площадку инвентарем (ворота с сеткой, скамейки для переодевания) и установить ограждение на футбольном поле по адресу: ул. В. Высоцкого, 3 | 3550,0 | 3550,0 | 2793,3 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Площадка оснащена инвентарем (ворота с сеткой, скамейки для переодевания), выполнены работы по устройству основания и уложено искусственное покрытие, установлено ограждение футбольного поля |
| 500 | 32-036 | Строительство тротуара вдоль дома N 39/1 по ул. В. Высоцкого | Строительство тротуара вдоль дома N 39/1 по ул. В. Высоцкого | 270,0 | 270,0 | 267,3 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (269,2 кв. м) |
| Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 501 | 33-002 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Маяковского, 2 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 502 | 33-004 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Первомайская, 94 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | 1300,0 | 450,9 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (488,0 кв. м) |
| 503 | 33-007 | Строительство газопровода высокого давления для нужд жителей, проживающих по ул. Борьбы, ул. Солнечной 1-й, ул. Содружества | Строительство газопровода высокого давления | 4000,0 | - | 2145,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Построен газопровод высокого давления |
| 504 | 33-008 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Аксенова, 29 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 505 | 33-009 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Аксенова, 31 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 506 | 33-010 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Новоселов, 15 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 5,6 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу и омолаживающей обрезке деревьев |
| 507 | 33-011 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Новоселов, 17 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 28,1 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу и омолаживающей обрезке деревьев |
| 508 | 33-012 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Новоселов, 18 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 509 | 33-013 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Тенистой, 6 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 510 | 33-014 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Тенистой, 10 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 511 | 33-015 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Тенистой, 14 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 17,7 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу деревьев |
| 512 | 33-016 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Сызранской, 1 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 513 | 33-017 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Сызранской, 3 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 514 | 33-018 | Обрезка аварийных деревьев по пер. Бассейному | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 515 | 33-020 | Благоустройство придомовой территории по ул. Тельмана, 18а | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 700,0 | 700,0 | 1069,5 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (967,0 кв. м) |
| 516 | 33-021 | Благоустройство придомовой территории по ул. Тельмана, 18б | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 700,0 | 700,0 | - | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (967,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 33-020) |
| 517 | 33-022 | Благоустройство придомовой территории по ул. Тельмана, 18в | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 700,0 | 700,0 | - | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (967,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 33-020) |
| 518 | 33-023 | Обрезка аварийных деревьев по адресу: ул. Тельмана, 20а | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 519 | 33-028 | Снос аварийного дома по адресу: ул. Чапаева, 1а | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | 28900,0 | 28900,0 | 27537,6 | 2016 | УЖВ | Выполнен. Дом по адресу: ул. Чапаева, 1а, расселен (предоставлено 13 жилых помещений) и снесен |
| 520 | 33-029 | Снос аварийного дома по адресу: ул. Чапаева, 3а | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | 29571,0 | 29571,0 | 27765,9 | 2016 | УЖВ | Выполнен. Дом по адресу: ул. Чапаева, 3а, расселен (предоставлено 12 жилых помещений) и снесен |
| 521 | 33-030 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Лаврова, 11 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1000,0 | 1000,0 | 816,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (894,0 кв. м) |
| 522 | 33-033 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 116 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 523 | 33-034 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 118 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | 6,5 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу деревьев |
| 524 | 33-035 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 130 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 525 | 33-048 | Реконструкция освещения ул. Борьбы | Реконструкция освещения | - | - | 45,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 526 | 33-049 | Реконструкция освещения ул. Содружества | Реконструкция освещения | - | - | 65,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 527 | 33-050 | Реконструкция освещения ул. Солнечная 1-я | Реконструкция освещения | - | - | 30,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 528 | 33-052 | Ремонт дорог по ул. Аксенова | Ремонт дороги | 1600,0 | 1600,0 | 1592,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Аксенова |
| 529 | 33-070 | Устройство дороги по ул. Менжинского со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | Устройство дороги со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | 1600,0 | - | 1660,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт ул. Менжинского |
| 530 | 33-075 | Перенести остановку общественного транспорта к зданию по ул. Нахимова, 3 | Перенос остановки. Устройство тротуара | 310,0 | 310,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 531 | 33-086 | Выполнить ремонт фасада здания МБОУ Технический лицей-интернат N 128 | Металлический сайдинг с утеплением | 4000,0 | 4000,0 | - | 2016 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту фасада здания будут запланированы на 2017 год |
| 532 | 822 | Снос ветхого жилья по адресам: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовская, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | - | - | - | 2016 - 2020 <*> | УЖВ | Выполнен в части 2016 года. Дом по адресу: ул. Чапаева, 1а, расселен (предоставлено 13 жилых помещений) и снесен (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 33-028) |
| Октябрьский район, Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Дамаев Дмитрий Владимирович |
| Октябрьский район |
| 533 | 34-001 | Благоустройство дорог с отсыпкой щебнем: Асфальтный пер. от дома N 1 до дома N 28; ул. Камышенская от дома N 1 до дома N 72; Новый пер. от дома N 1 до дома N 44; Средний пер. от дома N 1 до дома N 60; ул. Гайдара от дома N 1 до дома N 85; ул. Хитровская от дома N 28 до дома N 82; ул. Лазо от дома N 13 до дома N 36 | Грейдирование, отсыпка щебнем: Асфальтный пер. от дома N 1 до дома N 28; ул. Камышенская от дома N 1 до дома N 72; Новый пер. от дома N 1 до дома N 44; Средний пер. от дома N 1 до дома N 60; ул. Гайдара от дома N 1 до дома N 85; ул. Хитровская от дома N 28 до дома N 82; ул. Лазо от дома N 13 до дома N 36, с устройством водоотводных каналов | 6200,0 | 3563,5 | 3563,5 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт Асфальтного пер., ул. Камышенского, Нового пер., Среднего пер., ул. Гайдара |
| 534 | 34-002 | Рекомендовать ТОС "Боровой" подготовить пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта для установки игровых элементов и ограждения на детской площадке по адресу: Средний пер., 34 | Провести консультацию с представителями ТОС "Боровой" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта | - | - | - | 2016 | УОС | Выполнен. Проведена консультация с представителями ТОС "Боровой" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта |
| 535 | 34-006 | Установить освещение по ул. Травяной, ул. Морозова, 4-му Инюшенскому пер. | Установить линии наружного освещения по ул. Травяной, ул. Морозова, 4-му Инюшенскому пер. | 500,0 | 53,0 | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линий наружного освещения, определены источники электроснабжения (подключение от существующих линий наружного освещения), проектирование не требуется |
| 536 | 34-008 | Провести спил аварийных деревьев вокруг детской площадки на ул. Корчагина, 16 | Снос и вывоз аварийных деревьев вокруг детской площадки на ул. Корчагина, 16 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2016 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Проведен спил и вывоз аварийных деревьев |
| 537 | 34-009 | Благоустройство (отсыпка щебнем) улиц: 1-й Родниковой, Загородной, Камышенский Лог от дома N 34 до дома N 56 | Грейдирование, отсыпка щебнем улиц | 1300,0 | - | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Загородной (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 34-015) |
| 538 | 34-013 | Проведение технической экспертизы дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковую. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей | Провести техническую экспертизу дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковую. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей (допустимые нагрузки, прочность, устойчивость к разрушению) | 1500,0 | 1500,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 539 | 34-015 | Благоустройство улицы со щебеночным покрытием по ул. Загородной, от ул. Родниковой до ул. Камышенский Лог | Грейдирование, отсыпка щебнем ул. Загородной, от ул. Родниковой до ул. Камышенский Лог | 1200,3 | 1200,3 | 1200,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Загородной |
| Первомайский район |
| 540 | 34-025 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 5/1 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1879,6 | 1879,6 | 1509,1 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1483,3 кв. м) |
| 541 | 34-026 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 5/2 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | 1300,0 | - | 2016 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 542 | 34-027 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 7/2 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | - | 811,9 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по благоустройству дворовой территории МКД (835 кв. м) |
| 543 | 34-028 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 9 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | - | 719,8 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по благоустройству дворовой территории МКД (690 кв. м) |
| 544 | 34-029 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 9/2 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | - | 402,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по благоустройству дворовой территории МКД (465 кв. м) |
| 545 | 34-033 | Строительство газопровода высокого давления по участкам улиц Юбилейная - Кузнечная - Ремонтная | Строительство распределительных сетей газоснабжения по участкам улиц Юбилейная - Кузнечная - Ремонтная | 14000,0 | - | 9795,5 | 2020 <*> | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Построены распределительные сети газоснабжения по участкам улиц Юбилейная - Кузнечная - Ремонтная |
| 546 | 34-041 | Заасфальтировать дорогу от остановки общественного транспорта "Разъезд Иня" до ТОС "Заречный" | Ремонт дороги | 8700,0 | 1791,0 | 1791,0 | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен частичный ремонт дороги |
| 547 | 34-045 | Провести реконструкцию освещения по ул. Зеркальной | Реконструкция освещения | 810,0 | 10,0 | - | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 548 | 34-049 | Освещение ул. Кузнечной от дома N 1 до дома N 51 | Реконструкция освещения | 350,0 | 350,0 | 132,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 549 | 34-050 | Открыть автобусные маршруты: ул. Твардовского - пл. Маркса | Организация автобусных маршрутов | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Организована работа автобусного маршрута N 20: ул. Твардовского - СТЦ "Мега" |
| 550 | 34-051 | Открыть маршруты: ул. Твардовского - пл. Гарина-Михайловского | Организация автобусных маршрутов | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Организована работа автобусного маршрута N 54: ул. Твардовского - Вокзал "Новосибирск - Главный" |
| 551 | 34-054 | Установка уличного освещения дороги от ул. Березовой, 1, до ул. Березовой, 11 | Реконструкция освещения | 1200,0 | 80,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линий наружного освещения, определены источники электроснабжения (подключение от существующих линий наружного освещения), проектирование не требуется |
| 552 | 34-055 | Установка уличного освещения от ул. Березовой, 11, до ул. Одоевского, 1/11 (вдоль дороги) | Реконструкция освещения | 1200,0 | 80,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 553 | 34-058 | Освещение ул. Вересаева от ул. Ласточкина до ул. 4-й Пятилетки | Реконструкция освещения | 1110,0 | 60,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линий наружного освещения, определены источники электроснабжения (подключение от существующих линий наружного освещения), проектирование не требуется |
| 554 | 34-065 | Асфальтирование дороги от Бердского шоссе до СНТ "Лилия" | Ремонт дороги | 2898,5 | 2898,5 | 2898,5 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт дороги от Бердского шоссе до СНТ "Лилия" |
| 555 | 34-066 | Благоустройство территории сквера "Белый сад" с ограждением согласно проекту | Ограждение территории сквера "Белый сад" | 500,0 | 500,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 556 | 34-067 | Установка освещения территории сквера "Белый сад" | Установка освещения | 380,0 | 50,0 | - | 2016, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Подготовлена документация и необходимые расчеты для устройства линий наружного освещения, определены источники электроснабжения (подключение от существующих линий наружного освещения), проектирование не требуется |
| 557 | 34-070 | Установка уличного освещения от остановки общественного транспорта "Школа" до МБОУ СОШ N 141 | Установка освещения | 270,0 | 20,0 | 300,0 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству линии наружного освещения |
| 558 | 34-071 | Реконструкция (модернизация) уличного освещения от Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (СП ФГБОУ ВПО СГУПС) до остановки общественного транспорта "Техникум железнодорожного транспорта" | Установка освещения | 140,0 | 140,0 | 66,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 559 | 34-073 | Установка уличного освещения в проулках от ул. Ученической, 7, до ул. Шукшина, 6 | Установка освещения | 280,0 | 280,0 | 49,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 560 | 34-074 | Установка уличного освещения в проулках от ул. Ученической, 15, до ул. Шукшина, 10 | Установка освещения | 280,0 | 280,0 | 34,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 561 | 34-075 | Установка уличного освещения в проулках от ул. Ученической, 23, до ул. Шукшина, 14 | Установка освещения | 220,0 | 220,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. На указанном в наказе избирателей участке освещение организовано |
| 562 | 34-076 | Реконструкция освещения по ул. 1-й Механической | Реконструкция освещения | 600,0 | 300,0 | 317,0 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 563 | 34-077 | Реконструкция освещения по ул. 3-й Механической | Реконструкция освещения | 650,0 | 10,0 | 163,0 | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 564 | 34-085 | Ремонт ограждений МКДОУ д/с N 57 | Ремонт металлического ограждения с металлическими столбиками | 500,0 | 500,0 | 444,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Выполнен ремонт металлического ограждения |
| 565 | 34-086 | Ремонт ограждений МКДОУ д/с N 60 | Частичное восстановление ограждения | 500,0 | 500,0 | 499,2 | 2016 | ДО | Выполнен. Ограждение восстановлено |
| 566 | 34-089 | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ в МКДОУ д/с N 97 | Замена окон | 3000,0 | 750,0 | 750,7 | 2016, 2020 | ДО | Выполнен в части 2016 года. Произведена замена оконных блоков |
| 567 | 34-097 | Благоустройство хоккейной коробки в микрорайоне Весеннем (асфальтирование) | Обустройство хоккейной коробки | 100,0 | - | - | 2016 - 2018 | Администрация Первомайского района | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| Советский район, избирательный округ N 35, депутат Пинус Наталья Ивановна |
| 568 | 35-001 | Провести текущий ремонт МБУ КЦСОН Советского района с обеспечением доступности для маломобильных групп населения | Проведение текущего ремонта МБУ КЦСОН Советского района | 1000,0 | 500,0 | 389,9 | 2016, 2017 | ДСП | Выполнен в части 2016 года. Произведен текущий ремонт отмостки здания |
| 569 | 35-002 | Замена уличных светильников на светодиодные по проспектам Строителей, Морскому | Замена уличных светильников | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 570 | 35-012 | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ул. Васильковая" у дома N 15 | Установка павильона по согласованию с ОГИБДД, без устройства заездного кармана | 150,0 | - | 77,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Установлен остановочный павильон |
| 571 | 35-013 | Установка дополнительного числа урн на территории округа в соответствии с нормативами | Установка и замена в 2016 году 50 урн, в 2017 - 2020 годах по 30 урн ежегодно | 340,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Советского района | Выполнен в части 2016 года. Установлено 30 урн на сумму 60,0 тыс. рублей. Также подрядчиком изготовлено 20 урн на сумму 40,0 тыс. рублей. Установка урн будет произведена в 2017 году |
| 572 | 35-014 | Выполнить ремонт щебеночно-песчаной смесью ул. Зеленой, ул. Космонавтов | Выполнение работ по отсыпке ЩПС | 1393,0 | 1393,0 | 1393,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Зеленой, ул. Космонавтов |
| 573 | 35-016 | Отремонтировать теплотрассу к домам NN 4, 5 по ул. Боровая Партия | Техническое перевооружение ТК-5 по адресу: ул. Боровая партия, 4, 5 | 1000,0 | 1000,0 | - | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по техническому перевооружению ТК-5 за счет средств МУП "Энергия" |
| 574 | 35-017 | Благоустройство ул. Ильича | Приобретение и установка садово-парковой мебели. Замена столбов освещения и иллюминация | 2300,0 | 100,0 | 760,0 | 2016, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведена работа по монтажу праздничной иллюминации ул. Ильича |
|  |  |  | Установка малых форм. Реализация проекта по созданию ярмарочного пространства |  | - |  | 2019 | Администрация Советского района |  |
| 575 | 35-018 | Обеспечение работы существующих уличных светильников в ночное время | Обеспечить работу уличных светильников в ночное время | - | - | - | 2016 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Обеспечена работа уличных светильников в ночное время |
| 576 | 35-025 | Восстановить линии наружного освещения после замены столбов ОАО "РЭС" по ул. Космонавтов и ул. Зеленой, пер. Васильковому | Восстановить линии наружного освещения | - | - | 745,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по восстановлению линии наружного освещения |
| 577 | 35-030 | Строительство новой детской площадки между домами по ул. Академической, 25, 27 | Установка детского городка | 250,0 | 250,0 | 235,0 | 2016 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлен детский игровой и спортивный комплекс |
| 578 | 35-031 | Строительство новой детской площадки между домами по пр. Морскому, 21, ул. Золотодолинской, 1 | Установка детского городка | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2016 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлен детский игровой и спортивный комплекс |
| 579 | 35-035 | Устройство спортивной площадки между домами по ул. Терешковой, 6, 8 | Установка спортивного игрового комплекса | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 2016 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлен детский игровой и спортивный комплекс |
| 580 | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Строительство жилья общей площадью 1200 кв. м для переселения граждан, снос ветхих домов (24 квартиры) | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ | Выполнен <1>. За период реализации наказа избирателей произведен снос аварийных домов |
| Советский район, избирательный округ N 36, депутат Фельдбуш Александр Владимирович |
| 581 | 36-005 | Сделать детскую спортивную площадку во дворах по ул. Ветлужской, 9, ул. Софийской, 3, 5 | Установка спортивного игрового комплекса | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2016 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлен детский игровой и спортивный комплекс |
| 582 | 36-013 | Продлить время работы муниципального и коммерческого общественного транспорта до 23-00 | Обеспечение работы муниципального и коммерческого общественного транспорта в вечернее время | - | - | - | 2016 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. На маршрутах общественного пассажирского транспорта расписанием предусмотрены закрывающие выходы до 24-00 час. Работа маршрутов организована с учетом сложившегося пассажиропотока. Интервалы движения в вечернее время начиная с 19-00 час. увеличиваются. Водители общественного пассажирского транспорта работают по утвержденному расписанию и установленному режиму труда и отдыха согласно нормативным документам. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | По конкретным фактам срывов вечерних рейсов к перевозчикам принимаются меры в рамках договорных отношений, вплоть до расторжения договоров. За текущий год в одностороннем порядке расторгнуто 4 договора с перевозчиками, выдано 108 предупреждений о расторжении |
| 583 | 36-014 | Установить перила на спуске от железнодорожной станции Сеятель до ул. Героев Труда рядом с домом N 29 | Установка перил | 350,0 | 350,0 | 24,2 | 2016 | Администрация Советского района | Выполнен. Произведены работы по установке перил |
| 584 | 36-022 | Отремонтировать покрытие дорожного полотна внутриквартальной дороги у домов NN 33, 37, 41 по ул. Сиреневой | Отремонтировать дорожное покрытие | 5000,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3171,0 кв. м) по адресам ул. Сиреневая, 37, 41 (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 36-049) |
| 585 | 36-023 | Провести ремонт ул. Сиреневой на участке от дома N 2 до дома N 20 | Проведение ремонта | 800,0 | 800,0 | 796,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Сиреневой |
| 586 | 36-024 | Отсыпка ЩПС дорог по ул. Белоусова, ул. Вахтангова, ул. Звенигородской, ул. Иноземной | Отсыпка дорог ЩПС | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Белоусова, ул. Вахтангова, ул. Звенигородской, ул. Иноземной |
| 587 | 36-028 | Отсыпка ЩПС дороги по ул. Добровольческой от ул. Тружеников до многоквартирных домов по ул. Вахтангова | Выполнение дорожных работ | 668,6 | 668,6 | 668,6 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Добровольческой |
| 588 | 36-031 | Проектирование и реализация проекта сквера по ул. Русской | Выполнение проектных и благоустроительных работ | 1700,0 | 200,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 589 | 36-036 | Разработать и реализовать проект благоустройства сквера "Аллея Памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны" в микрорайоне Правые Чемы | Проектирование, установка ограждения, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм | 1500,0 | 500,0 | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 590 | 36-041 | Установить дополнительно 10 мусорных урн по ул. Иванова и ул. Российской | Установка мусорных урн | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2016 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлено 10 мусорных урн |
| 591 | 36-049 | Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Сиреневой, 23, 19, 33, 35, 37, 41 | Благоустройство внутриквартальной территории | 9000,0 | - | 3226,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3171,0 кв. м) по адресам ул. Сиреневая, 37, 41 |
| 592 | 36-055 | Произвести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Ветлужская, 13, ул. Новоморская, 8 | Благоустройство внутриквартальной территории | 2500,0 | 737,0 | 664,9 | 2016, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2016 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (721,0 кв. м) по адресу: ул. Ветлужская, 13 |
| 593 | 36-066 | Установить детскую игровую площадку по ул. Иванова, 27 | Установить детскую игровую площадку | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 2016 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 594 | 36-080 | Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Ветлужской, 10 | Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Ветлужской, 10 | 30,0 | 30,0 | - | 2016 | Администрация Советского района | Не выполнен. Работы произведены частично. Два киоска демонтированы собственниками добровольно во исполнение решения суда. По демонтажу 16 киосков вынесено судебное решение. Демонтаж киосков продолжится в 2017 году |
| 595 | 36-091 | Выполнить ремонт музея боевой славы "Землянка" МБОУ СОШ N 121 | Выполнить ремонт музея боевой славы "Землянка" МБОУ СОШ N 121 | 350,0 | 350,0 | 355,2 | 2016 | ДО | Выполнен. Приобретено оборудование |
| Первомайский район, Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |
| Первомайский район |
| 596 | 37-014 | Асфальтирование дороги по пер. Прибрежному с устройством тротуара от дома N 9 по пер. Прибрежному (МБОУ СОШ N 154) до дома N 40 по ул. Прибрежной | Ремонт дороги с устройством тротуара | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт пер. Прибрежного |
| 597 | 37-015 | Провести работы по освещению пер. Прибрежного от дома N 9 (МБОУ СОШ N 154) до дома N 40 по ул. Прибрежной и всей ул. Прибрежной: заменить деревянные опоры на бетонные столбы и фонари на лампы большей мощности | Ремонт освещения с заменой деревянных опор на бетонные столбы | 440,0 | - | 185,0 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 598 | 37-019 | Уличное освещение от остановки общественного транспорта "Пос. Матвеевка" по маршруту автобуса N 69 к дому N 1 по ул. Лузгина и до дома N 8 по ул. Узорной | Выполнить работу по освещению улицы | 250,0 | 20,0 | 126,0 | 2016, 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 599 | 37-020 | Сделать освещение в частном секторе по ул. Центральной от дома N 206 до дома N 250 | Выполнить работу по освещению улицы | 1110,0 | 20,0 | 100,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| Советский район |
| 600 | 37-027 | Ремонт придомовой территории домов NN 33, 33а по ул. Иванова: устранить подтопление, построить ливневую систему вдоль выезда на проезжую часть ул. Иванова | Ремонт внутриквартальной дороги с устройством водоотведения | 3800,0 | 3800,0 | 3311,6 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3141,0 кв. м) |
| 601 | 37-028 | Благоустройство внутриквартальной территории на выезде от НВВКУ (филиал ВУНЦ СВ "ОВА ВС РФ") на ул. Иванова | Проведение ремонтных работ | 1000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Работы выполнены в рамках реализации наказа избирателей N 37-027 |
| 602 | 37-035 | Выполнить устройство уличного освещения по ул. Иртышской от дома N 71 до дома N 79 | Проведение работ по замене светильников | 345,0 | 345,0 | 100,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 603 | 37-036 | Выполнить устройство уличного освещения по ул. Рощинской от дома N 2 до дома N 66 | Проведение работ по замене светильников | 400,0 | 400,0 | 48,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 604 | 37-037 | Ремонт пешеходного мостика через р. Ельцовка от дома N 63 по ул. Черносельской на ул. Моховую | Выполнение ремонтных работ | 50,0 | 50,0 | 13,7 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены ремонтные работы |
| 605 | 37-042 | Провести работы по установке (ремонту) уличного освещения по ул. Экваторной: от дома N 1/1 до домов NN 18, 12 вдоль МБОУ СОШ N 102 и МКДОУ д/с N 488 со стороны р. Ельцовка до магазина "Клио" (ул. Экваторная, 15а, к. 1) | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 1100,0 | 70,0 | 569,0 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 606 | 37-055 | Провести работы по установке (ремонту) уличного освещения по ул. Экваторной: проезд и тротуар от кафе "Огонек" (ул. Зеленая Горка, 1а) вдоль дома N 8 до дома N 10 по ул. Экваторной | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 1700,0 | 90,0 | 304,0 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения |
| 607 | 37-0020 | Построить ливневую систему, обеспечивающую слив талых и дождевых вод с территории возле дома N 33а по ул. Иванова (для ликвидации затопления территории дома) | Разработка проектно-сметной документации и выполнение необходимых работ для отвода ливневых вод | Финансирование в рамках наказа N 37-027 | - | - | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Работы выполнены в рамках реализации наказа избирателей N 37-027 |
| Советский район, избирательный округ N 38, депутат Фоломкин Юрий Алексеевич |
| 608 | 38-008 | Восстановление ограждения сквера у МБУК ДК "Приморский" | Восстановление ограждения | 1000,0 | 500,0 | - | 2016 - 2017 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 609 | 38-013 | Проанализировать состояние освещения пос. Огурцово | Провести анализ состояния уличного освещения | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Выполнен осмотр линий наружного освещения улиц поселка Огурцово, в результате которого выявлено, что линии наружного освещения находятся в удовлетворительном состоянии |
| 610 | 38-015 | Обустройство линии наружного освещения по ул. Динамовцев от ул. Гидромонтажной до ул. Приморской | Выполнение работ по устройству линии наружного освещения | 1598,0 | 80,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств проектирование линии наружного освещения не производилось. Работы по проектированию линии наружного освещения будут запланированы на 2017 год |
| 611 | 38-020 | Обустройство остановочного пункта пассажирского транспорта по ул. Печатников около ГАУЗ НСО "Стоматологическая поликлиника N 8" (ул. Энгельса, 23а) | Устройство заездных карманов - 2 шт., устройство площадок ожидания - 2 шт., демонтаж остановочного павильона, установка остановочных павильонов - 2 шт., установка средств регулирования дорожного движения, обустройство подходов к остановочным павильонам | 1000,0 | - | 549,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Обустроен остановочный пункт |
| 612 | 38-033 | Установка детского городка по адресу: ул. Энгельса, 23 | Установка детского городка | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2016 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлен детский городок |
| 613 | 38-0024 | Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта | Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания | 530,0 | 530,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| Октябрьский район, Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович |
| Центральный район |
| 614 | 39-014 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Писарева, 20 (двор, проезд к дому) | Благоустройство внутриквартальной территории | 920,0 | - | 573,7 | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (562,3 кв. м) |
| 615 | 39-016 | Принять меры для предотвращения затопления дома по ул. Мичурина, 21а, сделать водоотвод с территории МБОУ СОШ N 54 в соответствии с действующими СНиП | Принять меры для предотвращения затопления дома по ул. Мичурина, 21а, сделать водоотвод с территории МБОУ СОШ N 54 | 100,0 | - | - | 2016, 2017 | ДО | Не выполнен в части 2016 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 616 | 39-017 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Лермонтова, 36 | Благоустройство дворовой территории | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (439,3 кв. м) |
| 617 | 39-019 | Сделать проезд к дому по ул. Советской, 50 | Сделать проезд к дому по ул. Советской, 50 | 150,0 | 150,0 | 152,2 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (180,2 кв. м) |
| 618 | 39-025 | Установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе дома по ул. Романова, 23 | Установить детскую площадку со спортивными элементами | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлена детская площадка со спортивными элементами |
| 619 | 39-033 | Сделать ревизию ливневой канализации на ул. Серебренниковской | Провести ревизию ливневой канализации на ул. Серебренниковской | - | - | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. Произведено обследование существующей системы ливневой канализации по ул. Серебренниковской и выполнены работы по приведению ее в нормативное состояние. Продолжение работ по комплексному водоотведению поверхностных сточных вод будет запланировано на 2017 год |
| 620 | 39-034 | Реконструкция и расширение ул. Каинской от Красного проспекта до ул. Серебренниковской | Ремонт ул. Каинской от Красного проспекта до ул. Серебренниковской | 2400,0 | 2400,0 | 1800,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Каинской |
| 621 | 39-035 | Организация тротуара при подходе к МКДОУ д/с N 42 по ул. Каинской | Устройство тротуара | 400,0 | - | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт ул. Каинской (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 39-034) |
| 622 | 39-039 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Каинской у МКДОУ д/с N 42 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Каинской у МКДОУ д/с N 42 | 2000,0 | 2000,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Каинской (финансирование в рамках наказа избирателей N 39-034) |
| 623 | 39-041 | Ремонт пешеходной дорожки (спуска) возле ул. Каинской, 21а | Ремонт дорожки (спуска) | 100,0 | 100,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту дорожки будут запланированы на 2017 год |
| 624 | 39-044 | Установить остановочный павильон на остановке трамвая "Автовокзал" | Установить остановочный павильон трамвая "Автовокзал" | 280,0 | 280,0 | 108,8 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен остановочный павильон |
| 625 | 39-050 | Установка пластиковых окон в здании филиала МКУК "Музей города Новосибирска" - Музее Центрального района | Установка пластиковых окон | 300,0 | 300,0 | 125,6 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен частично. Установлены пластиковые окна. Завершение работ будет запланировано на 2017 год |
| 626 | 39-059 | Установить спортивные элементы (силовые тренажеры) во дворе дома по ул. Семьи Шамшиных, 85 | Установить спортивные элементы (силовые тренажеры) | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлены спортивные элементы (силовые тренажеры) |
| 627 | 39-060 | Сделать внутриквартальное благоустройство по адресу: ул. Крылова, 15 | Благоустройство внутриквартальной территории | 850,0 | 850,0 | 833,2 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (899,8 кв. м) |
| 628 | 39-066 | Провести реконструкцию МКДОУ д/с N 34 (ул. Лермонтова, 30а) | Рассмотреть возможность использования здания бывшего детского дома N 15 под детский сад | 27200,0 | - | 466,5 | 2016 | ДО | Выполнен в части 2016 года <1>. Здание передано на баланс МКДОУ д/с N 34 для использования его по прямому назначению. Произведены работы по ремонту фасада |
|  |  |  | Выборочный ремонт здания МКДОУ д/с N 34 |  | - |  | 2017 - 2020 | ДО |  |
| Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 629 | 40-021 | Расширить помещения ТОС "Ипподромский" | Расширить помещения ТОС "Ипподромский" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2016 | УОС | Выполнен. Помещения ТОС "Ипподромский" расширены за счет предоставления дополнительного помещения площадью 50,5 кв. м по ул. Селезнева, 39 |
| 630 | 40-026 | По ул. Крылова, 40, обустроить дворовую территорию | Обустройство дворовой территории | 2000,0 | 2000,0 | 2300,0 | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обустройству дворовой территории |
| 631 | 40-027 | Ремонт соляной пещеры в МКДОУ д/с N 451 | Ремонт соляной пещеры | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт соляной пещеры |
| 632 | 40-036 | По ул. Крылова, 53, увеличить высоту спортивной площадки со стороны дома | Увеличить высоту спортивной площадки со стороны дома | 170,0 | 170,0 | 32,3 | 2016 | ДКСиМП | Выполнен. Установлены дополнительные секции верхнего ограждения из сетки-рабицы |
| 633 | 40-061 | Совместно с администрацией МКДОУ д/с N 376 рассмотреть возможность замены ограждения забора на территории, совместной с границей жилого дома | Совместно с администрацией МКДОУ д/с N 376 рассмотреть возможность замены ограждения забора на территории, совместной с границей дома | 100,0 | 40,0 | 150,0 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен <1>. Произведены работы по замене ограждения |
| 634 | 40-066 | Исключить из границ земельного участка дома часть проездной межквартальной дороги от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской (Гоголевский Арбат) | Провести межевание квартала, ограниченного ул. Ольги Жилиной, ул. Некрасова, ул. Ипподромской и ул. Гоголя (для исключения из границ земельного участка дома части проездной межквартальной дороги от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской (Гоголевский Арбат) | 500,0 | 500,0 | 144,8 | 2016 | ДСиА | Выполнен. С целью исключения внутриквартального проезда из состава земельных участков многоквартирных домов N 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 41а, 43а, 45а, 47а по ул. Гоголя утвержден проект межевания территории квартала 07-17б в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска (постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2016 N 5964) |
| 635 | 40-078 | Исключить часть проездной дороги (Гоголевский Арбат) из земельного участка дома по адресу: ул. Гоголя, 47 | Исключить часть проездной дороги из земельного участка дома по адресу: ул. Гоголя, 47 | - | - | - | 2016 | ДСиА | Выполнен. Работы проведены в рамках реализации наказа избирателей N 40-066 |
| 636 | 40-080 | Организовать отвод ливневых вод от домов по ул. Ольги Жилиной, 92а, 92 | Ремонт проезда вдоль домов по ул. Ольги Жилиной, 92а, 92, до дома по ул. Демьяна Бедного, 58, с устройством полосы отвода путем придания уклона, обеспечивающего сток воды | 700,0 | 700,0 | 618,7 | 2016 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (615,0 кв. м) |
| 637 | 40-103 | Обратиться к администрации МКДОУ д/с N 451 по вопросу упорядочения парковок для родителей посещающих детей для урегулирования напряженной ситуации с автотранспортом в утреннее и вечернее время | Упорядочить парковку у МКДОУ д/с N 451 для автотранспорта родителей детей, посещающих учреждение | - | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен. Работы по реализации наказа избирателей будут запланированы на 2017 год |
| 638 | 40-108 | Сделать пандусы на переходном мосту от остановки автобуса "Некрасова" около дома N 32 по ул. Ипподромской, удлинить парковку до угла дома | Сделать пандусы на переходном мосту | 300,0 | 300,0 | 28,7 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Сделаны пандусы на переходном мосту |
| 639 | 40-113 | Исключить из схемы временных объектов павильон по ул. Ипподромской, 32/1 | Исключить из схемы временных объектов павильон | - | - | - | 2016 | ДЗиИО | Выполнен. На заседании комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска (далее - Схема) рассмотрен вопрос об исключении из Схемы торгового павильона площадью 60,0 кв. м по ул. Ипподромской, 32/1. Принято решение исключить из Схемы торговый павильон |
| 640 | 40-120 | Реконструкция и модернизация оборудования школьной столовой МБОУ СОШ N 29 | Реконструкция и модернизация оборудования школьной столовой | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведены работы по реконструкции и модернизации оборудования школьной столовой |
| 641 | 40-135 | Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 (ул. Державина, 51) | Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 | - | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен. Безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 обеспечена |
| 642 | 40-145 | Установка автоматических ворот в МКДОУ д/с N 117 | Установить автоматические ворота | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2016 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт входной зоны |
| Единый избирательный округ |
| Дзержинский район, единый избирательный округ, депутат Барсук Владимир Евгеньевич |
| 643 | 41-003 | Обрезка тополей (12 шт.) между домами N 9 и N 7 по ул. Республиканской | Обрезка тополей | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2016 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке тополей |
| 644 | 41-009 | Ремонт дорожного полотна улиц микрорайона "Золотая горка" (улицы: Европейская, Науки, Циолковского, Верещагина, Джамбула, Зейская, Дежнева, Потемкина, Грекова; тупики: Циолковского, Грекова; переулки: 1-й и 2-й Грекова, Дежнева, Верещагина) | Ремонт дорожного полотна | 7200,0 | - | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен ремонт ул. Верещагина, ул. Циолковского (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 02-017) |
| 645 | 41-011 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой "зебра" между домами NN 3б и 4 по ул. Ползунова | Устройство пешеходного перехода с разметкой "зебра" | 10,0 | 10,0 | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2017 год |
| 646 | 41-013 | Ремонт дороги ЩПС по улицам: Почтовой, Ярослава Гашека, Караваева, Черенкова, Почтовый Лог; переулкам: Воронежскому, Давыдовского, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му Почтовому | Ремонт дорог ЩПС | 24000,0 | - | 1471,5 | 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года <1>. Произведен ремонт ул. Караваева |
| 647 | 41-014 | Ремонт асфальтового покрытия на ул. Коминтерна и ул. Технической с устройством пешеходных тротуаров | Ремонт асфальтового покрытия с устройством пешеходных тротуаров | 25000,0 | 10000,0 | 5222,7 | 2016 - 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2016 года. Произведен ремонт ул. Коминтерна |
| 648 | 41-018 | Восстановление асфальтового покрытия на трамвайных путях на пересечении 9-го Почтового пер. и ул. Волочаевской | Работы по восстановлению асфальтового покрытия | 700,0 | 700,0 | 100,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по восстановлению асфальтового покрытия |
| Кировский район, Октябрьский район, единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| Кировский район |
| 649 | 43-013 | Демонтаж самовольно установленных ограждений на дорогах частного сектора (8-й Бронный переулок, 13-й Бронный переулок) | Благоустройство дорог | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района | Выполнен. Выполнен за счет средств жителей |
| Первомайский район, единый избирательный округ, депутат Панферов Евгений Андреевич |
| 650 | 44-002 | Установка светофорного объекта на пересечении улиц Героев Революции и Аксенова | Установка светофорного объекта | 1500,0 | 1500,0 | 1223,0 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен светофорный объект |
| 651 | 44-004 | Установка современного детского открытого комплекса по адресу: ул. Звездная, 7 (территория между домом и железной дорогой) | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Установлен детский игровой городок. |

Примечания:

1. <1> - работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 N 221 "О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы" будут подготовлены необходимые изменения;

<*> - срок реализации наказа избирателей может превысить срок полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.

2. Используемые сокращения: ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;

УЖВ - управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска;

Администрация Дзержинского района - администрация Дзержинского района города Новосибирска;

Администрация Калининского района - администрация Калининского района города Новосибирска;

Администрация Кировского района - администрация Кировского района города Новосибирска;

Администрация Ленинского района - администрация Ленинского района города Новосибирска;

Администрация Октябрьского района - администрация Октябрьского района города Новосибирска;

Администрация Первомайского района - администрация Первомайского района города Новосибирска;

Администрация Советского района - администрация Советского района города Новосибирска;

Администрация Центрального округа - администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

ЖК - жилой комплекс;

МКД - многоквартирный дом;

МКДОУ д/с - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МКУ - муниципальное казенное учреждение;

МАДОУ д/с - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

ДК - Дом культуры;

ТОС - территориальное общественное самоуправление;

ТЦ - торговый центр;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие;

ПВХ - поливинилхлорид;

ЩПС - щебеночно-песчаная смесь.