Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 20 мая 2020 г. N 977

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить [отчет](#P28) о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2019 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д.В.АСАНЦЕВ

Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 20.05.2020 N 977

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п. | Номер наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы, тыс. рублей | Объем финансирования реализации наказа избирателей в 2019 году, тыс. рублей | Сроки реализации наказа избирателей с разбивкой по годам | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей | Информация о выполнении |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшина Екатерина Николаевна |
| 1 | 01-004 | Выполнить обустройство пешеходного перехода через ул. Гоголя в районе домов NN 203а, 204/1 по ул. Гоголя | Обустройство пешеходного перехода | 40,0 | 20,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 2 | 01-005 | Снести (обрезать) аварийные деревья на придомовых территориях домов: N 215 по ул. Гоголя, NN 15, 17, по ул. Королева | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 195,0 | 165,0 | 86,6 | 2018, 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 116,6 тыс. рублей |
| 3 | 01-006 | Снести (обрезать) аварийные деревья на придомовой территории дома N 219 по ул. Гоголя (с выкорчевыванием пней) | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 250,0 | 220,0 | 242,4 | 2018, 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 272,4 тыс. рублей |
| 4 | 01-013 | Снести (обрезать) аварийные деревья во дворе дома N 233/1 по ул. Гоголя | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 250,0 | 215,4 | 70,7 | 2018, 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 105,3 тыс. рублей |
| 5 | 01-016 | Завершить комплексное благоустройство двора домов N 229/1 по ул. Гоголя, NN 28, 28а, по пр. Дзержинского с устройством парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек | Комплексное благоустройство двора | 2500,0 | - | 1516,9 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (890,7 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (191,1 кв. м) |
| 6 | 01-025 | Оборудовать детскую спортивную площадку с ограждением во дворе домов NN 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1 по пр. Дзержинского | Оборудование детской спортивной площадки с ограждением | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлена спортивная площадка с ограждением |
| 7 | 01-026 | Установить футбольную площадку во дворе дома N 32/1 по пр. Дзержинского | Установка футбольной площадки | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлена спортивная площадка |
| 8 | 01-028 | Установить скамейки возле 1-го и 4-го подъездов дома N 32/1 по пр. Дзержинского | Установка скамейки | 12,0 | - | 24,5 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). ДЭЖКХ установлены скамейки |
| 9 | 01-034 | Выполнить ограждение детской площадки по адресу: Гусинобродское шоссе, 19/1 | Работы по ограждению детской площадки | 150,0 | - | 63,6 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено ограждение детской площадки |
| 10 | 01-036 | Установить скамейки (8 шт.) у подъездов дома N 19/1 по Гусинобродскому шоссе | Установка 8 скамеек | 48,0 | - | 48,6 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлены скамейки |
| 11 | 01-038 | Снести аварийные деревья (либо выполнить санитарную обрезку) за домом N 29 по Гусинобродскому шоссе | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 150,0 | 100,0 | 92,2 | 2018, 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 142,2 тыс. рублей |
| 12 | 01-046 | Установить скамейки у подъездов NN 3, 5, 6 дома N 15/1 по Гусинобродскому шоссе | Установка скамейки | 18,0 | - | 29,6 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлены скамейки |
| 13 | 01-048 | Выполнить ремонт дорог щебеночно-песчаной смесью по улицам частного сектора: Лирическая, Мелодичная и Благодатная | Ремонт дорог ЩПС | 2698,1 | 99,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 14 | 01-050 | Установить детскую игровую площадку напротив дома N 13 по ул. Амбулаторная | Выполнить обустройство площадки и установку игровых и спортивных элементов | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 15 | 01-053 | Произвести ремонт проезжей части Гусинобродского шоссе от ул. Волочаевская до ул. Полякова | Ремонт участка Гусинобродского шоссе | 30000,0 | 15000,0 | - | 2017, 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 16 | 01-054 | Установить детскую игровую площадку у дома N 70 по ул. Поселковая | Выполнить обустройство площадки и установку игровых и спортивных элементов | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 17 | 01-055 | Произвести ремонт проезжей части по ул. Шишкина | Ремонт проезжей части улицы | 5100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Шишкина |
| 18 | 01-056 | Оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Трикотажная и Сурикова с установкой искусственных неровностей на проезжей части ул. Сурикова с нанесением разметки "зебра" | Оборудование пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей и нанесением разметки | 20,0 | 16,4 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 19 | 01-064 | Отремонтировать ограждение спортивной площадки, расположенной во дворе дома N 11 по Гусинобродскому шоссе | Ремонт ограждения спортивной площадки | 400,0 | - | 348,5 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту ограждения спортивной площадки |
| 20 | 01-065 | Асфальтировка дорожки к школе N 87 | Асфальтирование пешеходной дорожки к зданию МБОУ СОШ N 87 на придомовых территориях домов N 33/3, 35/2, 37/1 по ул. Доватора | 360,0 | 360,0 | 297,7 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству пешеходных дорожек |
| Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович |
| 21 | 02-001 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 23 по ул. Республиканской | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2017 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории |
| 22 | 02-004 | Проведение ремонта тротуара вдоль муниципальной территории от дома N 23 по ул. Республиканской к дому N 4а по ул. Театральной | Ремонт тротуара | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 23 | 02-016 | Отремонтировать дорогу от угла дома N 74 по ул. Чкалова до ул. Костонаева | Ремонт внутриквартальной дороги | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 24 | 02-018 | Установить новые элементы на детской площадке за домом N 72 по ул. Чкалова | Оснащение новыми элементами детской площадки | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 25 | 02-021 | Произвести ямочный ремонт проезжей части дороги вдоль капитальных гаражей, граничащих с придомовой территорией дома N 14 по ул. Авиастроителей | Ямочный ремонт внутриквартальной дороги | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. В 2018 году произведен ямочный ремонт внутриквартальной дороги |
| 26 | 02-025 | Произвести ремонт дорог ЩПС по улицам: 2-й Рабочий пер., 5-я Рабочая ул., 4-я Рабочая ул. | Ремонт дорог ЩПС | 1800,0 | 1800,0 | 2167,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ул. 5-я Рабочая, пер. 2-й Рабочий. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 27 | 02-027 | Отремонтировать тротуар вдоль ул. Трикотажная от дома N 13 по ул. Республиканской до дома N 60/3 по ул. Трикотажная | Ремонт тротуара | 880,0 | 880,0 | 895,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 28 | 02-029 | Выполнить ремонт моста через р. Ельцовка и установить лестничный спуск к нему | Работы по ремонту моста через р. Ельцовка с установкой лестничного спуска | 2200,0 | 2200,0 | 337,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту моста |
| 29 | 02-042 | Обустроить зеленую зону на муниципальной территории, прилегающей к дому N 14 по ул. Авиастроителей, с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозяйных строений | Оформление документов для приобретения прав муниципальной собственности на бесхозяйные строения | 3100,0 | - | - | 2020 | ДЗиИО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Проведение работ по обустройству зеленой зоны с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозяйных строений | 3100,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 30 | 02-043 | Спилить тополя за домом N 34 по ул. Лазарева | Работы по сносу тополей | 150,0 | - | - | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). В 2016 году произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 31 | 02-048 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Авиастроителей от дома N 2 до дома N 12 по ул. Авиастроителей | Ремонт тротуара | 1500,0 | 1500,0 | 1894,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Андреев Георгий Андреевич |
| 32 | 03-002 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 6 по ул. Куприна | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 33 | 03-003 | Установка новых элементов детской площадки для детей до 5-ти лет во дворе дома N 6 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 34 | 03-004 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 14 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 35 | 03-005 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 14 по ул. Куприна | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 36 | 03-016 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 27/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 37 | 03-018 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 35/3 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 38 | 03-023 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 41 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 39 | 03-024 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 37 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 40 | 03-025 | Установка ограждения спортивной площадки у дома N 35 по ул. Толбухина | Работы по ограждению забором спортивной площадки | 300,0 | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено ограждение спортивной площадки |
| 41 | 03-026 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 35 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 42 | 03-028 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 29 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | 99,1 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 43 | 03-029 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 29 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 44 | 03-032 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 25 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 45 | 03-033 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 25 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 46 | 03-034 | Выполнить устройство и ремонт тротуара вдоль внутриквартального проезда у фитнес-центра "Тальвего" на участке от ул. Толбухина до дома N 41 по ул. Толбухина со стороны МБОУ СОШ N 87 по ул. Доватора, 33/4 | Устройство и ремонт тротуара | 1800,0 | 1800,0 | 1521,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 47 | 03-038 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 21 по ул. Толбухина | Благоустройство придомовой территории | 1650,0 | - | 2028,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (1448,1 кв. м) |
| 48 | 03-041 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 49 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 49 | 03-042 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 49 по ул. Кошурникова | Благоустройство придомовой территории | 670,0 | 670,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (финансирование в рамках наказа избирателей N 03-223) |
| 50 | 03-052 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 31 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 51 | 03-063 | Установить 2 урны у подъездов дома N 19/4 по ул. Доватора | Установка урн | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены урны |
| 52 | 03-066 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 29/2 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 53 | 03-067 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 13 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 54 | 03-071 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 33 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 55 | 03-086 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов NN 10, 12 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 2100,0 | 1050,0 | 3763,4 | 2019, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (2630,0 кв. м) |
| 56 | 03-090 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 61 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 57 | 03-093 | Строительство дороги от ул. Есенина до дома N 26 по ул. Куприна | Строительство дороги | 800,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году произведены работы по ремонту внутриквартального проезда, тротуаров, автомобильной парковки |
| 58 | 03-096 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 55/1 по ул. Есенина и домов NN 20, 24 по ул. Куприна | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году произведены работы по ремонту внутриквартального проезда, тротуаров, автомобильной парковки |
| 59 | 03-097 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 55 по ул. Есенина | Работы по восстановлению тротуара | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 60 | 03-102 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 55/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 61 | 03-110 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 27 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | 189,6 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 62 | 03-111 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 27 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 03-110) |
| 63 | 03-112 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 51/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 64 | 03-118 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 49 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 65 | 03-120 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 39 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 66 | 03-121 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 39 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | 1050,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 13.03.2020 N 129) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы |
| 67 | 03-123 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 51 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 68 | 03-125 | Заасфальтировать пешеходную дорогу вдоль ул. Куприна от дома N 12 по ул. Куприна до дома N 14 по ул. Куприна | Асфальтирование пешеходной дороги | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 69 | 03-133 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 12 по ул. Есенина (со стороны 8-го и 9-го подъездов) | Благоустройство придомовой территории | 240,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 03-086) |
| 70 | 03-148 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 15 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | 150,0 | 149,3 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 71 | 03-173 | Установить новые элементы детской площадки у дома N 29 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 72 | 03-179 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 30 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 73 | 03-195 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 262 по ул. Бориса Богаткова | Благоустройство придомовой территории | 750,0 | 750,0 | 1766,4 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (916,4 кв. м), обустройству парковок (уширений) (267,8 кв. м) и пешеходной дорожки (180,5 кв. м) |
| 74 | 03-205 | Строительство лестницы от пешеходной дороги по ул. Бориса Богаткова до дома N 39/1 по ул. Есенина | Строительство лестницы | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 75 | 03-208 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 18 по ул. Куприна | Установка новых элементов спортивной площадки | 200,0 | 200,0 | 199,2 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 76 | 03-210 | Благоустройство придомовой территории дома N 2 по ул. Национальная | Благоустройство придомовой территории | 880,0 | 880,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 13.03.2020 N 129) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы |
| 77 | 03-216 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 41/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 78 | 03-217 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 41/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 79 | 03-219 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 23 по ул. Толбухина | Благоустройство придомовой территории | 1100,0 | 1100,0 | 1381,9 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (528,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (348,4 кв. м), ремонту тротуара (96,1 кв. м) |
| 80 | 03-223 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов N 51 и N 53 по ул. Кошурникова | Благоустройство придомовой территории | 3600,0 | 3600,0 | 1519,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1227,6 кв. м) |
| Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 81 | 04-006 | Установить детскую площадку на территории дома N 30 по ул. Королева | Установка детской площадки | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 82 | 04-007 | Установить многофункциональную спортивную игровую площадку на территории дома N 7 по пр. Дзержинского | Установка многофункциональной спортивной игровой площадки | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 83 | 04-008 | Установить ограждение детской площадки во дворе дома N 29/1 по ул. Кошурникова | Установка ограждения детской площадки | 120,0 | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 84 | 04-009 | Дополнить детскую площадку дома N 29/1 по ул. Кошурникова малыми формами: установить горку, качели, скамейки | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку | 150,0 | 150,0 | 175,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 85 | 04-010 | Выровнять территорию детской площадки дома N 29/1 по ул. Кошурникова, отсыпать песчано-гравийной смесью | Выравнивание территории детской площадки, отсыпка ПГС | 30,0 | 30,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 86 | 04-013 | Произвести ремонт фасада здания 2-го корпуса МКДОУ д/с N 110 по адресу: пр. Дзержинского, 25 | Ремонт фасада здания | 1750,0 | 1750,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 87 | 04-014 | Установить на территории МКДОУ д/с N 110 по адресу: пр. Дзержинского, 25, малые игровые формы | Установка малых игровых форм | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен. Установлены малые игровые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 387,0 тыс. рублей |
| 88 | 04-015 | Произвести ремонт внутриквартальной дороги от дома N 17 по пр. Дзержинского до дома N 6 по ул. Промышленная | Ремонт внутриквартальной дороги | 650,0 | 650,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2016 году произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги |
| 89 | 04-018 | Провести капитальный ремонт туалетов на 1-м и 2-м этажах МБОУ СОШ N 178 | Капитальный ремонт туалетов | 890,0 | 17,3 | 423,6 | 2017, 2019 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт туалетов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1296,3 тыс. рублей |
| 90 | 04-020 | Установить наружное наблюдение на территории МБОУ СОШ N 178 | Установка наружного наблюдения | 400,0 | 209,0 | 210,0 | 2017, 2019 | ДО | Выполнен. Установлено видеонаблюдение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 401,0 тыс. рублей |
| 91 | 04-021 | Провести ремонт столовой МБОУ СОШ N 178 | Ремонт столовой | 3000,0 | 2813,2 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 92 | 04-023 | Установить спортивную площадку с уличными тренажерами на муниципальной территории между домом N 23 по пр. Дзержинского и домами NN 3, 5 по ул. Индустриальная | Установка спортивной площадки с уличными тренажерами | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 93 | 04-026 | Установить уличные спортивные тренажеры на территории дома N 3 по ул. Промышленная | Установка уличных спортивных тренажеров | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 94 | 04-027 | Обрезать аварийные деревья около 3-го подъезда дома N 17 по пр. Дзержинского | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обрезке деревьев |
| 95 | 04-036 | Установить ограждение детской площадки возле дома N 243 по ул. Бориса Богаткова | Установка ограждения детской площадки | 180,0 | - | 180,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено ограждение детской площадки |
| 96 | 04-038 | Установить детскую площадку на территории дома N 10/1 по ул. Адриена Лежена | Установка детской площадки | 300,0 | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 97 | 04-045 | Отремонтировать поручни и ступеньки лестницы от дома N 6/1 к дому N 8/1 по ул. Адриена Лежена | Ремонт поручней и ступеней лестницы | 200,0 | 200,0 | 329,0 | 2018, 2019 | ДЭЖКХ, Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по ремонту ступеней и поручней лестницы, обустройству пешеходной дорожки (111,7 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 329,0 тыс. рублей |
| 98 | 04-047 | Установить ливневую канализацию вдоль дома N 8/1 по ул. Адриена Лежена со стороны домов N 6/1 и N 6/2 по ул. Адриена Лежена | Установка ливневой канализации | 350,0 | 350,0 | 360,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по устройству водоотводного лотка |
| 99 | 04-050 | Заасфальтировать пешеходную дорожку между домами N 6 и N 6/1 по ул. Адриена Лежена | Асфальтирование пешеходной дорожки | 80,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (финансирование в рамках наказа избирателей N 04-045) |
| 100 | 04-051 | Установить поручни на лестницу, находящуюся на тротуаре между домами N 6 и N 8 по ул. Адриена Лежена | Установка поручней на лестницу | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по установке поручней на лестницу |
| 101 | 04-052 | Благоустроить зеленую зону на территории общего пользования у дома N 8/1 по ул. Адриена Лежена, площадью 5442 кв. м | Благоустройство зеленой зоны | 5000,0 | 4800,0 | - | 2018, 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 102 | 04-055 | Реконструировать пешеходную лестницу, соединяющую ул. Королева с ул. Адриена Лежена | Реконструкция пешеходной лестницы | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 103 | 04-056 | Отремонтировать лестницу возле дома по адресу: ул. Адриена Лежена, 16 | Ремонт лестницы | 30,0 | 30,0 | 24,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничного марша |
| 104 | 04-057 | Установить на территории дома N 241 по ул. Бориса Богаткова современную детскую игровую площадку с ограждением | Установка детской игровой площадки с ограждением | 650,0 | 650,0 | 648,6 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование и ограждение |
| 105 | 04-060 | Установить ограждение детской площадки у домов NN 192, 194 по ул. Гоголя | Установка ограждения детской площадки | 160,0 | 160,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 106 | 04-067 | Благоустройство придомовой территории дома N 4 по ул. Кошурникова | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | 350,0 | 5952,4 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, оборудование парковок и пешеходных дорожек |
| 107 | 04-068 | Произвести отсыпку детской площадки перед домом N 59 по ул. Фрунзе отсевом или ПГС | Отсыпка детской площадки | 20,0 | 20,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 108 | 04-069 | Установить на детской площадке дома N 59 по ул. Фрунзе уличные тренажеры | Установка уличных тренажеров на детской площадке | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены уличные тренажеры |
| 109 | 04-070 | Установить спортивный игровой комплекс для детей на территории дома N 67 по ул. Фрунзе (возле магазина "Новый") | Установка спортивного игрового комплекса для детей | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 110 | 04-071 | Укрепить и произвести отсыпку подпорной стены вдоль дома N 67 по ул. Фрунзе | Укрепление и отсыпка подпорной стены | 850,0 | 850,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 111 | 04-075 | Благоустройство придомовой территории дома N 4 по ул. Кошурникова и парковки | Благоустройство придомовой территории (с парковкой) | 500,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда, оборудование парковок и пешеходных дорожек (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 04-067) |
| 112 | 04-089 | Произвести ремонт фасада МАОУ Гимназия N 15 "Содружество" | Ремонт фасада здания | 7300,0 | 7300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 113 | 04-090 | Реконструировать помещения МАОУ Гимназия N 15 "Содружество", занимаемые МКУДПО ГЦИ "Эгида" под учебные классы | Реконструкция учебных помещений | 5000,0 | - | 8167,5 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по реконструкции помещений под учебные классы |
| 114 | 04-093 | Перевести МКУДПО ГЦИ "Эгида" из помещений МАОУ Гимназия N 15 "Содружество" | Подбор помещения МКУДПО ГЦИ "Эгида" | 20000,0 | - | 19770,6 | 2018 | ДЗиИО | Выполнен [<1>](#P15083). Проведены работы по ремонту помещений по адресу ул. Ватутина, 17/1, для размещения МКУДПО ГЦИ "Эгида" |
| Подготовка помещения для эксплуатации в соответствии с уставной деятельностью МКУДПО ГЦИ "Эгида" | - | 2020 | ДО |
| 115 | 04-094 | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории МБОУ Лицей N 113 и МБОУ СОШ N 178 | Обрезка аварийных деревьев | 450,0 | 100,0 | 100,0 | 2017, 2019, 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Произведена работа по обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 200,0 тыс. рублей |
| 116 | 04-096 | Установить цветочные вазоны (10 шт.) у дома N 7 по пр. Дзержинского | Установка вазонов | 120,0 | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 117 | 04-097 | Демонтировать старую и установить новую детскую спортивно-игровую площадку у дома N 37 по ул. Трикотажная со стороны ул. Промышленной | Демонтаж старых конструкций и установка новой детской спортивно-игровой площадки | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 118 | 04-098 | Заасфальтировать муниципальную территорию рядом с домами по ул. Фрунзе, 59/1, 61, и тепловым пунктом | Асфальтирование территории | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории |
| 119 | 04-109 | Провести реконструкцию МКДОУ д/с N 32 с надстройкой 3-го этажа по ул. Кошурникова, 29/2 | Реконструкция здания с надстройкой 3-го этажа | 257600,0 | - | 136285,7 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА | Выполнен [<1>](#P15083). Детский сад-ясли по ул. Кошурникова, 29/2, на 80 мест введен в эксплуатацию 19.12.2019 |
| 120 | 04-113 | Установить на территории МУП ПКиО "Березовая роща" спортивную площадку с уличными тренажерами | Установка спортивной площадки с уличными тренажерами | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Установлены уличные тренажеры |
| 121 | 04-125 | Отремонтировать футбольное поле МБОУ Лицей N 113 с обустройством беговой дорожки | Ремонт футбольного поля с обустройством беговой дорожки | 4500,0 | 4500,0 | 1400,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт футбольного поля с обустройством беговой дорожки |
| Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович |
| 122 | 05-002 | Установить детский городок на придомовой территории дома N 25 по ул. Щетинкина | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 109,5 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 123 | 05-008 | Благоустройство внутриквартальной территории дома N 18 по ул. Ленина (двор, проезд к дому со стороны ул. Урицкого) | Благоустройство внутриквартальной территории | 1600,0 | 1600,0 | 2401,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1962,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (141,2 кв. м) |
| 124 | 05-011 | Установить 2 теневых навеса и малые формы на прогулочных площадках МКДОУ д/с N 164 | Приобретение и установка малых форм для оборудования детской спортивной площадки | 450,0 | 150,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Выполнен. В 2017 году установлены малые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 300,0 тыс. рублей |
| 125 | 05-013 | Заменить аварийные окна в двух группах МКДОУ д/с N 164 | Замена аварийных окон | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведена замена оконных блоков |
| 126 | 05-014 | Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с N 414 по адресу: ул. Челюскинцев, 18а | Асфальтирование территории | 600,0 | 600,0 | 397,1 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории |
| 127 | 05-018 | Обустройство пешеходной дорожки от ул. Сибирской до МКДОУ д/с N 163 | Обустройство пешеходной дорожки | 330,0 | 330,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 128 | 05-021 | Замена окон малого спортивного зала в количестве 16 штук в МБОУ СОШ N 168 (ул. Сибирская, 30) | Замена окон малого спортивного зала | 700,0 | - | - | 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 и 2018 годах произведены работы по замене оконных блоков |
| 129 | 05-038 | Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки по Вокзальной магистрали (участок напротив торгового центра "Флагман") | Ремонт асфальтового покрытия участка пешеходной дорожки | 520,0 | 520,0 | 1267,9 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 130 | 05-040 | Установка игровых элементов (качелей, горки) на детской площадке во дворе дома по адресу: ул. Ленина, 55. Напротив подъездов NN 3 - 5 установить на детской площадке следующие элементы: горка детская 1 шт., песочница 1 шт., карусель 1 шт., качели-качалка 1 шт., качалка на пружине 2 шт. | Установка игровых элементов на детской площадке | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 131 | 05-041 | Дополнить детскую площадку во дворе дома по ул. Ленина, 53, спортивными элементами. Напротив подъездов NN 1 - 3 дома по ул. Ленина, 53, установить общественные уличные тренажеры: "шаговой" тренажер, тренажер "жим к груди", тренажер для жима ногами, тренажер "гребля", маятниковый тренажер, 2 скамьи | Установка спортивных тренажеров и скамеек на детской площадке | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлены уличные тренажеры и скамейки |
| 132 | 05-043 | Установка мусорных контейнеров на ул. Кубановская и ул. Светофорная | Установка мусорных контейнеров | 99,8 | - | - | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Региональным оператором ООО "Экология-Новосибирск" установлен перехватывающий бункер для сбора отходов |
| 133 | 05-047 | Дополнение детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Нарымская, 9, игровыми элементами ("шаговой" тренажер, тренажер "жим к груди", тренажер для жима ногами, тренажер "гребля", маятниковый тренажер) | Установка спортивных тренажеров на детской площадке | 150,0 | - | 147,2 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 134 | 05-053 | Установка детских и спортивных элементов на детской площадке дома N 18 по ул. Челюскинцев (качели, горка, песочница, спортивные тренажеры и гимнастические снаряды) | Установка детских и спортивных элементов на детской площадке | 200,0 | - | 196,5 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 135 | 05-055 | Дополнить детские площадки игровыми и спортивными элементами во дворе домов N 6, N 8, N 10, N 12 по ул. Челюскинцев | Установка дополнительных игровых и спортивных элементов на детские площадки | 150,0 | - | 144,2 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 136 | 05-058 | Устройство детской площадки во дворе дома N 11/1 по Вокзальной магистрали | Устройство детской площадки | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 137 | 05-063 | Произвести устройство технологической бетонной дороги от поворота с ул. Фабричной между домами N 19а и N 23б по ул. Фабричной до дома N 21а по ул. Фабричной | Асфальтирование дороги с устройством тротуара | 640,0 | 640,0 | 914,3 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ул. Фабричная. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 138 | 05-064 | Установка детских и спортивных элементов во дворе дома N 13 по ул. Владимировская | Установка детских и спортивных элементов | 250,0 | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа | Не выполнен. В постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей поступило предложение об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы (в связи с отсутствием придомовой территории и отказом жителей) |
| 139 | 05-065 | Организация учреждений для досуга детей в помещениях МКУ Новосибирский городской дом учителя (ул. Владимировская, 17) | Организация учреждений для досуга детей | 10,0 | 10,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 140 | 05-066 | Благоустройство дворовой территории по ул. Чаплыгина, 39 | Благоустройство дворовой территории | 550,0 | 550,0 | 513,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (419,5 кв. м) и тротуара (26,7 кв. м) |
| 141 | 05-069 | Ремонт тротуара со стороны ул. Чаплыгина (от ул. Революции до ул. Советская) | Ремонт тротуара | 1760,0 | 1760,0 | 1139,3 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 142 | 05-071 | Обустройство детской площадки между домами NN 9/1 и 11 по ул. Владимировский Спуск | Установка детской площадки | 250,0 | 250,0 | 248,6 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 143 | 05-077 | Благоустройство придомовой территории дома N 26а по ул. Депутатская | Благоустройство придомовой территории | 1035,0 | 1035,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2018 году произведены работы по благоустройству территории многоквартирных домов N 26, 28 по ул. Депутатская |
| 144 | 05-086 | Во дворе дома N 11 по Вокзальной магистрали установить детский городок | Установка детской площадки | 150,0 | 150,0 | 149,3 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 145 | 05-0006 | Содействовать строительству спортивного комплекса на территории МБОУ Гимназия N 10 по ул. Революции, 31 | Разработка концепции строительства, подготовка проектной документации | - | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Установлена многофункциональная спортивная площадка за счет привлеченных средств |
| Железнодорожный район, Заельцовский район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| Железнодорожный район |
| 146 | 06-004 | Установить три скамейки по нечетной стороне ул. 1905 года, от ул. Дмитрия Шамшурина до ул. Советской | Установка скамеек | 50,0 | - | - | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлены скамейки за счет привлеченных средств |
| 147 | 06-007 | Произвести установку дополнительных элементов детской площадки и лавочек во дворе дома N 99 по ул. Советской | Установка элементов детского городка и лавочек | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлены лавочки и игровое оборудование |
| 148 | 06-008 | Включить дома по ул. Обдорской, 73, 75, 75а, 77, по ул. Нарымской, 78, 80 в городскую программу переселения или в городскую программу развития застраиваемых территорий | Определение схемы границ застроенной территории, а также перечня расположенных объектов капитального строительства в границах территории | - | - | - | 2019 | ДСиА | Не выполнен в части 2019 года. Многоквартирные дома N 73 по ул. Обдорской, N 78, по ул. Нарымской признаны аварийными и подлежащими сносу. Многоквартирные дома N 75, N 75а, N 77 по ул. Обдорской не признаны аварийными и подлежащими сносу. Комиссией по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, заседание которой состоялось 10.09.2019, принято решение о развитии застроенной территории общей площадью 0,4053 га в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе с расселением многоквартирных домов N 73 по ул. Обдорской, N 78, N 80, по ул. Нарымской. |
| Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | - | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| Проведения аукциона. По итогам проведенного аукциона заключение договора о развитии застраиваемых территорий | - | - | 2020 | ДЗиИО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железнодорожным районным судом города Новосибирска были обжалованы заключение и постановление мэрии города Новосибирска о признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома N 80 по ул. Нарымской. В связи с данными обстоятельствами решением комиссии от 17.12.2019 N 53 принято решение о развитии вышеуказанной застроенной территории с исключением из ее границ многоквартирного дома N 80 по ул. Нарымской (площадь территории 0,367 га). Заключение о развитии застроенной территории направлено в адрес ДЗиИО для подготовки к проведению аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории |
| 149 | 06-013 | Произвести устройство детского городка для общедоступного пользования на территории Нарымского сквера | Установка детского игрового городка на территории сквера | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 150 | 06-018 | Произвести косметический ремонт овощехранилища МКДОУ д/с N 429, расположенного по адресу: Вокзальная магистраль, 7 | Косметический ремонт овощехранилища | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 151 | 06-021 | Произвести реконструкцию проезда между домами по ул. Нарымской, 17/1, 17/2 и 19, с целью предотвращения скопления воды во время дождя | Внутриквартальное благоустройство | 1600,0 | 1100,0 | 545,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту проезда (600,0 кв. м) и тротуара (37,5 кв. м) |
| Строительство ливневой канализации | 500,0 | 2019 | ДТиДБК |
| 152 | 06-022 | Произвести благоустройство территории (сквер) между домом по ул. Челюскинцев, 17, и площадью Лунинцев, включая ремонт лестницы и парапетов | Благоустройство муниципальной территории | 950,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт лестницы и парапетов | 450,0 | 2019 | ДЭЖКХ |
| 153 | 06-028 | Установить детскую площадку между домами N 4 и N 6 по ул. Железнодорожной | Установка детской площадки | 100,0 | 100,0 | 3136,8 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по установке детской и спортивных площадок |
| 154 | 06-032 | Установить дополнительные элементы на детской площадке для самых маленьких во дворе между домами N 8 и N 8/2 по ул. Железнодорожной | Установка дополнительных элементов на детской площадке | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. В 2018 году установлено игровое оборудование |
| 155 | 06-049 | Строительство на территории МБОУ СОШ N 137 многофункционального спортивного комплекса | Строительство многофункционального спортивного комплекса | 4000,0 | 4000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 156 | 06-058 | Произвести укрепление стены и фундамента дома N 47 по ул. Дмитрия Шамшурина для предотвращения увеличения трещины в торце здания (заделка трещины) | Оказать содействие в предотвращении обрушения стены | - | - | - | 2019, 2020 | ДЭЖКХ | Не выполнен в части 2019 года. Дом включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, в соответствии с которой планируется осуществление необходимых работ |
| 157 | 06-063 | Произвести на площади Гарина-Михайловского ремонт заглубленных контейнеров для мусора, убрать из зоны видимости мусорные контейнеры | Перенос мусорных контейнеров, ремонт заглубленных мусорных контейнеров | 100,0 | 100,0 | - | 2018, 2019 | Администрация Центрального округа, ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 158 | 06-070 | Построить тротуар на нечетной стороне ул. Железнодорожной от остановки общественного транспорта "Восточная кухня" до пл. Трубникова | Строительство тротуара | 2860,0 | 2860,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 159 | 06-079 | Произвести устройство искусственной неровности на ул. 2-я Владимировская на пересечении с пер. Ногина | Установка искусственных неровностей на дороге | 40,0 | 40,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 160 | 06-086 | Замена окон в музыкальном зале на пластиковые в МКДОУ д/с N 423 (ул. 1905 года, 26) | Замена окон | 210,0 | 210,0 | 100,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведена замена оконных блоков |
| 161 | 06-087 | Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 423 (ул. 1905 года, 26) | Ремонт асфальтового покрытия | 2000,0 | 2000,0 | 592,6 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству территории детского сада. Продолжение работ будет запланирована на 2020 год |
| 162 | 06-088 | Замена технологического оборудования в столовой МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) | Замена технологического оборудования в столовой | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Заельцовский район |
| 163 | 06-105 | Установить детскую площадку во дворе дома N 6 по ул. Ельцовской | Установка детской площадки | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 164 | 06-106 | Установить детские игровые элементы во дворе дома N 7 по ул. Ельцовская | Установка детских игровых элементов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 165 | 06-115 | Разработать проект транспортной развязки на пересечении улиц Сухарная и Владимировская | Разработка эскизного проекта | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Разработка проекта транспортной развязки | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 166 | 06-116 | Оборудовать уличное освещение по улицам: Сухарная, 2-я Сухарная, 1-я Сухарная и 2-я Сухарная Береговая | Оборудование уличного освещения | 5180,0 | 4599,6 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 167 | 06-128 | Произвести ремонт придомового проезда вдоль дома N 78 по ул. Сухарной с выделением парковочных карманов на придомовой территории | Ремонт придомового проезда с обустройством парковочных карманов | 2686,0 | 2686,0 | 3164,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2536,4 кв. м) |
| 168 | 06-130 | Произвести отсыпку мелким щебнем дороги по ул. Сухарной от ул. Сухарная, 80, до ул. 2-я Сухарная | Отсыпка дороги мелким щебнем | 1700,0 | 350,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 169 | 06-134 | Произвести установку детской площадки во дворе домов по ул. Военного санатория "Ельцовка" территория | Установка детского городка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 170 | 06-136 | Произвести установку детской площадки между домами N 68 и N 68/1 по ул. Сухарной | Установка детской площадки | 200,0 | - | 194,4 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 171 | 06-137 | Устройство теплоснабжения и вентиляции в овощехранилище МКДОУ д/с N 10 | Устройство теплоснабжения и вентиляции в овощехранилище | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 172 | 06-140 | Произвести установку детской площадки во дворе дома N 15 по ул. Кожзавода территория | Установка детского городка | 80,0 | 80,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа | Не выполнен. В постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей поступило предложение об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы (в связи с отсутствием придомовой территории) |
| 173 | 06-143 | Организация уличного освещения от пересечения ул. Шорной и ул. Кожзавода территория до дома N 49 по ул. Шорной | Организация уличного освещения | 640,0 | 630,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 174 | 06-144 | Произвести ремонт тротуара по ул. Дуси Ковальчук напротив дома N 16 | Ремонт тротуара | 400,0 | 400,0 | 96,9 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 175 | 06-157 | Произвести ремонт дороги между домами по ул. Ельцовская, 2, 2/3, 4, 4/1 | Ремонт дороги | 4070,0 | - | 507,9 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда на территории многоквартирного дома по адресу ул. Ельцовская, 2 |
| 176 | 06-158 | Оборудовать спортивные элементы на территории детской площадки во дворе дома по ул. Ельцовская, 4/1 | Оборудование спортивных элементов на территории детской площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 177 | 06-163 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки | 4500,0 | - | - | 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту спортивной площадки за счет привлеченных средств |
| 178 | 06-164 | Оборудовать освещение спортивной площадки МБОУ СОШ N 43 по ул. Ельцовская, 31 | Оборудование освещения спортивной площадки | 600,0 | - | - | 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по освещению спортивной площадки за счет привлеченных средств |
| 179 | 06-165 | Произвести установку спортивных элементов на территории многоквартирного дома по ул. Сухарная, 96 | Установка спортивных элементов на территории многоквартирного дома | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Конобеев Иван Сергеевич |
| 180 | 07-004 | Ремонт лестницы между домами по Красному проспекту, 92, 94 и лестницы между домами по Красному проспекту, 94, 96 | Ремонт лестниц между домами | 3500,0 | 3207,7 | 298,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту лестницы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 590,3 тыс. рублей |
| 181 | 07-010 | Перепланировка гардероба на 1-м этаже МБОУ СОШ N 17 (ул. Кропоткина, 126/2) | Перепланировка школьного гардероба | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по перепланировки школьного гардероба |
| 182 | 07-016 | Установка пластиковых окон в количестве 10 шт. и видеонаблюдения в МБОУ СОШ N 17 (ул. Кропоткина, 126/2) | Установка пластиковых окон и видеонаблюдения | 1635,0 | 765,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Выполнен. В 2017 году установлены оконные блоки и видеонаблюдение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 796,2 тыс. рублей |
| 183 | 07-020 | Освещение дороги вдоль МБОУ СОШ N 17 (ул. Кропоткина, 126/2) - подъездные пути между МБОУ СОШ N 17 и МКДОУ д/с N 460 | Организация освещения | 600,0 | - | 181,2 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены строительно-монтажные работы |
| 184 | 07-028 | Организация освещения внутри квартала (ул. Овражная, 5, 6, 10, ул. Дуси Ковальчук, 272/4, 270/3) по дороге к МБОУ Лицей N 159 | Организация внутриквартального освещения | 1100,0 | 1066,9 | 239,9 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 231,1 тыс. рублей |
| 185 | 07-029 | Установка детского городка на территории дома по ул. Овражная, 14 | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 186 | 07-030 | Установка детского городка на территории дома по Красному проспекту, 100/1 | Установка детского городка | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 187 | 07-043 | Ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковая, 7/2 | Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м) | 500,0 | 500,0 | 536,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия |
| 188 | 07-045 | Замена малых игровых форм на территории МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковая, 7/2 на новые и современные | Установка малых игровых форм | 200,0 | - | - | 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). В 2016 году установлены малые игровые формы |
| 189 | 07-046 | Ремонт цоколя и отмостки здания МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковая, 7/2 | Ремонт цоколя здания (210 кв. м) | 800,0 | 300,0 | 336,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту цоколя и отмостки здания |
| Ремонт отмостки (150 кв. м) | 500,0 | 2019 | ДО |
| 190 | 07-047 | Ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковая, 9/1 | Частичный ремонт кровли здания (850 кв. м) | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кровли. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 191 | 07-049 | Ремонт ограждения территории МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковая, 9/1, с установкой калиток и шлагбаума | Частичный ремонт ограждения (60 п. м) с установкой ворот и калиток | 450,0 | 450,0 | 550,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения |
| Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович (Люмин Владислав Игоревич) |
| 192 | 08-004 | Организовать освещение по ул. Стасова, ул. Тимирязева, заменить электрические столбы | Обустройство уличного освещения, замена электрических столбов | 1250,0 | 500,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 193 | 08-009 | Установка детских игровых и спортивных элементов по адресу: ул. Галущака, 11 | Установка детских игровых и спортивных элементов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено спортивное и игровое оборудование |
| 194 | 08-011 | Благоустройство придомовой территории по ул. Кропоткина, 100 | Благоустройство придомовой территории | 710,0 | 710,0 | 891,7 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (642,6 кв. м) |
| 195 | 08-017 | Ремонт лестницы между домами N 83 и N 85 по Красному проспекту | Ремонт лестницы | 700,0 | 700,0 | 257,9 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничного марша |
| 196 | 08-027 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Тимирязева, 73 | Установка детской площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 197 | 08-032 | Установить систему фильтрации воды в бассейне в МКДОУ д/с N 467 | Установка системы фильтрации | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 198 | 08-035 | Профинансировать замену отслужившей свой срок детской мебели в группах МКДОУ д/с N 467: 20 кабинок в ясельную, 31 кабинки в подготовительную группу, 8 регулирующих столов в младшую группу, 25 кроватей в ясельную группу | Замена мебели | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Заменена детская мебель в группах |
| 199 | 08-036 | Отремонтировать отмостки здания МКДОУ д/с N 467 | Ремонт отмостки здания | 300,0 | 300,0 | 298,4 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки здания |
| 200 | 08-040 | Асфальтирование внутреннего двора территории МБОУ Гимназия N 9 | Асфальтирование внутреннего двора территории гимназии | 1420,0 | 710,0 | 516,7 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1226,7 тыс. рублей |
| 201 | 08-041 | Замена аварийных окон в МКДОУ д/с N 420 (7 окон и 1 балконная дверь в детских группах) | Замена окон | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Заменены оконные блоки |
| 202 | 08-042 | Заменить асфальтовое покрытие на территории МКДОУ д/с N 420 | Замена асфальта | 1282,0 | 1282,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 203 | 08-046 | Строительство школьного стадиона в МБОУ СОШ N 131 по адресу: ул. Союза Молодежи, 10 | Строительство стадиона | 4500,0 | 4500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 204 | 08-050 | Установка детской горки по ул. Тимирязева, 58 | Установка малых форм на детской площадке | 50,0 | - | 39,6 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 205 | 08-051 | Обустройство дворовой территории (ограждение детской площадки) по ул. Жуковского, 111 | Обустройство дворовой территории | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено ограждение детской площадки |
| 206 | 08-057 | Строительство перпендикулярного перекрестка на пересечении ул. Дуси Ковальчук, ул. Переездная и внутриквартальный въезд к дому 22 ул. Дуси Ковальчук и установка ограждений пешеходных тротуаров | Строительство перекрестка и установка ограждений пешеходных тротуаров | 300,0 | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 207 | 08-060 | Демонтаж металлических гаражей между домами (ул. Дуси Ковальчук, 28/1) | Демонтаж металлических гаражей | 200,0 | - | 107,3 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по демонтажу гаражей |
| 208 | 08-061 | Строительство в сквере "Радужный" пешеходного тротуара в сторону торгового центра по ул. Нарымская, 37, и освещение сквера | Строительство в сквере "Радужный" пешеходного тротуара в сторону торгового центра по ул. Нарымская, 37, и освещение сквера | 850,0 | 768,3 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 209 | 08-064 | Установка знака пешеходного перехода на перекрестке Тимирязева - Переездная | Установка дорожных знаков | 20,0 | - | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Науменко Валерий Владимирович |
| 210 | 09-005 | Организация освещения вдоль дороги от дома по ул. Гастелло, 15, до МКДОУ д/с N 272 (ул. Ереванская, 4) | Организация уличного освещения | 240,0 | 240,0 | 141,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 211 | 09-008 | Обустройство сквера на территории между домами по ул. Перевозчикова, 7, и ул. Дачная, 36 | Обустройство сквера | 2210,0 | 2210,0 | - | 2019 | ДТиДБК, Администрация Центрального округа | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 212 | 09-011 | Благоустройство территории (установка ограждения и асфальтирование территории) МБУДО ДЮСШ N 1 "ЛИГР" (ул. Дмитрия Донского, 6а) | Установка ограждения | 2210,0 | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Асфальтирование территории | 1310,0 | 2019 | ДО |
| 213 | 09-012 | Проведение ремонтно-восстановительных работ по фасаду здания (ремонт центрального входа и балкона, ремонт отделки стен) МБУДО ДЮСШ N 1 "ЛИГР" (ул. Дмитрия Донского, 6а) | Ремонт аварийных выходов | 2000,0 | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Замена окон и ремонт фасада | 1483,2 | 2017, 2019 | ДО |
| 214 | 09-023 | Установка детской площадки на территории домов по ул. Дуси Ковальчук, 185а, 185б | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 215 | 09-025 | Ремонт дороги по ул. Овражная (от ул. Дуси Ковальчук до дома по ул. Овражная, 10). Организация пешеходной дорожки от дома по ул. Овражная, 10, до МБОУ Лицей N 159 по ул. Дуси Ковальчук, 270/2 | Ремонт участка дороги. Организация пешеходной дорожки | 600,0 | - | 3165,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (2277,1 кв. м), обустройству тротуара (201,6 кв. м) |
| 216 | 09-027 | Установка дорожного знака ограничения скорости движения и организация "лежачих полицейских" по ул. Овражная в районе дома N 10 | Установка дорожного знака, организация "лежачих полицейских" | 90,0 | 80,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 217 | 09-040 | Ремонт дороги по ул. 1-я Пестеля от дома N 1 до дома N 53 | Ремонт дороги | 1000,0 | 1000,0 | 1287,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия ул. 1-я Пестеля из щебеночно-песчаной смеси |
| 218 | 09-048 | Организация освещения ул. Гастелло от дома N 1 до дома N 13 | Организация уличного освещения | 150,0 | 150,0 | 88,6 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 219 | 09-050 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Дачная, 37 | Благоустройство придомовой территории | 1380,0 | 1380,0 | 884,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (785,3 кв. м), обустройству парковок (уширений) (41,2 кв. м), ремонту тротуара (31,4 кв. м) |
| 220 | 09-051 | Благоустройство сквера имени Чаплыгина | Благоустройство сквера | 1200,0 | 1200,0 | 1684,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству сквера |
| 221 | 09-052 | Благоустройство придомовой территории по ул. Ботаническая, 29 | Благоустройство придомовой территории | 360,0 | - | 456,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (327,0 кв. м) |
| 222 | 09-054 | Обустроить парковку для жителей дома ул. Дуси Ковальчук, 394 | Обустройство парковки | 160,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Парковка обустроена за счет средств собственников многоквартирного дома |
| 223 | 07-0044 | Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 159 (ул. Дуси Ковальчук, 270/2) | Ремонт фасада | 15000,0 | 15000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович |
| 224 | 10-004 | Установить детскую площадку возле дома по Красному проспекту, 163 | Установка детской площадки | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 225 | 10-005 | Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Красный проспект, 171а | Благоустройство внутриквартальной территории | 1955,0 | 1955,0 | 1656,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1123,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (244,1 кв. м) |
| 226 | 10-008 | Установить детскую площадку возле дома по Красному проспекту, 171/3 | Установка детской площадки | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 227 | 10-010 | Выполнить ливневую канализацию или водоотводы для домов по Красному проспекту, 179, ул. Весенняя, 18, и ул. Весенняя, 16 | Выполнить ливневую канализацию (водоотводы) | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 228 | 10-013 | Установить универсальную спортивную площадку возле дома по ул. Весенняя, 16 | Подготовка земельного участка для установки универсальной спортивной площадки (снос деревьев и погребов, вывоз гаражей) | 3600,0 | - | 600,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Администрацией Центрального округа произведены работы по подготовке земельного участка для установки универсальной спортивной площадки |
| Установка универсальной спортивной площадки | - | 2020 | ДКСиМП |
| 229 | 10-017 | Установить детскую площадку возле дома по ул. Дмитрия Донского, 8 | Установка детской площадки | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 230 | 10-019 | Провести благоустройство внутриквартальной территории с обустройством парковочных карманов возле домов по ул. Дмитрия Донского, 19, и по Красному проспекту, 171/1 | Благоустройство внутриквартальной территории с обустройством парковочных карманов | 1806,0 | 1806,0 | 2325,7 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (871,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (731,5 кв. м), ремонту тротуара (55,8 кв. м) |
| 231 | 10-021 | Благоустройство проезжей части от ул. Даргомыжского, 1 до ул. Залесского, 16, (восстановление асфальтового покрытия) | Благоустройство проезжей части (восстановление асфальтового покрытия) | 700,0 | 700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда по адресу ул. Даргомыжского, 1 (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 10-033). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 232 | 10-023 | Устройство спортивной площадки на муниципальной территории, расположенной по адресу: ул. Каунасская, 4а, (установка спортивных снарядов, спил и обрезка аварийных деревьев) | Спил и обрезка аварийных деревьев на муниципальной территории, расположенной по адресу: ул. Каунасская, 4а | 130,0 | 130,0 | 78,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по спилу и обрезке деревьев |
| 233 | 10-027 | Восстановление асфальтового покрытия внутриквартального проезда по ул. Каунасская, от дома N 2 по ул. Даргомыжского до дома N 2 по ул. Каунасская | Восстановление асфальтового покрытия | 4970,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 10-033) |
| 234 | 10-028 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку по адресу: ул. Каунасская, 5/2 | Установка дополнительных спортивных элементов на детскую площадку | 130,0 | 130,0 | 129,2 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 235 | 10-033 | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов по адресам: ул. Каунасская, 2, 4, 4а, 6; по ул. Даргомыжского, 1, 2. Ремонт проездов от ул. Каунасская, 4, до ул. Залесского, 14, от ул. Каунасская, 6, до ул. Залесского, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов, ремонт проездов | 1472,0 | 1472,0 | 3531,0 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Каунасская, 2, 4, 4а, 6; по ул. Даргомыжского, 1, 2 (ремонт проезда (2189,2 кв. м), обустройство парковок (уширений) (580,1 кв. м). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 236 | 10-036 | Провести благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Лебедевского, 1б, с организацией парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальной территории с организацией парковочных карманов | 1650,0 | 1650,0 | 390,2 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (126,1 кв. м), обустройству парковок (уширений) (142,7 кв. м) |
| 237 | 10-039 | Установить спортивные элементы на существующей детской площадке перед домом по ул. Лебедевского, 2/2 | Установка спортивных элементов на детской площадке | 100,0 | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 238 | 10-040 | Установить детскую площадку со спортивными элементами возле дома по ул. Лебедевского, 4 | Установка детской площадки со спортивными элементами | 300,0 | - | 300,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 239 | 10-043 | Отремонтировать ул. Ляпидевского | Ремонт улицы | 600,0 | 600,0 | 565,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по грейдированию ул. Ляпидевского |
| 240 | 10-045 | Отремонтировать ул. Зареченская | Ремонт улицы | 800,0 | 800,0 | 536,3 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия ул. Зареченской из щебеночно-песчаной смеси |
| 241 | 10-055 | Провести благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Кузьмы Минина, 20, 20/2, 22, 24, ул. Магаданская, 1, ул. Бардина, 3, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4800,0 | 3800,0 | 4922,5 | 2019, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (3619,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (141,0 кв. м), ремонту тротуара (63,6 кв. м) |
| 242 | 10-060 | Установить новый забор для МКДОУ д/с N 306 | Обновление ограждения | 1250,0 | 1250,0 | - | 2019 | ДО | Выполнен. В 2016 году произведены работы по замене ограждения |
| 243 | 10-067 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку возле дома по ул. Аэропорт, 55 | Установка дополнительных спортивных элементов на детской площадке | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 244 | 10-070 | Установить детскую площадку возле дома по ул. Горбольницы территория, 2 | Устройство ограждения детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено ограждение детской площадки |
| 245 | 10-075 | Благоустройство тротуаров: вырубка кустов, мешающих проходу и проезду, восстановление асфальтового покрытия от дома N 1а до дома N 94 по ул. Кубовая | Благоустройство тротуаров (вырубка кустов, восстановление асфальтового покрытия) | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 246 | 10-077 | Благоустройство территории остановок общественного транспорта "Объединение N 4" и "Завод ЖБК" (установка павильона) | Благоустройство территории остановки | 300,0 | 300,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 247 | 10-079 | Благоустройство внутриквартального проезда от дома N 105 до дома N 107/1 по ул. Кубовая (укладка асфальтового покрытия, установка опор освещения и тротуара для пешеходов) | Благоустройство внутриквартальной территории | 1380,0 | - | 3623,3 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (2870,6 кв. м) и тротуара (38,0 кв. м) |
| 248 | 10-082 | Сделать благоустройство с водоотводящими каналами по ул. Полетная | Благоустройство водоотводящих каналов (2500 кв. м) | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 249 | 10-092 | Провести освещение от остановки общественного транспорта "Объединение N 4" по улицам Чусовская, Балхашская, Клязьминская | Устройство уличного освещения | 1212,0 | 942,1 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 250 | 10-094 | Установка павильона на остановке общественного транспорта "Павлова" (с обеих сторон) | Размещение остановочного павильона | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 251 | 10-096 | Грейдеровка и ощебенение ул. Мартена | Грейдеровка и ощебенение дороги | 1400,0 | 1400,0 | 1677,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия ул. Мартена из щебеночно-песчаной смеси |
| 252 | 10-097 | Грейдеровка дорожного покрытия по ул. Аренского | Грейдеровка дорожного покрытия | 600,0 | 600,0 | 784,9 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. ДТиДБК произведены работы по ремонту покрытия ул. Аренского из щебеночно-песчаной смеси |
| 253 | 10-098 | Ремонт актового зала и входной зоны МБОУ СОШ N 51 | Ремонт актового зала и входной зоны школы | 2500,0 | 2500,0 | - | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту актового зала и входной зоны школы в рамках капитального ремонта здания школы |
| 254 | 10-102 | Установить 3 теневых навеса на территории МКДОУ д/с N 46 по адресу: ул. Кубовая, 102а | Установка теневых навесов | 450,0 | 300,0 | - | 2016, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 255 | 10-0003 | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | Финансирование в рамках наказа N 09-051 | - | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству сквера |
| Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Константинова Ирина Игоревна |
| 256 | 11-014 | Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ул. Войкова" и выполнить работы по обустройству водоотведения | Ремонт остановки общественного транспорта с заменой автопавильона и ремонтом заездного кармана с обустройством водоотведения | 180,0 | 180,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 257 | 11-017 | На остановке "Олеко Дундича" по ул. Учительская произвести замену светофора из-за его постоянной неисправности | Замена светофора на новый | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведена модернизация светофорного объекта за счет средств областного бюджета (светофорный объект находится на балансе государственного бюджетного учреждения Новосибирской области "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение") |
| 258 | 11-020 | Асфальтировать тротуары по четной и нечетной сторонам ул. 25 лет Октября от ул. Народная до ул. Авиастроителей | Ремонт тротуаров по ул. 25 лет Октября (1620 кв. м) | 1620,0 | - | 575,1 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 259 | 11-039 | Установить детский городок по ул. Олеко Дундича, 21/2 | Установка детского городка и спортивных элементов | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 260 | 11-040 | Произвести ремонт дороги от дома N 23 по ул. Олеко Дундича к ул. Учительская | Ремонт дороги | 100,0 | - | - | 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту дороги за счет привлеченных средств |
| 261 | 11-041 | Обустроить пешеходный тротуар от ул. Олеко Дундича, 27/1, вдоль МКДОУ д/с N 430 | Обустройство пешеходного тротуара от 1-го подъезда дома по ул. Олеко Дундича, 27/1, вдоль ограждения МКДОУ д/с N 430 (80 кв. м) | 100,0 | - | 438,2 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту тротуара |
| 262 | 11-057 | Произвести замену окон на пластиковые в зданиях МБОУ СОШ N 26 | Частичная замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ N 26 по ул. Олеко Дундича, 1/1 (24 окна) | 2000,0 | 1000,0 | 1800,0 | 2019 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по замене оконных блоков в здании школы и в здании дошкольного отделения школы |
| Частичная замена оконных блоков в здании дошкольного отделения МБОУ СОШ N 26 по ул. 25 лет Октября, 11/1 (23 окна) | - | 2020 | ДО |
| 263 | 11-060 | Заменить линолеум в местах общего пользования в МБОУ СОШ N 26 (дошкольное отделение) по ул. 25 лет Октября, 11/1 | Замена линолеума в группах дошкольного отделения | 300,0 | 300,0 | 269,8 | 2019 | ДО | Выполнен. Заменен линолеум в группах дошкольного отделения |
| 264 | 11-061 | Оборудовать площадку для прогулок песочницами с навесами, малыми игровыми формами в МКДОУ д/с N 491 | Оборудование 12 площадок песочницами с крышками | 660,0 | 360,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Установка малых игровых форм на прогулочных площадках | 300,0 | 2019 | ДО |
| 265 | 11-062 | Восстановить асфальтовое покрытие у центрального входа в МКДОУ д/с N 491 | Ремонт асфальтового покрытия (1200 кв. м) | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 266 | 11-063 | Уложить мягкое уличное покрытие на спортивной площадке МКДОУ д/с N 450 по ул. Учительская, 17а | Обустройство мягкого покрытия на спортивной площадке (600 кв. м) | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 267 | 11-066 | Произвести ремонт системы вентиляции в МБОУ СОШ N 122 | Ремонт системы приточной вентиляции | 2000,0 | 1000,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 268 | 11-069 | Произвести ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации в МБОУ СОШ N 122 | Частичный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализования |
| 269 | 11-070 | Произвести капитальный ремонт 4-х санузлов в МБОУ СОШ N 122 | Ремонт санузлов | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1000,0 тыс. рублей |
| 270 | 11-071 | Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ Лицей N 28 | Ремонт кровли здания (980 кв. м) | 1000,0 | 1000,0 | 1100,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли |
| 271 | 11-073 | Произвести ремонт отмостки по периметру здания МБУ ЦРиТМ "Содружество" по ул. 25 лет Октября, 16 | Ремонт отмостки здания (90 м) | 220,0 | 220,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 272 | 11-0019 | Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской | Ремонт трамвайных путей | 47700,0 | 43870,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В 2019 году МКП города Новосибирска "Горэлектротранспорт" проведен ремонт трамвайных путей по ул. Учительская в объеме 470 м о.п. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 273 | 11-0031 | Выполнить планировку (грейдирование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221 - 323, ул. Славянской, 1 - 53, ул. Свободы, 313 - 413, ул. Осоавиахима, 41 - 138, ул. МОПРа Большая, 57 - 73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул. 1-й Газовой, ул. 2-й Газовой | Грейдирование и отсыпка гравием проезжей части дорог по ул. Войкова, ул. Советской Сибири | 15000,0 | - | 841,3 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Произведены работы по устройству покрытия ул. Светлая на участке от ул. Кропоткина до ул. Свободы из органо-минеральной смеси |
| Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич (Чернышев Павел Андреевич) |
| 274 | 12-008 | Выполнить ремонт декоративного ограждения, примыкающего к лестнице около дома по ул. Богдана Хмельницкого, 38 | Ремонт декоративного ограждения | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 2018, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту декоративного ограждения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1500 тыс. рублей |
| 275 | 12-012 | Реконструировать остановку общественного транспорта "ДК им. Горького" (поднять и выровнять остановочную платформу) | Реконструкция остановки общественного транспорта (подъем и выравнивание остановочной платформы, ремонт асфальтового покрытия заездного кармана) | 200,0 | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 276 | 12-014 | Выполнить асфальтированную дорожку между МКДОУ д/с N 25 и МКДОУ д/с N 13 по ул. Александра Невского, 33, 35, до моста к МБУК ПКиО "Сосновый бор" | Выполнить обустройство дорожки в границах территории парка "Сосновый бор" из песочно-гравийной смеси, по технологии, минимально травмирующей лес | 500,0 | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 277 | 12-017 | Устроить остановочные платформы остановок общественного транспорта по ул. Александра Невского | Обустройство остановки общественного транспорта по ул. Бардина (ул. Александра Невского, 2): установить 2 остановочных платформы, 1 автопавильон, обустроить пешеходный переход, подходы к остановкам и пешеходному переходу | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 278 | 12-019 | Выполнить благоустройство остановки общественного транспорта "Магазин "Юбилейный" (рядом с универмагом "Юбилейный") | Выполнить работы по подъему и обустройству посадочной платформы, установке автопавильона | 220,0 | 220,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 279 | 12-020 | Выполнить отсыпку отсевом пешеходных дорожек в Павловском сквере (верхняя зона) | Отсыпка отсевом пешеходных дорожек | 400,0 | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 280 | 12-022 | Завершить реконструкцию сквера по ул. Учительская, 48, 50, 52 (включая работы по стационарному освещению и демонтажу аварийных световых опор) | Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений, обустройству освещения | 3500,0 | 3500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 281 | 12-026 | Дооборудовать детские площадки по адресам: ул. Объединения, 74, 68, 60; ул. Макаренко, 22, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 46, 26, 16/1,12/1, 8/2, 6/1, 2/2; ул. Народная, 1/1 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 68; ул. Объединения, 60 | 1320,0 | - | 208,9 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2019 года. Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Богдана Хмельницкого, 26, ул. Объединения, 74 |
| Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 4; ул. Макаренко, 22; ул. Богдана Хмельницкого, 16/1, 46 | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 12/1; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; ул. Народная, 1/1 | - | 2016, 2018 | Администрация Калининского района |
| Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 74; ул. Богдана Хмельницкого, 8/2; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 26 | 70,0 | 2019, 2020 | Администрация Калининского района |
| 282 | 12-028 | Оборудовать дворы спортивными уличными тренажерами по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 14/2, 14/1; ул. Народная, 9/1, 32/1, 34, 44; ул. Александра Невского, 6, 34; 2-й Краснодонский пер., 1 | Установка спортивных элементов | 750,0 | 180,0 | 769,2 | 2019, 2020 | Администрация Калининского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование по ул. Богдана Хмельницкого, 14/1; ул. Народная, 9/1, 32/1, 34, 44; ул. Александра Невского, 6, 34; 2-й Краснодонский пер., 1. Жители дома по ул. Богдана Хмельницкого, 14/2, от установки спортивного оборудования отказались |
| 283 | 12-029 | Выполнить ремонт тротуаров по адресам: от ул. Объединения, 66, до ул. Объединения, 42; от ул. Объединения, 27, до ул. Объединения, 19; ул. Объединения, 11, 13, 15, 17, 19, 23 | Ремонт тротуара от ул. Объединения, 66, до ул. Объединения, 42 (380 кв. м), от ул. Объединения, 27, до ул. Объединения, 19 (200 кв. м), ул. Объединения, 11, 13, 15, 17, 19, 23 (250 кв. м) | 2000,0 | 388,1 | 394,9 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара по ул. Объединения (390 кв. м). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 284 | 12-030 | Выполнить ремонт тротуаров по адресам: ул. Народная, 1, от ул. Народная, 3, до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; 2-й Краснодонский пер., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Театральная, 35, 37, 39 | Ремонт тротуара по ул. Народная, 1 (240 кв. м), от ул. Народная, 3, до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2 (380 кв. м), 2-й Краснодонский пер., 1, 3, 5 - 10, 12 (1400 кв. м), ул. Театральная, 35, 37, 39 (700 кв. м) | 5000,0 | 3000,0 | 1169,7 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по устройству тротуара по ул. Театральная, пер. 2-й Краснодонский |
| 285 | 12-031 | Выполнить расширение на 1 м внутриквартального проезда по ул. Объединения, 74, 60 | Расширение на 1 м проезжей части внутриквартальной дороги (462 кв. м) | 554,0 | 554,0 | 1470,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (645,6 кв. м), уширению проезда (118,4 кв. м), ремонту тротуара (161,0 кв. м) |
| 286 | 12-034 | Выполнить устройство асфальтированного тротуара по адресам: от ул. Макаренко, 6, до ул. Макаренко, 10; ул. Учительская, 39 | Ремонт тротуара по ул. Учительская, 39 (150 кв. м) | 740,0 | 180,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт тротуаров от ул. Макаренко, 6, до ул. Макаренко, 10 (280 кв. м) | - | 2018 | ДТиДБК |
| 287 | 12-036 | Установить детские городки по адресам: ул. Народная, 43, ул. Александра Невского, 2, 4 | Установка детских городков и спортивных элементов | 450,0 | 300,0 | 300,0 | 2018, 2019 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование ул. Александра Невского, 2, 4. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 450,0 тыс. рублей |
| 288 | 12-039 | Снос аварийных деревьев по: ул. Объединения, 19/1, 11; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1, 61, 59, 54, 44, 38, 30, 26, 26/1, 24, 4/1, 14, 11/1, 11/2, 8/3, 6/1, 2/2; ул. Народная, 5/1, 9/1, 12/1, 14/1, 16/1, 27/1, 32, 32/1, 34, 36; ул. 25 лет Октября, 25/1; ул. Учительская, 37, 50, 52; ул. Новая Заря, 43, 49 | Снос и обрезка аварийных деревьев после проведения обследования | 750,0 | 150,0 | 127,9 | 2016 - 2019 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев по ул. Учительская, 50, 52, ул. Новая Заря, 49. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1367,4 тыс. рублей |
| 289 | 12-046 | Провести ремонт фасада и кровли здания МБОУ Лицей N 126 по ул. Народной, 37, и здания мастерских с заменой окон; замена электропроводки в здании лицея | Ремонт фасада здания (площадь 3500 кв. м) | 9200,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт кровли здания | - | 2017 | ДО |
| Ремонт фасада здания мастерских (площадь фасада 277,5 кв. м) | - | 2018 | ДО |
| Замена окон в здании мастерских (24 шт.) | - | 2018 | ДО |
| Замена электропроводки в здании лицея и мастерских | - | 2020 | ДО |
| 290 | 12-047 | В МКДОУ д/с N 25 по ул. Александра Невского, 31, 33, выполнить ремонт фасада здания (по ул. Александра Невского, 33); выполнить ремонт отмостки и асфальтового покрытия | Ремонт фасада здания по ул. Александра Невского, 33 | 2300,0 | 700,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт отмостки зданий по ул. Александра Невского, 31, 33 (500 кв. м) | 600,0 | 2019 | ДО |
| Частичный ремонт асфальтового покрытия по ул. Александра Невского, 31, 33 (800 кв. м) | 1000,0 | 2019 | ДО |
| 291 | 12-049 | В МКДОУ д/с N 499 по ул. Народная, 29, 39, выполнить ремонт фасада здания; асфальтирование территории; ремонт уличных веранд; дооборудовать детский городок | Ремонт фасада здания корпуса N 2 по ул. Народная, 29 | 4140,0 | 2500,0 | 1225,0 | 2019 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту фасада здания и замене веранды. Продолжение работ по ремонту веранд будет запланировано на 2020 год |
| Частичный ремонт асфальтового покрытия (800 кв. м) | - | 2020 | ДО |
| Ремонт 8 теневых навесов (корпус N 1 - 5 веранд; корпус N 2 - 3 веранды) | 200,0 | 2019 | ДО |
| Установка песочниц с крышками (8 шт.) и малых игровых форм | - | 2020 | ДО |
| 292 | 12-050 | В МКДОУ д/с N 20 "Сказка" по ул. Александра Невского, 1 выполнить капитальный ремонт кровли; установить прогулочные веранды; выполнить ремонт ограждения территории; ремонт канализации; ремонт асфальтового покрытия территории | Ремонт кровли | 3850,0 | 2500,0 | 1942,0 | 2019 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту кровли. Работы по ремонту сети канализации и ремонту отмостки будут запланированы на 2020 год |
| Установка 2-х теневых навесов | - | 2017 | ДО |
| Ремонт ограждения территории | - | 2017 | ДО |
| Ремонт сети канализации от здания по ул. Александра Невского, 1, до колодца | 150,0 | 2019 | ДО |
| Ремонт отмостки (130 кв. м) | 300,0 | 2019 | ДО |
| Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м) | - | 2020 | ДО |
| 293 | 12-052 | Выполнить устройство "лежачего полицейского", устройство парковочного кармана возле МБОУ СОШ N 23 по ул. Народная, 67, с установкой поребрика до ул. Народная, 65 | Устройство парковочного кармана по ул. Народная, 67 (120 кв. м) с установкой бордюрного камня до дома по ул. Народная, 65 | 300,0 | 300,0 | 30,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству "лежачего полицейского" возле МБОУ СОШ N 23 по ул. Народная, 67 |
| 294 | 12-053 | В МКДОУ д/с N 325 по ул. Народная, 16, 18, выполнить ремонт кровли; ремонт 3-х теневых навесов и установку 2-х теневых навесов; установку пластиковых окон в помещениях; ремонт кровли овощехранилища | Ремонт кровли корпуса N 2 по ул. Народная, 18 (350 кв. м) | 2930,0 | 1200,0 | 2789,1 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кровли здания и овощехранилища, установлены оконные блоки, один теневой навес и отремонтировано 2 теневых навеса. Продолжение работ по ремонту теневых навесов будет запланировано на 2020 год |
| Ремонт 3-х теневых навесов и установка 2-х теневых навесов по ул. Народная, 16 | 530,0 | 2019 | ДО |
| Установка пластиковых оконных блоков (50 шт.) | 1000,0 | 2019 | ДО |
| Ремонт кровли овощехранилища (45 кв. м) | 200,0 | 2019 | ДО |
| 295 | 12-055 | В МКДОУ д/с N 13 по ул. Александра Невского, 35, 41, выполнить ремонт кровли здания по ул. Александра Невского, 41; ремонт санузлов; ремонт цоколя и отмостков здания по ул. Александра Невского, 41; асфальтирование территории по ул. Александра Невского, 41 | Ремонт кровли здания по ул. Александра Невского, 41 | 5100,0 | 2500,0 | 1537,0 | 2019 | ДО | Выполнен в части 2019 года. В 2017 и 2018 годах произведены работы по ремонту санузлов. В 2019 году произведен ремонт кровли. Работы по ремонту отмостки и цоколя здания будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт 2-х санузлов в здании по ул. Александра Невского, 41 | 260,1 | 2018, 2019 | ДО |
| Ремонт отмостков здания по ул. Александра Невского, 41 (250 кв. м) | 600,0 | 2019 | ДО |
| Частичное асфальтирование территории по ул. Александра Невского, 41 (800 кв. м) | - | 2020 | ДО |
| Ремонт цоколя здания по ул. Александра Невского, 41 (300 кв. м) | 500,0 | 2019 | ДО |
| 296 | 12-056 | В МКДОУ д/с N 13 по ул. Александра Невского, 35, 41, выполнить ремонт помещений овощехранилища по ул. Александра Невского, 35; установить игровые формы, спортивное оборудование | Ремонт овощехранилища по ул. Александра Невского, 35 | 800,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Установка игровых форм и спортивного оборудования | 500,0 | 2019 | ДО |
| 297 | 12-057 | В МКДОУ д/с N 388 по ул. Макаренко, 8, установить пластиковые окна; выполнить ремонт системы отопления; ремонт пищеблока; ремонт отмостки и асфальтового покрытия | Установка пластиковых окон (15 шт.) | 6850,0 | - | - | 2017 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт системы отопления | 500,0 | 2019 | ДО |
| Подготовка проектно-сметной документации на ремонт пищеблока | 250,0 | 2019 | ДО |
| Ремонт пищеблока | - | 2020 | ДО |
| Ремонт отмостки здания (450 кв. м) | - | 2018, 2019 | ДО |
| Частичный ремонт асфальтового покрытия (665 кв. м) | - | 2020 | ДО |
| 298 | 12-060 | Выполнить ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ N 78 по ул. Макаренко, 28 | Проведение технической экспертизы спортивного зала | 3350,0 | 350,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт спортивного зала | 3000,0 | 2019 | ДО |
| 299 | 12-061 | Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке МАОУ Гимназия N 12 по ул. Богдана Хмельницкого, 37 | Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке (размер 30 x 30 кв. м) | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 300 | 12-062 | В МКДОУ д/с N 5 по ул. Объединения, 72/1 выполнить установку пластиковых окон; ремонт санузла в группе N 4; ремонт навеса, крыльца у входа в группу N 2; ремонт прачечной с заменой оборудования; асфальтирование территории; ремонт прогулочных веранд | Ремонт санузла в группе N 4 | 4500,0 | - | 420,9 | 2016 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по частичной установке пластиковых окон. Работы по ремонту прачечной, ремонту навеса и крыльца будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт прачечной с заменой оборудования | 900,0 | 2019 | ДО |
| Частичная установка пластиковых окон (10 шт.) | 1000,0 | 2019 | ДО |
| Ремонт навеса, крыльца у входа в группу N 2 | 500,0 | 2019 | ДО |
| Ремонт прогулочных веранд | - | 2017 | ДО |
| Ремонт отмостки (450 кв. м) | - | 2020 | ДО |
| Частичное асфальтирование территории (665 кв. м) | - | 2020 | ДО |
| 301 | 12-063 | В МКДОУ д/с N 8 по ул. Александра Невского, 25, 27, выполнить установку пластиковых окон; асфальтирование территории; ремонт фасада (2-й корпус) | Установка оконных блоков в двух зданиях по ул. Александра Невского, 25, 27 (46 шт.) | 5000,0 | - | 631,8 | 2018 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту фасада здания. Работы по ремонту отмостки зданий будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт отмостки двух зданий по ул. Александра Невского, 25, 27 (700 кв. м) | 700,0 | 2019 | ДО |
| Частичный ремонт асфальтного покрытия по ул. Александра Невского, 25, 27 (800 кв. м) | - | 2020 | ДО |
| Ремонт фасада здания по ул. Александра Невского, 25 (2-й корпус) | 2000,0 | 2019 | ДО |
| 302 | 12-0039 | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны МБУК ПКиО "Сосновый бор" | Установка парковой мебели, разбивка цветников, формирование цветочных клумб | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 - 2020 | ДКСиМП | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по разбивке клумб, посажены деревья, проведен ремонт дорожно-тропиночной сети, устройство уличного освещения |
| 303 | 12-0045 | Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52 | Благоустройство зеленой зоны | Финансирование в рамках наказа N 12-022 | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич (Чернышев Павел Андреевич); избирательный округ N 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич |
| 304 | 12-065 | Выполнить благоустройство территории у кинотеатра "Современник" | Обустройство зеленой зоны вдоль тротуара по ул. Объединения от дома N 23 до дома N 27 | 5600,0 | 5500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Установка урн и декоративного металлического ограждения газона от ул. Объединения, 27/1 до ул. Объединения, 23/2 к. 1 | 100,0 | 2019 | Администрация Калининского района |
| Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич |
| 305 | 13-002 | Ремонт отмостки вокруг здания СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" Калининского района | Ремонт отмостки здания (площадью 60 кв. м) по ул. Объединения, 23/2 | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 306 | 13-004 | Асфальтирование территории СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" Калининского района по ул. Объединения, 23/2 | Ремонт тротуара по ул. Объединения со стороны клуба | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 307 | 13-005 | Капитальный ремонт системы вентиляции СП ДДК "Романтика" МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" Калининского района | Ремонт системы вентиляции здания по ул. Красных Зорь, 1 | 317,0 | 317,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 308 | 13-006 | Замена окон СП ДДК "Романтика" МБУДО ДПЦ "Юность" | Замена оконных блоков ДДК "Романтика" МБУДО Центра "Юность" по ул. Красных Зорь, 1 (22 окна) | 500,0 | - | 130,0 | 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Установлены оконные блоки |
| 309 | 13-007 | Асфальтирование и ремонт отмостки вокруг здания СП ДДК "Романтика" МБУДО ДПЦ "Юность" | Ремонт отмостки здания ДДК "Романтика" МБУДО Центра "Юность" по ул. Красных Зорь, (площадью 41 кв. м) | 600,0 | 100,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Асфальтирование территории возле здания ДДК "Романтика" МБУДО Центра "Юность" по ул. Красных Зорь, площадью 300 кв. м | 500,0 | 2019 | ДО |
| 310 | 13-010 | Ремонт санузлов в 4-х группах МКДОУ д/с N 30 | Ремонт туалетных комнат в 4-х группах детского сада | 1000,0 | 700,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 311 | 13-011 | Ремонт кровли МКДОУ д/с N 30 | Ремонт кровли детского сада (площадь 1354 кв. м) | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДО | Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту кровли |
| 312 | 13-013 | Установка детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с N 30 | Установка детских игровых малых форм на территории детского сада | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 313 | 13-014 | Ремонт пищеблока в МКДОУ д/с N 38 | Ремонт пищеблока в здании детского сада | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 314 | 13-016 | Ремонт санузлов в туалетных комнатах МКДОУ д/с N 38 | Ремонт санузлов в группах N 2 и N 6 детского сада | 700,0 | 700,0 | 258,4 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту санузлов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 315 | 13-018 | Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с N 38 | Ремонт отмостки здания детского сада (400 кв. м) | 700,0 | 500,0 | 334,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту отмостки здания. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Частичный ремонт асфальтового покрытия территории детского сада (160 кв. м) | 200,0 | 2019 | ДО |
| 316 | 13-019 | Благоустройство территории, ремонт отмостки и 2-х крылец возле корпуса по ул. Макаренко, 46, МАДОУ д/с N 72 | Ремонт 2 крылец здания детского сада | 1500,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| Ремонт отмостки здания детского сада (58 кв. м) | 100,0 | 2019 | ДО |
| Частичный ремонт асфальтового покрытия (500 кв. м) | - | 2020 | ДО |
| 317 | 13-020 | Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с N 388 | Ремонт отмостки здания детского сада (450 кв. м) | 1600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДО | Выполнен частично. В 2018 году произведены работы по ремонту отмостки здания. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Частичный ремонт асфальтового покрытия территории детского сада (665 кв. м) | 1000,0 | 2019 | ДО |
| 318 | 13-021 | Замена окон МКДОУ д/с N 388 | Установка пластиковых окон в здании детского сада (17 оконных блоков) | 2000,0 | 1000,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Выполнен. В 2017 году установлены оконные блоки в полном объеме (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 12-057) |
| 319 | 13-022 | Ремонт пищеблока МКДОУ д/с N 478 | Ремонт пищеблока в здании детского сада | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 320 | 13-023 | Замена окон в МКДОУ д/с N 478 | Замена оконных блоков в здании детского сада (15 оконных блоков) | 850,0 | - | 1400,0 | 2018, 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Установлены оконные блоки |
| 321 | 13-024 | Замена окон МКДОУ д/с N 496 | Замена оконных блоков в здании детского сада (18 оконных блоков) | 1000,0 | - | 1400,0 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2400,0 тыс. рублей |
| 322 | 13-025 | Оснастить детские площадки на территории МКДОУ д/с N 496 малыми формами и установить 3 теневых навеса | Установка трех теневых навесов | 600,0 | - | 150,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены малые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 600,0 тыс. рублей |
| Оснащение малыми формами | 150,0 | 2019 | ДО |
| 323 | 13-027 | Замена электрической проводки МКДОУ д/с N 510 "Калинка" | Частичная замена электрической проводки | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по замене электрической проводки |
| 324 | 13-029 | Оснастить площадки на территории МКДОУ д/с N 510 "Калинка" современным игровым оборудованием | Установка игрового оборудования | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 325 | 13-030 | Ремонт санузлов в МКДОУ д/с N 510 "Калинка" | Ремонт санузлов в группах NN 3, 9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов |
| 326 | 13-032 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 78 | Проведение технической экспертизы | 3350,0 | 350,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт спортивного зала | 3000,0 | 2019 | ДО |
| 327 | 13-034 | Ремонт кровли МБОУ СОШ N 103 | Ремонт кровли здания школы (1300 кв. м) | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли |
| 328 | 13-038 | Ремонт кровли в МБОУ СОШ N 105 | Ремонт кровли здания школы с заменой световых фонарей (1740 кв. м) | 15200,0 | 9000,0 | - | 2018 - 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 329 | 13-040 | Оборудование и обустройство спортивной площадки турниками и тренажерами в МБОУ СОШ N 105 | Разработка проектно-сметной документации | 100,0 | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории школы (800 кв. м) с резиновым покрытием | - | 2019 | ДО |
| 330 | 13-042 | Ремонт кровли в МБОУ СОШ N 151 | Ремонт кровли здания школы (680 кв. м) | 2000,0 | 1000,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 331 | 13-043 | Замена окон в МБОУ СОШ N 151 | Частичная замена оконных блоков (20 оконных блоков) | 1700,0 | 500,0 | 1500,0 | 2017 - 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Установлены оконные блоки |
| 332 | 13-045 | Замена окон в МБОУ СОШ N 173 | Замена оконных блоков | 2374,7 | 500,0 | 1500,0 | 2016, 2017, 2019 | ДО | Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 333 | 13-048 | Замена пластиковых окон МБОУ СОШ N 184 | Замена оконных блоков (37 оконных блоков) | 1500,0 | 1000,0 | 1600,0 | 2019, 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Установлены оконные блоки |
| 334 | 13-051 | Ремонт ограждения площадки для игровых видов спорта МБОУ СОШ N 184 | Ремонт ограждения спортивной площадки | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ограждения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 335 | 13-052 | Выполнить ремонт отмостки СП Детский клуб "Элерон" МБОУДОД "Содружество" по адресу: ул. Рассветная, 2а | Ремонт отмостки | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки здания |
| 336 | 13-058 | Ремонт проезда от ул. Столетова между МБОУ СОШ N 78 и ул. Объединения, 27, 25, 23/2 | Провести ремонт проезда (850,0 кв. м) | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 337 | 13-060 | Ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3, до ул. Рассветной) | Выполнить ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3, до ул. Рассветной) (1700 кв. м) | 2000,0 | 592,1 | 774,8 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведен ремонт тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 338 | 13-061 | Ремонт тротуара вдоль магистрали от ул. Объединения до ул. Курчатова | Выполнить ремонт тротуара от ул. Объединения до ул. Курчатова (1350 кв. м) | 1620,0 | 1620,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 339 | 13-063 | Обустройство тротуара по ул. Фадеева | Выполнить обустройство тротуара по ул. Фадеева (825 кв. м) | 1650,0 | 1650,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 340 | 13-065 | Обустройство тротуара по пер. Рекордный | Выполнить обустройство тротуара по пер. Рекордный (750 кв. м) | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 341 | 13-068 | Выполнить ремонт тротуара от дома N 22 до дома N 26 по ул. Тайгинской | Частичный ремонт тротуара от дома N 22 до дома N 26 по ул. Тайгинской | 353,5 | 50,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 342 | 13-071 | Установить светофорный объект по ул. Объединения в районе остановки общественного транспорта "Школа N 31" | Установка светофорного объекта по ул. Объединения в районе остановки общественного транспорта "Школа N 31" | 1500,0 | - | - | 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). В 2018 году установлен светофорный объект тип Т. 1 |
| 343 | 13-074 | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Поликлиника", "Торговый центр", "Рассветная", "Курчатова", "Макаренко", "Завод ПО Север", "Магазин Юбилейный", "Школа N 31" | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Магазин Юбилейный" - 1 шт. | 870,0 | - | - | 2016 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Поликлиника" - 1 шт.; "Торговый центр" - 1 шт.; "Рассветная" - 1 шт.; "Курчатова" - 1 шт.; "Школа N 31" - 1 шт., "Макаренко" - 2 шт. | - | 2017, 2019 | ДТиДБК |
| Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Завод ПО Север" - 2 шт. | 130,0 | 2019 | ДТиДБК |
| Обустройство заездных карманов на остановке общественного транспорта "Завод ПО Север" | 250,0 | 2019 | ДТиДБК |
| 344 | 13-080 | Установить светофор: ул. Рассветная на пересечении с ул. Курчатова | Включить в Программу по безопасности дорожного движения на 2019 год установку светофорного объекта на перекрестке ул. Рассветная - ул. Курчатова | 1700,0 | 1700,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 345 | 13-083 | Оборудовать пешеходный переход в районе кольца по ул. Мясниковой; от ул. Макаренко, 29, к ул. Макаренко, 52 | Обустройство подходов к пешеходному переходу в районе кольца по ул. Мясниковой | 90,0 | 40,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Установка дорожных знаков "Пешеходный переход" | 30,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 346 | 13-086 | Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта "Ул. Игарская" в сторону торгового центра "Лента" | Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта "Ул. Игарская" в сторону торгового центра "Лента" в границах ул. Фадеева (540 кв. м) | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 347 | 13-088 | Оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход на пересечении улиц Фадеева - Декоративная | Оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход на пересечении улиц Фадеева - Декоративная | 700,0 | 700,0 | 630,0 | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. Произведены работы по обустройству карманов, платформы, площадки, установлены павильоны. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 348 | 13-089 | Выполнить ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома N 2а | Ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома N 2а | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 349 | 13-090 | Модернизация светофора на ул. Фадеева, в районе остановки общественного транспорта "Магазин Маяк" | Включить в Программу по безопасности дорожного движения на 2019 год реконструкцию светофорного объекта на ул. Фадеева в районе остановки общественного транспорта "Магазин Маяк" | 1200,0 | 1200,0 | 1000,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по модернизации светофорного объекта |
| 350 | 13-094 | Устройство уличного освещения по ул. Дунаевского | Проектирование наружного освещения | 1395,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Обустройство наружного освещения (750 м) | 1124,4 | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 351 | 13-095 | Обустройство нового тротуара от ул. Макаренко, вдоль домов по ул. Макаренко, 19, 19/1, ул. Столетова, 17/1 со стороны внутриквартального проезда | Обустройство пешеходного тротуара от ул. Макаренко, вдоль домов по ул. Макаренко, 19, 19/1, ул. Столетова, 17/1 (300 кв. м) | 360,0 | - | 425,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству тротуара (205,3 кв. м) |
| 352 | 13-097 | Ремонт пешеходных дорожек на придомовой территории домов по ул. Столетова, 21/1, 21/2 | Ремонт дворовых территорий по ул. Столетова, 21/1, 21/2, с проездом к ул. Столетова, 21/3 (1700 кв. м) | 2040,0 | - | 1773,7 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (865,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (213,4 кв. м), обустройству (ремонту) тротуара (232,8 кв. м) |
| 353 | 13-098 | Ремонт лестничных спусков с обустройством тротуара по адресам: ул. Столетова, 20 (1-й, 8-й подъезды), 20/2 (1-й, 4-й подъезды); ул. Столетова, 28 (1-й, 4-й подъезды) в сторону ГСК "Юбилейный" | Обустройство тротуаров: от дома по ул. Столетова, 20, (подъезд N 1) до ул. Столетова, протяженностью 50 м; от дома по ул. Столетова, 20 (подъезд N 8), до ул. Столетова, протяженностью 60 м | 510,0 | - | 312,7 | 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничных маршей по ул. Столетова, 20/2, 28. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 873,8 тыс. рублей |
| Ремонт 2-х лестничных спусков на придомовой территории по ул. Столетова, 20/2 | 180,0 | 2019 | ДЭЖКХ |
| Ремонт 2-х лестничных спусков на придомовой территории по ул. Столетова, 28 | 80,0 | 2019 | ДЭЖКХ |
| 354 | 13-109 | Оборудовать дворы микрорайона Северный новыми детскими игровыми площадками, малыми формами, спортивными тренажерами и турниками по адресам: ул. Тамбовская, 43 (с горкой), ул. Фадеева, 85, 91 (спортивная площадка), ул. Оптическая, 42, ул. Сельскохозяйственная, 1 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тамбовская, 43 (горка), ул. Оптическая, 42, ул. Сельскохозяйственная, 1, ул. Фадеева, 85, 91 (тренажеры) | 1486,2 | 200,0 | 200,0 | 2018 - 2020 | Администрация Калининского района, ДЭЖКХ | Выполнен в части 2019 года. Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Фадеева, 85, ул. Тамбовская, 43 |
| 355 | 13-117 | Оборудовать уличное освещение по ул. Сухановская вдоль МБОУ СОШ N 103 в сторону МКДОУ д/с N 510 "Калинка" и общежития по ул. Сухановская, 6 | Обустройство наружного освещения улицы Сухановская (300 м) | 619,0 | 529,0 | 123,5 | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 177,5 тыс. рублей |
| 356 | 13-118 | Оборудовать освещение и благоустроить пешеходный проход от ул. Сухановская, 6, к заводу ФГУП ПО "Север" | Обустройство пешеходного тротуара от дома N 6 по ул. Сухановская до ул. Объединения (протяженность 400 м) | 700,0 | 700,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 357 | 13-119 | Ремонт пола в пищеблоке МКДОУ д/с N 30 | Ремонт пола в пищеблоке | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДО | Выполнен. В 2017 и 2018 годах произведены работы по ремонту пола |
| 358 | 13-123 | Благоустройство территории с торца дома по ул. Фадеева, 22 | Благоустройство территории (ремонт тротуара) | 220,0 | 200,0 | 386,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (74,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (202,2 кв. м), ремонту тротуара (9,9 кв. м). Установлено ограждение (73,5 п. м) |
| Установка ограждения | 20,0 | 85,0 | 2019 | Администрация Калининского района |
| 359 | 13-125 | Установка ограждения спортивной площадки по ул. Макаренко, 21 | Ремонт ограждения и установка покрытия спортивной площадки по адресу: ул. Макаренко, 21 | 375,0 | - | - | 2018, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. В 2018 году площадка отсыпана отсевом, установлено ограждение по периметру площадки 21 м x 9 м с калиткой, установлены ворота для футбола, окрашены щиты для баскетбола, установлены сетки в кольца. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 375,0 тыс. рублей |
| 360 | 13-126 | Построить спортивное сооружение со стадионом между 4-м и 5-м микрорайонами | Построить спортивное сооружение со стадионом между 4-м и 5-м микрорайонами | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019, 2020 | ДКСиМП | Не выполнен в части 2019 года. Земельный участок находится в аренде общества с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" |
| Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович (Атякшев Игорь Александрович) |
| 361 | 14-003 | Выполнить обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина | Обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина (560 кв. м) | 1100,0 | 539,6 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 362 | 14-012 | Выполнить ремонт внутриквартальной проезжей части и тротуара от дома по ул. Курчатова, 37, к МБОУ СОШ N 8 (со стороны дома по ул. Курчатова, 37/2) | Выполнить ремонт участка внутриквартального проезда с тротуаром от дома по ул. Курчатова, 37, до школы по ул. Курчатова, 37/1 (300 кв. м) | 350,0 | - | 399,4 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (82,8 кв. м) и тротуара (293,9 кв. м) |
| 363 | 14-014 | Выполнить реконструкцию лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок по адресам: ул. Кочубея, 1, 5, 9/1, 11; ул. Земнухова, 5/1, 7/1; ул. Рассветная, 5 (от 4-го подъезда к ул. Курчатова, 11/3); ул. Курчатова, 7/3 (в сторону ул. Курчатова, 7/6) | Выполнить обустройство пандусов по адресам: ул. Кочубея, 1 (5 м); ул. Кочубея, 5 (5 м); ул. Кочубея, 9/1 (5 м); ул. Кочубея, 11 (10 м); ул. Земнухова, 5/1 (5 м); ул. Земнухова, 7/1 (5 м) | 530,0 | 38,0 | 489,8 | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Произведены работы по ремонту лестниц по адресам ул. Рассветная, 5, и ул. Курчатова, 11/3. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Ремонт лестницы от подъезда N 4 дома по ул. Рассветная, 5, к дому по ул. Курчатова, 11/3; ремонт лестницы от дома по ул. Курчатова, 7/3, в направлении к дому по ул. Курчатова, 7/6 | 412,0 | 2019 | ДЭЖКХ |
| 364 | 14-017 | Провести ремонт лестницы со строительством пандуса от дома по ул. Курчатова, 7/7, к ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1, 5/1) | Ремонт лестницы со строительством пандуса | 90,0 | 15,0 | - | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 365 | 14-021 | Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: от дома N 5 по ул. Тюленина к дому N 5 по ул. Земнухова (вдоль проезжей части ул. Земнухова); по обеим сторонам ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до домов N 12 и N 11 по ул. Земнухова | Выполнить обустройство пешеходного тротуара по адресу: по ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до дома N 12 по ул. Земнухова | 1060,0 | - | - | 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. В 2017 году произведены работы по обустройству тротуара за счет застройщика |
| Выполнить обустройство пешеходного тротуара по адресу: по ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до дома N 11 по ул. Земнухова | - | 2019 | ДТиДБК |
| 366 | 14-022 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Курчатова, 3, 3/2, 3/3, 7/6, 11/4, 37; ул. Свечникова, 9; ул. Тюленина, 1/2, 15; ул. Земнухова, 6, 7, 7/1, 8, 11; ул. Родники, 1, 6/1, 10; ул. Краузе, 13 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тюленина, 1/2, ул. Тюленина, 15, ул. Земнухова, 6 | 2400,0 | - | 1517,2 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Земнухова, 8, 11, ул. Курчатова, 37, ул. Краузе, 13, ул. Родники, 6/1, 10. По ул. Родники, 1 произведены работы по установке детской площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2847,6 тыс. рублей |
| Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 3, ул. Курчатова, 3/2, ул. Земнухова, 7 | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 7/6, ул. Курчатова, 11/4, ул. Свечникова, 9 | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Земнухова, 7/1, 11, ул. Курчатова, 3/3 | 300,0 | 2018, 2019 | Администрация Калининского района |
| Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 37, ул. Родники, 1, ул. Родники, 6/1, ул. Родники, 10, ул. Краузе, 13, ул. Земнухова, 8 | - | 2020 | Администрация Калининского района |
| 367 | 14-023 | Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: ул. Земнухова, 11, 13 (к остановке общественного транспорта "Школа" по ул. Земнухова); от ул. Курчатова, 37а (автостоянка) к ул. Красных зорь, 1/2, к. 3 (строящийся торговый центр) (подход к перекрестку) | Обустроить пешеходные тротуары по ул. Земнухова, 11, 13 (к остановке общественного транспорта "Школа" по ул. Земнухова) (75 кв. м). Обустроить пешеходные тротуары от ул. Курчатова, 37а (автостоянка) к ул. Красных зорь, 1/2, к. 3 (строящийся ТЦ) (подход к перекрестку) (110 кв. м) | 300,0 | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 368 | 14-024 | Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: от дома N 11 по ул. Кочубея к пересечению ул. Кочубея - ул. Краузе; от ул. Курчатова, 37 (лестница у светофора), к ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1), вдоль проезжей части | Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров от дома N 11 по ул. Кочубея к пересечению ул. Кочубея - ул. Краузе (150 кв. м), от ул. Курчатова, 37, к ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1) вдоль проезжей части (300 кв. м) | 400,0 | 400,0 | 252,7 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара от ул. Курчатова, 37, к ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 369 | 14-025 | Установить лавочки вдоль пешеходных тротуаров по улицам: Тюленина (от дома по ул. Тюленина, 1, до дома по ул. Тюленина, 19), Гребенщикова (на отрезке от пересечения с ул. Тюленина до ул. Краузе), Кочубея, Курчатова | Установить вдоль тротуаров по улицам Тюленина, Гребенщикова, Кочубея, Курчатова скамейки (12 шт.) | 130,0 | 70,0 | 74,5 | 2018, 2019 | Администрация Калининского района | Выполнен частично. Установлены 4 скамейки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 370 | 14-026 | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Земнухова со стороны МКДОУ д/с N 3 (ул. Земнухова, 10); частичный ремонт тротуара на дамбе по ул. Краузе; по ул. Мясниковой до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (ул. Курчатова, 3, к. 1) | Выполнить ремонт пешеходного тротуара по ул. Земнухова со стороны МКДОУ д/с N 3 (ул. Земнухова, 10) (200 кв. м). Частичный ремонт тротуара на дамбе по ул. Краузе (50 кв. м). Частичный ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Мясниковой до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (100,0 кв. м) | 400,0 | 400,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 371 | 14-029 | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова") до дома по ул. Курчатова, 13; от ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта "Торговый центр" (ул. Рассветная) | Ремонт пешеходного тротуара от ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта "Торговый центр" (ул. Рассветная) (150 кв. м), от ул. Курчатова, 13, до остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова". Ремонт пешеходного тротуара по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова") до дома по ул. Курчатова, 13 (990 кв. м) | 1330,0 | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 372 | 14-033 | Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта "Детский сад" по ул. Земнухова; остановка общественного транспорта "Земнухова" по ул. Земнухова (со стороны ул. Земнухова, 4); остановка общественного транспорта "Свечникова" по ул. Свечникова (со стороны ул. Тюленина, 14) | Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Свечникова" | 860,0 | - | 557,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен частично. Остановка общественного транспорта "Детский сад" ликвидирована. Обустроена посадочная платформа на остановке общественного транспорта "Земнухова", установлен павильон по четной стороне. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Обустройство посадочных платформ (2 шт.) на остановке общественного транспорта "Детский сад" (обе стороны) | 140,0 | 2019 | ДТиДБК |
| Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Земнухова" | 70,0 | 2019 | ДТиДБК |
| Установка автопавильонов на остановках общественного транспорта "Свечникова" (1 шт.), "Детский сад" (2 шт.) | 580,0 | 2019 | ДТиДБК |
| 373 | 14-034 | Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним с установкой дорожных знаков по адресам: по ул. Кочубея в месте начала тротуара через лог между микрорайонами Родники и Снегири (ул. Кочубея, 4); по ул. Мясниковой, на автомобильном кольце 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (у АГЗС) | Обустройство пешеходных переходов с установкой дорожных знаков "Пешеходный переход" и с благоустройством подходов к ним: по ул. Кочубея, 4, к. 3, по ул. Мясниковой в районе кольцевой развязки | 40,0 | 40,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 374 | 14-035 | Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта "Краузе" по ул. Краузе; остановка общественного транспорта "Магазин Радуга" по ул. Краузе; остановка общественного транспорта "Жилмассив Родники" по ул. Краузе | Установка автопавильонов (3 шт.) на остановках общественного транспорта: "Краузе" - "Жилмассив Родники" - "Магазин Радуга" | 320,0 | 160,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. В 2018 году установлен автопавильон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 183,6 тыс. рублей |
| 375 | 14-041 | Выполнить строительство новой школы (рассчитанной на посещение в одну смену не менее одной тысячи учеников) на территории микрорайона "Родники" | Проектирование строительства школы | 620000,0 | - | 432595,2 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Осуществляется строительство школы на 1100 мест по ул. Тюленина |
| Строительство школы по ул. Михаила Немыткина | - | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА |
| 376 | 14-043 | Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ N 207 | Строительство полосы препятствий | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 377 | 14-045 | Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 207 | Частичная замена оконных блоков (120 кв. м - 30 оконных блоков) | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки |
| 378 | 14-046 | Провести ремонт прилегающей к МБОУ СОШ N 207 территории, ступеней, ведущих к крыльцу, и подпорной стены | Ремонт части ступеней на территории школы | 100,0 | - | - | 2016, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 379 | 14-049 | Провести ремонт вентиляции с заменой моторов в МБОУ СОШ N 207 | Ремонт приточной вентиляции | 1000,0 | 1000,0 | 250,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту вентиляции. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 380 | 14-050 | Выполнить ремонт межпанельных швов с покраской фасада в МБОУ СОШ N 207 | Ремонт межпанельных швов (300 п. м) | 400,0 | 300,0 | 400,0 | 2017, 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту межпанельных швов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 381 | 14-053 | Провести ремонт межпанельных швов МБОУ СОШ N 203 | Ремонт межпанельных швов (300 п. м) | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДО | Выполнен. В 2018 году проведены работы по ремонту межпанельных швов |
| 382 | 14-055 | Выполнить ремонт лестниц, ведущих к школе от домов NN 11, 9/1 по ул. Кочубея, и лестниц, находящихся на территории МБОУ СОШ N 203 | Ремонт лестниц на территории школы | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 383 | 14-056 | Выполнить частичный ремонт актового зала МБОУ СОШ N 203 | Ремонт потолка и системы освещения | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 384 | 14-058 | Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ N 203 | Строительство полосы препятствий | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 385 | 14-059 | Выполнить ремонт санузлов в МБОУ СОШ N 8 | Ремонт 4-х санитарных узлов | 1400,0 | 1400,0 | 636,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту санузлов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 386 | 14-060 | Выполнить замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 8 | Замена оконных блоков (200 кв. м - 20 оконных блоков) | 5363,5 | - | - | 2016 - 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 387 | 14-061 | Провести капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ N 8 | Капитальный ремонт пищеблока | 3600,0 | 3600,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 388 | 14-063 | Выполнить частичный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 8 | Ремонт стен зала, замена ламп освещения | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 389 | 14-064 | Выполнить восстановление тира в МБОУ СОШ N 8 | Ремонт тира | 150,0 | 150,0 | 90,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тира. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 390 | 14-065 | Провести ремонт прилегающей территории и лестниц, расположенных на территории МБОУ СОШ N 8 | Ремонт подпорных стен и лестниц | 200,0 | 200,0 | 200,5 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству территории школы. Продолжение работ будет запланирована на 2020 год |
| 391 | 14-069 | Выполнить строительство на центральном входе в МАДОУ д/с N 85 пандуса для граждан с ограниченными возможностями и для детских колясок | Разработка проекта | 750,0 | 150,0 | 200,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Проведены работы по приобретению и установке подъемника для маломобильных групп населения |
| Обустройство пандуса | 600,0 | 2019 | ДО |
| 392 | 14-074 | Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Установка пластиковых окон (118 кв. м - 42 оконных блока) | 1000,0 | - | - | 2017 - 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 393 | 14-076 | Выполнить капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Ремонт пищеблока | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 394 | 14-077 | Выполнить приобретение и установку двух электрокотлов в МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Приобретение и установка 2-х электрокотлов | 200,0 | 71,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 395 | 14-081 | Провести ремонт отмостки вокруг здания МКДОУ д/с N 14 | Ремонт отмостки здания детского сада площадью 245 кв. м | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 396 | 14-082 | Выполнить ремонт межпанельных швов МКДОУ д/с N 14 | Ремонт межпанельных швов (400 м.п.) | 500,0 | 500,0 | 274,5 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту межпанельных швов здания. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 397 | 14-087 | Выполнить установку детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с N 122 | Установка малых игровых форм | 500,0 | 200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Установка песочниц (11 штук) | 300,0 | 2019 | ДО |
| 398 | 14-088 | Провести ремонт отмостки здания в МКДОУ д/с N 122 | Ремонт отмостки здания детского сада (310 кв. м) | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 399 | 14-089 | Выполнить строительство пандуса для спуска колясок (инвалидных) на входе МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Ремонт крыльца с установкой пандуса для подъема и спуска колясок (инвалидных) | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | ДО | Выполнен. В 2017 году произведены работы по обустройству пандуса |
| 400 | 14-090 | Выполнить строительство санузла для инвалидов на первом этаже МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Ремонт и обустройство санузла на 1-м этаже для инвалидов-колясочников | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 401 | 14-092 | Провести капитальный ремонт лестничной клетки (совместной с отделением "Почта России") МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Текущий ремонт лестничных пролетов (эвакуационный выход) | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 402 | 14-093 | Выполнить капитальный ремонт кровли СП МПК "Ритм" МБУДО ДПЦ "Юность" по ул. Кочубея, 9/1 | Ремонт кровли (700 кв. м) | 2500,0 | 2500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 403 | 14-096 | Выполнить приобретение новой офисной мебели для СП МПК "Ритм" МБУДО ДПЦ "Юность" по ул. Кочубея, 9/1 | Приобретение новой офисной мебели | 200,0 | - | 20,0 | 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Приобретена офисная мебель |
| 404 | 14-097 | Приобретение 2-х компьютеров и одного ноутбука в административное помещение МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" по ул. Курчатова, 3 | Приобретение 2-х компьютеров и одного ноутбука | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Приобретено 2 компьютера. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 405 | 14-098 | Провести текущий ремонт помещений библиотеки им. Братьев Гримм МКУК ЦБС Калининского района по ул. Курчатова, 37, с заменой окон на пластиковые | Текущий ремонт с заменой окон | 700,0 | - | - | 2018, 2019 | ДКСиМП | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 406 | 14-100 | Выполнить обустройство искусственных неровностей по ул. Свечникова, на пешеходных переходах по обеим сторонам дома по ул. Свечникова, 4, между домами Свечникова, 2 - 4, и Свечникова, 4 - 6 | Обустройство двух искусственных неровностей по ул. Свечникова между домами NN 2 - 4 и домами NN 4 - 6 | 140,0 | 140,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 407 | 14-103 | Выполнить строительство тротуара от дома Михаила Немыткина, 5, к ул. Гребенщикова | Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Михаила Немыткина от дома N 5 по ул. Михаила Немыткина до дома N 10 по ул. Гребенщикова | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 408 | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне "Родники" | Ремонт хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ N 8 | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 409 | 15-001 | Осуществить благоустройство территории подразделения "Гвардейский" МБУДО "ЦВР "Пашинский" (ул. Солидарности, 71б) | Благоустройство территории, при условии передачи земельных участков в муниципальную собственность | 5200,0 | 5200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 410 | 15-002 | Продолжить ремонт здания подразделения "Гвардейский" МБУДО "ЦВР "Пашинский" (ул. Солидарности, 71б) | Ремонт помещений здания подразделения "Гвардейский" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Солидарности, 71б | 5000,0 | 3000,0 | 2807,3 | 2019, 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту помещений |
| 411 | 15-003 | Отремонтировать бассейн в МКДОУ д/с N 229, ул. Солидарности, 70а | Подготовка проектно-сметной документации | 3400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| Ремонт бассейна МКДОУ д/с N 229 по ул. Солидарности, 70а | - | 2020 | ДО |
| 412 | 15-004 | Провести ремонт межпанельных швов и покраску здания МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 | Ремонт межпанельных швов и покраска здания МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 2019, 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту межпанельных швов |
| 413 | 15-005 | Отремонтировать фасад здания МКДОУ д/с N 229 (ул. Новоуральская, 4а) | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 229 по ул. Новоуральской, 4а | 2000,0 | 2000,0 | 1200,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания |
| 414 | 15-006 | Установить стационарные антивандальные скамейки для зрителей к уличной сцене в сквере "Пашинский" (ул. Новоуральская, 21) | Установить скамейки | 70,0 | 70,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 415 | 15-011 | Отремонтировать кровлю на зданиях МКДОУ д/с N 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а) | Ремонт кровли зданий МКДОУ д/с N 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а (площадь кровли - 1730,8 кв. м); ул. Солидарности, 71а (площадь кровли - 610,5 кв. м) | 2830,0 | 2830,0 | 1250,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кровли здания по адресу ул. Солидарности, 71а. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 416 | 15-012 | Установить ограждение подразделения "Центр" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Новоуральской, 21 | Установка ограждения подразделения СП "Центр" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Новоуральская, 21 (протяженность 720 м) | 2200,0 | 2200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 417 | 15-013 | Установить новое ограждение высотой 2 метра территории МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральская, 1/2 | Установка ограждения территории МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 (площадью 520,0 кв. м) | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 418 | 15-014 | Установить новое ограждение двух территорий МКДОУ д/с N 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а) | Установка нового ограждения территории 2-х зданий МКДОУ д/с N 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а | 6000,0 | 3000,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 419 | 15-015 | Выполнить частичную замену оконных блоков, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, ремонт отмостки здания МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 | Ремонт отмостки в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 | 2200,0 | 700,0 | 500,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Выполнить частичную замену оконных блоков в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 | - | 2017 | ДО |
| Выполнить ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 | 500,0 | 2019 | ДО |
| 420 | 15-018 | Построить новую хоккейную коробку у МБОУ Лицей N 81 | Строительство хоккейной коробки | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 421 | 15-019 | Выполнить частичную замену оконных блоков, выполнить ремонт крыльца, ремонт 3-х туалетных комнат, ремонт отмостки в здании МБОУ СОШ N 46 по ул. Магистральной, 16 | Ремонт отмостки | 3300,0 | - | 308,9 | 2017 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту туалетной комнаты, частично заменены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Частичная замена оконных блоков | 1000,0 | 2019 | ДО |
| Ремонт 3-х туалетных комнат | 680,0 | 2018, 2019 | ДО |
| Ремонт крыльца | 500,0 | 2019 | ДО |
| 422 | 15-020 | Сделать капитальный ремонт кровли на зданиях подразделений МБУДО "ЦВР "Пашинский": "Парус" (ул. Флотская, 8), "Зал бокса" (ул. Магистральная, 51б), "Спортивное" (ул. Новоуральская, 15/5) | Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Магистральная, 51б (площадь кровли 401 кв. м) | 7200,0 | 1800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Новоуральская, 15/5 (площадь кровли 855 кв. м) | 4500,0 | 2019 | ДО |
| Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Флотская, 8 (площадь кровли 458 кв. м) | - | 2017 | ДО |
| 423 | 15-024 | Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 229 (ул. Новоуральская, 4а) | Замена оконных блоков в зданиях МКДОУ д/с N 229 | 800,0 | 620,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 424 | 15-025 | Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 249 (ул. Ордынская, 10) | Замена оконных блоков (34 шт.) в здании МКДОУ д/с N 249 | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 425 | 15-027 | Провести капитальный ремонт освещения хоккейной коробки по адресу: ул. Флотская, 28 | Ремонт освещения хоккейной коробки по ул. Флотской, 28 | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 426 | 15-030 | Заасфальтировать территорию МБОУ СОШ N 46 (ул. Магистральная, 16) | Асфальтирование территории МБОУ СОШ N 46 по ул. Магистральная, 16 (450 кв. м) | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 427 | 15-033 | Заасфальтировать центральный въезд в МКДОУ д/с N 475 "Антошка" (ул. Новоуральская, 1/2) | Ремонт асфальтового покрытия центрального въезда в МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 (506 кв. м) | 700,0 | 700,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 428 | 15-035 | Установить детский игровой комплекс в структурное подразделение "Парус" МБУДО "ЦВР "Пашинский" (ул. Флотская, 8) | Установка детского игрового комплекса на территории структурного подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Флотская, 8 | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 429 | 15-036 | Построить многофункциональную спортивную площадку размером 40 x 20 кв. м в МБОУ Лицей N 81 | Строительство многофункциональной спортивной площадки размером 40 x 20 кв. м в МБОУ Лицей N 81 | 3500,0 | 3500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 430 | 15-038 | Установить новые игровые малые формы в МКДОУ д/с N 475 "Антошка" (ул. Новоуральская, 1/2) | Установить малые игровые формы | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 431 | 15-040 | Установить новые малые игровые уличные формы в МКДОУ д/с N 249 (ул. Ордынская, 10) | Установить игровые формы | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 432 | 15-043 | Устранить затопление пешеходного перехода у ТЦ "Район" (ул. Новоуральская, 17, - ул. Новоуральская, 12) | Поднять уровень дорожного покрытия на пешеходном переходе (100 кв. м) | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 433 | 15-045 | Благоустроить сквер у здания по адресу: ул. Объединения, 42 | Выполнить работы: снос и обрезка зеленых насаждений; благоустройство (отсыпка) пешеходных дорожек; установка малых форм (скамейки, урны); восстановление освещения | 1600,0 | 1600,0 | 137,1 | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. Произведены строительно-монтажные работы по освещению территории. Продолжение работ будет запланированы на 2020 год |
| 434 | 15-046 | Сделать еще одну промежуточную остановку общественного транспорта между остановками общественного транспорта "Отделение связи N 13" и "Северное кладбище" | Обустроить промежуточную остановку общественного транспорта между остановками общественного транспорта "Отделение связи N 13" и "Северное кладбище" | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 435 | 15-060 | Сделать тротуар от спорткомплекса до центральной магистрали по ул. Новоуральской | Выполнить работы по строительству тротуара от спорткомплекса (ул. Новоуральская, 15/5) до Пашинского сквера (320 кв. м) | 640,0 | 640,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 436 | 15-061 | Закончить ремонт и строительство тротуара по ул. Новоуральской (по четной и нечетной стороне) | Ремонт тротуаров по ул. Новоуральской (по четной стороне от дома N 2 до дома N 36, по нечетной стороне от дома N 23 до дома N 33) (2600 кв. м) | 3000,0 | 2000,0 | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 437 | 15-069 | Отремонтировать и достроить тротуар от остановки общественного транспорта "Чекалина" - Угольный склад до остановки общественного транспорта "Ателье N 18" (Пошивочная) | Отремонтировать тротуар от остановки общественного транспорта "Чекалина" - Угольный склад до остановки общественного транспорта "Ателье N 18" (Пошивочная) (3450 кв. м) | 5000,0 | 3000,0 | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 438 | 15-075 | Отсыпать дорогу по ул. Александра Освальда от общества СНТ "Восход" | Выполнить работы по обустройству дороги по ул. Александра Освальда (4020 кв. м) | 2400,0 | - | 1170,0 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Произведены работы по устройству покрытия ул. Александра Освальда из щебеночно-песчаной смеси |
| 439 | 15-076 | Построить дороги на улицах: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохвостова, Дергунова, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова | Выполнить работы по обустройству дорог: по ул. Дергунова (1620 кв. м), ул. Шелохвостова (3960 кв. м), ул. Кудрина (1050 кв. м), ул. Бориса Полевого (780 кв. м), ул. Сидорова (3600 кв. м), ул. Николая Захарова (3780 кв. м), ул. Ратная (2400 кв. м), проезд от ул. Солидарности до ул. Сергея Никифорова вдоль СНТ "Восход" (4150 кв. м) | 12500,0 | 4927,5 | 2808,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по устройству покрытия из щебеночно-песчаной смеси по ул. Ратная, ул. Шелохвостова и ул. Дергунова |
| 440 | 15-079 | Отремонтировать участок дороги по ул. Турухановской от дома N 95/6 до дома N 77 по ул. Лейтенанта Амосова | Ремонт участка дороги по ул. Турухановской от дома N 95/6 до железнодорожного переезда (1680 кв. м) и ремонт участка дороги от железнодорожного переезда до дома N 77 по ул. Лейтенанта Амосова (1320 кв. м) | 2000,0 | 2000,0 | 2816,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги ул. Турухановская |
| 441 | 15-092 | Сделать освещение по улицам: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохвостова, Дергунова, Геннадия Заволокина, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова | Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: ул. Ратная протяженностью 350 м; ул. Шелохвостова протяженностью 300 м; ул. Кудрина протяженностью 200 м; ул. Бориса Полевого протяженностью 120 м; ул. Геннадия Заволокина протяженностью 220 м; ул. Николая Захарова протяженностью 400 м; ул. Сидорова протяженностью 450 м; участок ул. Магистральная (въезд в жилой район Пашино) протяженностью 400 м; ул. Дергунова протяженностью 300 м; от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова | 1751,0 | 600,0 | 107,6 | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены строительно-монтажные работы по установке освещения на участке ул. Магистральная до стелы "Пашино" |
| 442 | 15-094 | Устройство пешеходной дорожки от дома N 19/7 по ул. Новоуральская к МБОУ СОШ N 34 | Устройство пешеходной дорожки от дома N 19/7 по ул. Новоуральская к МБОУ СОШ N 34 | 70,0 | - | 2414,2 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (1326,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (142,3 кв. м), ремонту тротуара (118,7 кв. м) |
| 443 | 15-095 | Построить тротуар от ул. Новоуральская, 13/4, до МБОУ СОШ N 34 | Строительство тротуара от ул. Новоуральская, 13/4, до МБОУ СОШ N 34 | 90,0 | 90,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту тротуара |
| 444 | 15-097 | Устройство пешеходной дорожки с торца дома по ул. Новоуральская, 13/1 | Устройство пешеходной дорожки с торца дома по ул. Новоуральская, 13/1 | 36,0 | - | 702,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (411,0 кв. м) и тротуара (78,0 кв. м) |
| 445 | 15-099 | Обустройство пешеходных дорожек между домами по ул. Новоуральская, 31а, и ул. Новоуральская, 33а | Обустройство пешеходных дорожек между домами по ул. Новоуральская, 31а, и по ул. Новоуральская, 33а | 190,0 | 190,0 | 917,9 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (249,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (141,0 кв. м), ремонту тротуара (177,0 кв. м) |
| 446 | 15-100 | Устранить провал асфальта у дома по адресу: ул. Новоуральская, 13/1 | Ремонт внутриквартальной дороги | 50,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 15-097) |
| 447 | 15-101 | Построить тротуарную дорожку по диагонали от угла дома по ул. Новоуральская, 15/4, до угла дома по ул. Новоуральская, 15/2 | Строительство тротуарной дорожки по диагонали от угла дома по ул. Новоуральская, 15/4, до угла дома по ул. Новоуральская, 15/2 | 360,0 | 360,0 | 453,4 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара (пешеходной дорожки) (257,1 кв. м) |
| 448 | 15-102 | Выполнить ямочный ремонт внутриквартального проезда между домами по ул. Новоуральская, 16/3, и ул. Новоуральская, 13/4 | Выполнить выборочный ремонт внутриквартального проезда между домами по адресам: ул. Новоуральская, 16/3, и ул. Новоуральская, 13/4 | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту проезда |
| 449 | 15-103 | Благоустроить внутриквартальные и придомовые территории в микрорайоне "Гвардейский" | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов: по ул. Солидарности, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98, 99, 99а (17439,3 кв. м); по ул. Солидарности, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 (17205,0 кв. м); по ул. Лейтенанта Амосова, 53, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 79/1, ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 81, 103а (35302,0 кв. м) | 80439,0 | 35498,0 | 16401,1 | 2016 - 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству по адресам: ул. Солидарности, 63а, 72, 74, 76, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 97, ул. Лейтенанта Амосова, 58 |
| 450 | 15-110 | Дооборудовать детскую площадку, расположенную у дома по ул. Новоуральская, 27 | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральская, 27 | 80,0 | - | 80,0 | 2020 | Администрация Калининского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 451 | 15-114 | Установить качели по ул. Флотская, 21 | Установка качелей по ул. Флотская, 21 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2019 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 452 | 15-127 | Установить детский городок по ул. Лейтенанта Амосова, 68 | Установка игрового и спортивного оборудования | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 453 | 15-0001 | Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона "Клюквенный" из федеральной собственности в муниципальную | Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона "Клюквенный" из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | - | 2016 - 2020 | ДЗиИО | Выполнен [<1>](#P15083). Завершена процедура передачи из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска объектов недвижимого имущества, земельных участков и объектов инженерной инфраструктуры микрорайона "Клюквенный" |
| 454 | 15-0022 | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий. Строительство за счет привлеченных средств | - | - | - | 2016, 2018, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. В рамках реализации инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 годы" МУП г. Новосибирска "Горводоканал" выполнено строительство линейной части водовода, протяженностью 0,9 км., приобретена запорная арматура и полный комплект трубопровода. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |
| 455 | 16-003 | Установить дополнительные элементы детского игрового оборудования и спортивные тренажеры после демонтажа хоккейной коробки (на коммуникации) по ул. Бетонная, 33а, 29а, ул. Мира, 46, 48, 50 | Установка элементов детского игрового оборудования и спортивных тренажеров | 450,0 | 450,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 456 | 16-004 | Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бебеля, 36, 38, ул. 2-я Бурденко, 14, 16 | Установка детской игровой площадки | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 457 | 16-005 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома N 9 по ул. 2-я Ольховская | Установка детской игровой площадки | 250,0 | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 458 | 16-006 | Установить детскую площадку во дворе домов по ул. 2-я Ольховская, 2, 4, 3-му пер. Бурденко, 9, 11 | Установка детской игровой площадки | 250,0 | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 459 | 16-008 | Добавить детский игровой комплекс во дворе домов NN 12, 14 по ул. Бурденко | Установка элементов детского игрового оборудования | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 460 | 16-009 | Установить детскую площадку во дворе домов NN 21, 23, 25 по ул. Бурденко | Установка детской игровой площадки | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 461 | 16-010 | Во дворе домов NN 11, 13 по ул. Бетонная установить детскую игровую площадку с искусственным покрытием | Установка детской игровой площадки с искусственным покрытием | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 462 | 16-011 | Во дворе домов NN 24, 26, 28, по ул. Мира установить детскую игровую площадку с искусственным покрытием и установить спортивные тренажеры | Установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 463 | 16-012 | Во дворе домов по ул. Бетонная, 5, и ул. Мира, 10, 12, установить детскую игровую площадку и установить спортивные тренажеры | Установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 464 | 16-013 | Во дворе домов NN 4, 6 по 1-му пер. Мира установить детскую игровую площадку | Установка детской игровой площадки | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 465 | 16-014 | Во дворе дома N 9 по ул. Бурденко добавить элементы детского игрового оборудования | Установка элементов детского игрового оборудования | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 466 | 16-015 | Во дворе домов NN 44/5, 44/6 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить детский игровой комплекс | Установка детского игрового комплекса | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 467 | 16-017 | Добавить детский игровой комплекс и спортивные тренажеры во дворах домов NN 8, 10, 12 по ул. Беловежская | Установка элементов детского игрового оборудования | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 468 | 16-019 | Провести реконструкцию спортивной площадки по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6. Заменить ограждение, настелить искусственное покрытие, установить освещение | Передача спортивной площадки на баланс МАУ "Стадион". Реконструкция спортивной площадки | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района, ДКСиМП | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 469 | 16-022 | Асфальтирование проездов по ул. Горбаня от ул. Мира, до ул. Бебеля, в обоих направлениях | Асфальтирование проездов | 2500,0 | 1510,0 | 1550,3 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги (2114,3 кв. м). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 470 | 16-037 | Выполнить капитальный ремонт пешеходного тротуара от дома N 48 до дома N 44/4 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Капитальный ремонт пешеходного тротуара | 400,0 | 400,0 | 232,7 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 471 | 16-040 | Выполнить строительство парковочных карманов возле МБОУ СОШ N 91 по ул. 2-я Бурденко | Строительство парковочных карманов (200 кв. м) | 700,0 | 700,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 472 | 16-041 | Обустроить парковочные карманы возле дома N 16 по ул. Мира | Строительство парковочных карманов (250 кв. м) | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 473 | 16-042 | Выполнить строительство освещения ул. 2-я Бурденко от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Строительство линии наружного освещения | 225,0 | 225,0 | 92,6 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 474 | 16-043 | Выполнить строительство освещения ул. 2-я Ольховская от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Строительство линии наружного освещения | 225,0 | 225,0 | 116,2 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 475 | 16-058 | Установить детские игровые формы в виде качелей, песочницы, балансира на месте заброшенных погребов напротив снесенного жилого дома по ул. Горбаня, 15 | Установка детских игровых форм по адресу: ул. Мира, 31, 33 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 476 | 16-066 | Установить детскую игровую площадку на ул. 3-я Ольховская между домами N 7 и N 15 с искусственным покрытием и ограждением | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 477 | 16-068 | Установить уличные тренажеры на ул. 3-я Ольховская между домами N 7 и N 15 в количестве 4 штук | Установка спортивных тренажеров | 140,0 | 140,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 478 | 16-070 | Выполнить ремонт дороги по пер. 1-й Мира с устройством покрытия из органо-минеральной смеси на участке от ул. Бурденко до пер. 3-й Мира | Ремонт дороги ЩПС | 900,0 | 900,0 | 1279,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги |
| 479 | 16-071 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по улицам: Симферопольская, Тубинская, Азербайджанская | Ремонт дорог ЩПС | 1200,0 | 1200,0 | 1086,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги |
| 480 | 16-078 | Провести ремонт и чистку ливневого стока от 2-го пер. Мира, на пересечении с ул. Ольховская, вдоль 3-го пер. Ольховский и гаражного общества "Волга" | Ремонт и чистка ливневого стока | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. МУП "УЗСПТС" произведены работы по расчистке лотка и вырубка поросли для обеспечения нормального водоотвода |
| 481 | 16-083 | Провести освещение спортивной и детской площадки по адресу: ул. Горбаня, 2 | Установка освещения | 50,0 | 50,0 | 43,2 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 482 | 16-085 | Провести укрепление берега р. Тула возле дома N 13 по 5-му пер. Мира и ул. 6-я Ольховская | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 483 | 16-086 | Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку между домами по адресам: 3-й Черкасский переулок, 15, и 1-й Чукотский переулок, 16, с искусственным покрытием | Установка игровых форм на детскую площадку | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 484 | 16-100 | Провести освещение спортивной и детской площадки по адресам: 3-й Черкасский пер., 15, и 1-й Чукотский пер., 16 | Установка освещения | 50,0 | 50,0 | 26,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 485 | 16-101 | Организация физкультурно-оздоровительного центра по работе с населением по адресу: 1-й Чукотский пер., 8 | Организация физкультурно-оздоровительного центра | 3000,0 | 483,0 | 483,0 | 2019, 2020 | ДКСиМП | Выполнен в части 2019 года. Имущество закреплено за МБУ "Спортивный город" на праве оперативного управления. Подготовлена проектно-сметная документация. Установлены оконные блоки |
| 486 | 16-103 | Выполнить ремонт кабинетов технологии для мальчиков и девочек и оснастить их современным оборудованием (МБОУ СОШ N 91) | Ремонт кабинетов. Оснащение оборудованием в МБОУ СОШ N 91 | 2500,0 | 2500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 487 | 16-106 | Заменить старые деревянные окна, на окна ПВХ в МБОУ СОШ N 198 по ул. Палласа, 28 | Установка окон ПВХ | 7000,0 | 3500,0 | 693,4 | 2019, 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Установлены оконные блоки |
| 488 | 16-107 | Сделать капитальный ремонт в бассейне МБОУ СОШ N 198 по ул. Палласа, 28 | Капитальный ремонт бассейна | 4000,0 | 4000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 489 | 16-111 | Асфальтирование территории МБОУ СОШ N 91 по адресу: ул. Бурденко, 55 | Асфальтирование территории школы | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 490 | 16-112 | Провести замену асфальтного покрытия на территории МКДОУ д/с N 286 по адресу: 1-й Телевизионный пер., 4/1 | Замена асфальтного покрытия | 2500,0 | 2500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 491 | 16-114 | Провести асфальтирование территории МКДОУ д/с N 317 | Асфальтирование территории детского сада | 1250,0 | 1250,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 492 | 16-117 | Провести ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 86, по адресу: ул. Мира, 25а | Обшивка фасада детского сада металлосайдингом с утеплителем | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 493 | 16-121 | Ремонт фасада МБОУ СОШ N 109. Оснащение оргтехникой компьютерных классов МБОУ СОШ N 109. Ремонт санузлов МБОУ СОШ N 109 | Ремонт фасада. Оснащение оргтехникой компьютерных классов. Ремонт санузлов | 4500,0 | 4500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 494 | 16-124 | Провести капитальный ремонт здания МКДОУ д/с N 233 по адресу: ул. Вертковская, 4, и заасфальтировать территорию вокруг здания | Капитальный ремонт. Асфальтирование территории | 6200,0 | 6200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 495 | 16-125 | Установить во дворе дома N 23 по ул. Вертковская детские игровые формы, добавить элементы детского игрового оборудования во дворе домов по ул. Вертковская, 19 - 21 | Установка детских игровых форм | 400,0 | 200,0 | - | 2016, 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 496 | 16-127 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Вертковская от ул. Телевизионная до территории дома N 21 по ул. Вертковская (между трамвайными путями и многофункциональным спортивным комплексом) | Ремонт тротуара | 500,0 | 500,0 | 1480,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 497 | 16-128 | Выполнить ремонт пешеходной зоны, проходящей по территории дома N 21 по ул. Вертковская (между трамвайными путями и домом N 21 по ул. Вертковская) | Ремонт пешеходных дорожек | 400,0 | 400,0 | 455,0 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (206,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (85,0 кв. м), ремонту тротуара (71,0 кв. м) |
| 498 | 16-138 | Построить парковочные карманы вдоль ул. Вертковская напротив ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница N 1 | Строительство парковочных карманов | 750,0 | 750,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 499 | 16-140 | Выполнить ремонт тротуара, расположенного по ул. Вертковская вдоль ограждения ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница N 1 | Ремонт асфальтового покрытия | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 16-127) |
| 500 | 16-141 | Выполнить ремонт тротуара, расположенного по ул. Вертковская вдоль домов NN 5/1, 5/2 | Ремонт асфальтового покрытия | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара (финансирование в рамках наказа избирателей N 16-127) |
| 501 | 16-142 | Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома N 5/2 по ул. Вертковская, возле 2-го подъезда | Ремонт асфальтового покрытия | 150,0 | 150,0 | 176,4 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (198,0 кв. м) |
| 502 | 16-144 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Телевизионная, 15 | Установка детской площадки | 250,0 | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 503 | 16-145 | Дополнить игровую детскую площадку по адресам: ул. Вертковская, 12/1 и 14/2, детским балансиром и песочницей | Установка игровых форм | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 504 | 16-148 | Установить детские спортивно-игровые формы во дворе дома по ул. Вертковская, 14 | Установка спортивно-игровых форм | 250,0 | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 505 | 16-149 | Добавить игровые элементы на детскую площадку во дворе дома по ул. Вертковская, 6 | Установка игровых элементов | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 506 | 16-156 | Установить спортивно-игровую площадку во дворе дома по ул. Станиславского, 29 | Установка спортивно-игровой площадки | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 507 | 16-158 | Построить парковочные карманы с торца дома N 29/1 по ул. Станиславского (со стороны трамвайных путей) | Строительство парковочных карманов | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 508 | 16-160 | Выполнить обрезку 20 деревьев, 10 кустарников со стороны проезжей части ул. Станиславского у домов NN 31, 33, 35 по ул. Станиславского: у дома N 31 по ул. Станиславского - снос 2 и обрезка 5 деревьев, у дома N 33 по ул. Станиславского - снос 2 и обрезка 7 деревьев, у дома N 35 по ул. Станиславского - снос 4-х деревьев | Снос аварийных деревьев | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев и кустарников |
| 509 | 16-161 | Организовать движение транспортного маршрута от жилмассива Станиславский до жилмассива Затулинский по ул. Немировича-Данченко | Продлить маршрут N 40 "Юго-Западный жилмассив - Матрешкин двор" до Затулинского жилмассива после ввода в эксплуатацию продолжения ул. Петухова | - | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 510 | 16-163 | Обустройство тактильными указателями пешеходных зон вдоль дома N 91 по ул. Немировича-Данченко и дома N 39/1 по ул. Вертковская | Обустройство тактильными указателями пешеходных зон | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 511 | 16-168 | Выполнить ремонт существующего тротуара и строительство недостающей части пешеходного тротуара по ул. Вертковская на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова | Ремонт и строительство пешеходного тротуара | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 16-127) |
| 512 | 16-171 | Произвести капитальный ремонт улиц с покрытием асфальта: ул. Успенского, от ул. Телевизионной до ул. Костычева; 1-й пер. Немировича-Данченко, от ул. Костычева до ул. Телевизионная; ул. Костычева, от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертковская | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертковская | 2000,0 | 2000,0 | 1400,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги по ул. Костычева (2373, 0 кв. м). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 513 | 16-182 | Установка детских площадок по ул. Костычева, 75, ул. Тульская, 217 - 220. Добавить детские спортивно-игровые формы по ул. Серафимовича, 62, ул. Блока, 16 | Установка детской площадки и спортивно-игровых форм | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование по адресу ул. Серафимовича, 62 |
| 514 | 16-189 | Установить спортивные снаряды и тренажеры во дворе домов NN 1 - 3 по ул. Палласа | Установка спортивных снарядов и уличных тренажеров | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 515 | 16-195 | Строительство ливневой системы отвода дождевых и талых вод на ул. Палласа, 6, 6/1 | Строительство ливневой канализации | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 516 | 16-206 | Провести отсыпку и установить ограждение детской площадки у дома N 26 по ул. Палласа | Установка ограждения | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 517 | 16-211 | Организовать детскую игровую площадку для дошкольников на территории МБУДО ДДТ им. А.И. Ефремова (3 корпус) по адресу: ул. Мира, 40 | Установка детской игровой площадки | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 518 | 16-217 | Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Римского-Корсакова, 11, 26; ул. Вертковская, 6, 8, 12/2, 14/1, 19, 21, 31, 39/1 | Укладка искусственного покрытия | 5000,0 | 5000,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 519 | 16-218 | Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Палласа, 1, 3, 6, 8, 23, 26, 33; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, 28, 44/6; ул. Римского-Корсакова, 28/2 | Укладка искусственного покрытия | 5500,0 | 5500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 520 | 16-0019 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 47 им. М.Ф. Михина | Ремонт ограждения школы | 1300,0 | 1300,0 | 980,1 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ограждения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Кировский район, Ленинский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| Кировский район |
| 521 | 17-007 | Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории домов NN 8, 10, 12 по ул. XX Партсъезда и дома N 4 по ул. Оловозаводская с асфальтированием внутриквартального пространства, межквартальных проездов, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 3600,0 | 3600,0 | 4689,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий (2971,6 кв. м) |
| 522 | 17-008 | Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории с асфальтированием проезда, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек по адресам: ул. XX Партсъезда, 2, 3, 5, 7, 9 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 5000,0 | 5000,0 | 2812,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий (1816,0 кв. м) |
| 523 | 17-010 | Обустройство спортивной площадки для проведения уроков физической культуры на территории МБОУ СОШ N 170 (ул. Новогодняя, 14/1): беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий, гимнастический городок | Обустройство спортивной площадки для проведения уроков физической культуры (беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий, гимнастический городок) | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 524 | 17-015 | Реконструкция действующей системы электроснабжения. Выполнение уличного освещения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный | Реконструкция действующей системы электроснабжения. Выполнение уличного освещения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный | 1702,0 | 1702,0 | 206,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения по улицам: ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Тракторная и пер. Ремесленный Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 525 | 17-025 | Установить игровую площадку, ориентированную на разные возрастные категории (горка); установить лавочки | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории по адресу: ул. Ватутина, д. 55 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 526 | 17-026 | Обустройство на придомовой территории дома N 39 по ул. Ватутина многофункциональной игровой площадки, включающей в себя: поле для мини-футбола, волейбольную зону, сектор уличных тренажеров, с ограждением периметра площадки | Установка спортивной площадки | 300,0 | - | 850,0 | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 527 | 17-030 | Построить сквер на муниципальной территории от ул. Ватутина до ул. Таймырская (вдоль домов NN 49, 49/1, 51, 53 по ул. Ватутина) | Благоустройство территории от ул. Ватутина до ул. Таймырская (вдоль домов NN 49, 49/1, 51, 53 по ул. Ватутина) | 3500,0 | 200,0 | 5000,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 8300,0 тыс. рублей |
| 528 | 17-040 | Выполнить уличное освещение на участке от перекрестка ул. Немировича-Данченко - ул. Тульская (дом N 122/1) вдоль жилого многоквартирного дома N 84 по ул. Тульская до здания ГБУЗ НСО Новосибирская областная психиатрическая больница N 6 специализированного типа по ул. Тульская, 83 | Обустройство наружного освещения | 840,0 | 840,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 529 | 17-042 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 32/1 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий с обустройством водоотвода | 1200,0 | - | 186,2 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории. В 2019 году произведены работы по устройству водоотводного лотка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 186,2 тыс. рублей |
| 530 | 17-043 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 34/1 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1271,0 | 106,6 | 256,8 | 2016, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по устройству водоотводного лотка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1421,2 тыс. рублей |
| 531 | 17-048 | Произвести комплексное благоустройство территории, примыкающей к остановочному павильону "Советская Сибирь" (ул. Немировича-Данченко, 106): спил деревьев, вырубка поросли, бетонирование скосов, установка лестницы с перилами и формирование пешеходной дорожки от склона до жилых домов | Бетонирование скосов, установка лестницы с перилами и формирование пешеходной дорожки от склона до жилых домов | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Администрацией Кировского района произведены работы по сносу деревьев и вырубке поросли. Работы в компетенции ДТиДБК будут запланированы на 2020 год |
| Снос аварийных деревьев и вырубка поросли | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района |
| 532 | 17-051 | Обустройство многофункциональной игровой площадки и тренажеров для детей и взрослых по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | 300,0 | 405,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 533 | 17-055 | Обустройство придомовой территории спортивной площадкой, включающей в себя: турники, лазалки, кольца для стритбола и площадку для игры в волейбол, футбол, по адресу: ул. Немировича-Данченко, 135а | Установка спортивной площадки | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 534 | 17-056 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: ул. Немировича-Данченко, 135 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 535 | 17-057 | Установить малые игровые формы (качели - 2 шт., песочница, карусель); выполнить строительство пешеходных дорожек с твердым покрытием на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 53 | Демонтаж пришедших в негодность старых конструкций. Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории. Обустройство пешеходных дорожек | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 536 | 17-059 | Обустройство придомовой территории малыми игровыми формами для детей по адресу: ул. Немировича-Данченко, 139/3 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 537 | 17-060 | Выполнить обустройство 2-х лестничных спусков с перилами и пандусом для колясок: на участке склона от дома N 118/1 по ул. Немировича-Данченко до дома N 150 по ул. Тульская между 5-м и 6-м подъездами; на участке склона от дома N 118 по ул. Немировича-Данченко до игровой площадки дома N 152 по ул. Тульская | Обустройство двух лестничных спусков с перилами и пандусом для колясок | 1000,0 | - | 85,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Разработана проектно-сметная документация |
| 538 | 17-063 | Обустроить освещение межквартальной дороги от ул. Немировича-Данченко, 147/3, до территории МБОУ Лицей N 176 (ул. Новогодняя, 20/2) | Обустройство линий наружного освещения | 787,0 | 787,0 | 152,9 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 539 | 17-064 | Выполнить ремонт дороги по ул. Обогатительная (от ул. Аникина до пер. Оловозаводской) | Ремонт дороги | 50000,0 | - | 742,5 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту дороги ул. Обогатительная |
| 540 | 17-065 | Установить спортивную площадку по адресу: ул. Урманова, 1/1 | Установка многофункциональной спортивной площадки | 400,0 | 400,0 | 2400,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| Ленинский район |
| 541 | 17-066 | Выполнить комплексное благоустройство аллеи им. Шукшина: произвести спил и раскорчевку аварийных деревьев, осуществить подсадку молодых зеленых насаждений, выполнить наружное освещение, заасфальтировать пешеходные дорожки, сформировать клумбы, высадить газон по ул. Геодезическая вдоль домов NN 13 21/1 | Благоустройство и озеленение территории | 1600,0 | 1254,6 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 542 | 17-072 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Новогодняя, 35 | Благоустройство внутриквартальной территории | 2700,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории |
| 543 | 17-081 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: пр. Карла Маркса, 45 | Установка детской многофункциональной игровой площадки | 300,0 | - | 2008,5 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлена детская многофункциональная игровая площадка |
| 544 | 17-088 | Капитальный ремонт фасадов зданий МБОУ Гимназия N 14 "Университетская" по адресу: пр. Карла Маркса, 31, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями | Проведение ремонтных работ | 2500,0 | 2500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 545 | 18-001 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвальном помещении СП "Орион" МБУ "Центр Молодежный" (горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных коммуникаций | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Разработана проектно-сметная документация |
| 546 | 18-003 | Разработка проекта на установку приборов учета тепловой энергии СП "Орион" МБУ "Центр Молодежный" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Разработка проекта на установку приборов учета тепловой энергии | 100,0 | 100,0 | 44,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Разработана проектно-сметная документация |
| 547 | 18-005 | Монтаж системы водоотведения талых вод с хоккейной коробки по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3 | Разработка проектной документации, монтаж системы водоотведения | 5202,0 | 4952,0 | 4738,0 | 2018, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по установке системы водоотведения с хоккейной коробки по всему периметру площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4988,0 тыс. рублей |
| 548 | 18-006 | Бетонирование дорожки на катке между бортом и фундаментом конструкции по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3 | Бетонирование дорожки | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по бетонированию дорожки между бортом и фундаментом конструкции |
| 549 | 18-008 | Ремонт отмостки здания МКДОУ д/с N 507 по адресу: ул. Герцена, 14 (в объеме 195,11 кв. м) | Ремонт отмостки | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 550 | 18-009 | Асфальтирование территории здания МКДОУ д/с N 507 по адресу: ул. Герцена, 14 (в объеме 2377,95 кв. м) | Асфальтирование территории | 7000,0 | 7000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 551 | 18-010 | Устройство соляной пещеры в МКДОУ д/с N 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1, и оснащение ее оборудованием | Разработка проектно-сметной документации, устройство соляной пещеры, приобретение оборудования | 650,0 | 650,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 552 | 18-012 | Асфальтирование территории МКДОУ д/с N 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17 | Асфальтирование территории детского сада | 3700,0 | 3700,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 553 | 18-013 | Ремонт ограждения МКДОУ д/с N 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17 | Ремонт ограждения | 500,0 | 122,6 | 623,5 | 2017, 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ограждения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 554 | 18-014 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 275 по адресу ул. Комсомольская, 17 | Разработка проектно-сметной документации, ремонт фасада | 1500,0 | 582,9 | 1417,0 | 2017 - 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту фасада. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 555 | 18-016 | Установка 83 окон ПВХ в МКДОУ д/с N 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а | Установка окон ПВХ | 2300,0 | 1600,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 556 | 18-018 | Установка 108 окон ПВХ в МКДОУ д/с N 455 по адресу: ул. Чигорина, 8а | Установка окон ПВХ | 2200,0 | 674,7 | 1300,0 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по замене 35 оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 557 | 18-021 | Ремонт пищеблока и вентиляции пищеблока в МКДОУ д/с N 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1 | Ремонт пищеблока и вентиляции пищеблока | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока и вентиляции пищеблока |
| 558 | 18-022 | Установка 32 окон ПВХ в здании МКДОУ д/с N 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1 | Установка окон ПВХ | 650,0 | 200,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 559 | 18-024 | Капитальный ремонт, реконструкция пищеблока, с заменой оборудования в МБОУ СОШ N 64 по адресу: ул. Чемская, 38 | Капитальный ремонт пищеблока | 4500,0 | 4300,0 | 7721,5 | 2017, 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока, приобретено оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 7921,5 тыс. рублей |
| 560 | 18-026 | Ремонт спортивного зала блока "Б" МБОУ СОШ N 196 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 21 | Ремонт спортивного зала | 2800,0 | 2800,0 | 2757,8 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала |
| 561 | 18-031 | Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ N 192 по адресу: ул. Чигорина, 8 | Реконструкция школьного стадиона | 2700,0 | 2700,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 562 | 18-032 | Выполнить снос 64-х и обрезку 62-х деревьев на территории МБОУ СОШ N 192 по ул. Чигорина, 8 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 2016, 2017, 2019, 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Произведена работа по обрезке деревьев |
| 563 | 18-033 | Установка 46 окон ПВХ в МБОУДОД ДШИ N 20 по адресу: ул. Герцена, 12 | Установка окон ПВХ | 810,0 | 160,0 | 150,0 | 2018, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 800,0 тыс. рублей |
| 564 | 18-036 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси всей ул. Пионерской | Ремонт дороги в ЩПС | 2400,0 | 1201,5 | 1086,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Пионерская. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2284,5 тыс. рублей |
| 565 | 18-037 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Мурманская, ул. Тянь-Шаньская | Ремонт дороги ул. Тянь-Шаньская в ЩПС | 2200,0 | 2200,0 | 905,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги ул. Мурманская. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 566 | 18-038 | Установить детский городок на ул. Тянь-Шаньской | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 567 | 18-039 | Установить на детской площадке горку, песочницу с укрытием от солнечных лучей, лавочки (6 шт.), урны (6 шт.), качели (3 шт.) по адресу: ул. Чемская, 20 | Установка дополнительных игровых элементов | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 568 | 18-040 | Благоустройство территории между домами по ул. Герцена, 6/1, и Саввы Кожевникова, 19. Организовать зону отдыха | Разработка проектной документации. Выполнение работ по благоустройству в соответствии с проектом | 2000,0 | 2000,0 | 2971,4 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (466,3 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1549,9 кв. м), ремонту тротуара (393,7 кв. м) |
| 569 | 18-042 | Установить детский городок и теннисный стол по адресу: ул. Комсомольская, 25 | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 570 | 18-043 | На детской площадке по адресу: ул. Чигорина, 16, установить дополнительные элементы детского городка и уличные тренажеры с устройством ограждения от дороги | Установка дополнительных игровых элементов и уличных тренажеров | 350,0 | 350,0 | 260,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен частично. Установлено игровое и спортивное оборудование. Работы по установке ограждения будут запланированы на 2020 год |
| 571 | 18-046 | Установить малые архитектурные формы для детей по ул. Чигорина, 2 | Установка малых форм для детей | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 572 | 18-047 | Построить тротуар от ул. Плавильщиков вдоль дома N 2 по ул. Чигорина и дома N 1/2 по ул. Оловозаводская до остановки общественного транспорта "Бугринская роща" | Строительство пешеходной дорожки | 700,0 | 700,0 | 169,2 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 573 | 18-050 | Установить детский спортивный комплекс по адресу: ул. Комсомольская, 1 для игровых видов спорта | Установка детского спортивного комплекса | 700,0 | - | 650,0 | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 574 | 18-053 | Ремонт крыльца 1-го подъезда дома N 14/1 по ул. Чигорина и установка пандуса для инвалидных колясок | Ремонт крыльца, установка пандуса | 70,0 | 70,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Дом включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, в соответствии с которой планируется осуществление необходимых работ |
| 575 | 18-055 | Строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов в Кировском районе | Открытие современного отделения социальной реабилитации инвалидов в МБУ города Новосибирска "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кировского района | 25000,0 | - | 29794,1 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСП | Выполнен [<1>](#P15083). На условиях безвозмездного пользования МБУ города Новосибирска "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кировского района передано помещение по адресу ул. Палласа, 28, в котором с 07.08.2018 располагается отделение социальной реабилитации. В январе 2019 года состоялось открытие "Службы социальной реабилитации и досуговой деятельности "СО-ПРИКОСНОВЕНИЕ" по адресу ул. Телевизионная, 13 |
| 576 | 18-061 | Установить "лежачих полицейских" по адресу: ул. Чемская, 36а | Установка искусственных неровностей | 5,0 | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 577 | 18-064 | Установить "лежачих полицейских" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 578 | 18-069 | Установить детский многофункциональный городок, турники, лавочки, урны по адресу: ул. Герцена, 6 | Установка детского городка | 1000,0 | 1000,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 579 | 18-074 | Организовать постоянно действующую социальную продовольственную ярмарку на Северо-Чемском жилмассиве | Организация социальной продовольственной ярмарки | 7000,0 | 7000,0 | - | 2019 | ДПИиП | Выполнен. В целях создания условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции гражданам, имеющим садовые, огородные, дачные и личные приусадебные участки, в Кировском районе по ул. Комсомольская, 16 установлены 12 лотков-навесов на 24 торговых места |
| 580 | 18-075 | Ремонт внутриквартального проезда с расширением по адресу: ул. Комсомольская, 4, с 1-го по 8-й подъезд | Ремонт внутриквартальной территории | 2500,0 | 2500,0 | 2871,0 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1270,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (670,0 кв. м), ремонту тротуара (265,2 кв. м) |
| 581 | 18-077 | Заасфальтировать пешеходную дорожку от второй арки дома N 4 по ул. Комсомольская до магазина "Магеллан" | Строительство пешеходной дорожки | 300,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 18-075) |
| 582 | 18-079 | Строительство велосипедных дорожек на Северо-Чемском жилмассиве | Строительство велосипедных дорожек | 6000,0 | 3000,0 | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 583 | 18-084 | Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Саввы Кожевникова (со стороны р. Обь), установить вдоль тротуара скамейки с урнами, построить вдоль тротуара освещение | Ремонт тротуара с установкой скамеек с урнами. Строительство освещения | 2800,0 | 2800,0 | 987,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 584 | 18-100 | Дополнить детский городок по адресу: ул. Чигорина, 20, игровыми формами | Установка игровых форм детского городка | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 585 | 18-106 | Дополнить детский городок по адресу: ул. Чемская, 2, игровыми формами | Установка игровых форм детского городка | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 18-050) |
| 586 | 18-110 | Установка спортивно-игровой площадки по адресу: ул. Чемская, 4 | Установка спортивно-игровой площадки | 500,0 | - | - | 2018, 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 18-050). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 631,0 тыс. рублей |
| 587 | 18-113 | Выполнить снос 11-ти деревьев на придомовой территории домов NN 7, 9 по ул. Оловозаводская, выполнить омолаживающую обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории дома N 5 по ул. Оловозаводская, выполнить обрезку 44-х деревьев на территории общего пользования возле домов NN 5, 7, 9, 14, 18 по ул. Оловозаводская | Снос и обрезка деревьев | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев на территории общего пользования возле домов по адресам ул. Оловозаводская, 5, 7, 9, 14, 18. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 588 | 18-116 | Выполнить снос 5-ти и обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории за домом N 14 по ул. Чигорина | Обрезка, снос аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 589 | 18-123 | Установить детский городок по адресу: пер. 1-й Гранатовый, 15 | Установка детского городка | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 590 | 18-124 | Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 40 | Установка ограждения | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено ограждение детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 18-146) |
| 591 | 18-126 | Установить знаки "Осторожно дети", "Школа" на территории МБОУ СОШ N 64 | Установка знака | 50,0 | 50,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 592 | 18-127 | Ремонт дороги от ул. Комсомольской, 25, к ул. Комсомольской, 23 | Ремонт внутриквартальной дороги | 900,0 | - | 898,3 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (772,2 кв. м) |
| 593 | 18-132 | Дополнить детский городок по адресу: ул. Обогатительная, 4, песочницей, 2-мя качелями, теннисным столом и 4-мя уличными тренажерами | Установка игровых и спортивных форм | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. В 2018 году установлено игровое оборудование |
| 594 | 18-133 | Выполнить строительство пешеходного тротуара вдоль ул. Федора Горячева от границы района до остановки общественного транспорта "Белые росы" | Строительство пешеходного тротуара | 900,0 | 900,0 | 754,4 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 595 | 18-138 | Дополнить детский городок по адресу: ул. Оловозаводская, 9, спортивными развивающими формами для детей старшего школьного возраста | Установка дополнительных спортивных форм | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. В 2018 году установлено игровое оборудование |
| 596 | 18-141 | Установка "лежачих полицейских" между 2-м и 7-м подъездами дома по ул. Герцена, 8 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 597 | 18-146 | Дополнить игровыми формами и теннисным столом детскую площадку по адресу: ул. Чемская, 24 | Установка дополнительных спортивно-игровых форм | 150,0 | 150,0 | 500,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение, скамейки с урнами |
| 598 | 18-147 | Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 24 | Установка ограждения детской площадки | 200,0 | - | - | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено ограждение детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 18-146) |
| 599 | 18-148 | По адресу: ул. Чемская, 24, установить скамейку с навесом и урнами | Установка скамейки с навесом и урнами | 70,0 | 70,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлены скамейки и урны (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 18-146) |
| 600 | 18-152 | Обустроить парковочные карманы у домов N 7, N 8 по ул. Водозабор | Ремонт внутриквартальной территории | 600,0 | 600,0 | 534,9 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (12,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (400,0 кв. м) |
| 601 | 18-154 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у домов N 6, N 7 по ул. Водозабор | Ремонт внутриквартальной территории | 2700,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 18-152) |
| 602 | 18-155 | Дополнить игровыми формами и уличными тренажерами площадку по адресу: ул. Водозабор, 7 | Установка дополнительных игровых и спортивных форм | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 603 | 18-156 | Установить светофорный объект на пересечении улиц Бронная и Прокопьевская | Установка светофора | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 604 | 18-157 | Дополнить детскую площадку по адресу: ул. Чемская, 12, игровыми формами | Установка дополнительных игровых форм | 150,0 | 150,0 | 280,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование, ограждение |
| 605 | 18-158 | Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 12 | Установка ограждения детской площадки | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено ограждение детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 18-157) |
| 606 | 18-159 | Установить "лежачих полицейских" по адресу: ул. Чемская, 12 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 607 | 18-161 | Установить светофор с таймером обратного отсчета времени на остановке общественного транспорта "Комсомольская" | Установка светофора | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 608 | 18-165 | Установить детский городок по адресу: ул. Оловозаводская, 14 | Установка детского городка | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 609 | 18-168 | Установить уличные тренажеры по адресу: ул. Чигорина, 6 | Установка уличных тренажеров | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 610 | 18-177 | Выполнить снос 6-ти и обрезку 20-ти деревьев на придомовой территории дома N 41 по ул. Оловозаводская | Снос и обрезка аварийных деревьев | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 611 | 18-179 | Установить "лежачих полицейских" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 11 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлены искусственные неровности |
| 612 | 18-180 | Выполнить внутриквартальное благоустройство по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 11 | Внутриквартальное благоустройство | 900,0 | 900,0 | 6248,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (3515,5 кв. м) |
| 613 | 18-183 | Строительство наружного освещения по ул. Герцена | Строительство наружного освещения | 1114,0 | 1048,0 | 615,5 | 2017, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 615,5 тыс. рублей |
| 614 | 18-189 | Выполнить работы по восстановлению ливневой канализации по ул. Чигорина | Восстановление ливневой канализации | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 615 | 18-194 | Выполнить строительство газона на территории общего пользования между территорией домов N 65 по ул. Чигорина и N 66 по ул. Плавильщиков и пешеходным тротуаром от ул. Комсомольская до ул. Чигорина | Высадка газона, строительство пешеходной дорожки на территории общего пользования между территорией домов N 65 по ул. Чигорина и N 66 по ул. Плавильщиков и пешеходным тротуаром от ул. Комсомольской до ул. Чигорина | 800,0 | - | 672,6 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству газона. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 912,3 тыс. рублей |
| 616 | 18-199 | Благоустройство территории на месте котлована по адресу: ул. Комсомольская, 3 | Благоустройство территории | 1100,0 | 1100,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |
| 617 | 19-001 | Сделать дренажную систему с 1-го по 18-й пер. Бронный для отвода грунтовых вод | Выполнение проектно-изыскательских работ | 30000,0 | - | - | 2017, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| Выполнение строительно-монтажных работ | - | 2019, 2020 [<\*>](#P15084) | ДТиДБК |
| 618 | 19-008 | Построить тротуар вдоль ул. Бронная от пер. 2-й Бронный до остановки общественного транспорта "Путепровод" | Строительство тротуара | 3600,0 | 1600,0 | 1106,9 | 2017, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 619 | 19-009 | Выполнить благоустройство детской площадки на 3-м пер. Бронный (установить ограждение, песочницу, качели, урну, лавочки) | Установка дополнительных игровых форм и элементов благоустройства | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по обустройству детской площадки |
| 620 | 19-012 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 6-й Бронный от дома N 2 до дома N 56; пер. 7-й Бронный от дома N 1 до дома N 52а; пер. 9-й Бронный от дома N 32 до дома N 60; пер. 10-й Бронный от дома N 1 до дома N 57 | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС | 5500,0 | 5500,0 | 3194,7 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги по пер. 9-й Бронный от дома N 29 до дома N 60. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 621 | 19-014 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 15-й Бронный от ул. Бронная до ул. Петухова; пер. 16-й Бронный от ул. Бронная до ул. Петухова; пер. 17-й Бронный от дома N 16 до ул. Петухова; пер. 18-й Бронный от дома N 1 до ул. Бронная | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС | 4800,0 | 4800,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги по пер. 15-й Бронный от ул. Бронной до ул. Петухова и по пер. 18-й Бронный от дома N 1 до ул. Бронная (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 19-012). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 622 | 19-015 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 1 по пер. 18-й Бронный до дома N 1 по пер. 7-й Бронный; проезд от дома N 2 по пер. 6-й Бронный до дома N 1 по пер. 4-й Бронный; проезд от дома N 2 по пер. 3-й Бронный до дома N 2 по пер. 1-й Бронный | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС | 2700,0 | 2700,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 623 | 19-016 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 15 по пер. 18-й Бронный до дома N 16 по пер. 17-й Бронный; проезд от дома N 15 по пер. 14-й Бронный до дома N 16 по пер. 10-й Бронный; проезд от дома N 16 по пер. 9-й Бронный до дома N 15 по пер. 5-й Бронный | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС | 2400,0 | 2400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. В 2016 году произведены работы по ремонту проезда от дома N 15 по пер. 18-й Бронный до дома N 16 по пер. 17-й Бронный. В 2019 выполнен ремонт дороги на участке между домами N 16 по пер. 9-й Бронный и N 15 по пер. 5-й Бронный (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 19-012) |
| 624 | 19-018 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 43 по пер. 15-й Бронный до дома N 46 по пер. 9-й Бронный; проезд от дома N 43 по пер. 5-й Бронный до дома N 40 по пер. 3-й Бронный; проезд от дома N 46 по пер. 15-й Бронный до дома N 55 по пер. 13-й Бронный | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 625 | 19-020 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 61 по пер. 15-й Бронный до дома N 59 по пер. 14-й Бронный; проезд от пер. 18-й Бронный до дома N 60 по пер. 16-й Бронный; проезд от пер. 18-й Бронный до дома N 95 по пер. 13-й Бронный | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 2400,0 | 2400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 626 | 19-022 | Установить большой спортивно-игровой детский комплекс между 16-м пер. Бронный, дом N 68 и 17-м пер. Бронный, дом N 65 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 1200,0 | 48,2 | - | 2018, 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. В 2018 году установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение территории площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1151,8 тыс. рублей |
| 627 | 19-023 | Капитальный ремонт придомовой дороги с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55 | Внутриквартальное благоустройство | 3000,0 | 3000,0 | 2824,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (2525,0 кв. м) |
| 628 | 19-029 | Установить многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/2 | Установка многофункционального спортивного комплекса | 300,0 | 300,0 | 310,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 629 | 19-034 | Установить детский игровой комплекс со специализированным покрытием во дворе домов N 64/2 и N 64/3 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Установка детского комплекса | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 630 | 19-035 | Установить уличные тренажеры со специализированным покрытием во дворе домов N 64/2 и N 64/3 по ул. Сибряков-Гвардейцев | Установка уличных тренажеров | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 631 | 19-039 | Построить пешеходный тротуар между домом N 7 по ул. Громова и домом N 74 по ул. Петухова | Строительство пешеходного тротуара | 100,0 | - | 775,2 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту тротуара (48,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (488,0 кв. м) |
| 632 | 19-040 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 10 по ул. Громова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 633 | 19-041 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе домов N 1, N 3, N 15, N 17 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 634 | 19-043 | Снос 2 деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 5, обрезка 1 дерева на придомовой территории по ул. Зорге, 7. Обрезка 7 деревьев на муниципальной территории, прилегающей к домам NN 5, 7 по ул. Зорге | Снос и обрезка аварийных деревьев | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 635 | 19-046 | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки от дома по ул. Зорге, 1, до дома по ул. Зорге, 45 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 300,0 | 300,0 | 1524,3 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 636 | 19-048 | Установить спортивно-игровой детский комплекс (качели балансир, карусель, песочницу, детский игровой комплекс "Дельфин", детская скамейка "касатка", детская скамейка "собачка", скамейки 2 шт.) во дворе дома N 33 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 637 | 19-049 | Установить специализированное безопасное покрытие на детской игровой площадке, расположенной во дворе домов N 43 и N 45 по ул. Зорге | Установка безопасного покрытия | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено безопасное покрытие |
| 638 | 19-050 | Установить уличные тренажеры во дворе домов N 43, N 45 по ул. Зорге | Установка уличных тренажеров | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 639 | 19-051 | Выполнить снос 8 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 75 | Снос аварийных деревьев | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 640 | 19-064 | Установить спортивно-игровой детский комплекс с 2 лавочками во дворе дома N 117/1 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового комплекса | 300,0 | 300,0 | 330,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 641 | 19-065 | Покрыть специальным безопасным покрытием детскую игровую площадку во дворе дома N 129/2 по ул. Зорге | Установка специального покрытия детской площадки | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 642 | 19-067 | Оборудовать футбольное поле, расположенное по адресу: ул. Зорге, 129/2, специальным безопасным покрытием | Установка специального покрытия | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 643 | 19-068 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 131 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 644 | 19-069 | Расширить парковочный карман вдоль дома со стороны подъездов дома N 133 по ул. Зорге. Расширить парковочный карман с торца дома со стороны 4-го подъезда дома N 133 по ул. Зорге | Строительство парковочных карманов | 200,0 | 200,0 | 1532,2 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (1196,0 кв. м) |
| 645 | 19-070 | Установить спортивно-игровые малые формы на придомовой территории дома N 133 по ул. Зорге | Установка спортивно-игровых малых форм | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 646 | 19-074 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 153 по ул. Зорге со специализированным безопасным покрытием | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 647 | 19-076 | Выполнить капитальный ремонт межквартальной дороги вокруг дома N 151 по ул. Зорге с расширением парковочного кармана от 8-го подъезда до дома N 129/1 по ул. Зорге и парковочных карманов с торцов дома, с выходами из подъездов и заменой бордюров | Внутриквартальное благоустройство | 1650,0 | 1650,0 | 1838,6 | 2018, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (956,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (172,0 кв. м), ремонту тротуара (242,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1838,6 тыс. рублей |
| 648 | 19-077 | Построить пешеходную дорожку между домами NN 151 и 133 по ул. Зорге (от торгового павильона до магазина по адресу: ул. Зорге, 151а) | Строительство пешеходной дорожки | 225,0 | 225,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту (обустройству) тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 19-076) |
| 649 | 19-078 | Выполнить капитальный ремонт проезжей части ул. Зорге вдоль дома N 151 по ул. Зорге до МБОУ СОШ N 65 | Капитальный ремонт проезжей части | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 19-076) |
| 650 | 19-080 | Установить детскую игровую площадку (качели, карусели, качели-балансир, песочница, "Кораблик") и уличные тренажеры во дворе дома по ул. Зорге, 155 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 651 | 19-081 | Огородить детскую площадку по адресу ул. Зорге, 155, забором высотой 60 - 70 см | Установка ограждения детской площадки | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 652 | 19-082 | Установить на придомовой территории дома по ул. Зорге, 155, спортивные элементы | Установка спортивных элементов | 250,0 | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 653 | 19-089 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 40 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 654 | 19-094 | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги, проходящей вдоль дома N 66 по ул. Петухова, со стороны подъездов с расширением парковочного кармана | Внутриквартальное благоустройство | 1350,0 | 1350,0 | 705,2 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (508,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (98,0 кв. м) |
| 655 | 19-098 | Оборудовать парковочные карманы за домом N 74 по ул. Петухова | Обустройство парковочных карманов | 350,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 19-039) |
| 656 | 19-105 | Капитальный ремонт с водоотведением межквартальной дороги у домов N 78 и N 80 по ул. Петухова | Ремонт внутриквартальной дороги | 2500,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках наказа избирателей N 19-111) |
| 657 | 19-106 | Установить спортивно-игровой детский комплекс, тренажеры, спортивные элементы с торца дома N 82/2 по ул. Петухова, со специализированным покрытием, выложить тротуарной плиткой пешеходные дорожки во дворе дома N 82/2 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса, обустройство дорожек | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 658 | 19-110 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги у дома N 84 по ул. Петухова с оборудованием парковочных карманов | Ремонт внутриквартальной дороги с обустройством парковочных мест | 1800,0 | 1800,0 | 795,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (150,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (337,0 кв. м), ремонту тротуара (87,0 кв. м) |
| 659 | 19-111 | Выполнить капитальный ремонт дороги с торцов домов NN 84, 80, 78 по ул. Петухова вдоль МКДОУ д/с N 9 в сторону ул. Громова | Капитальный ремонт дороги | 1300,0 | 1300,0 | 5176,0 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (1392,1 кв. м) |
| 660 | 19-113 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома N 84 по ул. Петухова | Установка детской площадки | 300,0 | 300,0 | 1874,8 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. ДЭЖКХ оборудована детская площадка |
| 661 | 19-117 | Установить ограждение детской площадки дома по ул. Петухова, 88 со стороны парковки | Установка ограждения детской площадки | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 662 | 19-120 | Строительство пешеходной дорожки от ул. Петухова, 95, до торгового комплекса "Лента" по адресу: ул. Петухова, 73 | Строительство пешеходной дорожки | 4600,0 | 4600,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 663 | 19-125 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 104 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 337,3 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение |
| 664 | 19-126 | Установить спортивно-игровой детский комплекс с ограждением с торца дома N 106 у подъезда N 6 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 665 | 19-138 | Установить уличные тренажеры 3 - 4 шт. на придомовой территории дома по ул. Петухова, 122. Оборудовать площадку для игры в теннис-"сквош" | Установка спортивных элементов | 500,0 | 500,0 | 2140,1 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. ДЭЖКХ оборудована детская и спортивная площадка |
| 666 | 19-139 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с устройством пешеходной дорожки и оборудованием парковочных мест по ул. Петухова, 122 | Внутриквартальное благоустройство | 1800,0 | - | 3072,5 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (734,6 кв. м), обустройству уширений проезда (387,1 кв. м), оборудованию тротуаров (448,8 кв. м) |
| 667 | 19-142 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 122/1 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 668 | 19-146 | Установить детскую площадку во дворе дома N 124 по ул. Петухова | Установка детской площадки | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 669 | 19-152 | Огородить под детскую площадку территорию у дома N 124 по ул. Петухова перед 1-м подъездом | Установка ограждения | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 670 | 19-153 | Установить спортивную площадку со скамейкой во дворе дома N 124 по ул. Петухова | Установка спортивной площадки | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 671 | 19-154 | Установить уличные тренажеры во дворе дома N 126 по ул. Петухова | Установка уличных тренажеров | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 672 | 19-157 | Во дворе дома N 128 по ул. Петухова установить спортивную площадку со специализированным покрытием | Установка спортивной площадки | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 673 | 19-158 | Засыпать детскую площадку мелким отсевом. Установить гимнастический комплекс, карусель, качели во дворе дома N 128 по ул. Петухова | Установка спортивно-игровых форм, благоустройство | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 674 | 19-162 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по адресу: ул. Петухова, 128/1 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 675 | 19-167 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Петухова, 134 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 300,0 | - | 3020,5 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (2661,0 кв. м) |
| 676 | 19-168 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 138 | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 19-167) |
| 677 | 19-169 | Установить 10 уличных тренажеров по адресу: ул. Петухова, 138 | Установка уличных тренажеров (10 шт.) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 678 | 19-170 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома по ул. Петухова, 142 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 679 | 19-173 | Установить многофункциональную детскую площадку во дворе дома N 146 по ул. Петухова | Установка многофункциональной детской площадки | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 680 | 19-174 | С торца дома N 148 по ул. Петухова установить 4 - 6 штук уличных тренажеров | Установка уличных тренажеров | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 681 | 19-178 | Осветить и произвести капитальный ремонт пешеходной дорожки от остановки общественного транспорта "Петухова" до дома N 122/1 по ул. Петухова, проходящей за аптекой по адресу: ул. Петухова, 122/3 | Ремонт пешеходной дорожки | 660,0 | 660,0 | 137,4 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы по установке линии наружного освещения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 682 | 19-179 | Выполнить капитальный ремонт дороги и прочистить ливневые колодцы за домами NN 148, 150, 152 по ул. Петухова | Капитальный ремонт дороги | 1000,0 | 1000,0 | 182,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по промывке ливневой канализации с очисткой 2 смотровых и 2 дождеприемных колодцев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 683 | 19-180 | Убрать бытовой мусор и произвести вырубку деревьев на территории МБОУ СОШ N 65 | Снос деревьев | 50,0 | 50,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 684 | 19-183 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 135 | Замена пола на площади 180 кв. м, ремонт потолка - 12 кв. м, замена окон - 6 шт., покраска и штукатурка стен | 3500,0 | 3500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 685 | 19-186 | Произвести обрезку 80 деревьев и вырубку 70 деревьев на пришкольном участке МБОУ СОШ N 65 | Обрезка деревьев | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 2017 - 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 600,0 тыс. рублей |
| 686 | 19-189 | Ремонт межпанельных швов здания МБОУ СОШ N 134 | Ремонт межпанельных швов | 800,0 | 400,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 687 | 19-190 | Ремонт пищеблока МБОУ СОШ N 134 | Ремонт пищеблока | 4000,0 | 4000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 688 | 19-194 | Установить спортивно-игровой детский комплекс за домами NN 50, 52 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 689 | 19-195 | Заменить 105 оконных блоков на пластиковые в здании МБОУ СОШ N 182 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 2250,0 | - | 1786,4 | 2016 - 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 6584,0 тыс. рублей |
| 690 | 19-196 | Выполнить ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 182 | Ремонт фасада здания | 4500,0 | 4500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 691 | 19-197 | Выполнить капитальный ремонт кабинета химии, учебных мастерских обслуживающего и технического труда МБОУ СОШ N 182 | Капитальный ремонт кабинета химии с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, установка сантехники с подводкой, общестроительные работы с установкой оборудования (90 кв. м). Капитальный ремонт мастерских (52,8 кв. м) с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, общестроительные работы с установкой оборудования. Капитальный ремонт кабинета обслуживающего труда (90,6 кв. м) с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, установка сантехники с подводкой, общестроительные работы с установкой оборудования | 2500,0 | 1500,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 692 | 19-199 | Выполнить капитальный ремонт школьной библиотеки и хранилища МБОУ СОШ N 182 | Ремонт пола с укладкой линолеума, замена дверей, общестроительные работы, замена оконных блоков (2 кабинета, 94,8 кв. м) | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 693 | 19-207 | Выполнить капитальный ремонт кровли здания МКДОУ д/с N 158 | Капитальный ремонт кровли здания | 5500,0 | 2500,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 694 | 19-209 | Заменить оконные блоки на пластиковые в группах NN 6, 8, 10 МКДОУ д/с N 158 | Установка окон ПВХ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019, 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Установлены оконные блоки |
| 695 | 19-210 | Заменить 71 оконный блок на пластиковые окна в группах, музыкальном зале, прачечной, коридорах здания МКДОУ д/с N 172 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 2000,0 | 1000,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 696 | 19-211 | Заменить старые веранды на новые на пяти прогулочных площадках МКДОУ д/с N 172 | Замена прогулочных веранд | 750,0 | 300,0 | - | 2016, 2019 | ДО | Выполнен. В 2016 и 2018 годах заменены 5 теневых навесов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 404,7 тыс. рублей |
| 697 | 19-212 | Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с N 172 | Ремонт асфальтового покрытия | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 698 | 19-214 | Капитальный ремонт кровли здания МКДОУ д/с N 402 | Капитальный ремонт кровли | 6000,0 | 3000,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году произведены работы по ремонту кровли здания |
| 699 | 19-217 | Заменить недостающие оконные блоки в здании МКДОУ д/с N 402 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 1900,0 | - | 300,0 | 2016, 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Установлены 6 оконных блоков |
| 700 | 19-219 | Заменить полностью старое ограждение территории МКДОУ д/с N 505 на новое | Замена ограждения территории детского сада | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 701 | 19-220 | Заменить оконные блоки на пластиковые в здании МКДОУ д/с N 505 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 450,0 | 450,0 | 467,6 | 2019, 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Установлены 15 оконных блоков |
| 702 | 19-221 | Отремонтировать асфальтовое покрытие на территории МКДОУ д/с N 505 и при въезде на территорию детского сада | Ремонт асфальтового покрытия | 3000,0 | 1500,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 703 | 19-222 | Реконструкция спортивной площадки с добавлением спортивных элементов в МКДОУ д/с N 485 | Реконструкция спортивной площадки | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 704 | 19-224 | Восстановление асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 485 | Ремонт асфальтового покрытия | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 705 | 19-227 | Благоустроить детскую площадку во дворе дома N 157 по ул. Зорге (ограждение, укладка специализированного покрытия, отсыпка пешеходных дорожек, ведущих к детской площадке) | Благоустройство детской площадки | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 706 | 19-228 | Установить спортивно-игровой комплекс во дворе дома по адресу: ул. Зорге, 157 | Установка спортивно-игрового комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 707 | 19-231 | Установить ограждение футбольного поля во дворе дома N 20 по ул. Петухова | Ограждение футбольного поля | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович; единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| 708 | 19-236 | Построить тротуар вдоль ул. Бронная от дома N 30 по пер. 3-й Бронный до остановки общественного транспорта "Школа N 135" (пер. 15-й Бронный, 33) | Строительство тротуара | 4000,0 | 4000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 709 | 19-238 | Строительство средней общеобразовательной школы на Южно-Чемском жилмассиве | Строительство средней общеобразовательной школы | 750000,0 | - | 688383,6 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА | Выполнен [<1>](#P15083). Построена школа на 1100 мест по ул. Виктора Шевелева |
| 710 | 19-239 | Построить детский сад на Южно-Чемском жилмассиве | Строительство детского сада | 185000,0 | - | 147231,5 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). ДСиА построено и введено в эксплуатацию здание детского сада по ул. Петухова, 160/2, на 220 мест |
| Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович |
| 711 | 20-002 | Установить детский игровой комплекс во дворе дома N 8 по ул. Зорге | Установка детской игровой площадки | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 712 | 20-003 | Устроить детскую игровую огражденную площадку возле дома N 62 по ул. Зорге | Установка детской игровой площадки | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 713 | 20-004 | Провести капитальный ремонт внутриквартальной дороги с обустройством парковочных карманов по ул. Зорге, 64 | Комплексное благоустройство внутриквартальной территории | 1350,0 | - | 3618,4 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту внутриквартальной территории (3036,0 кв. м), в том числе обустройство парковки |
| 714 | 20-005 | Установить детскую площадку со спортивными элементами по ул. Зорге, 64 | Установка детской спортивно-игровой площадки | 250,0 | 250,0 | 350,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 715 | 20-019 | Восстановить пешеходную дорожку за домами по ул. Зорге, 259, 257/1, 259, 229, 227, 221, 219 | Ремонт пешеходной дорожки | 1500,0 | 1500,0 | - | 2017, 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 716 | 20-022 | Во дворе дома N 42 по ул. Зорге добавить элементы на детской площадке и отсыпать мелким отсевом | Установка детского игрового комплекса | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 717 | 20-023 | Сделать капитальный ремонт внутриквартальной дороги с размещением парковочных карманов по адресу: ул. Зорге, 46 | Внутриквартальное благоустройство | 700,0 | 700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 718 | 20-025 | Во дворе дома N 63 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить детскую площадку | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 719 | 20-033 | Выполнить ремонт тротуара от дома N 267 до дома N 271 по ул. Зорге | Ремонт тротуара | 220,0 | 220,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 20-052) |
| 720 | 20-047 | Во дворе дома по ул. Зорге, 227, установить дополнительно спортивные элементы для маленьких детей | Установка дополнительных спортивных элементов | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 721 | 20-052 | Отремонтировать дорогу по ул. Зорге, 269 (Сбербанк и почта), сделать тротуарную дорожку для пешеходов от ул. Зорге, 269, к ул. Зорге, 267 | Ремонт внутриквартальной дороги, обустройство тротуарной дорожки | 1500,0 | - | 467,9 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (271,0 кв. м) |
| 722 | 20-055 | Установить спортивные тренажеры во дворе домов N 68 и N 70 по ул. Зорге | Установка спортивных тренажеров | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 723 | 20-056 | Расширить дорогу по ул. Зорге, 68, с организацией парковочных карманов | Внутриквартальное благоустройство | 1200,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 20-004) |
| 724 | 20-057 | Асфальтировать проезжую часть с организацией парковочных карманов и тротуарной дорожки по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63 | Внутриквартальное благоустройство | 2250,0 | 2250,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 725 | 20-058 | На придомовой территории установить спортивные уличные тренажеры по адресу: ул. Зорге, 66 | Установка уличных тренажеров | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 726 | 20-059 | Детскую площадку на территории домов N 72 и N 74 по ул. Зорге дополнить игровыми формами и установить комплекс спортивных тренажеров | Установка спортивно-игровых форм | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 727 | 20-064 | Во дворе дома N 76 по ул. Зорге установить детскую игровую площадку | Установка детской площадки | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 728 | 20-065 | Установить спортивную площадку по адресу: ул. Зорге, 76 | Установка спортивной площадки | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 729 | 20-068 | Построить тротуар вдоль дороги между детской площадкой "Кремль" и домом N 197 по ул. Зорге | Строительство тротуара | 660,0 | 660,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 730 | 20-070 | Установить вазоны для ограничения въезда транспорта на территорию сквера "Союз Кировчан" со стороны ул. Зорге, 197 | Установка вазонов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Установлены вазоны |
| 731 | 20-071 | Во дворе домов N N 18, 20 по ул. Зорге установить детскую горку и 2 качели, уличные тренажеры и 3 скамейки | Установка спортивных и игровых элементов, объектов благоустройства | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 732 | 20-075 | Сделать тротуарную дорожку от угла дома N 269 по ул. Зорге (подъезд N 3) до угла дома N 267 по ул. Зорге и далее до аптеки N 220 | Строительство тротуарной дорожки | 340,0 | 340,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (финансирование в рамках наказа избирателей N 20-052) |
| 733 | 20-076 | Сделать тротуарную дорожку к Сбербанку и почте от угла 3-го подъезда за домом по ул. Зорге, 269 | Строительство тротуарной дорожки | 180,0 | 180,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (финансирование в рамках наказа избирателей N 20-052) |
| 734 | 20-077 | Установить детский городок по адресу: ул. Петухова, 12/2, с ограждением от дороги (взамен существующего старого) | Установка детского городка | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 735 | 20-078 | Почистить пойму реки, расположенную по адресу: ул. Петухова, 12/3, для обеспечения оттока воды | Уборка территории | 2600,0 | 2600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. МУП "УЗСПТС" проведены работы по расчистке трех водопроводных труб и грунтовых лотков от жилого дома N 12/3 до жилого дома N 14а по ул. Петухова |
| 736 | 20-087 | Отремонтировать пешеходную дорожку от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60, до ул. Петухова, 14/1 | Ремонт пешеходной дорожки | 450,0 | 450,0 | 225,6 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 737 | 20-103 | Восстановить тротуарную дорожку от остановки общественного транспорта "Жилмассив Затулинский" в сторону МБОУ СОШ N 41 и сделать освещение | Ремонт тротуарной дорожки | 1229,0 | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Обустройство наружного освещения | 629,0 | 2019 | ДТиДБК |
| 738 | 20-106 | Во дворе по ул. Громова, 17, установить дополнительные игровые формы | Установка игровых форм | 100,0 | - | 350,0 | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 739 | 20-109 | Выполнить обустройство двух искусственных дорожных неровностей по ул. Громова (от ул. Зорге до конца дома N 76 по ул. Зорге) | Обустройство искусственных неровностей | 80,0 | 80,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 740 | 20-117 | Напротив подъезда N 1 по ул. Зорге, 213, сделать лестницу с поручнями и далее заасфальтировать тротуарную дорожку в сторону МБОУ СОШ N 108. Сделать освещение | Строительство лестничного спуска | 800,0 | 800,0 | 118,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша |
| 741 | 20-119 | Установить скамейки на детской площадке по адресу: ул. Зорге, 215 | Установка скамеек на детской площадке | 50,0 | 50,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 742 | 20-122 | Отремонтировать тротуарную дорожку от магазина "Монетка" на ул. Зорге, 261 до остановки общественного транспорта "Жилмассив Затулинский" | Ремонт тротуарной дорожки | 550,0 | 550,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 743 | 20-127 | Благоустроить аллею от ул. Зорге, 179/1, до магазина "Династия" и сделать тротуарную дорожку от ул. Зорге, 179/1 (в районе кафе "Киплинг"), ведущую до остановки общественного транспорта "Мебельный магазин" | Благоустройство аллеи и тротуара | 1700,0 | 1700,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 744 | 20-130 | Во дворе дома N 32 по ул. Зорге установить детскую площадку на месте старой; установить спортивные тренажеры | Установка детской площадки с тренажерами | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 745 | 20-131 | Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов NN 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Зорге | Благоустройство внутриквартальных проездов | 5200,0 | 5200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 746 | 20-132 | Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов NN 249, 259, 261 по ул. Зорге с устройством тротуаров | Благоустройство внутриквартальных проездов и тротуаров | 500,0 | - | 1455,7 | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (940,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3481,3 тыс. рублей |
| 747 | 20-133 | Установить детский городок для детей от 0 до 14 лет во дворе дома N 249 по ул. Зорге | Установка детского городка | 250,0 | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей поступило предложение об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы (по причине отсутствия свободной территории, не обремененной подземными инженерными коммуникациями) |
| 748 | 20-136 | Сделать дорогу и тротуарную дорожку между домами по ул. Зорге, 209/1, и ул. Зорге, 219 | Благоустройство внутриквартальных проездов | 850,0 | 850,0 | 102,2 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара (32,0 кв. м) |
| 749 | 20-138 | Выполнить обрезку 180 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к домам NN 237, 241 по ул. Зорге | Обрезка деревьев | 950,0 | - | 760,0 | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 750 | 20-140 | Отремонтировать участок тротуарной дорожки от дома по ул. Зорге, 181, до дома по ул. Зорге, 243, ведущей по направлению к МБОУ СОШ N 41 | Ремонт тротуарной дорожки | 270,0 | 270,0 | 299,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара (140,0 кв. м) |
| 751 | 20-142 | Отремонтировать тротуарную дорожку за домами по ул. Зорге, 219, 221, до ул. Зорге, 227 | Ремонт тротуарной дорожки | 1250,0 | 1250,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Произведены работы по обустройству тротуарной дорожки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 20 - 136). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 752 | 20-157 | Выполнить проектирование теплого вентилируемого фасада здания МКДОУ д/с N 424 | Разработка проектной документации | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 753 | 20-158 | Устройство теплого вентилируемого фасада здания МКДОУ д/с N 424 | Устройство вентилируемого фасада | 5000,0 | 3000,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 754 | 20-159 | Спилить аварийные деревья, сделать обрезку зеленых насаждений на территории МКДОУ д/с N 424 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 755 | 20-162 | Установить 103 пластиковых окна в МКДОУ д/с N 191 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки |
| 756 | 20-163 | Замена 93 аварийных деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 192 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 1800,0 | 1800,0 | 900,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки |
| 757 | 20-166 | Установка ограждения восьми прогулочных площадок в МКДОУ д/с N 192 | Установка ограждения | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен. Установлено ограждение прогулочных площадок. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 800,0 тыс. рублей |
| 758 | 20-167 | Установка 11 качелей, 11 горок, 11 песочниц, 11 машинок-паровозиков на территории МКДОУ д/с N 192 | Установка малых игровых форм | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 2016 - 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Установлены 5 малых игровых форм |
| 759 | 20-168 | Замена 8 деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 195 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 200,0 | 13,8 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 760 | 20-171 | Оборудовать волейбольную площадку на территории стадиона "Фламинго" МАУ НЦВСМ (ул. Зорге, 82/2) | Оборудование волейбольной площадки | 1114,0 | 614,0 | 515,0 | 2018, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Площадка отсыпана отсевом, установлены ограждение, "калитка" и технические ворота. Сторона смежная с мини-футбольным полем усилена металлом, проведена покраска. Установлены стойки под волейбол, приобретена волейбольная сетка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1015,0 тыс. рублей |
| 761 | 20-172 | Замена 127 деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 108 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 3300,0 | 970,0 | 970,0 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 762 | 20-178 | Выполнить проектирование и капитальный ремонт пищеблока школьной столовой МБОУ СОШ N 41 | Общестроительные работы с реконструкцией помещений (включая электро- и сантехнические работы) | 4000,0 | 4000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 763 | 20-180 | Ремонт межквартальных дорог по ул. Бородина, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 18 и по ул. Петровского, 5, 10, 7, 11 (тротуар) | Ремонт внутриквартальных дорог | 6000,0 | 6000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 764 | 20-181 | Ремонт тротуара от ул. Бородина, 14, до ул. Петровского | Ремонт тротуара | 440,0 | 440,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 765 | 20-182 | Установить тренажеры на площадке по ул. Бородина, 14 | Установка уличных тренажеров | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 766 | 20-183 | Добавить малые формы на ул. Бородина, 15, и ул. Бородина, 14; на детской площадке сделать безопасное покрытие | Установка игровых форм и устройство покрытия | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 767 | 20-184 | Комплексное благоустройство с парковочными карманами по адресам: ул. Бородина, 15, ул. Петровского, 7 | Внутриквартальное благоустройство | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 768 | 20-185 | Выполнить снос 20 шт. и обрезку 50 шт. деревьев на муниципальных территориях по адресам: ул. Бородина, 4, 6, 8, 9, ул. Петровского, 7, ул. Бородина, 2 | Снос и обрезка деревьев | 400,0 | - | 400,0 | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 769 | 20-186 | Огородить остановочный павильон у дороги на ул. Бородина, сделать ограждение с 3-х сторон сплошным (остановка общественного транспорта "Радиостанция N 5") | Обустройство остановочного павильона | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 770 | 20-188 | Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Бородина от остановки общественного транспорта "Палласа" до ул. Бородина, 43 | Ремонт тротуара | 2600,0 | 2600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 771 | 20-190 | Устройство санитарного узла с комнатой матери и ребенка на территории городка аттракционов "Затулинский" по ул. Зорге, 47 | Устройство санитарного узла | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 2018, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по устройству санитарного узла. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1800,0 тыс. рублей |
| 772 | 20-193 | Устройство безопасного покрытия на детской площадке на территории городка аттракционов "Затулинский" по ул. Зорге, 47 | Устройство безопасного покрытия | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по устройству безопасного покрытия |
| 773 | 20-196 | Устройство лавочек перед сценой и вдоль дорожек на территории сквера "Союз Кировчан" | Установка лавочек | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Установлены лавочки |
| 774 | 20-200 | Устройство двух столов для настольного тенниса, площадки с уличными спортивными тренажерами, площадки с комплексом детских турников и спортивных элементов между кинотеатром "Рассвет" и игровой площадкой "Кремль" | Установка спортивных элементов | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Установлены столы для настольного тенниса |
| 775 | 20-201 | Ремонт потолков, стен, пола, замена электропроводки и освещения, замена деревянных дверных блоков на противопожарные. Ремонт балкона. Проектирование и монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции. Оборудование душевых комнат и раздевалок для мальчиков и девочек в МБУДО ДДТ "Кировский" по ул. Зорге, 78/1 | Капитальный ремонт спортивного зала МБУДО ДДТ "Кировский" | 7200,0 | 7200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 776 | 20-203 | Приобретение мебели в стоматологический кабинет МБОУ СОШ N 41 | Приобретение мебели | 50,0 | 50,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 777 | 20-204 | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 56 | Установка детской площадки | 100,0 | 100,0 | 350,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 778 | 20-205 | Строительство спортивной площадки с ограждением и специализированным покрытием на территории МБОУ СОШ N 108 | Строительство спортивной площадки | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 779 | 20-206 | Установить игровые и спортивно-силовые формы, обустроить яму с песком на территории МБОУ СОШ N 108 | Установка игровых и спортивно-силовых форм, обустройство ямы с песком | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 780 | 20-207 | Ремонт футбольного поля МБОУ СОШ N 108 | Ремонт футбольного поля | 3500,0 | 3500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 781 | 20-208 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 108 с ремонтом межпанельных швов | Ремонт фасада здания | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 782 | 20-209 | Капитальный ремонт большого спортивного зала МАОУ Гимназия N 7 "Сибирская" с заменой оборудования | Капитальный ремонт спортивного зала | 3800,0 | 3800,0 | 5299,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала |
| 783 | 20-210 | Замена оконных блоков на пластиковые 2-го и 3-го этажей здания МАОУ Гимназия N 7 "Сибирская" | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 1000,0 | 292,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 784 | 20-212 | Сделать капитальный ремонт дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63, вдоль домов NN 78, 68 до гаражного общества, с выездом к ул. Виктора Уса, 11 | Ремонт дороги | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 785 | 20-213 | Установить детский городок с ограждением по адресу: ул. Петухова, 16 | Установка детского городка | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 786 | 20-0001 | Выполнить ремонт спортзала МБОУ СОШ N 108 | Ремонт спортзала | 3200,0 | 3200,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович; единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| 787 | 20-214 | Построить детский сад на жилмассиве "Акатуйский" | Строительство детского сада | 142000,0 | - | 125391,0 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Осуществляется строительство детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 13/1 |
| Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 788 | 21-004 | Выполнить санитарную обрезку деревьев для обеспечения безопасного движения по ул. Большая от ТЭЦ-3 до пересечения с ул. 2-я Станционная | Санитарная обрезка зеленых насаждений | 1050,0 | 1050,0 | 30,5 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 789 | 21-005 | Выполнить строительство пешеходного тротуара за железнодорожными путями от дома N 312 по ул. Большая до остановки общественного транспорта "ПМК" | Строительство пешеходного тротуара | 3400,0 | 3400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 790 | 21-006 | Ликвидировать несанкционированную свалку бытового и строительного мусора на ул. Большая между домами N 422 и N 424 | Ликвидация несанкционированной свалки мусора | 530,0 | 530,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 791 | 21-009 | Выполнить ремонт дороги по ул. Балластная от дома N 1а до дома N 41, от дома N 1 до дома N 50, от дома N 8а до дома N 20, от дома N 10 до дома N 22 | Отсыпка дорог щебнем | 6300,0 | 2700,0 | 1376,8 | 2016, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведена работа по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия на проезжей части по ул. Балластная. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4976,8 тыс. рублей |
| 792 | 21-012 | Выполнить асфальтирование площадки остановки общественного транспорта "Криводановский карьер" | Асфальтирование площадки | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 793 | 21-022 | Выполнить ямочный ремонт дорог в жилом комплексе "Левобережный" с устройством искусственной дорожной неровности на пер. Рионском, 21/1, и 2-м пер. Рионском | Ямочный ремонт дорог с устройством искусственных неровностей | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 794 | 21-023 | Выполнить освещение улиц: Рионская, Хинганская, переулков Рионский, Хинганский, 2-й Рионский, ул. Ромашковая, ул. Вербная, ул. Левобережная, ул. Соловьиная | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 2210,0 | 2210,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 795 | 21-024 | Выполнить устройство тротуара, установить опоры и провести освещение по ул. Дукача в жилом комплексе "Левобережный" до остановки общественного транспорта "Завод медпрепаратов" | Выполнить устройство тротуара, установить опоры и провести освещение | 3919,0 | 3919,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 796 | 21-025 | Выполнить асфальтирование участка дороги протяженностью 350 м от места пересечения ул. Дукача и пер. Рионский до ул. Соловьиная | Асфальтирование дороги | 1600,0 | 1600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 797 | 21-028 | Выполнить замену водопроводных труб, поврежденных коррозией, на полиэтиленовые (ПНД) на улицах: Рионская, Хинганская, переулках Рионский, Хинганский, 2-й Рионский, ул. Ромашковая, ул. Вербная, ул. Левобережная, ул. Соловьиная | Замена водопроводных труб | 9600,0 | 6400,0 | - | 2019, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году по программе реконструкции водопроводов частного сектора силами МУП г. Новосибирска "Горводоканал" проведена реконструкция водопровода по переулку Рионский, который является магистральным для микрорайона, ограниченного улицами Хинганская, Левобережная, Ромашковая и Хинганский переулок |
| 798 | 21-036 | Установить освещение на ул. Клубная от остановки общественного транспорта "Мехколонна" до остановки общественного транспорта "Криводановский карьер", на ул. Клубная от дома N 2 до дома N 50 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 3020,0 | 2678,7 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 799 | 21-038 | Выполнить ремонт дороги (отсыпка, грейдирование): переулка от ул. Экскаваторной, 48, до 3-го пер. Экскаваторного, 2; 2-й пер. Экскаваторный от дома N 1 до дома N 29; 3-й пер. Экскаваторный от дома N 2б до дома N 27 | Отсыпка щебнем | 2300,0 | 2300,0 | 4205,3 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части по ул. пер. 2-й, 3-й, 4-й Экскаваторный |
| 800 | 21-039 | Выполнить устройство выезда в асфальтобетонном покрытии с улиц 1-го пер. Экскаваторного (в том числе нумерация домов с дробями и с буквами) на Криводановское шоссе | Отсыпка щебнем | 3400,0 | 3400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 801 | 21-040 | Выполнить ремонт участка дороги 1-го пер. Экскаваторного от дома N 15/5 до 2-й ул. Экскаваторной, 18/1 | Отсыпка щебнем | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 802 | 21-050 | Выполнить устройство дороги в твердом покрытии по пер. Экскаваторному, от ул. Экскаваторной до дома N 42 по 4-му пер. Экскаваторному | Отсыпка щебнем | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части по ул. пер. 2-й, 3-й, 4-й Экскаваторный (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 21-038) |
| 803 | 21-055 | Выполнить ремонт дороги по ул. Экскаваторной, а также проулка пер. Экскаваторного от дома N 24 до ул. Клубной, 66 | Отсыпка щебнем ул. Экскаваторной, участка 4-го пер. Экскаваторного и проезда по направлению к дому по ул. Клубная, 66, от дома по ул. Экскаваторной, 22 | 1800,0 | 1800,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 804 | 21-057 | Установить освещение на ул. Ягодинской от дома N 12а до дома N 59, от дома N 1 до дома N 37, от дома N 9 до дома N 42г, от дома N 7 до дома N 45, от дома N 21 до дома N 32, от дома N 7 до дома N 55 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1360,0 | 1360,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 805 | 21-058 | Выполнить ремонт дороги от остановки общественного транспорта "Ягодинская", на ул. Ягодинской от дома N 12а до дома N 59, от дома N 1 до дома N 37, от дома N 9 до дома N 42г, от дома N 7 до дома N 45, от дома N 21 до дома N 32, от дома N 7 до дома N 55 | Отсыпка щебнем | 7000,0 | 2840,9 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 806 | 21-059 | Выполнить ремонт дороги вдоль озера Медвежье | Отсыпка щебнем | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 807 | 21-062 | Комплексное благоустройство территории дороги к ул. Горский микрорайон, 2, 3, 4, 5, от остановки трамвая "Блюхера" и пешеходного перехода в районе ул. Горский микрорайон, 3, с установкой ограждения до перехода по ул. Горский микрорайон, 3, и установкой пешеходного перехода через дорогу к МБОУ СОШ N 210 | Ремонт дороги, обустройство пешеходного перехода | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 808 | 21-066 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов: NN 39, 40, 40/1, 41, 40/2, 50 микрорайона Горский | Благоустройство придомовой территории | 1600,0 | 1600,0 | 5032,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту проезда (3675,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (734,0 кв. м), ремонту тротуаров (366,5 кв. м) на придомовых территориях многоквартирных домов N 39, 40, 40/1, 40/2 микрорайона Горский. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 809 | 21-073 | Провести мероприятия по укреплению берега вдоль ул. Заобской от дома N 6 до дома N 71 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 810 | 21-076 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Штурвальная от дома N 6 до дома N 91 | Ремонт участка дороги | 3400,0 | 3400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 811 | 21-080 | Произвести замену аварийных оконных блоков в МКДОУ д/с N 196 | Замена окон | 300,0 | 47,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 812 | 21-082 | Произвести расселение и снос домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | 1001850,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дома признаны аварийными |
| Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 813 | 21-083 | Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20-32 | Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов | 20600,0 | 5900,0 | - | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 814 | 21-085 | Выполнить асфальтирование ул. 2-я Портовая от дома N 38 до дома N 84 с ремонтом переулка у дома N 55 | Ремонт участка дороги | 2200,0 | 2200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 815 | 21-091 | Выполнить асфальтирование дороги на участке: ул. 2-я Шоссейная, от дома N 276 до дома N 574, ул. 3-я Шоссейная, от дома N 15 до дома N 63 | Отсыпка щебнем ул. 3-я Шоссейная | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 816 | 21-094 | Провести берегоукрепительные мероприятия по ул. 3-я Шоссейная, 24, 34, 53, 55 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 817 | 21-095 | Выполнить замену аварийного водопровода по ул. 2-я Шоссейная от дома N 272 до дома N 206 | Выполнить замену аварийного водопровода | 4896,0 | 3264,0 | 7808,1 | 2019, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). МУП г. Новосибирска "Горводоканал" произвело реконструкцию водопровода от жилого дома N 57 по ул. 3-я Шоссейная до жилого дома N 225 по ул. 2-я Шоссейная |
| 818 | 21-097 | Завершить строительство бани по ул. Полярная, 15а | Завершить строительство бани | 30000,0 | - | - | 2016, 2019, 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 819 | 21-098 | Провести берегоукрепительные мероприятия у дома по адресу: ул. 2-я Портовая, 2 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 820 | 21-100 | Произвести спил аварийных деревьев по ул. 2-я Портовая: дом N 6 (1 шт.), дом N 30 (6 шт.), дом N 28 (2 шт.), дом N 20 (6 шт.), дом N 18 (1 шт.), дом N 16 (10 шт.), дом N 16 (3 шт.), дом N 14 (3 шт.), дом N 15 (10 шт.), дом N 17 (6 шт.), дом N 23 (1 шт.) | Произвести снос аварийных деревьев | 250,0 | 118,7 | 19,7 | 2016, 2018, 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 821 | 21-104 | Выполнить асфальтирование участка дороги между улицами Капитанская, Судоремонтная, Заобская: переулки у домов по ул. Капитанская, 1а, ул. Судоремонтная, 8, ул. Судоремонтная, 31 | Отсыпка дорог щебнем | 1700,0 | 1700,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 822 | 21-110 | Выполнить ремонт дороги по ул. Белостокская от дома N 1 до дома N 34 | Отсыпка щебнем дороги | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 823 | 21-112 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Портовая, дом N 8 (9 шт.), дом N 10 (13 шт.), дом N 12 (14 шт.), дом N 14 (10 шт.), дом N 16 (2 шт.), дом N 18 (3 шт.), дом N 20 (9 шт.), дом N 22 (6 шт.), дом N 4 (3 шт.), дом N 2 (3 шт.) | Снос аварийных деревьев | 360,0 | 360,0 | 274,9 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 824 | 21-113 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Полярная дом N 7 (4 шт.), дом N 9 (6 шт.), дом N 16 (3 шт.), дом N 62 (3 шт.), дом N 19 (10 шт.), дом N 21 (1 шт.), дом N 68 (2 шт.), дом N 72 (6 шт.), дом N 23 (3 шт.) | Снос аварийных деревьев | 175,0 | 156,0 | 102,4 | 2018, 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 825 | 21-118 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Полярная, 21 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 826 | 21-119 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. 2-я Портовая, 18 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 827 | 21-126 | Произвести снос 76 аварийных деревьев от ул. Междуреченской, 1, до МБОУ СОШ N 69 по ул. 2-я Портовая, 36 | Снос аварийных деревьев | 500,0 | 500,0 | 164,7 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 828 | 21-129 | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ N 69 | Замена аварийных окон | 500,0 | 15,9 | 2000,0 | 2017, 2019 | ДО | Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 829 | 21-130 | Устройство парковочной площадки около МБОУ СОШ N 69 | Устройство парковочной площадки | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 830 | 21-133 | Выполнить ремонт дороги по ул. Проточная от дома N 56 до дома N 102 | Отсыпка щебнем | 3400,0 | 3400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 831 | 21-135 | Установить освещение на ул. 1-я Чулымская от дома N 6/1 до дома N 120; от дома N 8б до дома N 16/3 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1173,0 | 908,2 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 832 | 21-138 | Выполнить устройство пешеходного тротуара по ул. 1-я Чулымская до здания МКДОУ д/с N 66 и отделения общеврачебной практики ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 26 | Строительство тротуара | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 833 | 21-146 | Установить освещение на улицах: 2-я Чулымская от дома N 20 до дома N 113 (кабинет общеврачебной практики); 3-я Чулымская от дома N 54 до дома N 191 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1150,0 | 781,1 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 834 | 21-148 | Выполнить ремонт участка дороги от дома N 177 до дома N 185 по ул. 3-я Чулымская | Отсыпка дороги щебнем | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 835 | 21-151 | Организовать автопарковку у производственного корпуса (кочегарка) для временного пребывания автомобилей посетителей МКДОУ д/с N 66 и отделения общеврачебной практики ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 26 | Отсыпка щебнем | 230,0 | 230,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 836 | 21-152 | Выполнить ремонт дороги по улицам: 1-я Ракитная от дома N 4 до дома N 182, 2-я Ракитная от дома N 2 до дома N 132, от дома N 83 до дома N 117 | Отсыпка щебнем ул. 2-й Ракитной; работы по ул. 1-й Ракитной выполнены | 3600,0 | 3600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 837 | 21-154 | Установить освещение на улицах: 1-я Ракитная от дома N 4 до дома N 182; 2-я Ракитная от дома N 2 до дома N 132, от дома N 83 до дома N 117 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1920,0 | 1920,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 838 | 21-155 | Выполнить санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. 1-я Ракитная у домов NN 14, 16, 22, 28/1, 40, 52, 76 | Санитарная обрезка в пределах муниципальной территории | 500,0 | 500,0 | 95,3 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 839 | 21-158 | Выполнить ремонт участка дороги от дома N 113 по ул. 2-я Ракитная до дома N 115 по ул. Таежная | Отсыпка щебнем дороги | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 840 | 21-159 | Установить освещение на ул. Таежная от дома N 1 до дома N 101; от дома N 89 до дома N 117 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1200,0 | 600,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 841 | 21-160 | Установить освещение на ул. Щукина от дома N 4 до дома N 11 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 161,0 | 80,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 842 | 21-161 | Установить освещение на участке дороги от дома N 41/1 по ул. Болотная до дома N 102 по ул. Таежная | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 414,0 | 174,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 843 | 21-162 | Установить освещение на улицах Дальняя, 2-я Дальняя | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 989,0 | 400,0 | - | 2018 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 844 | 21-165 | Выполнить ремонт участка дороги от дома N 208 до дома N 228 по ул. Большая | Отсыпка щебнем | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 845 | 21-166 | Выполнить санитарную обрезку аварийных кленов вдоль коллектора от дома N 148 до дома N 228 по ул. Большая | Содержание зеленых насаждений | 1000,0 | 1000,0 | 396,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 846 | 21-170 | Выполнить благоустройство муниципальной территории между домами NN 12, 12/1, 14 по ул. Котовского и трамвайными путями, вдоль дороги по ул. Ватутина напротив МБУК КДЦ им. К.С. Станиславского по ул. Котовского, 2 | Содержание зеленых насаждений | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 847 | 21-172 | Произвести снос аварийных деревьев у домов N 10, N 12/1 по ул. Котовского в количестве 5 штук | Снос аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 30,5 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 848 | 21-173 | Выполнить асфальтирование внутриквартальных территорий у домов NN 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 51, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18 по ул. Планировочная | Асфальтирование внутриквартальных проездов | 3600,0 | 2900,0 | 3765,6 | 2018, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту проезда (1855,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (654,0 кв. м), ремонту тротуаров (219,7 кв. м) по адресам ул. Планировочная, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 49, 51. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 849 | 21-176 | Выполнить благоустройство придомовой территории жилых домов NN 47, 47/1, 49, 54, 56 по ул. Планировочная | Выполнить благоустройство придомовой территории | 4200,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 21-173) |
| 850 | 21-177 | Выполнить благоустройство придомовой территории жилого дома N 51 по ул. Планировочная | Выполнить благоустройство придомовой территории | 1500,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 21-173) |
| 851 | 21-178 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Планировочная, 47/1 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). В 2018 году установлено игровое оборудование |
| 852 | 21-182 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев вдоль дороги по ул. Планировочная от дома N 11 до дома N 56 | Содержание зеленых насаждений | 500,0 | 500,0 | 67,9 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 853 | 21-190 | Выполнить благоустройство муниципальной территории вдоль железной дороги по ул. Путевой от дома N 2 до дома N 11 и содержать ее в надлежащем состоянии | Оказать содействие в благоустройстве территории вдоль железной дороги | - | - | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 854 | 21-193 | Выполнить ремонт приточной вентиляции в подвальном помещении МБОУ СОШ N 56 | Ремонт вентиляции | 970,0 | 970,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 855 | 21-195 | Выполнить ремонт ограждения по периметру здания школы и спортивного стадиона МБОУ СОШ N 56 | Ремонт ограждения | 1930,0 | 1930,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 856 | 21-197 | Заменить поребрики вдоль газона в количестве 300 штук на территории МБОУ СОШ N 56 | Выполнение работ по замене поребриков вдоль газона | 290,0 | 290,0 | 240,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по замене поребриков вдоль газона. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич |
| 857 | 22-001 | Осуществить замену окон в МБУК Детская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Римского-Корсакова, 12) | Замена окон | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Установлены оконные блоки |
| 858 | 22-005 | Осуществить замену асфальтового покрытия МКДОУ д/с N 242 (ул. Плахотного, 15а, и ул. Титова, 24) | Замена асфальтового покрытия | 1000,0 | 1000,0 | 590,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по замене асфальтового покрытия |
| 859 | 22-006 | Осуществить ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 242 по ул. Титова, 24 | Ремонт фасада здания | 1300,0 | 1300,0 | 200,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания |
| 860 | 22-011 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках МКДОУ д/с N 347 в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) | Установка игрового оборудования | 500,0 | 300,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 861 | 22-013 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев на всей территории МКДОУ д/с N 347 по ул. Выставочная, 22, и ул. Выставочная, 28 | Обрезка аварийных деревьев | 150,0 | 100,0 | - | 2016, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 862 | 22-014 | Произвести ремонт отмостков вокруг двух зданий МКДОУ д/с N 347 по ул. Выставочная, 22 и ул. Выставочная, 28 | Ремонт отмостков | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 863 | 22-015 | Выполнить капитальный ремонт здания, включая капитальный ремонт крыши и всей системы обеспечения деятельности здания: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции в МКДОУ д/с N 15 по пер. 4-му Римского-Корсакова, 14 | Капитальный ремонт здания | 63650,0 | 63650,0 | 2100,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кровли. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 864 | 22-017 | Произвести замену асфальтового покрытия в МКДОУ д/с N 322 по ул. Блюхера, 11 | Замена асфальтового покрытия | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 865 | 22-020 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) на территории МКДОУ д/с N 322 по ул. Блюхера, 11 | Установка игрового оборудования | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 866 | 22-024 | Установить на пешеходном переходе по ул. Степная от МКДОУ д/с N 331 до МБОУ СОШ N 94 "лежачего полицейского" | Обустройство искусственной дорожной неровности | 60,0 | 60,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 867 | 22-025 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) на территории МКДОУ д/с N 311 | Установка игрового оборудования | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 868 | 22-029 | Установить на территории МБОУ "Инженерный лицей НГТУ" современный спортивный комплекс: с футбольным полем и баскетбольной площадкой, с искусственным покрытием и установкой ограждения спортивного комплекса | Установить современный спортивный комплекс | 3000,0 | 3000,0 | 5146,1 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Установлен спортивный комплекс с футбольным полем и с баскетбольной площадкой, установлено ограждение. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 869 | 22-030 | Установить на территории МБОУ "Инженерный лицей НГТУ" уличные спортивные тренажеры для развития разных групп мышц и полосу препятствий для военно-спортивной подготовки учащихся | Установка тренажеров на территории | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 870 | 22-031 | Осуществить ремонт актового зала: укрепление пола, перенос сцены, реконструкция освещения, ремонт стен, потолка, затемнение оконных стекол, установка кондиционирования и т.д.) в МБОУ СОШ N 160 | Капитальный ремонт актового зала | 2000,0 | 1000,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 871 | 22-032 | Осуществить ремонт фасада, ремонт отмостки здания МБОУ СОШ N 160 | Проведение работ по усилению основания фундамента здания школы | 5700,0 | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт фасада и отмостки | 3600,0 | 2018, 2019 | ДО |
| 872 | 22-033 | Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 160 | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт кровли | 1300,0 | - | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт кровли | 1300,0 | 2019 | ДО |
| 873 | 22-034 | Осуществить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 160 | Ремонт спортивного зала | 2200,0 | 2200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 874 | 22-035 | Произвести благоустройство (замена асфальтового покрытия с установкой новых бордюров) пришкольной территории МБОУ СОШ N 160 | Благоустройство пришкольной территории | 3600,0 | 3600,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 875 | 22-036 | Произвести ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ N 27 | Произвести ремонт кровли и фасада здания | 8000,0 | 5000,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 876 | 22-037 | Установить новое ограждение территории МБОУ СОШ N 27 | Установка ограждения | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 877 | 22-039 | Восстановить освещение внутриквартальной дороги от ул. Ватутина до дома ул. Ватутина, 17 (между торцов многоквартирных домов ул. Ватутина, 19, и ул. Ватутина, 17/1) | Восстановление освещения дороги | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 878 | 22-041 | Увеличить высоту ограждений конструкции (сетки) и сделать искусственное покрытие на хоккейной площадке (спортивное сооружение), расположенной на прилегающей территории дома по ул. Ватутина, 12 | Увеличить высоту ограждений конструкции (сетки) и сделать искусственное покрытие на хоккейной площадке (спортивное сооружение) | 2950,0 | 2950,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 879 | 22-043 | Произвести модернизацию хоккейной площадки, расположенной по адресу: ул. Костычева, 6 | Ремонт спортивной раздевалки | 6700,0 | - | 2159,7 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по устройству искусственного покрытия на хоккейной коробке, засыпке песком и резиновой крошкой. Выполнена разметка площадки под мини-футбол для занятий в летний период. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5115,9 тыс. рублей |
| Установка новых бортов хоккейной площадки, монтаж освещения | - | 2018 | ДКСиМП |
| Установка искусственного покрытия для эксплуатации в теплый сезон | 2500,0 | 2019 | ДКСиМП |
| 880 | 22-047 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 1700,0 | 50,0 | 53,3 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 22-050) и по сносу и обрезке деревьев |
| Благоустройство придомовой территории | 1650,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 881 | 22-049 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 5 | Установка детской площадки | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 882 | 22-050 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги между домами N 1 по ул. Блюхера и N 7 по ул. Блюхера | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги | 600,0 | 600,0 | 1301,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1090,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (2,8 кв. м) |
| 883 | 22-054 | Установить спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 17/2 | Установка спортивного комплекса | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 884 | 22-059 | Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 37 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 885 | 22-060 | Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Блюхера (нечетная сторона): от ул. Блюхера, 13, до ул. Ватутина и от ул. Блюхера, 31, до ул. Блюхера, 61 | Ремонт тротуаров | 2000,0 | 2000,0 | 524,4 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 886 | 22-066 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 61, ул. Блюхера, 63, ул. Блюхера, 65 | Благоустройство придомовой территории | 4950,0 | 4800,0 | 3434,7 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1014,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (695,0 кв. м), ремонту тротуаров (36,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3584,7 тыс. рублей |
| Снос и санитарная обрезка деревьев | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 887 | 22-067 | Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Ватутина (четная и нечетная сторона): от ул. Ватутина, 24, до ул. Блюхера; от ул. Ватутина, 1 до ул. Ватутина, 7; от ул. Ватутина, 15 (в районе ул. Выставочная), до ул. Блюхера | Ремонт тротуара | 2400,0 | 2400,0 | 846,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 888 | 22-069 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 5 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 889 | 22-072 | Произвести санитарную обрезку деревьев, растущих параллельно фасадам домов, по адресам: ул. Пермитина, 1/1, 3/1, с торца дома по ул. Пермитина, 3/2, вдоль забора административного здания по ул. Котовского, 7/3, на муниципальной территории | Санитарная обрезка деревьев | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 890 | 22-083 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 20 | Санитарная обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | 34,1 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 891 | 22-086 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 24 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 892 | 22-090 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, обустройством пешеходных дорожек по адресу: ул. Вертковская, 24 | Благоустройство придомовой территории | 1100,0 | - | 3319,5 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству придомовой территории (1142,3 кв. м) |
| 893 | 22-096 | Установить детскую игровую площадку между домами по адресам: ул. Выставочная, 14, ул. Выставочная, 16 | Установить детскую игровую площадку | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 894 | 22-103 | Установить детскую игровую площадку (после сноса металлических гаражей) на придомовой территории по адресу: ул. Выставочная, 34 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Установлено игровое оборудование. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 895 | 22-106 | Выполнить благоустройство придомовой территории с проведением благоустройства пешеходной дорожки от дома до контейнерной площадки для мусора, с обустройством парковочных карманов на придомовой территории дома и около контейнерной площадки для мусора, произвести снос и санитарную обрезку деревьев у дома по ул. Выставочная, 38 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2650,0 | 50,0 | 60,8 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| Благоустройство придомовой территории | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 896 | 22-107 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Котовского от ул. Котовского, 1, до ул. Котовского, 5/3 | Ремонт тротуара | 2000,0 | 2000,0 | 846,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 897 | 22-108 | Установить детскую игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 1 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 898 | 22-110 | Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 5/1 | Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 899 | 22-111 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 7 | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 900 | 22-114 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Костычева, 2 | Благоустройство придомовой территории | 2200,0 | 2150,0 | 1681,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (763,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (155,2 кв. м), ремонту тротуара (212,4 кв. м). Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 901 | 22-115 | Провести благоустройство пешеходного тротуара по ул. Костычева от ул. Плахотного, 27/1 (офисное здание), до ул. Титова (нечетная сторона) | Ремонт тротуаров | 2700,0 | 2700,0 | 1512,4 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 902 | 22-116 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Костычева, 4 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 903 | 22-120 | Установить дополнительные детские игровые формы и спортивный комплекс на детскую площадку по адресу: ул. Костычева, 11 | Установить дополнительные детские игровые формы и спортивный комплекс на детскую площадку | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 904 | 22-126 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Крашенинникова, 2 | Благоустройство придомовой территории | 1550,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 905 | 22-128 | Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры по адресам: ул. Крашенинникова, 2, ул. Крашенинникова, 3, ул. Крашенинникова, 5 | Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. В 2018 году ДЭЖКХ установлена спортивная площадка по ул. Крашенинникова, 3. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 906 | 22-134 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Пермитина, 5 | Установить детскую игровую площадку | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 907 | 22-139 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 14 | Благоустройство придомовой территории | 1100,0 | - | 50,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2019 года. Произведена работа по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 908 | 22-152 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 29 | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 22-114) и работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 909 | 22-153 | Установить дополнительные малые формы на детскую игровую площадку по адресу: ул. Плахотного, 43 | Установить дополнительные малые формы на детскую игровую площадку | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 910 | 22-157 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 2 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2050,0 | 50,0 | 47,6 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| Благоустройство придомовой территории | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 911 | 22-158 | Установить спортивные элементы и хоккейную коробку по адресу: ул. Римского-Корсакова, 2 | Установить спортивные элементы | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 912 | 22-159 | Выполнить благоустройство дополнительных парковочных карманов, снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 4а | Снос и санитарная обрезка деревьев | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| Благоустройство дополнительных парковочных карманов | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 913 | 22-160 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 5/1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 74,2 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 914 | 22-161 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Римского-Корсакова, 5/1 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 915 | 22-162 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Римского-Корсакова, 7/2, 7/3, ул. Титова, 5 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 916 | 22-165 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 1/2 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2050,0 | 50,0 | 5,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 917 | 22-166 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 14 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 3050,0 | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 918 | 22-169 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 30 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 3050,0 | 50,0 | 12,8 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 665,3 тыс. рублей |
| Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 919 | 22-171 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 8 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 920 | 22-172 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 8 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 921 | 22-176 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Станиславского, 13, ул. Станиславского, 13а, ул. Станиславского, 15 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 200,0 | - | 98,6 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев по ул. Станиславского, 15 |
| 922 | 22-182 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Покрышкина, возле дома по ул. Титова, 1 | Ремонт тротуара | 2160,0 | 2160,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 923 | 22-196 | Установить внутриквартальное освещение по 4-му пер. Римского-Корсакова и 5-му пер. Римского-Корсакова | Организация освещения | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Бурмистров Александр Сергеевич |
| 924 | 23-004 | Выполнить ремонт уличного освещения ул. Южная | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 805,0 | 400,0 | 118,8 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены строительно-монтажные работы |
| 925 | 23-007 | Восстановить систему канализирования грунтовых и дождевых вод по ул. Володарского | Восстановление системы канализирования грунтовых и дождевых вод | 150,0 | - | 1386,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Построен участок ливневой канализации Д327 от ул. Озерной и до ул. Пархоменко с подключением в него водоотводного лотка с ул. Озерной и ул. Володарского. Дополнительно восстановлен аварийный дренаж Д400 из лотка по ул. Володарского в построенную ливневую канализацию. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1536,0 тыс. руб. |
| 926 | 23-008 | Восстановить систему отвода воды от дома N 36 по ул. Озерная до ул. Пархоменко | Восстановление водоотвода | 600,0 | - | - | 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по строительству участка ливневой канализации Д327 от ул. Озерной до ул. Пархоменко с подключением в него водоотводного лотка с ул. Озерной (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 23-007) |
| 927 | 23-010 | Закончить замену водопровода от дома N 15 до дома N 35 по ул. Володарского | Замена водопровода | 2000,0 | - | 1700,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту водопровода |
| 928 | 23-011 | Выполнить ремонт дорожного покрытия ул. Пермской в пределах ул. Пархоменко и Титова | Ремонт дороги | 6900,0 | 4900,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. В 2016 году произведен ремонт ул. Пермская. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5637,2 тыс. рублей |
| 929 | 23-012 | Заменить асфальтовое покрытие во дворе дома N 9 по ул. Киевской | Замена асфальтового покрытия | 1000,0 | - | 2824,5 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (746,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1048,1 кв. м), ремонту тротуара (385,0 кв. м) |
| 930 | 23-014 | Выполнить благоустройство территории вокруг дома N 15 по ул. Киевская | Благоустройство территории | 1500,0 | - | 5394,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству территории (732,5 кв. м) |
| 931 | 23-016 | Установить детскую площадку во дворе дома N 13 по ул. Киевской | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 401,9 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). ДЭЖКХ произведены работы по оборудованию детской площадки |
| 932 | 23-023 | Установить детскую площадку во дворе дома N 8 по ул. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 350,0 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 933 | 23-024 | Установить спортивную площадку с ограждением для игровых видов спорта во дворе дома N 8 по ул. Пархоменко | Установить спортивную площадку с ограждением | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 934 | 23-025 | Отремонтировать запорную арматуру, расположенную в колодце между домом N 6 в 1-м пер. Пархоменко и въездными воротами двора дома N 7 по ул. Станиславского, во избежание подтопления дворовой территории | Оказать содействие в ремонте запорной арматуры | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). МУП г. Новосибирска "Горводоканал" произведены работы по ремонту запорной арматуры |
| 935 | 23-029 | Благоустроить двор дома N 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко (установить искусственные дорожные неровности "лежачие полицейские", снести аварийные деревья) | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 936 | 23-030 | Благоустроить территорию сквера им. Гагарина (восстановить освещение сквера, выполнить комплексное озеленение, установить скамейки, обустроить места для прогулок с детьми) | Благоустройство озелененной территории | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 937 | 23-031 | Обновить памятник Ю.А. Гагарину в сквере им. Гагарина, увеличить высоту постамента минимум до 1,5 м, изменить месторасположение памятника | Косметический ремонт памятника | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту памятника |
| 938 | 23-033 | Благоустроить придомовую территорию и установить искусственную неровность ("лежачего полицейского") во дворе дома N 24 по 1-му пер. Пархоменко | Благоустройство придомовой территории (без установки искусственной неровности) | 400,0 | - | 414,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству территории (260,1 кв. м) |
| 939 | 23-037 | Убрать аварийные тополя возле домов N 17 и N 19 по 2-му пер. Пархоменко | Снос деревьев | 168,0 | 70,0 | 36,0 | 2017, 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 134,0 тыс. рублей |
| 940 | 23-039 | Установить детскую площадку во дворе дома N 11 по ул. Котовского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году ДЭЖКХ установлена детская площадка |
| 941 | 23-042 | Выполнить благоустройство двора дома N 15 по ул. Котовского (выполнить санитарную подрезку 7 тополей, укладку резинового покрытия на детской площадке, освещение дворовой территории) | Выполнить санитарную обрезку деревьев (7 тополей) | 70,0 | - | 600,0 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по удалению поросли, установлены тренажеры и резиновое покрытие на детской площадке |
| 942 | 23-043 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 21 по ул. Котовского (ремонт асфальтового покрытия вокруг дома, внутриквартального проезда и тротуарной дорожки между домами NN 17 и 21 по ул. Котовского, установка дополнительных игровых и спортивных элементов на детской игровой площадке) | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома, ремонт тротуара за домом | 3650,0 | 2500,0 | 4909,8 | 2018, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории (2903,4 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 7272,7 тыс. рублей |
| Установка дополнительных детских и спортивных элементов на детской игровой площадке | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 943 | 23-044 | Заасфальтировать парковочную площадку внутри двора дома N 17 по ул. Котовского | Асфальтирование парковочной площадки | 1100,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 23-043) |
| 944 | 23-045 | Заасфальтировать пешеходный тротуар по ул. Дружбы в пределах ул. Пархоменко - ул. Котовского | Ремонт тротуара | 2400,0 | 2400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 945 | 23-068 | Отремонтировать временную систему внешнего электроснабжения дома N 16 по ул. Станционная (ВЛ-0,4 кВ) и обеспечить надежное и бесперебойное трехфазное электроснабжение дома | Оказать содействие в ремонте системы внешнего электроснабжения | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Акционерным обществом "Региональные электрические сети" произведен ремонт объектов электроснабжения |
| 946 | 23-071 | Сделать пешеходный переход или установить светофор по ул. Демьяновская в районе остановки трамвая "Хлебозавод" | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию подходов к пешеходным переходам, отсыпке высечкой |
| 947 | 23-072 | Сделать пешеходный переход или установить светофор по ул. Демьяновская рядом с перекрестком с ул. Пермская | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию подходов к пешеходным переходам, отсыпке высечкой |
| 948 | 23-082 | Построить детскую площадку рядом с домом N 2 по ул. Киевская | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году ДЭЖКХ установлена детская площадка |
| 949 | 23-090 | Увеличить площадь парковки у здания женской консультации (ул. Котовского, 41) | Увеличение площади парковки | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 950 | 23-092 | Построить детскую площадку у дома N 35 по ул. Котовского | Построить детскую площадку | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 951 | 23-094 | Установить детскую площадку и лавочки во дворе дома N 41 по ул. Котовского | Установить детскую площадку и лавочки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 952 | 23-102 | Благоустроить территорию рядом с домом N 82 по ул. Пархоменко (возле ЦТП-10), спилить деревья, сделать отмостку, забор, убрать гаражи, установить искусственные неровности ("лежачий полицейский") | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 953 | 23-103 | Восстановить ливневую канализацию возле домов N 80 и N 82 по ул. Пархоменко | Проектирование водоотводного лотка, подготовка сметной документации | 580,0 | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| Устройство водоотводного лотка | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| Устройство врезки в существующую сеть ливневой канализации | - | 2020 | ДТиДБК |
| 954 | 23-105 | Провести санитарную обрезку деревьев с обеих сторон дома N 80 по ул. Пархоменко | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 955 | 23-107 | Установить детскую площадку для детей 1 - 4 лет во дворе дома N 86 по ул. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
|  | 23-109 | Не допустить точечную застройку по адресу: ул. Котовского, 20/1 | Рассмотреть вопрос о не допущении точечной застройки | - | - | - | 2018, 2019 | ДЗиИО, ДСиА, УАСИ | Выполнен. На комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска принято решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064145:3786 с "спортивные залы, физкультурно-оздоровительные клубы, фитнес-клубы, |
| 956 |  |  |  |  |  |  |  |  | бассейны, ледовые катки открытые и закрытые; стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей (вместимостью до 500 машино-мест для всех видов)" на "земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - скверы". Изменение вида разрешенного использования зарегистрировано в Росреестре НСО |
| 957 | 23-111 | Ликвидировать разрастающийся провал грунта на тротуаре, сходящем с ул. Котовского во двор дома N 20 по ул. Котовского | Ремонт внутриквартальной дороги | 288,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 23-120) |
| 958 | 23-120 | Отремонтировать тротуар на подходе к городскому отделению почтовой связи "Новосибирск N 108" Новосибирского почтамта по адресу: ул. Котовского, 22 | Отремонтировать тротуар | 1500,0 | 1500,0 | 1623,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 959 | 23-130 | Установить детскую площадку во дворе дома N 19/1 по ул. Широкая | Установить детскую площадку | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 960 | 23-131 | Удалить аварийные деревья на пришкольной территории МБОУ Гимназия N 17 (ул. Котовского, 38) | Обрезка аварийных деревьев | 150,0 | 50,0 | - | 2017, 2019, 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году произведена обрезка и снос аварийных деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 50,0 тыс. рублей |
| 961 | 23-132 | Вырубить на муниципальной территории кусты возле дома N 32 по ул. Котовского | Содержание зеленых насаждений | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 23-165) |
| 962 | 23-139 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 48 по ул. Котовского | Установить спортивную площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 963 | 23-144 | Спилить старые деревья рядом с домом N 36 по ул. Котовского | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 964 | 23-150 | Предоставить Детской школе Искусств N 22 дополнительные помещения на территории избирательного округа N 23 | Предоставление дополнительного помещения | - | - | 7500,0 | 2017, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Предоставлены помещения по ул. Широкая, 15 |
| 965 | 23-151 | Выполнить освещение арки дворовой территории дома N 26 по ул. Пархоменко | Работы по освещению арки дворовой территории дома | 50,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по освещению за счет средств собственников многоквартирного дома |
| 966 | 23-152 | Сделать детскую площадку во дворе домов N 26 по ул. Пархоменко и N 44 по ул. Котовского | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 967 | 23-154 | Оборудовать пешеходными переходами перекресток улиц Пархоменко и Котовского | Оборудование пешеходного перехода | 30,0 | 30,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 968 | 23-157 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома N 9 по ул. Троллейная | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 969 | 23-159 | Выполнить благоустройство въезда на территорию дома N 15 по ул. Троллейная между торговыми павильонами и автостоянкой. Установить пешеходный переход и искусственную неровность "лежачий полицейский" между домами N 3/1 и N 15 по ул. Троллейная | Ремонт въезда от дома на ул. Троллейная | 400,0 | - | 807,7 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда и пешеходных дорожек (426,5 кв. м) |
| 970 | 23-164 | Установить во дворе дома N 16 по ул. Пархоменко детскую площадку | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 971 | 23-165 | Провести обрезку разросшихся деревьев вдоль проезжей части ул. Котовского в пределах ул. Пархоменко - ул. Станиславского, затемняющих уличное освещение | Содержание зеленых насаждений | 200,0 | 200,0 | 72,6 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 972 | 23-167 | Вырубить аварийные вязы вокруг домов N 16 и N 18 по ул. Пархоменко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 973 | 23-174 | Отремонтировать тротуар по ул. Пархоменко в пределах улиц Станиславского и Котовского | Ремонт тротуара | 3100,0 | 3100,0 | 839,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 974 | 23-179 | Не допустить точечную застройку во дворе дома N 24 по ул. Пархоменко, вернуть участок земли в муниципальную собственность | Формирование предложения по внесению изменений в проект планировки с изменением зонирования территории с Ж-1 на Р-2 | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДСиА | Не выполнен. Земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" для строительства объекта спортивного назначения. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 975 | 23-182 | Провести обрезку деревьев на пересечении улиц Котовского и Пархоменко | Содержание зеленых насаждений | 100,0 | 100,0 | 48,7 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 976 | 23-185 | Вырубить аварийные деревья во дворе дома N 4 по ул. Станиславского, в том числе угрожающие обрушением на детскую площадку | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 977 | 23-193 | Выполнить кронирование деревьев со стороны дома N 72 по ул. Пархоменко, обращенной к проезжей части | Содержание зеленых насаждений | 250,0 | 250,0 | 54,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 978 | 23-204 | Благоустроить территорию, прилегающую к автобусной остановке "Озерная" с нечетной стороны ул. Пархоменко, сделать тротуарную дорожку от остановки "Озерная" до дома N 72/1 по ул. Плахотного | Ремонт тротуара | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Пархоменко |
| 979 | 23-205 | Запретить строительство капитальных и временных объектов, кроме остановочных павильонов, по ул. Пархоменко в пределах всей длины фасада дома N 74 по ул. Плахотного | Рассмотреть возможность размещения объектов | - | - | - | 2019 | ДСиА, ДЗиИО, ДПИиП, Администрация Ленинского района, УАСИ | Выполнен. В соответствии с проектом планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов в Ленинском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 N 4383, в красных линиях ул. Пархоменко (территориальная зона улично-дорожной сети (ИТ-3) предусматривается строительство магистральной улицы районного значения. Образование земельных участков на указанной территории для размещения капитальных объектов для иных целей не выполняется |
| 980 | 23-207 | Восстановить спортивную площадку по адресу: ул. Широкая, 3 | Восстановление спортивной площадки | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 981 | 23-208 | Установить новую детскую площадку во дворе дома N 5 по ул. Широкая | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 982 | 23-213 | Установить детскую площадку во дворе дома N 13 по ул. Широкая | Установка детской площадки | 200,0 | - | 3929,9 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). ДЭЖКХ оборудована детская и спортивная площадки |
| 983 | 23-215 | Выполнить ремонт съездов с проезжей части ул. Троллейная возле дома N 1 по ул. Троллейная | Ремонт съездов с проезжей части улицы | 100,0 | 100,0 | 7155,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Троллейная |
| 984 | 23-216 | С территории вдоль ул. Троллейная между ул. Демьяновская и ул. Широкая, ограничиваемой хлебокомбинатом, магазином "Горожанка" и трамвайными путями, убрать незаконно установленные металлические гаражи | Снос гаражей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. Демонтировано 5 гаражей. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 985 | 23-217 | Ликвидировать постоянное затопление ул. Троллейная в районе остановки общественного транспорта "Ленинский ЗАГС" в результате осадков, обустроить ливневую канализацию по ул. Троллейной | Ремонт ливневой канализации | 100,0 | 100,0 | 1251,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по промывке ливневой канализации по ул. Троллейная и строительство дополнительного дождеприемника |
| 986 | 23-219 | Отремонтировать посадочную платформу у остановки трамвая "Ленинский ЗАГС" - поднять уровень скамеек | Благоустройство посадочной платформы трамвая | 100,0 | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). ДТиДБК произведены работы по благоустройству посадочной платформы при проведении комплексного благоустройства по ул. Троллейная |
| 987 | 23-221 | Установить детскую площадку во дворе дома N 22 по ул. Троллейная | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). В 2018 году установлено игровое оборудование |
| 988 | 23-228 | Отремонтировать отмостки здания МКДОУ д/с N 238 (ул. Киевская, 7/1) | Ремонт отмостков | 1730,0 | 1730,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 989 | 23-232 | Произвести капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ N 92 (заменить канализационные и водопроводные трубы, унитазы, раковины со смесителями, выложить кафелем пол и стены, заменить электропроводку, светильники и окна) | Ремонт санузлов | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту санузлов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 990 | 23-235 | Отремонтировать фасад здания МБОУ Гимназия N 17 | Косметический ремонт фасада | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 991 | 23-237 | Отремонтировать фасад здания МБОУ д/с N 406 (2-й пер. Пархоменко, 14) | Косметический ремонт фасада | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 992 | 23-239 | Восстановить вентиляцию (3 приточных системы, 8 вытяжных) МБОУ Гимназия N 16 "Французская" | Восстановление вентиляции | 800,0 | 800,0 | 459,8 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по восстановлению вентиляции |
| 993 | 23-245 | Приобрести новые игрушки в МКДОУ д/с N 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1 | Приобретение игрушек | 340,0 | 340,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 994 | 23-247 | Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с N 445 "Ромашка" (ул. Пархоменко, 80/1) | Асфальтирование территории | 1200,0 | 1200,0 | 622,9 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по асфальтированию территории. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 995 | 23-248 | Заменить в здании МКДОУ д/с N 445 "Ромашка" (ул. Пархоменко, 80/1) ветхие окна на пластиковые | Замена аварийных окон | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по замене оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 996 | 23-252 | Установить детскую площадку во дворе дома N 40 по ул. Котовского | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 997 | 23-253 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 52 по ул. Котовского | Установка спортивной площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 998 | 23-258 | Сделать пандус для ребенка, проживающего в кв. 320 дома N 22 по ул. Троллейная | Сооружение пандуса для лиц с ограниченными возможностями | 300,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству пандуса за счет средств собственников многоквартирного дома |
| 999 | 23-259 | Выполнить ремонт дорог по ул. Озерная и ул. Плахотного в границах улиц Пермская и Троллейная | Отсыпка щебнем ул. Плахотного; ремонт дороги по ул. Озерной | 3100,0 | 2295,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1000 | 23-263 | Установить игровые формы на детской площадке во дворе дома N 11 по ул. Киевская, благоустроить близлежащую территорию (в том числе спилить аварийные деревья) | Установка детской площадки и снос деревьев | 1250,0 | - | 5394,6 | 2018 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству уширений дворовых проездов (89 кв. м), оборудованию пешеходных дорожек и тротуаров (644 кв. м), озеленению территории и оборудованию детской площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5594,6 тыс. рублей |
| Благоустройство территории | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1001 | 23-264 | Установить игровые формы на детской площадке во дворе дома N 15 по ул. Киевская и благоустроить близлежащую территорию, установить искусственные неровности ("лежачие полицейские") | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 2017, 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по благоустройству территории и оборудованию детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 23-263). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 200,0 тыс. рублей |
| 1002 | 23-270 | Установить пандус у 1-го подъезда дома N 1 по ул. Троллейная (для жителя квартиры N 34) | Установить пандус у 1-го подъезда дома для лиц с ограниченными возможностями | 300,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству пандуса за счет средств собственников многоквартирного дома |
| 1003 | 23-271 | Засыпать гравием ямы или заасфальтировать дорогу между ул. Широкой и вокзалом "Новосибирск-Западный" | Засыпать гравием дорогу | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги за счет привлеченных средств |
| 1004 | 23-273 | Отремонтировать платформу трамвайной остановки "Киевская" (рядом с ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 18) | Ремонт остановочной платформы | 200,0 | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту посадочной платформы трамвайной остановки |
| 1005 | 23-275 | Сделать пешеходный переход через ул. Демьяновскую напротив дома N 18 по ул. Троллейной | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 20,0 | 20,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию подходов к пешеходным переходам, отсыпке высечкой (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 23-071) |
| 1006 | 23-277 | Сделать пешеходную дорожку и освещение между домом N 20 по ул. Троллейная и автосервисом "Бакинский двор" (дом N 1/1 по ул. Троллейная) | Строительство тротуара | 300,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству тротуара за счет привлеченных средств |
| 1007 | 23-279 | Обустроить тротуар по ул. Широкая от овощехранилища до светофора, расположенного рядом с магазином "Горожанка" (дом N 2 по ул. Троллейная) | Обустройство тротуара | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1008 | 23-280 | Установить дополнительные игровые формы (качели) на детской площадке во дворе дома N 3 по ул. Троллейная | Установить дополнительные игровые формы (качели) на детской площадке | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 1009 | 24-005 | Выполнить асфальтирование внутридомовой территории (дороги) дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко с парапетным ограждением и ремонтом лестницы перед домом и за домом | Асфальтирование дороги | 2900,0 | 2900,0 | 4928,0 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1878,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1704,6 кв. м), ремонту тротуара (177,6 кв. м), устройству пешеходной дорожки (23,7 кв. м) |
| 1010 | 24-006 | Сделать карман для автомобилей около 1-го подъезда дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Обустройство парковочных мест | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 24-005) |
| 1011 | 24-007 | Расширить дорогу на повороте, согласно нормам, напротив 1-го подъезда дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Расширение внутриквартальной дороги | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 24-005) |
| 1012 | 24-008 | Выполнить благоустройство выходов из подъездов NN 1, 2, 3 дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство выходов из подъездов | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 24-005) |
| 1013 | 24-010 | Выполнить благоустройство парковки перед домом N 14/4 по ул. Немировича-Данченко через дорогу, согласно топоплану | Благоустройство парковки | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 24-005) |
| 1014 | 24-018 | Восстановить газон и зеленую зону от конечной остановки троллейбусов "Станиславский жилмассив" до ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 24 | Восстановление газона | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по восстановлению газона за счет привлеченных средств |
| 1015 | 24-021 | Установка детской площадки (спортивные элементы, лавочки, песочница, отремонтировать качели) на придомовой территории дома N 4/4 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1016 | 24-028 | Выполнить снос четырех деревьев на придомовой территории дома N 30 по ул. Немировича-Данченко | Снос и обрезка деревьев | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1017 | 24-030 | Установить дополнительные малые формы на детскую площадку дома N 30 по ул. Немировича-Данченко | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1018 | 24-033 | Снос и обрезка старых деревьев на придомовой территории домов NN 89, 91 по ул. Троллейная | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1019 | 24-034 | Произвести замену асфальтового покрытия вокруг дома N 14/2 по ул. Немировича-Данченко, а также тротуарных дорожек у дома N 14/2 по ул. Немировича-Данченко; сделать тротуарную дорожку от дома N 18/1 до дома N 12/1 по ул. Немировича-Данченко с лестничным маршем | Благоустройство внутриквартальной территории | 1200,0 | - | 926,7 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (199,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (225,0 кв. м), ремонту тротуара (208,3 кв. м) |
| 1020 | 24-035 | Выполнить на пустующем земельном участке, ограниченном домами NN 12, 14, 16, 16/1, 18, 14/1, 14/2 по ул. Немировича-Данченко, обустройство парковой (зеленой) зоны с тротуарными дорожками (лавочки, урны), с зелеными насаждениями, с элементами спортивных тренажеров (турник, беговая дорожка) и детской площадкой для детей от 3 до 12 лет | Благоустройство озелененной территории | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1021 | 24-036 | Установить детские спортивные тренажеры, новую детскую площадку и мини-футбольное поле на территории, ограниченной домами NN 26/1, 28/3, 46, 48, 28/5 по ул. Немировича-Данченко | Установка детских спортивных тренажеров, новой детской площадки и мини-футбольного поля | 1300,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2019, 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлены спортивные тренажеры, игровое оборудование и мини-футбольное поле |
| 1022 | 24-040 | Установить детскую площадку и скамеечки (мини-формы) на придомовой территории дома N 4/3 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки и скамеек (мини-форм) на придомовой территории | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. В 2017 году установлено игровое оборудование |
| 1023 | 24-053 | Отремонтировать фасад дома по ул. Тульская, 270/2 (опорный пункт) и производить уборку вокруг дома | Ремонт фасада | 350,0 | 350,0 | 842,7 | 2019 | ДЗиИО | Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания |
| 1024 | 24-054 | Произвести омолаживающую срезку 3-х тополей и кленов на территории возле дома по ул. Немировича-Данченко, 2 | Содержание зеленых насаждений в пределах муниципальной территории | 110,0 | 110,0 | 58,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1025 | 24-059 | Снести устаревшие, аварийные деревья на придомовой территории дома N 10 по ул. Немировича-Данченко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 100,2 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1026 | 24-060 | На заброшенном пустыре (между домами NN 31, 33, 19 по ул. Ударная) обустроить парковую, зеленую зону для отдыха пожилых людей (лавочки, урны), зеленые насаждения, тротуарные дорожки | Благоустройство территории | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1027 | 24-062 | Установить спортивную площадку для взрослых, спортивные снаряды (турник, беговые дорожки, тренажеры) между домами NN 31, 33, 19 по ул. Ударная | Установка спортивной площадки, спортивных снарядов (турник, беговые дорожки, тренажер) | 750,0 | 750,0 | 745,2 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Оборудована спортивная площадка |
| 1028 | 24-065 | Установить спортивно-детскую площадку на придомовой территории дома N 8 по ул. Немировича-Данченко | Установка спортивно-детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 1029 | 24-068 | Спил старых деревьев на придомовой территории дома N 1/3 по ул. Ударная | Снос деревьев | 100,0 | 100,0 | 85,6 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1030 | 24-080 | Снос и санитарная обрезка двух тополей напротив 5-го подъезда дома N 36 по ул. Степная | Снос и санитарная обрезка деревьев | 15,0 | 15,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1031 | 24-082 | Произвести обрезку деревьев на уровне 1-го этажа дома N 33 по ул. Ударная, около 4-го подъезда, со стороны частного сектора | Обрезка деревьев | 70,0 | 70,0 | 10,2 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1032 | 24-083 | Спилить сухие деревья возле городского отделения почтовой связи "Новосибирск 52" Новосибирского почтамта | Обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1033 | 24-084 | Произвести санитарную обрезку тополей на детской площадке дома N 33 по ул. Ударная | Санитарная обрезка деревьев | 70,0 | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1034 | 24-087 | Между домами N 40 и N 42 по ул. Вертковская установить спортивную площадку | Установка спортивной площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 1035 | 24-089 | Выполнить асфальтирование дороги вокруг дома N 14/1 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальной территории с парковочными карманами | 800,0 | - | 1250,2 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (437,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (413,0 кв. м) |
| 1036 | 24-090 | Спилить аварийные деревья вокруг дома N 14/1 по ул. Немировича-Данченко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 167,5 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 1037 | 24-091 | Оборудовать парковочные асфальтированные карманы около дома N 14/1 по ул. Немировича-Данченко | Оборудовать парковочные карманы | 400,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству парковок (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 24-089) |
| 1038 | 24-092 | Обрезка 11 берез за домом N 18 по ул. Немировича-Данченко | Обрезка деревьев | 70,0 | 70,0 | 62,2 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1039 | 24-097 | Произвести комплексный ремонт (крыша, стены, ступеньки, свет) подземного перехода остановки общественного транспорта "Кирзавод", установить урны в переходе, своевременно убирать мусор в переходе | Ремонт подземного перехода | 4000,0 | 2950,0 | 470,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по гидроизоляции крыши перехода, реконструкция освещения, произведена замена стенового покрытия павильонов, установлены новые полимерпесчаные решетки на водоулавливающем приямке, выполнен ремонт внутренней отделки перехода с художественным оформлением, установлены урны на входных зонах. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1520,0 тыс. рублей |
| 1040 | 24-101 | Выполнить снос и обрезку деревьев на придомовой территории дома N 1/1 по ул. Ударная | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1041 | 24-104 | Санитарная обрезка аварийных тополей на детской площадке дома N 270/3 по ул. Тульская | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 164,5 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1042 | 24-108 | Реконструкция стадиона МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) с установкой трибун для зрителей, с установкой спортивных тренажеров для старшего возраста, обустройством беговой дорожки по периметру спортивного поля, установкой спортивных форм для игр в волейбол, баскетбол, восстановлением футбольного поля | Реконструкция стадиона | 5000,0 | 5000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1043 | 24-110 | Восстановление ограждения стадиона МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) и освещения | Замена ограждения | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1044 | 24-111 | Обустройство парковой, зеленой зоны с тротуарными дорожками, озеленением, установкой лавочек (с урнами для мусора) для отдыха пожилых людей вдоль забора стадиона МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) со стороны школы и асфальтирование прилегающей к ней территории | Благоустройство (работы в пределах муниципальных территорий) | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1045 | 24-112 | Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия от дома N 306 до дома N 431 по ул. Тульская, переулка к ул. Троллейной | Благоустройство внутриквартальной территории | 3200,0 | 3200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1046 | 24-114 | Снос деревьев вдоль дошкольного отделения МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, N 20/1) | Снос деревьев | 70,0 | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1047 | 24-115 | Подрезка деревьев вокруг дома N 20 по ул. Немировича-Данченко, снос аварийных тополей | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | 10,6 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1048 | 24-116 | Создание и благоустройство освещенной пешеходной зоны вокруг МБОУ СОШ N 187 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1077,0 | 706,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. В 2018 году произведены строительно-монтажные работы. В 2019 году выполнена подача напряжения на объект, оформлен договор энергоснабжения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 371,0 тыс. рублей |
| 1049 | 24-119 | Организовать парковую зону на Станиславском жилмассиве вдоль МБОУ СОШ N 187 со стороны гаражей и прилегающей к ней проезжей дороги | Организация парковой зоны | 7000,0 | 7000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1050 | 24-120 | Установить дополнительные малые формы на детскую площадку дома N 27/2 по ул. Ударная | Установка дополнительных малых форм | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1051 | 24-122 | Ремонт пешеходного тротуара со стороны ул. Станиславского, 14 от остановки общественного транспорта "Площадь Станиславского" до ул. Степной | Ремонт тротуара | 1300,0 | 1300,0 | 705,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 1052 | 24-125 | Благоустройство прохода для пешеходов жилмассива к МКДОУ д/с N 331 вдоль ограждения и гаражного общества | Строительство тротуара | 220,0 | - | 592,1 | 2018, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведена работы по устройству лестницы и обустройству пешеходной дорожки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 592,1 тыс. рублей |
| 1053 | 24-127 | Замена оконных рам в здании МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Замена ветхих оконных рам в здании дошкольного отделения МБОУ СОШ N 15 по адресу Немировича-Данченко, 20/1 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки |
| 1054 | 24-128 | Ремонт учебных кабинетов и коридоров в здании МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Косметический ремонт коридоров | 1200,0 | 600,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1055 | 24-129 | Ремонт и оборудование пищеблока и прачечной МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1 | Ремонт и оборудование пищеблока, ремонт прачечной | 2500,0 | 2500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1056 | 24-130 | Ремонт и оборудование музея боевой славы 278-й Сибирской истребительной авиадивизии в МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) | Проведение косметического ремонта и приобретение оборудования | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1057 | 24-131 | Оборудование актового зала (музыкальная аппаратура) МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) | Приобретение оборудования | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1058 | 24-132 | Оснащение спортивного зала МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) спортивным инвентарем | Приобретение инвентаря | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДО | Выполнен. В 2017 году приобретен спортивный инвентарь |
| 1059 | 24-133 | Асфальтирование территории МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/1, 20/2) | Асфальтирование территории школы и детского сада (дошкольное отделение) | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1060 | 24-139 | Асфальтирование территории МБОУ СОШ N 20 (ул. Станиславского, 30) | Асфальтирование территории | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1061 | 24-142 | Капитальный ремонт овощехранилища МКДОУ д/с N 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1) | Ремонт овощехранилища | 250,0 | 250,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1062 | 24-144 | Обрезка аварийных деревьев в количестве 19 штук на территории МКДОУ д/с N 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1) | Обрезка деревьев | 150,0 | 100,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1063 | 24-147 | Капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с N 360 (ул. Крашенинникова, 8/1) | Ремонт пищеблока | 2200,0 | 2200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1064 | 24-150 | Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме | Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме | - | - | - | 2016, 2018 - 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. Социальный пакет работников образования сохранен |
| 1065 | 24-152 | Ремонт канализации, ремонт туалетных комнат с заменой детских унитазов, раковин для умывания, кафельной плитки во всех групповых помещениях МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Выполнение ремонтных работ | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1066 | 24-153 | Ремонт коридоров, ремонт стен на лестничных площадках и маршах здания, замена старых входных дверей (4 выхода) в МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Косметический ремонт | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1067 | 24-154 | Замена старой электропроводки во всех помещениях, замена светильников в соответствии с требованиями СанПиН в МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Замена электропроводки, замена светильников | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1068 | 24-155 | Ремонт фасада облицовочной плиткой с монтажом сливной системы (водоотводы) в МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Косметический ремонт фасада, монтаж сливной системы | 750,0 | 750,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1069 | 24-156 | Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58, площадью 2700 кв. м | Частичный ремонт асфальтового покрытия | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1070 | 24-164 | Ремонт 4-х балконов в МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 | Ремонт балконов | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту балконов |
| 1071 | 24-165 | Ремонт туалетных комнат (13 шт.) (кафель) в МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 | Ремонт туалетных комнат | 1000,0 | 1000,0 | 400,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту туалетных комнат |
| 1072 | 24-167 | Ремонт 3-х больших крылец (116 кв. м), 4-х малых крылец (60 кв. м) в МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 | Ремонт больших крылец. Ремонт малых крылец | 1000,0 | 300,0 | 280,0 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту крылец. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 580,0 тыс. рублей |
| 1073 | 24-177 | Выполнить отсыпку щебнем дорог с устройством ливневой канализации по ул. Гражданская, 2-я Гражданская | Отсыпка щебнем | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1074 | 24-180 | Выполнить отсыпку щебнем дорог с установкой ливневой канализации по ул. Коммунальная, 2-я Коммунальная | Отсыпка щебнем | 960,0 | 960,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1075 | 24-184 | Выполнить отсыпку щебнем дорог по ул. Красных Партизан, 2-я Красных Партизан с установкой ливневой канализации | Отсыпка щебнем | 960,0 | 960,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1076 | 24-185 | Выполнить отсыпку щебнем ул. Бульварной и ул. Районной | Отсыпка щебнем | 2100,0 | 1260,0 | 897,8 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству шебеночно-песчаного покрытия проезжей части по ул. Бульварной. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1737,8 тыс. рублей |
| 1077 | 24-187 | Произвести замену водопроводных труб и запорной арматуры в колодцах по пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Тихвинские | Оказать содействие в замене водопроводных труб и запорной арматуры в колодцах | - | - | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по замене запорной арматуры в колодцах |
| 1078 | 24-189 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 19 по ул. Петропавловская с установкой парковочных карманов | Благоустройство придомовой территории | 3500,0 | 3500,0 | 1572,9 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (911,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (133,7 кв. м), ремонту тротуара (62,6 кв. м) |
| 1079 | 24-192 | Обустроить зеленую зону между домами NN 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова, домами NN 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Титова (снос погребов, асфальтирование пешеходных дорожек, установка детской площадки, установка лавочек) | Обустроить зеленую зону | 1000,0 | 500,0 | 268,2 | 2018 - 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по асфальтированию пешеходных дорожек |
| 1080 | 24-194 | Установить дополнительные элементы на детскую площадку дома N 6 по 2-му пер. Крашенинникова | Установка дополнительных элементов на детскую площадку | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1081 | 24-195 | Выполнить благоустройство пешеходной дороги вдоль домов NN 1, 3, 5а, 7, 9, 11 по ул. Петропавловская | Ремонт тротуара | 2400,0 | 2400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1082 | 24-196 | Спилить аварийные деревья вдоль домов NN 3, 5а по ул. Петропавловская | Снос и обрезка аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1083 | 24-206 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Степная от дома N 39 по ул. Троллейная вдоль домов NN 68, 66, 64, 62, 60, 54, 52 по ул. Степная вдоль проезжей дороги с оформлением газонов с двух сторон от пешеходных дорожек и установкой лавочек для отдыха | Ремонт и благоустройство тротуара | 2900,0 | 2402,5 | 669,8 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1084 | 24-211 | Добавить элементы малых форм на детскую площадку дома N 54 по ул. Степная | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1085 | 24-223 | Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами NN 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова и домами NN 32, 34, 36, 40, 42 по ул. Титова | Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Установлено игровое и спортивное оборудование. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1086 | 24-225 | Выполнить обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома N 8 по ул. Тихвинская | Обрезка и снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 21,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1087 | 24-226 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома N 2 по ул. Тихвинская | Установка детской площадки | 400,0 | 400,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1088 | 24-233 | Произвести санитарную вырубку деревьев на аллее между домами N 63 и N 63/1 по ул. Степная | Санитарная вырубка деревьев | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1089 | 24-236 | Сделать обрезку деревьев у дома N 35 по ул. Степная | Обрезка деревьев | 70,0 | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1090 | 24-242 | Отсыпка щебнем дорог: улицы 2-я Карпинского, 2-я Пермская, с обязательным водоотведением (сточные каналы) | Отсыпка щебнем | 1300,0 | 1300,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1091 | 24-244 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 45 по ул. Степная с оформлением зеленой зоны, установкой современной детской площадки, спортивных тренажеров, пешеходных дорожек, освещения в вечернее и ночное время | Установка детской игровой и спортивной площадок | 350,0 | 350,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1092 | 24-246 | Провести центральный водопровод от дома N 95 по ул. Ударная до дома N 115 по ул. Ударная | Провести центральный водопровод | 2700,0 | 2700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1093 | 24-249 | Выполнить капитальный ремонт помещений кухни и обеденного зала МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Проведение работ по капитальному ремонту помещений | 3500,0 | 3500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1094 | 24-251 | Благоустройство спортивной площадки (отсев для беговой дорожки, восстановление полосы препятствий, отсев ямы для прыжков в длину) МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Благоустройство спортивной площадки | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1095 | 24-252 | Выполнить ремонт канализации МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Ремонт канализации | 300,0 | 300,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1096 | 24-254 | Установка видеонаблюдения внутри и вне помещения МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Установка наружного наблюдения, установка внутреннего наблюдения | 700,0 | 700,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1097 | 24-0002 | Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ N 15, по ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | - | - | - | 2019 | ДСиА, ДКСиМП | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ленинский район, избирательный округ N 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |
| 1098 | 25-004 | Асфальтирование ул. Бакинская | Отсыпка щебнем | 4800,0 | 3995,0 | 2551,5 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Бакинская. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3356,5 тыс. рублей |
| 1099 | 25-008 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. 5-го Декабря | Ремонт светильников и линий электропередач | 437,0 | 200,0 | 391,8 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по замене светильников |
| 1100 | 25-009 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Гризодубова, 39 - 100 | Ремонт светильников и линий электропередач | 690,0 | 390,0 | 11,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников |
| 1101 | 25-010 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Зенитная, 3 - 35 | Ремонт светильников и линий электропередач | 184,0 | 100,0 | 45,7 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников |
| 1102 | 25-011 | Асфальтирование ул. Осипенко от ул. Связистов до ул. Троллейной | Отсыпка щебнем | 3100,0 | 3100,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1103 | 25-012 | Асфальтирование ул. Плахотного от дома N 111 до дома N 187 | Отсыпка щебнем | 2100,0 | 2100,0 | 2126,3 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части |
| 1104 | 25-015 | Асфальтирование ул. Прокатная | Отсыпка щебнем | 1900,0 | 1900,0 | 1039,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части |
| 1105 | 25-016 | Асфальтирование ул. Расковой | Отсыпка щебнем | 3200,0 | 2430,0 | 2315,3 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3085,3 тыс. рублей |
| 1106 | 25-017 | Замена магистральной трубы водопровода по ул. Расковой | Замена магистральной трубы водопровода | 2500,0 | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1107 | 25-020 | Замена центральной трубы водопровода с железной на трубу ПВХ по ул. Хасановская от дома N 39 до дома N 56 | Замена центральной трубы водопровода с железной на трубу ПВХ | 2500,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году МУП г. Новосибирска "Горводоканал" произведены работы по замене водопровода по ул. Хасановская |
| 1108 | 25-021 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Хасановская, 36 - 116 | Ремонт светильников и линий электропередач | 460,0 | 200,0 | 28,5 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников |
| 1109 | 25-022 | Замена магистральной трубы водопровода по ул. Янтарная от дома N 41 до дома N 132 | Замена магистральной трубы водопровода | 3000,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). МУП г. Новосибирска "Горводоканал" произведены работы по замене водопровода по ул. Янтарная |
| 1110 | 25-023 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Янтарная, 41 - 132 | Ремонт светильников и линий электропередач | 506,0 | 300,0 | 110,1 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников |
| 1111 | 25-024 | Асфальтирование ул. Южная от дома N 41 до дома N 119 | Отсыпка щебнем | 3200,0 | 3200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1112 | 25-026 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Южная, 41 - 119 | Ремонт светильников и линий электропередач | 805,0 | 405,0 | 107,4 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников |
| 1113 | 25-028 | Асфальтирование ул. Новоалтайская от дома N 3 до дома N 36 | Отсыпка щебнем | 1200,0 | 1200,0 | 1086,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части |
| 1114 | 25-029 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Новоалтайская, 3 - 36 | Ремонт светильников и линий электропередач | 230,0 | 130,0 | 29,8 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту светильников наружного освещения |
| 1115 | 25-032 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Пилотов, 25 - 64 | Ремонт светильников и линий электропередач | 230,0 | 130,0 | 7,3 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников |
| 1116 | 25-035 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Пушкарева, 26 - 63 | Ремонт светильников и линий электропередач | 207,0 | 207,0 | 115,1 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по замене светильников |
| 1117 | 25-037 | Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Танкистов, 12 - 71/2 | Ремонт светильников и линий электропередач | 207,0 | 107,0 | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1118 | 25-039 | Строительство канализации по ул. Ташкентская | Строительство канализации | 1900,0 | 1900,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1119 | 25-041 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 48 | Обследование состояния фундаментов и их оснований. Составление графика поэтапного капитального ремонта здания | - | - | 11222,1 | 2019 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту столовой и спортивного зала |
| Капитальный ремонт здания | - | 2019, 2020 | ДО |
| 1120 | 25-046 | Благоустройство внутриквартальной территории (асфальтирование, парковочные карманы, пешеходные дорожки, бордюры) по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова, 93, 95, 97, 99 | Благоустройство внутриквартальной территории | 15000,0 | 10405,7 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2017 и 2018 годах произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории многоквартирных домов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4826,7 тыс. рублей |
| 1121 | 25-047 | Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова 93, 95, 97, 99 | Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев | 200,0 | - | - | 2017 - 2019 | Администрация Ленинского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1122 | 25-060 | Сделать тротуар со стороны подъездов дома N 111 по ул. Широкая | Сделать тротуар | 600,0 | 600,0 | 478,3 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту (обустройству) тротуара (246,2 кв. м) |
| 1123 | 25-062 | Установить уличные тренажеры на придомовой территории дома по ул. Новосибирская, 12 | Установить уличные тренажеры | 200,0 | - | 1126,8 | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). ДЭЖКХ оборудована детская и спортивная площадки |
| 1124 | 25-063 | Добавить новые элементы на детскую площадку по адресу: ул. Новосибирская, 12 | Добавить элементы на детскую площадку | 100,0 | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). ДЭЖКХ оборудована детская и спортивная площадки (финансирование в рамках наказа избирателей N 25-062) |
| 1125 | 25-066 | Снос и обрезка деревьев на придомовой территории дома по ул. Пархоменко, 90 | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 1126 | 25-069 | Обустройство комплексной зоны отдыха с элементами спортивных и детских площадок, озеленение, скамейки по адресам: ул. Пархоменко, 98, ул. Новосибирская, 25 | Обустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | 1000,0 | 400,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1127 | 25-071 | Установка детской площадки по ул. Янтарная, 46 | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1128 | 25-072 | Комплексное благоустройство придомовых территорий (асфальтирование проезжей части дороги, парковочные карманы, пешеходные дорожки, тротуары) по ул. Плахотного, 107, 97/1, 50, и по ул. Хасановская, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2 | Благоустройство придомовых территорий | 8000,0 | 8000,0 | 2054,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству придомовых территорий по адресам ул. Плахотного, 107, и ул. Хасановская, 36/2. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 1129 | 26-003 | Асфальтировать ул. Невельского от ул. Порт-Артурской до 12-го пер. Порт-Артурского | Отсыпка щебнем | 2300,0 | 2300,0 | 2268,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части |
| 1130 | 26-005 | Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76) | Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия | 26000,0 | 9782,4 | 4488,8 | 2016, 2017, 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту дорог: Порт-Артурский переулок (1-й переулок (от N 2 до N 80); 2-й переулок (от ул. Забалуева до N 82); 3-й переулок (от ул. Забалуева до N 76) |
| 1131 | 26-006 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой опор и светильников по переулкам: Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; Каменогорский 1-й (2/2 - 56), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76) | Реконструкция линии уличного освещения | 7250,0 | 4950,3 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1132 | 26-010 | Оборудовать на территории МКОУ СОШ N 66 (ул. Хилокская, 4) спортивную площадку, отвечающую современным требованиям, душевые кабинки и вентиляцию в спортивном зале | Отсыпка площадки отсевом, установка тренажеров. Ремонт вентиляции в спортивном зале | 950,0 | 950,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1133 | 26-012 | Замена асфальтового покрытия на территории дошкольного отделения (детского сада), с заменой отмостки здания детского сада МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокская 2/1 | Аварийный ремонт асфальтового покрытия, замена отмостки | 700,0 | 700,0 | 300,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по асфальтированию территории. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1134 | 26-015 | Заменить входные двери в здании МКОУ СОШ N 66 на стальные, заменить оборудование в гардеробе (ул. Хилокская, 4) | Замена входных дверей школы, ремонт гардеробной, оборудования | 400,0 | 400,0 | 180,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по замене входных дверей |
| 1135 | 26-021 | Ремонт кабинетов физики и химии в МКОУ СОШ N 66 (ул. Хилокская, 4) в соответствии с требованиями и нормами СанПиН | Косметический ремонт кабинетов физики и химии | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1136 | 26-022 | Замена линолеума в помещении школы МКОУ СОШ N 66, ул. Хилокская, 4 | Замена аварийного линолеума | 300,0 | 300,0 | 511,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведена замена линолеума |
| 1137 | 26-027 | Установить детскую площадку по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 23, а также спортивную площадку с обратной стороны дома | Установить детскую и спортивную площадки | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. В 2018 году установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1138 | 26-028 | Обустройство парковочного кармана вдоль ул. Оборонная за территорией МАДОУ д/с N 369 по ул. Курганская, 20 | Обустройство парковочного кармана | 1300,0 | 1300,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1139 | 26-032 | Благоустройство внутриквартальной территории вдоль жилых домов по ул. Толмачевская, 2, 4, 6а, 6б, 6, 10, 10а, 10б | Благоустройство внутриквартальной территории | 6000,0 | 3622,8 | - | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1140 | 26-036 | Установить на игровых площадках МКДОУ д/с N 465 игровые формы по ул. Троллейная, 156 | Установка игровых форм | 200,0 | 160,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Выполнен. В 2018 году установлены игровые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 40,0 тыс. рублей |
| 1141 | 26-039 | Проложить пешеходную дорожку с твердым покрытием от дома N 125 по ул. Связистов до бульвара Победы | Проложить пешеходную дорожку с твердым покрытием | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2017 году произведены работы по обустройству пешеходной дорожки |
| 1142 | 26-048 | Отремонтировать или приобрести новую покрышку для борцовского ковра размером 12 x 12 кв. м, приобрести форму и амуницию для хоккейной команды МБОУ ДОД ДООЦ "СПУТНИК" по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 10 | Приобретение покрышки для ковра. Приобретение хоккейной формы | 300,0 | 260,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1143 | 26-068 | Произвести капитальный ремонт дороги и тротуаров по ул. Степная (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской), ул. Оборонной (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской): отсыпка крупной фракцией щебня и асфальтирование с устройством системы стока талых и ливневых вод | Отсыпка щебнем | 2300,0 | 1145,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1144 | 26-069 | Установить уличное освещение по ул. Степная (от ул. Связистов до ул. Новоалтайская), ул. Оборонная (от ул. Связистов до ул. Новоалтайская) | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 299,0 | 299,0 | 448,4 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 1145 | 26-079 | Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения на ул. Ачинской от дома N 1 до дома N 18 | Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения | 2000,0 | 2000,0 | 1780,0 | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту водопровода. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1780,0 тыс. рублей |
| 1146 | 26-086 | Произвести замену всех деревянных столбов, расположенных в частном секторе по ул. Танкистов от дома N 48 до дома N 62 и от дома N 73 до дома N 87, установить на них уличное освещение | Реконструкция линии уличного освещения | 115,0 | 115,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1147 | 26-087 | Благоустройство дороги по ул. Оборонная от ул. Связистов до ул. Бийская, с устройством пешеходных тротуаров | Отсыпка щебнем дороги на участке от ул. Связистов до ул. Бийской | 600,0 | - | 614,3 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части |
| 1148 | 26-089 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой столбов и светильников по ул. Оборонная от ул. Связистов до ул. Бийской | Реконструкция линии уличного освещения | 483,0 | 483,0 | 185,1 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 1149 | 26-090 | Провести ремонтные работы в помещении бассейна МБОУ СОШ N 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6 | Ремонт помещения бассейна, ремонт чаши бассейна | 3000,0 | 3000,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1150 | 26-091 | Замена системы вентиляции в помещении бассейна МБОУ СОШ N 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6 | Ремонт вентиляции бассейна | 300,0 | 300,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1151 | 26-093 | Установить новую детскую площадку на придомовой территории по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 17 | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1152 | 26-095 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганская, 36а | Косметический ремонт фасада | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1153 | 26-096 | Ремонт запасных выходов (пожарных) в МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганская, 36а | Ремонт запасных выходов | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1154 | 26-097 | Снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганская, 36а | Снос деревьев | 500,0 | 100,0 | - | 2016, 2018 - 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1155 | 26-103 | Установка детской игровой площадки на придомовой территории дома N 138 по ул. Троллейная | Установка детской игровой площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1156 | 26-109 | Произвести замену старых оконных блоков на новые пластиковые блоки в МКДОУ д/с N 443 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 19 | Замена аварийных окон | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по замене оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1157 | 26-111 | Провести освещение по ул. Пилотов вдоль домов NN 61 - 75 и NN 66 - 80 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 138,0 | 138,0 | 87,9 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 1158 | 26-113 | Произвести благоустройство дороги по ул. Брянская от дома N 1 до дома N 18, с устройством пешеходных тротуаров и лотков для стока воды, произвести замену центрального водопровода, подвести канализацию к домам | Отсыпка щебнем | 5480,0 | - | - | 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| Проектирование водопровода по ул. Брянская от дома N 1 до дома N 18 | 5000,0 | 2019 | ДЭЖКХ |
| Строительно-монтажные работы по замене центрального водопровода | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| Включение работ по подведению канализации к домам по ул. Брянская в план мероприятий по улучшению тепло-, водо- и электроснабжения города Новосибирска на 2021 - 2023 годы | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1159 | 26-116 | Провести благоустройство территории МКДОУ д/с N 481 по ул. Связистов, 115 | Асфальтирование территории | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1160 | 26-117 | Провести капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с N 481 по ул. Связистов, 115 | Ремонт бассейна | 1200,0 | 1200,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1161 | 26-127 | Установить тренажеры, турник, теннисный стол для подростков по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 3 | Установить тренажеры, турник, теннисный стол | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 1162 | 26-129 | Установить новую антивандальную детскую площадку с качелями, горкой и песочницей с песком, благоустроить площадку и подходы к ней по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 16 | Установка детской игровой площадки | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1163 | 26-132 | Произвести благоустройство дороги с торца 1-го подъезда дома по ул. Полтавская, 29 | Благоустройство внутриквартальной дороги | 1500,0 | 1500,0 | 3299,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1770,3 кв. м), обустройству парковок (уширений) (864,0 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (253,0 кв. м) |
| 1164 | 26-133 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Полтавская, 29 | Установить детскую площадку | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1165 | 26-136 | Установить малые игровые формы для детей дошкольного возраста (качели, горки, карусель), отсыпать площадку под малые игровые формы по ул. Связистов, 123 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1166 | 26-138 | Установить детскую и спортивную площадки на территории двора дома по ул. Курганская, 24 | Установить детскую и спортивную площадки | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1167 | 26-148 | Установить детскую спортивную площадку (тренажеры) по ул. Полтавская, 41, 45, и ул. Курганская, 26, 30 | Установить детскую спортивную площадку (тренажеры) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 1168 | 26-153 | Установка пластиковых окон в здании МБОУ СОШ N 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20 | Установка пластиковых окон | 7800,0 | 3900,0 | 1200,0 | 2019, 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене оконных блоков |
| 1169 | 26-0004 | Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской | Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе асфальтирование участка вдоль домов N 4, 4а, 6, 6б, 10а, 10б по ул. Толмачевской и основного проезда к ним от Толмачевского шоссе | Финансирование в рамках наказа N 26-032 | - | - | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич |
| 1170 | 27-001 | Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне "Чистая слобода" | Подготовка проекта | 606000,0 | - | 28811,1 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА | Выполнен [<1>](#P15083). Школа на 1100 мест по ул. Титова в Ленинском районе (жилмассив Чистая Слобода) введена в эксплуатацию 15.07.2019 |
| Строительство школы | - | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА |
| 1171 | 27-004 | Ремонт внутриквартальной дороги, установка детской игровой площадки, спил аварийных деревьев и кустарников по адресу: ул. Филатова, 11 | Установка детской площадки, снос аварийных деревьев и кустарников | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев, установлено игровое оборудование |
| 1172 | 27-006 | Отсыпка дорог, организация водопровода в частном секторе по ул. Смородиновая, ул. Облачная, ул. Клеверная, ул. Лучистая. Расширение ул. Титова | Отсыпка щебнем дорог | 5700,0 | 2700,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1173 | 27-008 | Ремонт внутриквартальной дороги и санитарная обрезка деревьев по адресу: пер. 2-й Порядковый, 5 | Санитарная обрезка деревьев | 1070,0 | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту внутриквартального проезда, сносу и обрезке деревьев. Общий объем затрат на реализацию наказа избирателей 21,2 тыс. рублей |
| Ремонт внутриквартальной дороги | 1000,0 | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1174 | 27-012 | Ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5 | Ремонт внутриквартальных дорог | 3500,0 | - | 3379,3 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий (2594,7 кв. м) |
| 1175 | 27-019 | Установка спортивной и детской площадок, санитарная обрезка деревьев, восстановление вахты и установка дополнительных дверей в холле (1-й этаж) в общежитии по адресу: ул. Забалуева, 74 | Обрезка деревьев, установка спортивной детской площадки, установка дополнительных дверей в холле общежития | 290,0 | 40,0 | 40,0 | 2018, 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлены дополнительные двери в холле общежития. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 290 тыс. рублей |
| 1176 | 27-022 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Фасадная, 2, 4, 8, 10, 17, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а | Ремонт внутриквартальных дорог | 8200,0 | 927,4 | 2715,4 | 2016, 2018 - 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту внутриквартальных территорий по адресам ул. Фасадная, 2, 4, 24, 24а, 26, 26а, 28а |
| 1177 | 27-023 | Ремонт внутриквартального проезда от многоквартирных жилых домов по ул. Забалуева, 39/4, 39/5, до ул. Фасадной | Ремонт внутриквартальных дорог | 1200,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 27-012) |
| 1178 | 27-024 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Невельского, 37, 35, 41, 43, 47, 49 | Ремонт внутриквартальных дорог | 4500,0 | 4500,0 | 2003,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту внутриквартальных территорий по адресам ул. Невельского, 37, 39, 41, 43, 47. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1179 | 27-030 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Станционная, от дома N 42 до дома N 50/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 18000,0 | - | 11306,2 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (6812,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (774,0 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (1379,5 кв. м) |
| 1180 | 27-039 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 191 по ул. Невельского, 53/1 | Ремонт спортивного зала | 2500,0 | 2500,0 | 5500,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала |
| 1181 | 27-046 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 48 | Ремонт спортивного зала | 2500,0 | 2500,0 | 7000,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала |
| 1182 | 27-055 | Ремонт фасада в МБОУ СОШ N 86 | Ремонт фасада | 14000,0 | 7000,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1183 | 27-056 | Установка спортивного и игрового оборудования на школьной спортивной площадке МБОУ СОШ N 86 | Установка спортивного и игрового оборудования | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1184 | 27-059 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров вдоль проезда по ул. Колхидской от ул. Забалуева до ул. Пархоменко с обеих сторон дороги | Ремонт и строительство пешеходных тротуаров со стороны МБУК ДК "Сибтекстильмаш" | 700,0 | 700,0 | 248,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 1185 | 27-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и въезда в квартал с обустройством парковочных карманов по ул. Колхидской, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | Финансирование в рамках наказа N 27-021 | - | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2016 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории |
| 1186 | 27-0004 | По ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, выполнить ремонт внутриквартальных дорог, установить поребрики, оборудовать парковочные карманы, произвести санитарную обрезку деревьев, сделать канализационный колодец возле дома по ул. Забалуева, 39/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий, оборудование канализационного колодца, обрезка деревьев | Финансирование в рамках наказа N N 27-012 и 27-023 | - | - | 2019, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 27-012) |
| 1187 | 27-0013 | По ул. Фасадной, 8 отремонтировать внутриквартальные проезды с установкой "лежачих полицейских" (2 шт.). Напротив 1-го и 2-го подъездов заасфальтировать тротуар вдоль ограждения МБДОУ д/с N 184, поднять тротуары с двух сторон проезжей дороги, обрезать старые деревья | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | Финансирование в рамках наказа N 27-022 | - | - | 2019, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). В 2018 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории |
| Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 1188 | 28-005 | Отремонтировать внутриквартальные проезды между домами N 139 и N 141 по ул. Обская, между магазином и зданием начальной школы МБОУ СОШ N 76 по ул. Большевистская, 18 | Ремонт внутриквартальных проездов | 1800,0 | 1800,0 | 180,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (157,2 кв. м) и тротуара (26,1 кв. м) |
| 1189 | 28-009 | Выполнить работы по освещению участка дороги, расположенного вдоль дома N 101/2 по ул. Выборная, ведущего к МАДОУ д/с N 70 по ул. Выборная, 113/2 | Работы по освещению участка дороги к МАДОУ д/с N 70 | 907,0 | 853,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1190 | 28-014 | Выполнить ремонт бассейна в МБОУ СОШ N 189 | Ремонт бассейна | 5000,0 | 5000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1191 | 28-016 | Выполнить работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато, по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта "Кленовая" | Работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта "Кленовая" | 6004,0 | 2500,0 | 3356,1 | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены строительно-монтажные работы по установке линии наружного освещения от дома N 31 по ул. Ключ-Камышенское Плато до дома N 211а по ул. Выборная |
| 1192 | 28-021 | Выполнить ремонт внутриквартального проезда напротив дома по ул. Выборная, 91/4, 2-й подъезд | Ремонт внутриквартального проезда напротив дома ул. Выборная, 91/4, 2-й подъезд | 1050,0 | 1050,0 | 621,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (570,5 кв. м) |
| 1193 | 28-023 | Выполнить ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистская, 44 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистская, 44 | 1750,0 | 1750,0 | 1197,7 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания |
| 1194 | 28-024 | Выполнить работы по асфальтированию части территории вокруг МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистская, 44, 159а | Работы по асфальтированию части территории (833 кв. м) вокруг МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистская, 44, 159а | 1000,0 | 1000,0 | 386,9 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории |
| 1195 | 28-026 | Установка системы снегозадержания и системы сливных труб по периметру всей кровли МКДОУ д/с N 389 (ул. Большевистская, 159а) | Установка системы снегозадержания и системы сливных труб по периметру всей кровли МКДОУ д/с N 389 (322 кв. м) | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1196 | 28-029 | Устройство спортивной площадки у дома N 116 по ул. Выборная | Устройство площадки с тренажерами по ул. Выборная, N 116, многофункциональной спортивной площадки по ул. Выборная, N 108 | 3500,0 | 1500,0 | 777,3 | 2018, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. По адресу ул. Выборная, 116, на второй части площадки сделано основание, уложено асфальтовое покрытие с 7 дорожными препятствиями для передвижения на самокатах, роликах, велосипедах. По всему периметру площадки установлено ограждение "Гардис" и вход на площадку. По адресу Выборная, 108 натянута сетка-уловитель, установлены скамейки для переодевания. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2762,7 тыс. рублей |
| 1197 | 28-031 | Организация безопасного пешего подхода к МКДОУ д/с N 6 и МКДОУ д/с N 498 на участках дорог, соединяющих детские сады: от ул. Выборной между домом N 127 и домом N 129/1 до МКДОУ д/с N 6; от ул. Выборной между домами NN 125/1 и 125/2, поворот к дому N 125 до МКДОУ д/с N 6 | Ремонт внутридомового проезда и строительство тротуара с ограждением от проезжей части от ул. Выборной между домами NN 127 и 129/1 до МКДОУ д/с N 6; от ул. Выборной между домами NN 125/1 и 125/2, поворот к дому N 125 до МКДОУ д/с N 6 | 2415,0 | - | - | 2016 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Выполнение работ по освещению подходных путей к МКДОУ д/с N 6 и МКДОУ д/с N 498 | 495,0 | 2019 | ДТиДБК |
| 1198 | 28-034 | Организация пешеходного движения в районе ул. Обская, 2-я Обская | Строительство тротуаров в районе улиц Обская, 2-я Обская | 5400,0 | 5400,0 | 953,6 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1199 | 28-037 | Ремонт асфальтового покрытия и организация тротуара на участке дороги от магазина "Монетка" до дома N 99/4 по ул. Выборная | Ремонт асфальтового покрытия и организация тротуара на участке дороги от магазина "Монетка" до дома N 99/4 по ул. Выборная | 690,0 | 690,0 | 573,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (418,8 кв. м) и тротуара (22,3 кв. м) |
| 1200 | 28-040 | Обустройство детских площадок по адресам: ул. Выборная, 99, ул. 1-я Родниковая, 60 | Установка игровых форм по адресам: ул. Выборная, 99, ул. 1-я Родниковая, 60 | 300,0 | 150,0 | - | 2018, 2019 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. В 2018 году установлено игровое оборудование по ул. Выборная, 99. Установить игровое оборудование по ул. 1-я Родниковая, 60, не представляется возможным, так как на земельном участке, относящемся к придомовой территории проходят инженерные коммуникации. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 150,0 тыс. рублей |
| 1201 | 28-043 | Оборудовать универсальную спортивную площадку в соответствии с требованиями ФГОС на территории МБОУ СОШ N 76, восстановить ограждение спортивной площадки | Ремонт действующей спортивной площадки (ограждение, освещение, закрепление склона во избежание осыпания земли, выравнивание рельефа площадки для занятий волейболом, баскетболом и футболом) | 4000,0 | 4000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1202 | 28-044 | Выполнить работы по освещению подъездной дороги от ул. Ключ-Камышенское Плато к МБОУ СОШ N 155, между домами N 2 и N 1 | Освещение подъездной дороги от ул. Ключ-Камышенское Плато к МБОУ СОШ N 155, между домами N 2 и N 1 | 220,0 | 110,0 | 55,8 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены строительно-монтажные работы |
| Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |
| 1203 | 29-013 | Благоустройство внутриквартальной территории за домом N 185 по ул. Толстого (устройство тротуара от дома N 185 по ул. Толстого к дому N 64 по ул. Никитина) | Устройство тротуара от дома N 185 по ул. Толстого к дому N 64 по ул. Никитина | 660,0 | 660,0 | 832,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (369,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (98,2), ремонту тротуара (117,7 кв. м) |
| 1204 | 29-019 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Гурьевская от дома N 182 по ул. Тургенева к дому N 78 по ул. Гурьевская | Строительство тротуара по ул. Гурьевская от дома N 182 по ул. Тургенева к дому N 78 по ул. Гурьевская | 5000,0 | 5000,0 | 461,9 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 1205 | 29-024 | Выполнение работ по замене 40 оконных блоков в здании МКДОУ д/с N 449 по ул. Чехова, 200 | Замена 40 оконных блоков (286 кв. м) | 1673,0 | 871,0 | 871,0 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1673,0 тыс. рублей |
| 1206 | 29-025 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 97 по ул. Кирова, 327 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 97 | 3967,0 | 3967,0 | 7200,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по укреплению оконных и дверных проемов здания |
| 1207 | 29-027 | Приобретение и установка кухонного оборудования для МКДОУ д/с N 234 "Кроха" по ул. Кирова, 288 (приобретение пароконвектомата Abat (Абат) ПКА 6-1/1ПМ, подставки под пароконвектомат, гастроемкости, фильтра водоумягчителя) | Приобретение пароконвектомата Abat (Абат) ПКА 6-1/1ПМ, подставки под пароконвектомат, гастроемкости, фильтра водоумягчителя для МКДОУ д/с N 234 "Кроха" по ул. Кирова, 288 | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1208 | 29-032 | Устройство системы стоков: ул. Коммунстроевская от дома N 123 до дома N 155 | Устройство ливневой канализации | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1209 | 29-033 | Освещение ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. Пролетарская | Установка освещения улицы | 1583,0 | 1511,0 | 437,7 | 2017, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1210 | 29-034 | Устройство тротуара по ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. Пролетарская | Устройство тротуара с двух сторон улицы | 3100,0 | 3100,0 | 1639,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1211 | 29-036 | Восстановление дорожного полотна по ул. Толстого от дома N 314 до дома N 350 и от дома N 375 до дома N 417 | Восстановление дорожного полотна по ул. Толстого от дома N 314 до дома N 350 и от дома N 375 до дома N 417 | 900,0 | 900,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1212 | 29-037 | Выполнить устройство водоотвода по ул. Чехова на пересечении с ул. 1-я Инская | Выполнить устройство водоотвода | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1213 | 29-038 | Обустроить систему водоотвода по ул. Толстого (от ул. 1-я Инская до ул. Лобова) | Выполнить устройство водоотвода | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1214 | 29-040 | Благоустройство ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина от дома N 113 до дома N 203 (восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между ул. Гурьевская и Никитина) | Восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между улицами Гурьевская и Никитина | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1215 | 29-041 | Благоустройство ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина от дома N 113 до дома N 203 (освещение ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина) | Установка освещения на ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина | 437,0 | 200,0 | 149,6 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены строительно-монтажные работы |
| 1216 | 29-044 | Освещение ул. Артиллерийская на участке от дома N 88 до дома N 122 и ул. Добролюбова от дома N 139 до дома N 159 | Освещение ул. Артиллерийская на участке от дома N 88 до дома N 122 и по ул. Добролюбова от дома N 139 до дома N 159 | 276,0 | 176,0 | 112,5 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены строительно-монтажные работы |
| 1217 | 29-052 | Благоустройство проезда Холмский (восстановление дорожного полотна с устройством системы стоков) | Восстановление дорожного полотна с устройством системы стоков проезда Холмский | 720,0 | 720,0 | 756,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного дорожного покрытия |
| 1218 | 29-0001 | Выполнить благоустройство зоны отдыха "Грибоедовская аллея" по ул. Лескова, 260 | Проведение работ по благоустройству территории | 900,0 | 900,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Титаренко Игорь Николаевич |
| 1219 | 30-001 | Выполнить работы по замене 15 окон в МБУДО ДШИ N 7 им. А.П. Новикова по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148 | Работы по замене 15 окон | 200,0 | 70,0 | 65,0 | 2017 - 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по замене оконных блоков. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 195,0 тыс. рублей |
| 1220 | 30-011 | Выполнить работы по замене 50 шт. окон в МКДОУ д/с N 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25 | Установка пластиковых окон (50 шт.) | 1642,0 | - | - | 2017 - 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1221 | 30-013 | Выполнить работы по замене системы электроснабжения в МКДОУ д/с N 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25 | Замена системы электроснабжения в МКДОУ д/с N 391 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 2018 - 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене системы электроснабжения |
| 1222 | 30-016 | Установить 4 детские площадки в МКДОУ д/с N 303 по ул. Никитина, 12 | Установка 4-х детских площадок в МКДОУ д/с N 303 | 300,0 | 100,0 | - | 2016, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1223 | 30-023 | Выполнить работы по ремонту детской площадки с установкой подпорной стены и искусственного покрытия (100 кв. м) по ул. Лескова, 15 | Установка искусственного покрытия на детской площадке | 500,0 | 500,0 | 456,6 | 2019 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Произведены работы по ремонту подпорной стенки и устройству искусственного покрытия на детской площадке. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 813,5 тыс. рублей |
| Разработка проектно-сметной документации и установка подпорной стенки | - | 356,9 | 2018, 2019 | ДЭЖКХ |
| 1224 | 30-025 | Построить тротуар по ул. Толстого вдоль частного сектора от ул. Толстого, 5 до ул. Толстого, 76 | Построить тротуар по ул. Толстого вдоль частного сектора от ул. Толстого, 5 до ул. Толстого, 76 | 1500,0 | 1500,0 | 838,1 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 1225 | 30-033 | Выполнить уличное освещение ул. Нижегородской на участке от дома N 89 до дома N 107 | Освещение ул. Нижегородской на участке от дома N 89 до дома N 107 | 161,0 | - | 30,7 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 1226 | 30-039 | Выполнить работы по установке огороженной спортивной площадки с уличным покрытием на территории МБОУ НГПЛ им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Декабристов, 86 | Установка огороженной спортивной площадки (волейбольной, баскетбольной, футбольной) с уличным покрытием по адресу: ул. Декабристов, 86 | 2500,0 | 2500,0 | 1900,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Установлена спортивная площадка |
| 1227 | 30-045 | Обустройство спортивной площадки для занятий спортом рядом с домом N 34 по ул. Садовая (кольца для баскетбола, стойки для волейбольной сетки, ремонт ограждения) | Установка спортивных тренажеров во дворе дома по ул. Садовая, 34 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 2019 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Произведены работы по обустройству спортивной площадки |
| 1228 | 30-048 | Выполнить работы по освещению ул. Инская от дома N 64 до дома N 104 и ул. Зыряновская от дома N 34 до дома N 64 | Обустройство освещения по ул. Инская от дома N 64 до дома N 104 и по ул. Зыряновская от дома N 34 до дома N 64 | 415,0 | 415,0 | 73,6 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 1229 | 30-054 | Выполнить ремонт мест общего пользования (санитарные узлы, кухня) общежития по адресу: ул. Кирова, 80 | Оказать содействие в выполнении ремонта | - | - | 622,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту мест общего пользования |
| Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Плотников Денис Васильевич |
| 1230 | 31-004 | Заменить ограждение в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Замена 220 кв. м ограждения в МКДОУ д/с N 490 | 704,0 | 704,0 | 560,9 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по замене ограждения |
| 1231 | 31-006 | Произвести текущий ремонт бассейна в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Ремонт бассейна в МКДОУ д/с N 490 | 300,0 | - | - | 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1232 | 31-007 | Произвести замену окон на пластиковые окна в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Замена 270 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | 2318,0 | 2318,0 | 700,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки |
| 1233 | 31-010 | Выполнить капитальный ремонт кровли и козырьков МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | Капитальный ремонт 1050 кв. м кровли и козырьков МКДОУ д/с N 453 | 5040,0 | 2000,0 | 1213,9 | 2019, 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту здания |
| 1234 | 31-011 | Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | Замена 252 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | 2164,0 | 1899,0 | 700,0 | 2016, 2019 | ДО | Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 961,0 тыс. рублей |
| 1235 | 31-014 | Произвести капитальный ремонт стадиона МАОУ Гимназия N 11 "Гармония" | Капитальный ремонт стадиона МАОУ Гимназия N 11 "Гармония" | 5000,0 | 2000,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1236 | 31-015 | Заменить ограждения в МКДОУ ЦРР д/с N 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9 | Ремонт ограждения и теневых навесов на прогулочных площадках в МКДОУ ЦРР д/с N 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9 | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1237 | 31-017 | Произвести замену окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с N 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/1 | Замена 120 кв. м окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с N 501 | 1031,0 | 358,0 | 546,4 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1238 | 31-018 | Заменить лестницу к футбольной площадке во дворе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201 | Обустройство пешеходной дорожки от лестницы у дома по ул. Бориса Богаткова, 201, к футбольной площадке | 650,0 | - | 122,3 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (75,0 кв. м) |
| 1239 | 31-019 | Произвести ремонт фасада и кровли в МБОУДО ДШИ N 12 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 205а | Ремонт фасада и кровли МБОУДО ДШИ N 12 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 205а | 500,0 | 500,0 | 1407,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада, кровли и крыльца |
| 1240 | 31-021 | Заменить ограждение в МКДОУ д/с N 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220 | Замена 120 кв. м ограждения в МКДОУ д/с N 440 | 384,0 | 384,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1241 | 31-022 | Произвести капитальный ремонт кровли в МКДОУ д/с N 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220 | Капитальный ремонт кровли 600 кв. м в МКДОУ д/с N 440 | 2880,0 | 1880,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1242 | 31-023 | Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220 | Замена 445 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 440 | 3822,0 | - | 500,0 | 2020 | ДО | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Установлены оконные блоки |
| 1243 | 31-026 | Включить в программу ремонта дорог частного сектора ремонт дороги по ул. Военная горка 5-я линия, ул. Военная горка 6-я линия и по Ядринцевскому подъему | Ремонт дороги по улицам: Военная горка 5-я линия, Военная горка 6-я линия и Ядринцевский подъем | 1500,0 | 558,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1244 | 31-032 | Выполнить ремонт бетонной лестницы с устройством пандуса для подъема детских колясок и маломобильных граждан на светофоре по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я, ремонт тротуара вдоль ул. Федосеева | Ремонт бетонной лестницы с устройством пандуса для подъема детских колясок и маломобильных граждан на светофоре по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я (между домами по ул. Федосеева, 12, и ул. Бориса Богаткова, 183, - лестница для подъема на тротуар вдоль ул. Федосеева) | 2700,0 | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Ремонт тротуара вдоль ул. Федосеева (от светофора по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я, до ступеней в сторону МБОУ СОШ N 186) | 2500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1245 | 31-033 | Выполнить ремонт семи лестничных спусков и пристенков к ним у домов по адресам: ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 163/2, 163/8, 163/9, и ремонт прилегающих к спускам территорий | Ремонт семи лестничных спусков и пристенков к ним у домов по ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 163/2, 163/8, 163/9, и ремонт прилегающих к спускам территорий | 1750,0 | 1750,0 | 2450,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту лестниц у домов по адресам: ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/5, 163/2, 163/8. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 1246 | 32-004 | Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 | Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 | 1560,0 | 1560,0 | 678,9 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия территории |
| 1247 | 32-005 | Ремонт бассейна в МБОУ СОШ N 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1 (разработка проектно-сметной документации, замена плитки на ванне, окон, дверей, светильников, ремонт стен, полов, потолков в помещении, замена инженерных коммуникаций, ремонт санузлов) | Ремонт бассейна в МБОУ СОШ N 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1 | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1248 | 32-006 | Ограждение территории МБОУ СОШ N 199 забором, ограждение футбольного поля по адресу: ул. Лазурная, 27 | Ограждение территории школы забором, ограждение футбольного поля (МБОУ СОШ N 199) | 3171,0 | 1731,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1249 | 32-007 | Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунстроевская | Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунстроевская | 5500,0 | 2913,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1250 | 32-009 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233 | 4000,0 | 4000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1251 | 32-012 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Панишева, пер. Монтажников | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Панишева, пер. Монтажников | 1800,0 | 1371,0 | 1512,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Панишева. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1941,0 тыс. рублей |
| 1252 | 32-017 | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | 532,0 | 400,0 | - | 2016, 2017, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1253 | 32-023 | Провести освещение Воинского 2-го проезда | Провести освещение по Воинскому 2-му проезду | 185,0 | 185,0 | 38,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 1254 | 32-027 | Благоустройство и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Ул. Зеленодолинская" в сторону с. Раздольное | Благоустройство и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Ул. Зеленодолинская" в сторону с. Раздольное | 230,0 | 230,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1255 | 32-040 | Провести освещение дорог к МБОУ СОШ N 194, МБОУ СОШ N 195 | Провести освещение дорог к МБОУ СОШ NN 194, 195 | 1293,0 | 1293,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 1256 | 33-023 | Обрезка аварийных деревьев по адресу: ул. Тельмана, 20а | Обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | 13,5 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев Произведены работы по |
| 1257 | 33-026 | Снос аварийного дома по адресу: ул. Красный Факел, 22 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 29815,0 | - | - | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен частично. Дом по адресу ул. Красный Факел, 22, признан аварийным 20.12.2019. Планируется расселить в рамках развития застроенных территорий |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | 29815,0 | 2019 | УЖВ |
| 1258 | 33-027 | Снос аварийного дома по адресу: ул. Красный Факел, 24 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 28821,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | Администрация Первомайского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дом по адресу ул. Красный Факел, 24, признан аварийным в 2018 году |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 1259 | 33-035 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 130 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 8,7 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 1260 | 33-040 | Снос аварийного дома по ул. Марата, 5 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 30136,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | Администрация Первомайского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дом по адресу ул. Марата, 5, признан аварийным в 2018 году |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 1261 | 33-044 | Снос аварийного дома по ул. Марата, 157 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 4482,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | Администрация Первомайского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дом по адресу ул. Марата, 157, признан аварийным в 2015 году |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 1262 | 33-045 | Снос аварийного дома по ул. Ростовская, 4 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 8918,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | Администрация Первомайского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дом по адресу ул. Ростовская, 4, признан аварийным в 2017 году |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 1263 | 33-053 | Ремонт дорог по ул. Новоселов | Ремонт дороги | 2600,0 | 2600,0 | 2242,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части |
| 1264 | 33-054 | Ремонт дорог по ул. Сызранская | Ремонт дороги | 4900,0 | - | 1511,3 | 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезжей части |
| 1265 | 33-055 | Восстановить уличное освещение по пер. Панельный | Восстановление уличного освещения | 115,0 | 115,0 | 56,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 1266 | 33-063 | Строительство тротуара по ул. Марата | Строительство тротуара | 2100,0 | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1267 | 33-068 | Асфальтирование ул. Ласточкина от ул. Нахимова до ул. Подбельского с устройством тротуара | Асфальтирование с устройством тротуара | 6600,0 | 6600,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1268 | 33-079 | Расширить проезжую часть дороги от автомойки "СКИФ" по ул. Первомайская, 53а, до пересечения ул. Первомайская и ул. Героев Революции | Расширение проезжей части | 20000,0 | - | - | 2019 - 2020 [<\*>](#P15084) | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1269 | 33-082 | Выполнить реконструкцию МКДОУ д/с N 27 по ул. Победителей, 9 | Подготовка проектно-сметной документации. Реконструкция детского сада | 115000,0 | - | - | 2019 - 2020 [<\*>](#P15084) | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1270 | 33-083 | Заменить окна на ПВХ в МКДОУ д/с N 11 | Замена окон | 3000,0 | 850,0 | - | 2019, 2020 | ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1271 | 33-087 | Выполнить ремонт помещений спортивного зала МКОУ С(К) Ш N 148 | Ремонт помещений | 2000,0 | - | - | 2020 | ДО | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году произведены работы по ремонту спортивного зала |
| 1272 | 33-088 | Восстановить школьную спортивную площадку и оборудовать ее для занятий спортом в МБОУ СОШ N 142 | Восстановить школьную спортивную площадку и оборудовать ее: отсыпать отсевом; восстановить беговую дорожку, брусья, турник, прыжковую яму; установить волейбольные столбы, баскетбольные кольца | 1200,0 | 600,0 | 1499,9 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по восстановлению спортивной площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2399,9 тыс. рублей |
| 1273 | 33-090 | Установка спортивной площадки на территории бассейна "Молодость" МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС по адресу: ул. Аксенова, 38 | Установка спортивной площадки | 4527,9 | 1500,0 | 1500,0 | 2017 - 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Установлено основание для двух площадок, ограждение, "калитки", уложена резиновая плитка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4528,3 тыс. рублей |
| 1274 | 33-092 | Установить ограждение территории бассейна "Молодость" МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС, по ул. Аксенова, 38 | Установить ограждение территории | 2972,1 | - | - | 2017 - 2019 | ДКСиМП | Выполнен. В 2018 году установлено ограждение, ворота. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2939,2 тыс. рублей |
| 1275 | 33-095 | Восстановить уличное освещение парковой зоны, парковки МБУ МЦ "Дом молодежи" по ул. Эйхе, 1, с управлением на посту охраны | Ремонт освещения | 3160,1 | 3000,0 | 3000,0 | 2018, 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту освещения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3160,1 тыс. рублей |
| 1276 | 33-097 | Выполнить ремонт основного помещения МБОУДОД ДШИ N 4, ул. Маяковского, 20 | Проведение ремонта | 300,0 | - | - | 2018, 2019 | ДКСиМП | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1277 | 33-098 | Выполнить ремонт ограждения территории МБУК ПКиО "Первомайский", по ул. Маяковского, 5а | Выполнить ремонт ограждения | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения |
| 1278 | 33-099 | Выполнить ремонт административного здания МБУК ПКиО "Первомайский", по ул. Маяковского, 5а | Ремонт административного здания МБУК ПКиО "Первомайский" | 450,0 | 450,0 | 650,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада, кровли, замене системы отопления |
| 1279 | 33-0001 | Выполнить строительство Дома детского творчества на территории Детского парка (по ул. Героев Революции) | Текущее содержание территории Детского парка. Подготовка технического задания на строительство Дома детского творчества | - | - | - | 2019, 2020 | ДТиДБК, ДО | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1280 | 822 | Снос ветхого жилья по адресам: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовская, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | - | - | - | 2016, 2018 - 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ | Не выполнен в части 2019 года. Расселены и снесены дома: ул. Марии Ульяновой, д. 10, ул. Чапаева, д. 1, и д. 1а, ул. Аксенова, д. 15, и д. 13, ул. Тельмана, д. 3а, ул. Чапаева, д. 17б, ул. Марии Ульяновой, д. 12. Дом N 18а по ул. Ростовской признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. Расселение дома будет осуществляться в ходе реализации муниципальной программы "Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска" на 2019 - 2023 годы. Жилой дом по ул. Красный Факел, 24, признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Расселение дома будет осуществляться в ходе реализации последующих программ по расселению аварийного жилищного фонда города. Не признан аварийным и подлежащими сносу д. 92 по ул. Первомайская |
| Октябрьский район, Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Дамаев Дмитрий Владимирович |
| Октябрьский район |
| 1281 | 34-007 | Благоустройство улиц в щебеночном покрытии (ул. Инюшенская от дома N 5 до дома N 90, 4-й Инюшенский пер. от дома N 1 до выезда на технологическую дорогу, заезд и выезд в частный сектор) | Грейдирование, отсыпка щебнем (центральные улицы: ул. Инюшенская от дома N 5 до дома N 90, 4-й Инюшенский пер. от дома N 1 до выезда на технологическую дорогу; заезд и выезд в частный сектор) | 2300,0 | 1511,5 | 2204,3 | 2017, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Инюшенская. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2992,8 тыс. рублей |
| 1282 | 34-009 | Благоустройство (отсыпка щебнем) улиц: 1-я Родниковая, Загородная, Камышенский Лог от дома N 34 до дома N 56 | Грейдирование, отсыпка щебнем улиц | 1928,0 | 600,0 | 907,2 | 2016, 2017, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. 1-я Родниковая. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2235,2 тыс. рублей |
| 1283 | 34-011 | Установить уличное освещение вдоль дороги от ул. Дубравы до ул. Родниковая по ул. 1-я Родниковая | Установить уличное освещение вдоль дороги от ул. Дубравы до ул. Родниковая, по ул. 1-я Родниковая | 216,0 | 216,0 | 441,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы по установке и подключению линий наружного освещения. Продолжение работ запланировано на 2020 год |
| 1284 | 34-013 | Проведение технической экспертизы дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей | Провести техническую экспертизу дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей (допустимые нагрузки, прочность, устойчивость к разрушению) | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 34-011). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1285 | 34-016 | Благоустройство улицы с отсыпкой щебнем: ул. Камышенский Лог от дома N 2 до дома N 56, ул. Загородная от дома N 19 до дома N 21, ул. Взлетная от дома N 1 до дома N 23, ул. Высокогорная от дома N 1 до дома N 25, ул. 2-я Высокогорная от дома N 2 до дома N 12, ул. Осипова, дома NN 11 - 19, 21 - 25 | Грейдирование, отсыпка щебнем улиц | 2500,0 | - | 3269,7 | 2017, 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту дорог ул. Взлетная, ул. Высокогорная, ул. Осипова. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4597,7 тыс. рублей |
| Первомайский район |
| 1286 | 34-020 | Благоустройство детской площадки между домами по ул. Березовая, 13, и 15: добавить элементы и установить ограждение | Установка дополнительных элементов и ограждения | 100,0 | 100,0 | 955,0 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1287 | 34-021 | Благоустройство территории дома по ул. Березовая, 7 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | 1300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 13.03.2020 N 129) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы |
| 1288 | 34-037 | Снос аварийных деревьев по ул. 1-я Механическая, 6 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | 2020 | Администрация Первомайского района | Выполнен [<1>](#P15083). В 2017 году произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 1289 | 34-042 | Заасфальтировать ул. Серебристая | Ремонт дороги ЩПС | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1290 | 34-043 | Заасфальтировать ул. Зеркальная | Ремонт дороги ЩПС | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1291 | 34-044 | Провести реконструкцию освещения по ул. Серебристая | Реконструкция освещения | 140,0 | 140,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1292 | 34-046 | Благоустройство ул. Юбилейная от дома N 1 до дома N 86 с щебенением и устройством водоотводных канав | Ремонт дороги | 2500,0 | 2500,0 | 2268,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части |
| 1293 | 34-047 | Замена светильников на современные по ул. Юбилейная от дома N 1 до дома N 86 | Замена светильников | 600,0 | 300,0 | 83,2 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников |
| 1294 | 34-055 | Установка уличного освещения от ул. Березовая, 11, до ул. Одоевского, 1/11 (вдоль дороги) | Реконструкция освещения | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1295 | 34-062 | Строительство тротуара по ул. Одоевского от МБОУ СОШ N 117 до ул. Одоевского, 1/11 | Строительство тротуара | 8000,0 | 8000,0 | 1339,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1296 | 34-066 | Благоустройство территории сквера "Белый сад" с ограждением согласно проекту | Ограждение территории сквера "Белый сад" | 500,0 | 500,0 | 1005,9 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству сквера |
| 1297 | 34-081 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 447 | Устройство металлического сайдинга с утеплением | 3200,0 | 2000,0 | 468,8 | 2018, 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту фасада. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1298 | 34-082 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 147 | Восстановление фасада здания, ремонт отмостки и запасных выходов | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1299 | 34-084 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 57 | Устройство металлического сайдинга с утеплением | 1600,0 | 1600,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1300 | 34-088 | Восстановление ограждения МКДОУ д/с N 97 | Замена ограждения | 920,0 | 920,0 | 162,5 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по замене ограждения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1301 | 34-095 | Приобретение рояля для МБОУДОД ДШИ N 27 | Приобретение рояля | 800,0 | 800,0 | 792,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Приобретен рояль |
| 1302 | 34-099 | Восстановить спортивную площадку по ул. 1-я Механическая, 16 | Восстановление спортивной площадки с последующей передачей в МБУ "Спортивный город" | 1950,0 | 1950,0 | 1592,1 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Демонтирована старая площадка. Сделано основание под новую площадку размером 20 x 22,5 кв. м, уложен асфальт, который покрыт резиновой крошкой, нанесена разметка для игр. Установлен забор по всему периметру площадки высотой 4,5 м с двумя "калитками", баскетбольные стойки, ворота для мини-футбола. Спортивная площадка включена в реестр муниципального имущества |
| Включить бесхозяйную коробку в реестр муниципального имущества | - | 2019 | Администрация Первомайского района |
| 1303 | 34-100 | Установить тренажеры на территории спортивной площадки по ул. 1-я Механическая, 16 | Включить бесхозяйную коробку в реестр муниципального имущества | 500,0 | - | 457,5 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Установлено 18 тренажеров |
| Установка тренажеров с передачей в МБУ "Спортивный город" | 500,0 | 2019 | ДКСиМП |
| Советский район, избирательный округ N 35, депутат Пинус Наталья Ивановна |
| 1304 | 35-006 | Реализация проекта велодорожек | Разработка и реализация проекта | 6000,0 | 4000,0 | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1305 | 35-011 | Устройство тротуаров на улицах Демакова и Полевой | Устройство тротуаров | 4000,0 | 2000,0 | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1306 | 35-013 | Установка дополнительного числа урн на территории округа в соответствии с нормативами | Установка и замена в 2016 году 50 урн, в 2017 -2020 годах по 30 урн ежегодно | 340,0 | 60,0 | 69,7 | 2016 - 2020 | Администрация Советского района | Выполнен в части 2019 года. Установлены 20 урн |
| 1307 | 35-017 | Благоустройство ул. Ильича | Приобретение и установка садово-парковой мебели. Замена столбов освещения и иллюминация | 2300,0 | 500,0 | 938,2 | 2016, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара, установлены лавочки и произведено озеленение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1698,2 тыс. рублей |
| Ремонт тротуара. Обустройство ярмарочного пространства - установка торговых павильонов для художников и ремесленников (при условии согласования размещения торговых павильонов для художников и ремесленников на земельном участке согласно прилагаемой схеме, при условии согласования с СО РАН и Министерством культуры НСО) | 1700,0 | 2019 | ДТиДБК, Администрация Советского района |
| 1308 | 35-018 | Обеспечение работы существующих уличных светильников в ночное время | Обеспечить работу уличных светильников в ночное время | - | - | - | 2016 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Линии наружного освещения работают в рабочем режиме |
| 1309 | 35-021 | Установка нового остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Ул. Геологов" | Проведение работ по замене и демонтажу старого павильона | 150,0 | 150,0 | 133,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен остановочный павильон |
| 1310 | 35-024 | Обустроить тротуар от дома N 15 по ул. Солнечногорской до дома N 9 | Устройство тротуара | 150,0 | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1311 | 35-040 | Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Строителей, ул. Кутателадзе, ул. Российской | Проведение ремонтных работ тротуаров | 6000,0 | 4000,0 | 2348,6 | 2017, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1312 | 35-041 | Строительство пристройки к МБОУ Лицей N 130 по ул. Ученых, 10 | Подготовка проектно-сметной документации. Строительство пристройки | 600000,0 | - | 75398,7 | 2020 [<\*>](#P15084) | ДСиА | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Осуществляется строительство пристройки к зданию лицея на 525 мест |
| 1313 | 35-042 | Оборудовать комплексную (универсальную) спортивную площадку с искусственным покрытием на территории МБОУ Гимназия N 5 | Выполнение работ по оборудованию площадки | 4000,0 | 4000,0 | 3916,6 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по оборудованию площадки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| Советский район, избирательный округ N 36, депутат Фельдбуш Александр Владимирович |
| 1314 | 36-002 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Русская, 23, 25, 27 | Установка спортивного игрового комплекса | 900,0 | 900,0 | 797,0 | 2019 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1315 | 36-003 | Увеличить количество автобусного парка муниципального транспорта на маршрутах NN 7, 48, 36 | Увеличение количества муниципальных автобусов на маршрутах NN 7, 48, 36 | - | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1316 | 36-006 | Установить детскую игровую спортивную площадку во дворах по ул. Ветлужская, 8, 10, 12, 14 | Установка детского игрового спортивного комплекса | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1317 | 36-009 | Восстановление дорожного покрытия проезда от ул. Софийская до ул. Варшавская вдоль территории завода ООО НЭМЗ "Тайра" | Восстановление дорожного покрытия | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1318 | 36-010 | Устройство щебнем обочины вдоль дороги по ул. Софийская. Закончить ремонт дороги по ул. Софийская до остановки общественного транспорта "Чемской бор" | Выполнение ремонтных работ | 10000,0 | 5000,0 | 3997,5 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту дорожного покрытия (5726 кв. м) |
| 1319 | 36-013 | Продлить время работы муниципального и коммерческого общественного транспорта до 23-00 | Обеспечение работы муниципального и коммерческого общественного транспорта в вечернее время | - | - | - | 2016 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. На маршрутах общественного пассажирского транспорта расписанием предусмотрены закрывающие выходы до 24:00 |
| 1320 | 36-017 | Благоустройство ул. Летняя | Работы по благоустройству | 1256,7 | 59,2 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1321 | 36-018 | Устройство парковочных карманов около МКДОУ д/с N 378 по ул. Гнесиных, 12 | Устройство парковочных карманов | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1322 | 36-019 | Разработать концепцию создания сквера напротив Храма (на территории, ограниченной улицами Приморской, Софийской, Новоморской) | Разработка проекта | - | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1323 | 36-021 | Обустроить пешеходную дорожку на территории сквера от пересечения ул. Ветлужской и ул. Новоморской | Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1324 | 36-026 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль забора МКДОУ д/с N 442 от ул. Русской до ул. Тружеников со стороны МБОУ СОШ N 121 | Устройство пешеходной дорожки | 400,0 | 400,0 | 669,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1325 | 36-027 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием по ул. Сиреневая вдоль ГСК "Сирень" до начала ул. Сиреневая | Устройство пешеходной дорожки | 1200,0 | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1326 | 36-029 | Установить освещение вдоль пешеходной дорожки от остановки общественного транспорта "Торговый центр" до ул. Сиреневая | Выполнение проектных работ, выполнение строительно-монтажных работ | 270,0 | 270,0 | 188,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 1327 | 36-031 | Проектирование и реализация проекта сквера по ул. Русской | Выполнение проектных и благоустроительных работ | 1700,0 | 1700,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1328 | 36-032 | Выполнить поэтапный ремонт тротуара по ул. Софийская на участке от ул. Ветлужской до конечной остановки общественного транспорта "Чемской бор" | Выполнение работ по ремонту тротуара с установкой бордюрного камня на участках от ул. Ветлужской до конечного остановочного пункта общественного транспорта "Чемской бор" и от ул. Ветлужской до въезда к зданию N 5 по ул. Мухачева | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1329 | 36-033 | Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а | Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а | 40,0 | 40,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1330 | 36-034 | Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ветлужская" | Демонтаж и вывоз существующих остановочных павильонов, установка остановочных павильонов (2 шт.) | 160,0 | 160,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1331 | 36-035 | Провести обустройство тротуара по ул. Балтийская: устранить разрывы полотна, отремонтировать покрытие | Обустроить тротуар | 400,0 | 400,0 | 1339,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1332 | 36-036 | Разработать и реализовать проект благоустройства сквера "Аллея Памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны" в микрорайоне "Правые Чемы" | Проектирование, установка ограждения, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм | 1500,0 | 500,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1333 | 36-037 | Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта микрорайона "Правые Чемы": "НИИ Систем", "кинотеатр "Маяк", "Белоусова", "Шлюз", "Торговый Центр" по обеим сторонам движения | Выполнение работ по обустройству остановочных пунктов: устройство заездных карманов, замена остановочных павильонов, установка урн | 900,0 | 600,0 | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1334 | 36-039 | Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия и строительство тротуаров с твердым покрытием по ул. Шатурской | Выполнение капитального ремонта дороги и устройство тротуара по ул. Шатурская на участке от ул. Рубиновая до дома N 10 по ул. Российская | 2000,0 | 329,9 | 1485,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту дорожного покрытия. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3155,1 тыс. рублей |
| 1335 | 36-046 | Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по адресам: ул. Шлюзовая, 6, 12, 20, 22 | Благоустройство внутриквартальной территории | 6500,0 | - | 1920,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (1462,0 кв. м) по ул. Шлюзовая, 22 |
| 1336 | 36-047 | Произвести ремонт дороги по ул. Гидростроителей | Выполнить ремонт дороги | 2000,0 | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1337 | 36-049 | Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Сиреневая, 23, 19, 33, 35, 37, 41 | Благоустройство внутриквартальной территории | 9000,0 | 4154,3 | 5926,7 | 2016, 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (4510,0 кв. м) по ул. Сиреневая, 19, 23, 35. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1338 | 36-051 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием от пересечения ул. Тружеников с ул. Добровольческой вдоль домов по ул. Тружеников, 9, 7 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1339 | 36-053 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль дома по ул. Шлюзовая, 22 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием | 200,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены работы по устройству пешеходных дорожек (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 36-046) |
| 1340 | 36-056 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9 | Установка детского городка | 483,8 | - | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 600,7 тыс. рублей |
| 250,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Советского района |
| 1341 | 36-058 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Шлюзовая, 2, 16 | Установка детских городков | 300,0 | 50,0 | 618,0 | 2018, 2019 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 868,0 тыс. рублей |
| 1342 | 36-061 | Установить на детских площадках домов по ул. Русская, 3, 11, 13, 27, по ул. Шлюзовая, 6, по ул. Сиреневая, 23 твердое покрытие | Установка твердого покрытия на детских игровых площадках | 1500,0 | 1000,0 | 1906,5 | 2019, 2020 | Администрация Советского района | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено твердое покрытие на детских площадках |
| 1343 | 36-064 | Обустройство парковочных карманов по ул. Героев Труда, 11, 13,21, 27б, 28, 29, 31, 33, по ул. Рубиновая, 5, по ул. Иванова, 27 | Обустройство парковочных карманов | 12000,0 | 12000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1344 | 36-070 | Провести благоустройство внутриквартальной территории дома N 27 по ул. Героев Труда | Провести благоустройство внутриквартальной территории | 1600,0 | 1600,0 | 1850,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (778,1 кв. м), обустройству парковок (уширений) (637,2 кв. м) |
| 1345 | 36-071 | Обустройство пешеходной дорожки от ул. Иванова (со стороны дома по ул. Иванова, 29/3) до ул. Иванова, 27 | Обустройство пешеходной дорожки | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1346 | 36-072 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Героев Труда, 3, 5, 9 | Благоустройство внутриквартальной территории | 4800,0 | - | 573,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Произведены работы по ремонту проезда (189,3 кв. м), обустройству парковок (уширений) (236,6 кв. м) по ул. Героев Труда, 3 |
| 1347 | 36-077 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории (общий двор) домов NN 19, 23, 25, 27 по ул. Сиреневая | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории | 3500,0 | 3500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по ул. Сиреневая, 19, 23 (финансирование в рамках наказа избирателей N 36-049). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1348 | 36-087 | Оборудование беговой дорожки с искусственным покрытием на спортивной площадке МБОУ СОШ N 121 | Оборудование беговой дорожки | 1120,0 | 1120,0 | 720,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Оборудована беговая дорожка |
| 1349 | 36-088 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 61 | Капитальный ремонт спортивного зала | 3225,0 | 3225,0 | 1480,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту спортивного зала. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1350 | 36-089 | Обустройство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в МБОУ СОШ N 61 | Обустройство универсальной спортивной площадки | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работу по обустройству спортивной площадки |
| 1351 | 36-090 | Замена окон в здании МКДОУ д/с N 442 | Замена окон в здании МКДОУ д/с N 442 | 1200,0 | 1200,0 | 600,0 | 2019 | ДО | Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1352 | 36-0052 | Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ N 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения | Завершение работ по оборудованию стадиона | 700,0 | 700,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Первомайский район, Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |
| Первомайский район |
| 1353 | 37-004 | Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 2 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 21692,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | Администрация Первомайского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дом по адресу ул. Старое шоссе, 2, признан аварийным в 2015 году |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 1354 | 37-007 | Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 8 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 26822,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дом по адресу ул. Старое шоссе, 8 признан аварийным в 2018 году |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 1355 | 37-008 | Снос жилого дома ул. Инвентарная, 3 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 17736,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | Администрация Первомайского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дом по адресу ул. Инвентарная, 3 признан аварийным в 2018 году |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 1356 | 37-012 | Снос жилого дома N 12 по ул. Зональная | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 13194,0 | - | - | 2020 [<\*>](#P15084) | Администрация Первомайского района | Выполнен в части 2019 года [<1>](#P15083). Дом по адресу ул. Зональная, 12 признан аварийным в 2017 году |
| Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | - | 2020 [<\*>](#P15084) | УЖВ |
| 1357 | 37-017 | Провести работы по освещению ул. Сокольническая от дома N 1 до дома N 28: ремонт имеющихся фонарей и установка новых | Работы по освещению улицы | 420,0 | 210,0 | 22,1 | 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены строительно-монтажные работы |
| 1358 | 37-024 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 117 по ул. Узорная, 1 | Ремонт спортивного зала с заменой пола | 2100,0 | 2100,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1359 | 37-025 | Приобретение звукового и светового сценического оборудования для МБУК ДК "40 лет ВЛКСМ" по ул. Узорная, 1/2 | Приобретение звукового и светового сценического оборудования для МБУК ДК "40 лет ВЛКСМ" по ул. Узорная, 1/2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Приобретено оборудование |
| Советский район |
| 1360 | 37-026 | Провести ремонт структурного подразделения МБУК ДК "Академия" по адресу: ул. Иванова, 53 (танцевально-спортивный клуб "Звезда") | Выполнение ремонтных работ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения |
| 1361 | 37-031 | Ремонт дорожного покрытия и уличного освещения между МБОУ СОШ N 102 (ул. Экваторная, 5) и МКДОУ д/с N 488 (ул. Экваторная, 20) | Внутриквартальное благоустройство (200 м) | 3000,0 | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (117,9 кв. м) |
| 1362 | 37-038 | Построить водопровод по адресам: ул. Рощинская, 19, 23, 27, 29, 31 | Строительство водопровода | 4000,0 | 4000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. В 2017 году произведены работы по строительству водопровода по ул. Рощинская |
| 1363 | 37-044 | Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения ул. Экваторной: тротуары между МБОУ СОШ N 102 и домом N 3, между МКДОУ д/с N 488 и домом N 15, между домом N 8 и МКДОУ д/с N 426, между домами N 10 и N 13 по ул. Экваторной | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 760,0 | 355,0 | 82,7 | 2018 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен [<1>](#P15083). Произведены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 82,7 тыс. рублей |
| 1364 | 37-048 | Восстановление хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ N 190 по ул. Иванова, 36 | Восстановление хоккейной коробки | 670,0 | 670,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1365 | 37-051 | Благоустройство внутриквартальной территории многоквартирного дома по адресу: ул. Экваторная, 12 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Советский район, избирательный округ N 38, депутат Фоломкин Юрий Алексеевич |
| 1366 | 38-002 | Обустройство внутриквартальной территории, вырубка аварийных деревьев, установка столбов освещения между МКДОУ д/с N 506 (ул. Барьерная, 9) и домом по ул. Динамовцев, 5, по направлению от ул. Смоленской к ул. Барьерной, 7 | Выполнение работ по сносу деревьев, выполнение обустройства тротуара | 3100,0 | 2500,0 | 234,6 | 2019 | Администрация Советского района | Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по удалению поросли и устройству пешеходной дорожки |
| Организация уличного освещения | - | 2020 | ДТиДБК |
| 1367 | 38-011 | Ремонт дороги (ЩПС) по ул. Самаркандской от дома по Березовому проезду, 31, до дома по ул. Штормовая, 29 | Выполнение ремонтных работ, устройство водоотводных элементов | 1700,0 | 1700,0 | 1606,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия |
| 1368 | 38-016 | Ремонт тротуара по ул. Варшавской от магазина "Солнышко" до перекрестка улиц Варшавская - Бердышева | Выполнение работ по обустройству тротуара | 600,0 | 600,0 | 1586,3 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 1369 | 38-021 | Обустройство тротуара по ул. Варшавская с обеих сторон (от МБОУ СОШ N 165 и от магазина "Солнышко") до ул. Молодости | Проведение работ по обустройству тротуаров | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей N 38-016) |
| 1370 | 38-026 | Замена столбов освещения по ул. Смежной от дома N 6 до дома N 93 | Замена столбов освещения | 620,0 | 310,0 | - | 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1371 | 38-028 | Установка дополнительных элементов на детской площадке по адресу: ул. Молодости, 26 | Установка детских и спортивно-игровых элементов | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 2019 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1372 | 38-043 | Обустройство внутриквартального проезда по адресу: ул. Нагорная, 6 | Обустройство внутриквартального проезда | 800,0 | 800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1373 | 38-044 | Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ N 80 | Ремонт асфальтового покрытия | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1374 | 38-045 | Установка многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ N 80 | Установка многофункциональной спортивной площадки | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1375 | 38-046 | Ремонт школьных мастерских и актового зала МБОУ СОШ N 80 | Ремонт школьных мастерских и актового зала | 2800,0 | 1400,0 | - | 2018, 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1376 | 38-051 | Замена резинового покрытия в игровом зале на паркет в спортивном комплексе "Энергия" МБОУДОД ДЮСШ "Энергия" | Замена резинового покрытия в игровом зале на паркет | 7000,0 | 7000,0 | 5706,4 | 2019 | ДКСиМП | Выполнен. Уложен паркет в игровом зале (1300 кв. м) |
| Октябрьский район, Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович |
| Октябрьский район |
| 1377 | 39-004 | Организовать освещение путепровода через железную дорогу и освещение вдоль ул. Инской | Организовать освещение путепровода через железную дорогу и освещение вдоль ул. Инской | 415,0 | 415,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Центральный район |
| 1378 | 39-013 | Поставить дополнительные элементы на детскую площадку во дворе дома по ул. Достоевского, 16 | Установить дополнительные элементы на детскую площадку | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1379 | 39-021 | Провести реконструкцию сквера Героев Революции | Провести реконструкцию сквера Героев Революции | 6500,0 | 5000,0 | 2505,7 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по реконструкции сквера. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1380 | 39-022 | Завершить строительство сквера Медицинских работников по ул. Семьи Шамшиных, 42 (напротив подстанции Центрального района ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи") | Завершить строительство сквера Медицинских работников по ул. Семьи Шамшиных, 42 | 3000,0 | 2700,0 | 19,9 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству сквера. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 939,9 тыс. рублей |
| 1381 | 39-027 | Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина | Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина | - | - | - | 2017, 2019 | ДСиА | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1382 | 39-029 | Установить "лежачих полицейских" по ул. Некрасова и ул. Каменская для безопасного прохода детей в МБОУ СОШ N 4 | Установка искусственной дорожной неровности по ул. Некрасова | 60,0 | 60,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1383 | 39-040 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1, и по ул. Серебренниковская, 2 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1 и 2 | 460,0 | 335,3 | - | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1384 | 39-047 | Сделать ремонт часов в доме по Красному проспекту, 11 | Рассмотреть возможность восстановления работы механизма часов | 2500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК | Не выполнен. Дом включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, в соответствии с которой планируется осуществление необходимых работ |
| Оказать содействие в проведении ремонта крыши дома N 11 по Красному проспекту | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1385 | 39-053 | Установить малые формы на детской площадке по ул. Каменская, 44 | Установить малые формы на детской площадке | 80,0 | - | 80,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 1386 | 39-055 | Ремонт внутриквартального проезда от ул. Орджоникидзе до ул. Ядринцевской, между домами по ул. Орджоникидзе, 33, 35 | Ремонт внутриквартального проезда | 1430,0 | 1430,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1387 | 39-064 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Советская, 36/1 | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1388 | 39-065 | Завершить строительство здания для МБУК "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева" по ул. Серебренниковской | Проведение реконструкции здания по адресу ул. М. Горького, 52, для размещения МБУК "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева" | 273000,0 | 273000,0 | - | 2019 | ДКСиМП | Не выполнен. Подготовлена проектная документация. Получено положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости. Направлена заявка на софинансирование из федерального бюджета в рамках национального проекта "Культура". Строительно-монтажные работы будут начаты после получения средств из областного и федерального бюджетов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1389 | 39-0002 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ N 54 | Капитальный ремонт | 343057,2 | 343057,2 | - | 2019 | ДСиА | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 1390 | 40-002 | По ул. Демьяна Бедного, 56, установить детский городок | Установка детского городка | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 1391 | 40-004 | По ул. Демьяна Бедного, 52, установить детский игровой комплекс со спортивными элементами | Установка детского игрового комплекса со спортивными элементами | 250,0 | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1392 | 40-006 | По ул. Державина, 59, установить детскую площадку | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 199,9 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1393 | 40-007 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Державина, 59 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1645,0 | 1645,0 | 2296,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (928,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (813,8 кв. м) |
| 1394 | 40-010 | По ул. Ольги Жилиной, 88, установить горку для детей 3 - 6 лет | Установка горки для детей 3 - 6 лет | 50,0 | - | 50,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое оборудование |
| 1395 | 40-012 | Установка тротуара по нечетной стороне ул. Ольги Жилиной от ул. Фрунзе до ул. Крылова | Установка тротуара по нечетной стороне от ул. Фрунзе до ул. Крылова | 400,0 | 400,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1396 | 40-030 | Установка детского городка со спортивными элементами во дворе дома по ул. Депутатская, 58 | Установить детский городок со спортивными элементами во дворе дома | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1397 | 40-031 | Оборудовать остановочный павильон по ул. Орджоникидзе (остановка общественного транспорта "Ул. Семьи Шамшиных") боковыми панелями и сидениями | Оборудовать остановочный павильон по ул. Орджоникидзе (остановка общественного транспорта "Ул. Семьи Шамшиных") боковыми панелями и сидениями | 200,0 | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по оборудованию остановочного павильона боковыми панелями и сидениями за счет привлеченных средств |
| 1398 | 40-032 | По ул. Депутатская, 58, произвести ремонт асфальтового покрытия проезжей части | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части | 1200,0 | 1200,0 | 1305,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (787,6 кв. м), обустройству (ремонту) тротуара (169,7 кв. м) |
| 1399 | 40-043 | По ул. Селезнева, 37, установить "лежачего полицейского" | Установить искусственную дорожную неровность | 60,0 | 60,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1400 | 40-051 | Произвести асфальтирование дороги от торца дома N 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного | Асфальтирование дороги от торца дома N 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного | 550,0 | 550,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1401 | 40-053 | По ул. Селезнева, 52, дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами | Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| 1402 | 40-056 | По ул. Державина, 46, сделать дополнительные парковочные карманы (на месте гаражей) | Демонтаж металлических гаражей | 400,0 | 150,0 | - | 2019, 2020 | Администрация Центрального округа | Не выполнен в части 2019 года. Собственниками гаражей демонтированы 3 гаража |
| Оборудование тротуара | - | 2020 | ДТиДБК |
| 1403 | 40-057 | Реконструкция ул. Державина (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной) | Ремонт внутриквартальной территории по ул. Державина, 46 (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной) | 75,0 | 75,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1404 | 40-058 | По ул. Фрунзе, 57 установить комплексный детский городок со спортивными тренажерами | Установить комплексный детский городок со спортивными тренажерами | 300,0 | - | 300,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1405 | 40-063 | Организовать водоотведение от магазина "Горожанка" для ликвидации подмывания фундаментов жилых домов по ул. Гоголя, 43, 41 | Организация водоотведения от магазина "Горожанка" | 500,0 | 500,0 | 968,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (964,3 кв. м) |
| 1406 | 40-064 | По ул. Селезнева, 39, дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами: турник, брусья | Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами: турник, брусья | 80,0 | - | 80,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 1407 | 40-065 | Выполнить работы по освещению ул. Селезнева от ул. Гоголя до МБОУ Гимназия N 13 | Выполнить работы по освещению ул. Селезнева от ул. Гоголя до МБОУ Гимназия N 13 | 800,0 | 684,2 | 216,6 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 332,4 тыс. рублей |
| 1408 | 40-067 | По ул. Гоголя, 45, дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами (заменить сломанную лестницу) | Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами (заменить сломанную лестницу) | 100,0 | - | 98,6 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 1409 | 40-068 | По ул. Гоголя, 43а, дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | Дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1410 | 40-070 | По ул. Крылова, 67, установить детские игровые элементы на придомовой территории | Установить детские игровые элементы на придомовой территории | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1411 | 40-073 | Ликвидировать временные торговые киоски и павильоны около дома по ул. Гоголя, 39 (выход из метро) | Инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по принятию решения о демонтаже временных объектов. Ликвидировать временные торговые киоски и павильоны | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа | Не выполнен. Собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о демонтаже временных объектов |
| 1412 | 40-085 | Благоустройство спортивной площадки между домами по ул. Фрунзе, 53, и ул. Ломоносова, 61 (покрытие, спортивные снаряды) | Благоустроить спортивную площадку (покрытие, спортивные снаряды) | 250,0 | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен [<1>](#P15083). Установлено спортивное оборудование |
| 1413 | 40-087 | По ул. Демьяна Бедного, 66, установить детский городок со спортивными элементами | Установить детский городок со спортивными элементами | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1414 | 40-088 | Отремонтировать (асфальтирование) тротуар по четной стороне ул. Демьяна Бедного от дома N 66 до дома N 58 | Отремонтировать (асфальтирование) тротуар по четной стороне ул. Демьяна Бедного от дома N 66 до дома N 58 | 1400,0 | 1400,0 | 779,1 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 1415 | 40-103 | Обратиться к администрации МКДОУ д/с N 451 по вопросу упорядочения парковок для родителей посещающих детей для урегулирования напряженной ситуации с автотранспортом в утреннее и вечернее время | Упорядочить парковку у МКДОУ д/с N 451 для автотранспорта родителей детей, посещающих учреждение | - | - | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1416 | 40-105 | Открыть проезд по проезжей части ул. Ермака (от ул. Ипподромской до ул. Селезнева) | Рассмотреть вопрос об открытии проезда по проезжей части улицы | - | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1417 | 40-107 | По ул. Ипподромская, 34/1 дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | Установить детские игровые и спортивные элементы | 150,0 | 150,0 | 149,2 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1418 | 40-111 | По ул. Крылова, 57, провести работы по благоустройству придомовой территории (асфальтирование, планировка парковочных карманов и т.д.) | Благоустройство придомовой территории | 740,0 | 740,0 | 1222,9 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (450,4 кв. м), обустройству парковок (уширений) (111,3 кв. м), ремонту тротуара (290,3 кв. м) |
| 1419 | 40-114 | По ул. Ипподромская, 27, установить детскую площадку и спортивные элементы | Установить детскую площадку и спортивные элементы | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование |
| 1420 | 40-116 | Строительство пешеходной дорожки до светофора по ул. Семьи Шамшиных с ул. Максима Горького | Строительство пешеходной дорожки | 300,0 | 300,0 | 448,4 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 1421 | 40-117 | Строительство пешеходной дорожки от МБОУДОД ДШИ N 30 до перекрестка с ул. Семьи Шамшиных | Строительство пешеходной дорожки | 500,0 | 500,0 | 433,7 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 1422 | 40-122 | Создание лыжной базы на территории МБОУ "Экономический лицей" (с формированием лыжной трассы) | Создание лыжной базы, формирование лыжной трассы | 100,0 | 100,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1423 | 40-124 | Обеспечение доступности образования для людей с ограниченными возможностями (пандус и др.) в МБОУ "Экономический лицей" | Устройство пандуса | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 | ДО | Выполнен. Произведены работы по устройству пандуса |
| 1424 | 40-126 | Капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с N 495 (ул. Депутатская, 58а) | Капитальный ремонт бассейна | 1500,0 | 1500,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1425 | 40-129 | Асфальтирование и благоустройство внутренней территории МКДОУ д/с N 376 (ул. Чаплыгина, 101) | Асфальтирование и благоустройство внутренней территории | 700,0 | 700,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1426 | 40-135 | Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 (ул. Державина, 51) | Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 | - | - | - | 2019 | ДО | Не выполнен. Безопасность обеспечена. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1427 | 40-144 | Установка камер видеонаблюдения на территории и в помещении МКДОУ д/с N 117 | Установить камеры видеонаблюдения на территории и в помещении | 240,0 | 240,0 | - | 2019 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Единый избирательный округ |
| Дзержинский район, единый избирательный округ, депутат Барсук Владимир Евгеньевич |
| 1428 | 41-004 | Ремонт дороги ЩПС по ул. Геологическая и ул. Печерская | Ремонт дороги ЩПС | 3300,0 | 3300,0 | 985,0 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ул. Печерская. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год |
| 1429 | 41-005 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 23 по ул. Республиканская | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1430 | 41-006 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Республиканская, 23 | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлено игровое оборудование |
| 1431 | 41-008 | Ремонт тротуара по ул. Республиканская вдоль дома N 23 по ул. Республиканская | Ремонт тротуара | 1300,0 | 1300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1432 | 41-009 | Ремонт дорожного полотна улиц микрорайона "Золотая горка" (улицы: Европейская, Науки, Циолковского, Верещагина, Джамбула, Зейская, Дежнева, Потемкина, Грекова; тупики: Циолковского, Грекова; переулки: 1-й и 2-й Грекова, Дежнева, Верещагина) | Ремонт дорожного полотна | 7200,0 | 3200,0 | 470,0 | 2016 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству дорожного покрытия на тупике Грекова из органо-минеральной смеси. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 9071,8 тыс. рублей |
| 1433 | 41-011 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой "зебра" между домами NN 3б и 4 по ул. Ползунова | Устройство пешеходного перехода с разметкой "зебра" | 10,0 | - | - | 2018, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| 1434 | 41-013 | Ремонт дороги ЩПС по улицам: Почтовая, Ярослава Гашека, Караваева, Черенкова, Почтовый Лог; переулкам: Воронежский, Давыдовского, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Почтовый | Ремонт дорог ЩПС | 24000,0 | 8528,5 | - | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 1435 | 41-014 | Ремонт асфальтового покрытия на ул. Коминтерна и ул. Техническая с устройством пешеходных тротуаров | Ремонт асфальтового покрытия с устройством пешеходных тротуаров | 25000,0 | 5000,0 | - | 2016, 2017, 2019 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год |
| Кировский район, Октябрьский район, единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| Кировский район |
| 1436 | 43-007 | Восстановление тротуара до магазина "Лента" по ул. Петухова от домов NN 95 103 | Строительство тротуара | 1000,0 | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК | Выполнен частично. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО "Дискус-Строй" по ул. Петухова в Кировском районе (I этап. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома N 95 по ул. Петухова)", со сроком реализации первого этапа до 2021 года, и включающий строительство тротуара на участке, указанном в наказе |
| Первомайский район, единый избирательный округ, депутат Панферов Евгений Андреевич |
| 1437 | 44-007 | Благоустройство спусков с Бердского шоссе с нанесением асфальтового покрытия до ул. Приобская | Благоустройство спусков с нанесением асфальтового покрытия | 3000,0 | 1000,0 | 1880,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4968,8 тыс. рублей |
| 1438 | 44-011 | Реконструкция уличного освещения от дома N 1 по ул. Брюсова до дома N 2а по ул. Пихтовая к Центру социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями "Водолей" (участок улиц Брюсова - Пихтовая) | Реконструкция уличного освещения | 322,0 | 322,0 | 48,5 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |

Примечания:

1. <1> - работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 N 221 "О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы" будут подготовлены необходимые изменения;

<\*> - срок реализации наказа избирателей может превысить срок полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.

2. Используемые сокращения:

ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;

ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

УЖВ - управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

УАСИ - управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска;

Администрация Дзержинского района - администрация Дзержинского района города Новосибирска;

Администрация Калининского района - администрация Калининского района города Новосибирска;

Администрация Кировского района - администрация Кировского района города Новосибирска;

Администрация Ленинского района - администрация Ленинского района города Новосибирска;

Администрация Октябрьского района - администрация Октябрьского района города Новосибирска;

Администрация Первомайского района - администрация Первомайского района города Новосибирска;

Администрация Советского района - администрация Советского района города Новосибирска;

Администрация Центрального округа - администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

МКДОУ д/с - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МАДОУ д/с - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

ДШИ - детская школа искусств;

ДДК - детский Дом Культуры;

ДК - Дом Культуры;

ТЦ - торговый центр;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

МУП "УЗСПТС"- муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений";

ЩПС - щебеночно-песчаная смесь;

ЦТП - центральный тепловой пункт.