СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

постоянная комиссия по городскому хозяйству

П Р О Т О К О Л

24.10.2023 № 44

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель:** | Кудин И. В. |
| **Секретарь:** | Бабайцева В. А. |
| **Присутствовали:** | Гончарова Л. В., Ильиных И. С., Крайнов Е. А., Гудовский А. Э., Константинова И. И., Рыбин Л. Ю., Картавин А. В., Стрельников В. А., Украинцев И. С., Червов Д. В. |
| **Приглашенные:** | Лебедев Е. В., Клемешов О. П., Буреев Б. В., Терешкова А. В., Перязев Д. Г., Веселков А. В., Васильев К. А., Богомазова О. В., Козинец С. Н., Тямин Н. А., Тыртышный А. Г., Ульянов М. С., Фельдбуш А. В., Кондратенко О. А., Холодкова А. А., Вахрамеева Ю. Н., Кузьминова Ю. Н., Макарухина А. Н., Лукьянова Ю. В., Хатеев С.А., Усов А. В., Казаченко О. В., Фролова Ю. Э. |
| **Присутствовали:** | Каверзина С. В., Кондауров В. В., Эпов С, В., Иванов Р. В. |
| **Отсутствовали:** | Бестужев А. В. – производственная необходимость;  Козловская Е. Н. – производственная необходимость;  Пинус Н. И. – отпуск. |

**Кудин И. В. –** Уважаемые коллеги, всех приветствую! Начинаем очередное

заседание комиссии по городскому хозяйству. Кворум у нас есть. Повестка была

предварительно направлена.

В повестке изменение, по третьему вопросу с докладом выступит Кондауров Владимир Владимирович - Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска - начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска.

Сейчас в Правительстве проходит совещание по запуску станции метро Спортивная и по очистным сооружения. Там принимает участие Клемешов Олег Петрович и Васильев Константин Александрович.

Если не будет возражений, предлагаю голосовать за повестку дня в целом, с

учетом озвученного мной изменения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 –** (Кудин И. В., Гончарова Л. В., Ильиных И. С., Крайнов Е. А., Гудовский А. Э., Константинова И. И., Рыбин Л. Ю., Картавин А. В., Стрельников В. А., Украинцев И. С., Червов Д. В.)

**Против** – **«0»**

**Воздержался** – **«0»**

**РЕШИЛИ:** проект повестки комиссии принять в целом.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «[О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 467 «О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»](http://port.admnsk.ru/sites/main/kollegy/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b4094E833-84BB-484F-87FB-64C59DA978CF%7d&ID=1719) (первое чтение)

**Докладчик:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Веселков  Александр Владимирович | - | начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска |

1. О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «[О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 262](http://port.admnsk.ru/sites/main/kollegy/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b4094E833-84BB-484F-87FB-64C59DA978CF%7d&ID=1724)» (первое чтение)

**Докладчик:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перязев  Дмитрий Геннадьевич | - | начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 264» (первое чтение)   **Докладчик:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Васильев Константин Александрович | - | начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | | | | | - |  |

1. [О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 266](http://port.admnsk.ru/sites/main/kollegy/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b4094E833-84BB-484F-87FB-64C59DA978CF%7d&ID=1727)» (первое чтение)

**Докладчик:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Козинец  Сергей Николаевич |  | председатель комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска |

**Кудин И. В.** –Коллеги! Перед началом работы по повестке, у меня есть предложение. Ко мне обратились депутаты с такой информацией, что сегодня у нас сложилась неприемлемая ситуация с левобережным трамвайным депо. Есть информация, что сегодня трамваи не вышли на линию в связи с проверкой ГИБДД. Людям было крайне не комфортно, которые добирались на работу. С чем это связано? Как этот вопрос решается? Я прошу Владимира Владимировича Кондаурова дать пояснения по этой ситуации. Владимир Владимирович, Вам слово.

**Кондауров В. В.** – Добрый день, уважаемый Игорь Валерьевич, уважаемые депутаты. Действительно, сегодня в рамках проведения недели безопасности на территории Кировского района, ГИБДД проводила утреннюю проверку выпуска подвижного состава в левобережном трамвайном депо. Было отстранено от движения всего 6 трамваев, замечания были незначительные, касались только освещения, причем 3 трамвая – это освещение было внутри салона, не работало несколько лампочек, 2 трамвая – это освещение ступенек на входе. Иных каких-то существенных замечаний к техническому состоянию подвижного состава не было.

Почему был сорван выпуск? Не потому, что подвижной состав был не исправен, а потому, что ГИБДД в среднем на проверку одного трамвайного вагона по времени производила до 15 минут. В течение часа мы должны были выпустить весь парк, порядка 40 трамвайных вагонов, а соответственно в час мы выпускали по 4 вагона. Задержка по выпуску была обусловлена именно длительностью проведения контрольных мероприятий ГИБДД.

**Кудин И. В.** – Владимир Владимирович, при всем уважении к организации ГИБДД, действительно, люди сегодня просто страдали на левом берегу, и им сложно было добраться на работу, и задавали совершенно справедливые вопросы. Мы как-то можем взаимодействие с ГИБДД отладить, чтобы таких накладок больше не было?

**Кондауров В. В.** – Игорь Валерьевич, я уже переговорил с Мельниковым Р. К. начальником Госавтоинспекции города Новосибирска. Он всё понимает, но их надзорную деятельность никто не отменял и проверяли они в соответствии с регламентом, поэтому каждый вагон 15 минут. К сожалению, они выполняют свой функционал.

**Кудин И. В.** – Я про другое сейчас говорю. Я со всем уважением к их функционалу, к их работе, это понятно. Но такая ситуация сложилась, люди страдают, это же городской транспорт, для горожан. Можно же на час раньше или полтора. Понятно, что это не комфортно для водителя может быть. У меня будет просьба. Вы поговорите с Мельниковым Р. К., он же у нас молодой, недавно назначенный руководитель. Посоветуйтесь с ним, а он, может, посоветуется со своим руководством, но надо решение искать потому, что это не дело. И вы всё прекрасно понимаете, что это правда, не дело. Как тогда работу отладить так, чтобы люди утром спокойно могли уехать на работу – вот задача.

**Гудовский А.** **Э.** – Вы ГИБДД сообщите, что когда они такие действия делают, они нарушают законные права граждан на транспортные услуги. Вы им сообщите. Мы просто в следующий раз либо их начальству в Москву напишем либо в прокуратуру.

**Кондауров В. В.** – Может быть тут как раз противоречия, разные требования законодательства вступают. Есть у них обязательства, и оно не ограничено по времени и есть у нас обязанности.

**Кудин И. В.** – Владимир Владимирович, извините, перебью. У нас есть одна обязанность – это работать на наших горожан. Приоритет у нас один, чтобы горожанам было тепло, светло, комфортно и так далее. Если люди на работу не могут уехать, то это мы плохо работаем с вами.

Попрошу от вас обратной связи. Если не будет решения, то давайте вместе с вами и с Мельниковым Р. К. встречаться, поедем в областное ГИБДД, коллег из Законодательного Собрания подключим. Это не дело, это сигнал очень не хороший. Мне он очень не понравился.

Светлана Викторовна, спасибо, что вы дали знать об этом.

Коллеги, мы эту информацию заслушали. Владимир Владимирович, нам обратную связь даст после общения с Мельниковым Р. К.

По нашей традиции, мы до повестки дня заслушиваем информацию Эпова С. В. об уборке города, я предлагаю сегодня это не делать, только первый снег выпал, а 15 ноября у нас следующая комиссия, вот там Сергей Витальевич в полном объеме доложит, тем более, что мы на этой комиссии будем комплексно смотреть вопрос подготовки города к зиме.

Переходим к повестке дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **СЛУШАЛИ: Веселкова А. В. –** Проинформировал о проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «[О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 467 «О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»](http://port.admnsk.ru/sites/main/kollegy/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b4094E833-84BB-484F-87FB-64C59DA978CF%7d&ID=1719) (первое чтение).

**Кудин И. В.** –Коллеги, вопросы есть?

**Каверзина С. В.** – У меня вопрос по обустройству конечных остановок. У нас с 10 миллионов до 50 миллионов поднимается сейчас на обустройство конечных остановок. Мы закладывали 10 миллионов, сейчас у нас 50 будет.

**Веселков А. В. -** Это перераспределение, да.

**Каверзина С. В.** – Я хотела бы понять, почему в 5 раз. Количество конечных остановок у нас не изменилось. Проектно-сметную документацию должны были сделать в прошлом году. В этом году мы делаем эти остановки по проектно-сметной документации, которую в прошлом году делали. Я хочу понять, как так произошло?

**Кондауров В. В.** – Уважаемые коллеги, все конечные остановочные пункты они разные по площади и разные по степени внимания к ним, где-то есть твердое покрытие, где-то нет. В этом году мы реализуем проект Полевая в Кировском районе, там очень серьезные вопросы по грунтовым водам, поэтому был большой объем земляных работ и в этой связи, даже по Полевой существенные затраты на обустройство превышает годовой объем финансирования.

Поэтому увеличение как раз и идет для решения вопросов по таким проблемным конечным и на следующий год у нас также планируется два дополнительных конечных остановочных пункта.

**Каверзина С. В.** – Хочу уточнить, что проектно-сметная документация на эти две остановки: Полевая и Белоусова должна была быть разработана в прошлом году, 2022 году. Вы должны были знать про грунтовые воды и размеры этой остановки, но почему-то в августе еще проектно-сметная не была еще готова, а сейчас мы в 5 раз завышаем.

**Эпов С. В.** – Контракты на проектирование были заключены в прошлом году, подрядчик нарушил сроки исполнения контрактов, он не отказался от их исполнения, а просто в связи с необходимостью проведения дополнительных взысканий, в частности по Полевой, были проведены инженерно-геологические взыскания, изначально они не планировались. Поэтому в основном у нас выросла стоимость строительно-монтажных работ на конечном остановочном пункте Полевая. В конечном счете, 21 миллион стоит конечный остановочный пункт Полевая и 13 миллионов конечный остановочный пункт Белоусова. По результатам проектирования, уточнения, вот сметная стоимость потому, что потребовались дополнительные работы. Изначально когда планировались ассигнования в размере 10 миллионов рублей, проектная документация отсутствовала, поэтому ориентировочно заложили по аналогии 10 миллионов. Ситуация изменилась. Работаем по факту.

**Буреев Б. В.** – Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Игорь Валерьевич. Светлана Викторовна, при всём уважении немножко некорректно вы говорите, вот не было проектно-сметной документации и поэтому с 10 выросло до 50 миллионов. 10 миллионов мы давно закладывали на текущие обустройства и приведение в порядок. Вам сейчас очень хорошо прокомментировали, что два очень серьезных конечных пункта практически нужно было делать заново с очень серьезными затратами. Это не значит от того, что в прошлом году не было проектно-сметной документации, в 5 раз увеличилась стоимость конечного остановочного пункта на той улице, который назвал заместитель начальника департамента транспорта.

**Каверзина С. В. –** Я понимаю, о чем говорю потому, что одна из этих остановок на моем округе, её начинали делать в 2020 году. Делали и бордюры и ощебенение и почему-то всё равно только в конце октября эту остановку доделывали потому, что в августе проектно-сметной документации не было, хотя начинали в 2020 году. Это и возмущает больше всего, прошло 3 года, а проектно-сметную только сейчас сделали, только сейчас остановку и такая стоимость, так выросла.

**Буреев Б. В.** – Есть доля справедливости, но хоть раз слово благодарности скажите.

**Кудин И. В.** –Коллеги, есть желающие еще выступить? Нет. Предлагаю голосовать за проект решения в целом.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 –** (Кудин И. В., Гончарова Л. В., Ильиных И. С., Крайнов Е. А., Гудовский А. Э., Константинова И. И., Рыбин Л. Ю., Картавин А. В., Стрельников В. А., Украинцев И. С., Червов Д. В.)

**Против** – **«0»**

**Воздержался** – **«0»**

**РЕШИЛИ:** проект повестки комиссии принять в целом.

**Кудин И. В.** –Коллеги, по следующим вопросам перед докладом Перязева Д. Г. хочу сказать, что данные проекты решений о муниципальных контролях были всесторонне проработаны и согласованы с прокуратурой Новосибирской области. Неоднократно наши юристы общались, встречались. Все спорные вопросы сейчас сняты, по крайней мере, я вчера с прокурором города общался и он подтвердил, что всё штатно. Здесь у нас сегодня присутствует представитель прокуратуры Иванов Роман Владимирович.

Отдаю должное, что наши юристы, правовое управление Совета и мэрии отработали очень квалифицировано, спасибо.

1. **СЛУШАЛИ: Перязева Д. Г. –** Проинформировал о проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «[О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 262](http://port.admnsk.ru/sites/main/kollegy/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b4094E833-84BB-484F-87FB-64C59DA978CF%7d&ID=1724)» (первое чтение).

**Кудин И. В.** –Коллеги, вопросы есть? Выступления? Нет. Предлагаю голосовать за проект решения в целом.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 –** (Кудин И. В., Гончарова Л. В., Ильиных И. С., Крайнов Е. А., Гудовский А. Э., Константинова И. И., Рыбин Л. Ю., Картавин А. В., Стрельников В. А., Украинцев И. С., Червов Д. В.)

**Против** – **«0»**

**Воздержался** – **«0»**

**РЕШИЛИ:** проект повестки комиссии принять в целом.

**3. СЛУШАЛИ: Кондаурова В. В. –** Проинформировал о проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 264» (первое чтение).

**Кудин И. В.** –Коллеги, вопросы есть? Выступления? Нет. Предлагаю голосовать за проект решения в целом.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 –** (Кудин И. В., Гончарова Л. В., Ильиных И. С., Крайнов Е. А., Гудовский А. Э., Константинова И. И., Рыбин Л. Ю., Картавин А. В., Стрельников В. А., Украинцев И. С., Червов Д. В.)

**Против** – **«0»**

**Воздержался** – **«0»**

**РЕШИЛИ:** проект повестки комиссии принять в целом.

1. **СЛУШАЛИ: Козинца С. Н. –** Проинформировал о [проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 266](http://port.admnsk.ru/sites/main/kollegy/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b4094E833-84BB-484F-87FB-64C59DA978CF%7d&ID=1727)» (первое чтение).

**Кудин И. В. –** Коллеги, вопросы есть? Выступления? Нет. Предлагаю голосовать за проект решения в целом.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 –** (Кудин И. В., Козловская Е. Н., Ильиных И. С., Константинова И. И., Гончарова Л. В., Крайнов Е. А., Рыбин Л. Ю., Украинцев И. С., Картавин А. В., Стрельников В. А., Червов Д. В.)

**Против** – **«0»**

**Воздержался** – **«0»**

**РЕШИЛИ:** проект повестки комиссии принять в целом.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии  Секретарь комиссии | И. В. Кудин  В. А. Бабайцева |